方城县住房和城乡建设局文件

方建字〔2023〕2号 签发人：刘荣丽

办理结果：B

对县十六届人大三次会议  
第02号建议的答复

秦训中代表：您提出的“关于尽快解决县城周边城乡结合部广大群众使用上南水北调自来水问题”的建议收悉。经与水利局共同研究，现答复如下：

根据《南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》中县市区滚动推进县域内地表水源覆盖农村人口比例达到50%以上，规模化农村供水工程覆盖人口比例达到60%的要求，以及我县主要领导已作出的批示：分步骤实现全县供水“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”目标，南水北调沿线和有水库的乡镇，要加快推进地表水源置换工程建设进度，争取早日实现县域供水一体化，水源互为备用、水量相互调剂的良好局面，有效助力乡村振兴。县城周边村镇农村安全饮水已列入我县“十四五”城乡一体化规划，方城县住建局同水利局正在推进安全饮水工程地表水水源置换工程的规划与建设工作。

方城县农村集中供水水源置换工程，该项目可行性研究报告已由发改委批复，申请专项债券及地方财政配套资金3.89亿元。计划建设三个规模水厂和改造一个规模水厂，全部采用南水北调水源，对水厂周边乡镇的原供水厂站的地下水水源进行置换并扩大供水范围，覆盖博望镇、赵河镇、清河镇、券桥镇、二郎庙镇、独树镇、古庄店镇、杨楼镇等8个乡镇的218个行政村，效益农村人口约40万人。现阶段计划先期建设两个规模水厂：赵河镇半坡店水厂和古庄店镇官庄村水厂，目前已经委托了勘察设计单位正在进行勘察编制初步设计规划。

方城县城区结合部涉及杨集、二郎庙、券桥等3个乡镇及广安、赭阳2个办事处（简称三镇两办）共计37个自然村5430户24435人饮用水问题，由于管道日常维护归属各村村委，致使大部分管道长期渗、漏、堵，导致管道压力下降、供水不足管理缺位，群众用水困难。

按照县委、县政府统一部署，新裕自来水有限公司已召开城区周边“三镇两办”居民用水问题调度会、推进会，成立工作专班配合各乡镇政府、街道办、村委联合作业，调配人力、车辆、检测设备，分组入村入户排查，对供水管线全部统一普查，分析原因优化方案，截止2023年6月16日，公司已完成对取水口、管线位置、漏点、地形定位定标，基础数据采集，出具施工图纸。按照区域划分4班组同时开工多头并进，至2023年6月28日，已完成两千米主管道铺设，力争在7月31日完成既定目标。

2023年7月10日

联系单位及电话：方城县住房和城乡建设局 67232802

联系人：倪德玺（新裕自来水公司董事长）

抄 送：县委县政府督查局