**南召县明确六项重点工作再创国储林新辉煌**

 针对当前国土绿化“时间紧、任务重”两大突出性难题，日前，南召县林业局召开2022年春季工作动员会，精心梳理出国储林建设六项重点工作，安排县森源公司六位副总牵头，挑选公司精兵强将，夯实责任，明确到人，准备大干快干实干50天，确保在今年3月底前完成全县国储林造林绿化各项工作任务，打赢春季国土绿化大会战，再创南召国储林建设新辉煌！

**一是困难地造林工作。**计划采取社会化公司分包的形式完成困难地造林5000亩，主要造林点为崔庄乡及留山镇，因受地质、地类、交通、水电等条件限制，施工难度较大，要求社会化公司人工挖穴、运输，并按照1.5m\*1.5m的株行距进行栽植，并严格做好新造林后期管护，经公司验收合格后按棵支付栽植费用。

 **二是新造林工作。**计划完成新造林5000亩，主要造林点为南河店镇及崔庄乡。因工期短、任务重等原因，计划采取边征地、边造地、边栽植的形式开展工作，力争日均完成栽植苗木1万棵。

**三是森林抚育工作。**计划完成森林抚育面积11余万亩，要求及时完善林地流转合同，尽快组织10个以上施工队（每个施工队约1万亩）进行施工。

**四是育苗工作。**计划完成容器育苗300万棵，其中：杜仲容器育苗200万棵，要求苗高1m以上、营养钵16cm\*18cm，湿地松100万棵，为秋季改培工作奠定基础。

**五是老基地管护工作。**做好云泰基地、丹霞（小店、留山部分）基地、城北基地、鸭河口基地、红梨基地、板山基地五大老基地的遗留种植及林木管护工作。

 **六是后勤保障工作。**要加强财务管理，做好国储林项目报账等重点工作，要求日清月结并做好苗木验收及公司各部门、各基地生产生活物资购进等后勤保障工作。

**（南召县林业局杜丰 乔金旗供稿）**