召脱贫组〔2019〕117号

关于印发南召县2019年统筹整合财政涉农资金 实 施 调 整 方 案 的 通 知

各乡镇人民政府，县政府有关部门：

《南召县2019年统筹整合财政涉农资金实施调整方案》已经县脱贫攻坚领导小组研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年8月18日

南召县2019年统筹整合使用财政涉农资金

实 施 调 整 方 案

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（豫发〔2016〕5号）精神，提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度，发挥统筹整合资金效益，强化与我县脱贫攻坚规划的衔接，实现我县脱贫攻坚目标，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）、《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于认真做好2019年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》（豫财农〔2019〕12号）和《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于报送2019年贫困县涉农资金统筹整合实施调整方案和资金使用计划的通知》（豫财农综〔2019〕3号）等文件精神，在《南召县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》（召脱贫组〔2019〕24号）的基础上，结合我县脱贫攻坚实际，制订本实施调整方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大对精准扶贫、精准脱贫攻坚战略提出的新任务、新要求，按照省委、省政府，市委、市政府的决策部署，紧紧围绕我县“十三五”时期脱贫攻坚目标，加大统筹整合资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成全县脱贫攻坚目标任务。

二、基本原则

（一）政府主导、部门协同原则。根据全县稳定脱贫奔小康的实际情况，统筹使用整合涉农资金，形成以县政府为主导、县直有关行业部门及各乡镇协同配合的工作机制。科学合理选定项目，统一制定项目规划，以规划统筹项目，围绕项目建设引导资金整合。

（二）渠道整合、统筹使用原则。在统筹整合财政涉农资金过程中，切实加大涉农资金统筹整合力度，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”，实现“多个渠道引水、一个龙头放水”，整合的涉农资金全部用于我县脱贫攻坚工作。

（三）公开透明、接受监督原则。统筹整合的财政涉农资金使用全过程要公开透明，包括项目名称、项目建设内容和规模、项目实施地点、项目统筹资金规模、资金来源、项目责任单位、项目绩效目标、项目实施时间进度计划等，全面进行公开公示，主动接受社会监督。

三、脱贫目标

根据中共南召县委、南召县人民政府脱贫攻坚总体要求，围绕转移就业、产业扶持、社会保障、特殊救助等路径，通过农业农村基础设施建设、产业发展等项目的实施，使全县33个贫困村全部退出贫困序列，实现全县贫困人口18200人稳定脱贫；剩余建档立卡贫困人口5624人政府长期兜底帮扶，全县贫困发生率降至0.95%左右，实现贫困县脱贫摘帽。

四、整合资金来源及规模

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）、《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于认真做好2019年涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》（豫财农〔2019〕12号）和《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于报送2019年贫困县涉农资金统筹整合实施调整方案和资金使用计划的通知》（豫财农综〔2019〕3号）的要求进行筹资。根据上级下达给我县的纳入统筹整合范围的中央财政及省市配套资金进行统筹整合；对我县2019年预算安排的财政专项扶贫资金纳入统筹整合范围,统筹用于我县脱贫攻坚工作。

根据2018年上级下达给我县的纳入统筹整合范围的中央财政及省配套资金、省级财政安排财政涉农资金、市级财政安排财政涉农资金以及我县2019年预算安排的财政专项扶贫资金纳入统筹整合范围资金测算，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”， 结合我县脱贫攻坚工作实际，2019年预计可统筹整合涉农资金40866.14万元, 其中，中央资金26313.54万元，省级资金6055.60万元，市级资金2997万元，县级资金5500万元（县本级配套专项扶贫资金5500万元）。依据全县脱贫攻坚规划，2019年统筹整合资金40866.14万元全部用于农村基础设施类和产业发展类项目建设，具体投入情况见南召县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目汇总表（调整）（附件1），投入详细情况见南召县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表（调整）（附件2）。

五、资金安排使用及项目分类

围绕我县脱贫攻坚规划和项目库，根据2019年脱贫攻坚任务的需要，经研究批准，我县将2019年度统筹整合财政涉农资金40866.14万元安排用于以下项目：

（一）农村基础设施建设类项目

2019年农村基础设施建设类项目共计投资26795.69万元，其中，中央资金21537.12万元，省级资金3469.34万元，市级资金1239.23万元，县级资金550万元。具体承担项目建设的责任单位、资金安排如下：

1、2019年南召县贫困村农村饮水安全工程项目

（1）建设任务：计划解决5个乡镇5个贫困村934贫困人口的饮水安全问题，计划建设工程点34处，其中：新打大口井4眼，集水井20座，泉室6座，截潜坝7座，配套水泵8台套，压力罐7套，配套消毒设备4套，建管理站4座，埋设输配水管网47.912km，居民入户设备643套。

（2）资金安排：计划投入390.24万元，其中，中央资金390.24万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月30日，开工时间2019年7月10日，完工时间2019年9月30日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：新建及巩固提升农村饮水安全工程，提高供水保证率，满足群众生活用水需求。5个乡镇，惠及贫困人口934人。确保项目验收合格率100%、完成及时率100%。工程使用年限15年，受益人口满意度100%。

（5）责任单位：水利局

2、2019年南召县农村饮水安全工程项目(二批)

（1）建设任务：计划解决14个乡镇34个村3229贫困人口的饮水安全问题，计划建设工程点69处，其中：新建水源工程63处，埋设输配水管网261.054km，居民入户设备4629套。

（2）资金安排：计划投入1995万元，其中，中央资金1995万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年9月30日，完工时间2019年11月20日，完成验收时间2019年11月30日。

（4）绩效目标：计划解决34个村3229贫困人口的饮水安全问题。新建及巩固提升农村饮水安全工程，提高供水保证率，满足群众生活用水需求。确保项目验收合格率100%、完成及时率100%。工程使用年限15年，受益人口满意度100%。

（5）责任单位：水利局

3、2019年南召县板山坪镇莲花村农田灌溉水源蓄水工程项目

（1）建设任务：维修加固蓄水坝坝长96m，坝高15.6m 。坝体整修加固：迎水坡粘土斜墙防渗处理，新做混凝土面板；坝顶新做上下游路沿石；背水坡培厚，新建坡面排水系统及排水体。泄水道底部及两岸混凝土护砌。输水洞进出口拆除重建及洞身灌浆加固。新建管理房40㎡、上坝道路500m、交通桥1座。

（2）资金安排：计划投入128.07万元，其中，中央资金128.07万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目实施后，保护下游4300人、莲花小学及350亩农田防洪安全，年增防洪效益9万元，年增灌溉供水效益6.33万元，年增水产养殖效益4.75万元。惠及建档立卡贫困户241人。

（5）责任单位：水利局

4、2019年南召县白土岗镇马庄村农田灌溉水源蓄水工程项目

（1）建设任务：维修加固蓄水坝坝长83m，坝高19.8m。坝体整修加固：迎水坡粘土斜墙防渗处理，新做混凝土面板；坝顶新做上下游路沿石；背水坡整修，新建坡面排水系统及原排水体维修加固。泄水道底部及两岸整修、护砌。输水洞进出口拆除重建及洞身加固。新建管理房40m2，上坝道路30m。

（2）资金安排：计划投入127.12万元，其中，中央资金127.12万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目实施后，保护下游1100人、马庄小学及350亩农田防洪安全，年增防洪效益9万元，年增灌溉供水效益6.1万元，年增水产养殖效益4.75万元。惠及建档立卡贫困户59人。

（5）责任单位：水利局

5、2019年南召县白土岗镇大庄村农田灌溉水源蓄水工程项目

（1）建设任务：维修加固蓄水坝坝长110m，坝高21m。坝体整修加固：迎水坡粘土斜墙防渗处理，新做混凝土面板；坝顶新做上下游路沿石；背水坡整修培厚，新建坡面排水系统及排水体加固。泄水道底部及两岸整修、护砌，新建生产桥一座。输水洞进出口拆除重建及洞身加固。新建管理房40m2。

（2）资金安排：计划投入166.47万元，其中，中央资金166.47万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目实施后，保护下游360人及300亩农田防洪安全，年增防洪效益11万元，年增灌溉供水效益7.63万元，年增水产养殖效益5.59万元。惠及建档立卡贫困户256人。

（5）责任单位：水利局

6、2019年南召县板山坪镇樊楼村农田水利工程项目

（1）建设任务：新建挡水坝2座(其中樊楼组坝长46m，坝高1.0m，坝面净宽4.5m；黄龙潭组坝长30m，坝高1.0m，坝面净宽4.5m)，塘堰清淤整治1座,坝长80m；打直径5m大口井1眼，井深10m，井壁采用C25钢筋混凝土。

（2）资金安排：计划投入163.06万元，其中，中央资金163.06万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：解决樊楼村黄龙潭组、樊楼组出行难的问题，改善灌溉面积310亩，使农业增产，农民增收。惠及农户240户860人，其中建档立卡贫困户51户177人。

（5）责任单位：水利局

7、2019年南召县皇后乡娘娘庙村农田水利工程项目

（1）建设任务：①提水灌溉工程：（A）提水泵站工程。建设大口井1座，蓄水池1座，泵房1座，阀门井1座及配套机电设备，敷设供水钢管20m，埋设供水PE管2224m。（B）田间灌溉工程。田间铺设PVC-M管de160PE供水支管2条长共2223m，铺设de110支管长336m，φ90移动软管长3500m；配套电气设备、闸阀、给水栓及管件。（C）其它工程。道路侧路基边坡浆砌石挡墙防护长度55m，项目工程标志牌1座，标示牌3个。②坑塘整治工程：坑塘清淤面积840m2，清淤深度1.0，坑塘周围护砌长度740m，排水沟护砌长度800m，护岸长度1600m。同时坑塘配置四个进水口及放水阀门井。

（2）资金安排：计划投入494.8万元，其中，中央资金494.8万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：新增和改善农田灌溉面积290亩，解决120名劳力就业，发展水产养殖20亩，使农业增产，农民增收。改善村内环境，提高群众满意度。惠及农户530户1700人，其中建档立卡贫困户134户519人。

（5）责任单位：水利局

8、2019年南召县四棵树乡疙瘩坡村小流域综合治理工程项目

（1）建设任务：维修加固塘坝1座、维修加固截潜坝2座、河道及塘堰清淤400m、河道岸坡护砌100m、新建直径2m 深8m大口井1眼及配套设备等。

（2）资金安排：计划投入71万元，其中，中央资金71万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月30日，完工时间2019年10月20日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目实施后，可有效减少水土流失，河堤得到加固，600亩耕地得到保护，解决600亩土地灌溉问题，使农业增产，农民增收，惠及农户115户462人，其中建档立卡贫困户60户142人。

（5）责任单位：水利局

9、2019年南召县崔庄乡荆子河村农田水利工程项目

（1）建设任务：田间渠道工程共8条，总长度3.582km，断面型式为矩形，采用C20砼结构，渠道净宽×净深分别为0.5m×0.5m和1.0m×1.0m，壁厚分别为10cm和25cm，项目工程标志牌1座。

（2）资金安排：计划投入147万元，其中，中央资金147万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划2019年6月20日完成招投标，2019年6月30日开工，2019年10月20日完工，2019年10月30日完成验收。

（4）绩效目标：解决荆子河村农田灌溉难题，改善灌溉面积1100亩，使农业增产，农民增收。惠及农户486户1380人，其中建档立卡贫困户98户224人。

（5）责任单位：水利局

10、2019年南召县石门乡玉皇阁村农田水利工程项目

（1）建设任务：新建挡水坝1座及岸坡护砌230m，①挡水坝工程：由C20砼铺盖段、C25钢筋砼坝体段、C25钢筋砼消力池段、尾水渠段及C25砼交通道路工程等部分组成。铺盖段底板采用C20砼结构，两岸采用C20砼护坡防护。坝体段采用梯形断面，坝段总长42.5m。坝体水平段横断面采用折线型实用堰型式，堰高1.5m，堰顶宽3.5m，堰体为C25钢筋砼。坝体右坝端新建C25砼交通道路40m，道路下预埋内径60cm钢筋砼承插管(Ⅲ级管)，长度8m。消力池段采用C25钢筋结构、厚度30cm，两岸采用C20砼护坡防护。尾水渠段采用铅丝笼防冲垫，两岸采用C20砼护坡防护。②新建护河堤230m,采用12cm厚C20砼衬砌，基础埋置深度1.2m，C20砼重力墙结构，墙顶宽0.3m。③项目工程标志牌1座，安全警示牌2个。

（2）资金安排：计划投入70万元，其中，中央资金70万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划2019年6月20日完成招投标，2019年6月30日开工，2019年10月20日完工，2019年10月30日完成验收。

（4）绩效目标：解决玉皇阁村农田灌溉难题，改善灌溉面积150亩，使农业增产，农民增收，惠及农户150户640人，其中建档立卡贫困户31户101人。

（5）责任单位：水利局

11、2019年南召县崔庄乡崔庄村农田水利项目

（1）建设任务：新建古路河崔庄桥以下至黄鸭河交汇处河堤313m，采用Mu60M7.5浆砌石挡墙结构，高3.43m；新建田间渠道工程共4条，总长1.182km。断面型式为矩形，采用C20砼结构，渠道净宽×净深分别为0.4m×0.4m和0.5m×0.5m，壁厚为10cm。

（2）资金安排：计划投入98万元，其中，中央资金98万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划2019年6月20日完成招投标，2019年6月30日开工，2019年10月20日完工，2019年10月30日完成验收。

（4）绩效目标：解决崔庄村4个村民小组农田灌溉难题，改善灌溉面积100亩,使农业增产，农民增收，并保护该村扶贫车间1处，惠及农户200户700人，其中建档立卡贫困户50户90人。

（5）责任单位：水利局

12、2019年南召县板山坪镇板山村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：河岸护砌400m，采用浆砌护坡；塘堰清淤及加固整治4座，清淤深度不低于1.5m，坝坡面采用C20混凝土护砌等工程；新建直径3m的大口井1眼及配套设施，新建40cm×40cm渠道800m。

（2）资金安排：计划投入149万元，其中，中央资金149万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：解决板山村灌溉难题，改善灌溉面积330亩，使农业增产，农民增收。惠及农户202户885人，其中建档立卡贫困户32户65人。

（5）责任单位：水利局

13、2019年南召县板山坪镇莲花村护河堤工程项目（二批）

（1）建设任务：河道护砌工程、新建交通桥工程及道路加宽加高工程等。①河道护砌工程河道护砌总长210m，护砌材料采用Mu60M7.5浆砌石挡墙结构，墙顶宽0.4m，基础埋深0.7m。② 新建交通桥工程，该桥全长8m，共1跨，桥梁上部结构为C30钢筋砼现浇板，设计桥面净宽3.5m，桥板厚0.36m，桥面设10cm厚的C30砼铺装层，两侧设1.5m高的大理石防护栏杆，桥台下部结构采用重力式桥台，台帽为C25钢筋砼结构，厚0.4m，台身为C20砼结构。③ 道路加宽及加高工程 ，共长135m长道路进行加宽，加宽宽度0.6m，对局部毁坏道路进行恢复。并对右岸道路进行加高。④项目工程标志牌1座。

（2）资金安排：计划投入55万元，其中，中央资金55万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：保护人口400人及20亩农田防洪安全，惠及建档立卡贫困户20户56人。

（5）责任单位：水利局

14、2019年南召县城郊乡罗坪村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：南岗村拆除重建渡槽1座，单跨长10m，共2跨，总长20m，下罗坪村拆除重建渡槽1座，共1跨，总长10m。重建渡槽槽身净尺寸1.5m×1.5m，采用C30 钢筋砼结构，槽身上部设置C30钢筋砼拉杆，端部及支座处均采用沥青砼及橡皮止水，槽墩、槽台采用C20砼材料，墩帽及台帽墩均采用C25 钢筋砼，槽墩埋深不小于1.6m，槽台埋深不小于1.5m，基础采用放大基础。渡槽进出口采用钢筋砼矩形渠道与上下游衔接，长度各10m。

（2）资金安排：计划投入27.6万元，其中，中央资金27.6万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：解决罗坪村灌溉难题，改善灌溉面积410亩，使农业增产，农民增收。惠及农户282户1450人，其中建档立卡贫困户42户126人。

（5）责任单位：水利局

15、2019年南召县马市坪乡贯沟村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：塘堰清淤及加固整治3座，清淤深度不低于1.5m，坝坡面采用C20混凝土护砌、背水坡植草护坡，放水洞拆除重建、溢洪道维修加固等工程，配套40cm×40cm渠道2500m；共新建 2 座大口井及配套设施，1#大口井内径3m，井深 10m，2#大口井内径 3m，井深 6m；新建截潜坝1座，坝长 15m，坝总高 2.2m。

（2）资金安排：计划投入165万元，其中，中央资金165万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：解决贯沟村灌溉难题，改善灌溉面积428亩，使农业增产，农民增收。惠及农户165户765人，其中建档立卡贫困户44户152人。

（5）责任单位：水利局

16、2019年南召县云阳镇唐庄村应急抗旱工程项目（二批）

（1）建设任务：①提水灌溉工程：（A）提水工程。建设直径300mm深井6眼，蓄水池5座，及配套机电设备，铺设供水钢管20m，埋设供水PVC-UH管2650m。（B）田间灌溉工程。田间铺设PVC-UH管de110PE供水支管2条长共2320m，φ50移动软管长1100m；配套电气设备、闸阀、给水栓及管件。②其它工程。道路侧路基边坡浆砌石挡墙防护长度30m，项目工程标志牌1座，标示牌2个。

（2）资金安排：计划投入150万元，其中，中央资金150万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：新增和改善农田灌溉面积1160亩，使农业增产，农民增收。改善唐庄村村内环境，提高群众满意度。惠及340户1316人，其中建档立卡贫困户56户202人。

（5）责任单位：水利局

17、2019年南召县四棵树乡和平沟村灌溉水源蓄水工程项目（二批）

（1）建设任务：塘堰清淤整治1座，坝长26m，坝体培厚加宽，迎水坡新建C20混凝土护坡，拆除重建放水洞，溢洪道疏浚加固等工程。

（2）资金安排：计划投入65万元，其中，中央资金65万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：保护下游群众200人及150亩农田防洪安全，惠及建档立卡贫困户16户35人。

（5）责任单位：水利局

18、2019年南召县崔庄乡周湾村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：河道清淤整治、挡水坝工程及其他工程等。1#挡水坝长24m，2#挡水坝长8m，挡水坝采用C20 砼结构型式，由上游砼铺盖段、坝体段、浆砌石护底段等部分组成。铺盖段采用 C20 砼护底，坝体段采用折线型实用堰，坝体材料采用 C20 砼结构，堰顶宽 0.5m，堰高1.0m，护底段采用 30cm厚Mu60M7.5浆砌石护底。河道清淤整治150m，清淤平均厚度为0.5m。

（2）资金安排：计划投入10万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金10万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月25日，开工时间2019年10月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收2019年11月10日。

（4）绩效目标：改善周湾村仓房组群众生活居住环境，改善30多户贫困户、120余贫困人口生活居住环境。

（5）责任单位：水利局

19、2019年南召县住建局农村危房改造建设项目

（1）建设任务：对城郊乡191户、留山镇388户、小店乡419户、云阳镇247户、皇后乡364户、太山庙乡256户、石门乡205户、四棵树乡219户、南河店镇187户、白土岗镇195户、板山坪镇348户、乔端镇139户、马市坪乡287户、崔庄乡446户共计全县14个乡镇288个行政村3891户农村危房改造，C级危房改造控制在10000元以内，D级危房改造控制在17000元-40000元以内。

（2）资金安排：计划投入6614.7万元，其中，中央资金6614.7万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划开工时间2019年1月1日，完工时间2019年10月1日前，完成验收2019年10月31日前。

（4）绩效目标：改造后房屋保证安全期限：拆除重建≥30年、维修加固≥10年，全面提升贫困户住房安全和改善居住条件，改造后验收合格率100%，解决全县3891户贫困户住房安全问题。

（5）责任单位：住建局

20、2019年南召县小店乡庙西村农田水利建设项目

（1）建设任务：新建庙西村空山河一河两岸Mu60M7.5浆砌石护河堤长1450米。其中庙西村护河堤长1000米，凌楼村护河堤长450米，堤防高度4米，地面以下高1米，宽1.4米，地面以上高3米，顶宽0.5米，底宽1.4米，迎水面直立。

（2）资金安排：计划投入272万元，其中，中央资金272万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月14日，开工时间2019年4月30日，完工时间2019年9月30日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目建成后，能够有效保障项目区502户1000多名群众生命财产安全，保障项目区500多亩耕地、100多亩林地不受洪水威胁和侵害，保障农田旱涝保收，预计每户增收1000元。有效改善空山河流域的生态环境，惠及建档立卡贫困群众106户248人。项目验收合格率100%，群众满意度100%。

（5）责任单位：发改委

21、2019年南召县小店乡庙西村乡村道路建设项目

（1）建设任务：新建小店乡庙西村扁鹊路口至石介岭通组道路宽3米，5%水泥稳定土垫层，0.2米厚水泥混凝土面层，砼C25公路0.692公里。

（2）资金安排：计划投入15万元，其中，中央资金15万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月14日，开工时间2019年4月30日，完工时间2019年9月30日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：有效解决项目地贫困群众154人出行难问题，为当地100亩桃园的销售提供便利的运输条件。大幅度提升群众满意度。

（5）责任单位：发改委

22、2019年南召县乔端镇穆老庄村道路修建工程项目

（1）建设任务：修建穆老庄村瓦房院组道路宽4米，5%水泥稳定土垫层，0.2米厚水泥混凝土面层，砼C25公路1.17公里。

（2）资金安排：计划投入49万元，其中，中央资金49万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月14日，开工时间2019年4月30日，完工时间2019年9月30日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目建成后彻底解决穆老庄村瓦房院组与高坡组58户240人的通行问题，方便两组群众的生产生活问题，社会效益大，群众满意度较高。

（5）责任单位：发改委

23、2019年南召县云阳镇唐庄村片区开发项目（二批）

（1）建设任务：新建四级水泥公路7.91公里，宽3.5米，厚0.18米；新建桥梁7处，其中平板桥6座长22米，简易桥一座；新建饮水灌溉工程打井7眼，井深160米；河道治理工程,修建河道双侧生态护坡长140米宽2.5米；河道清淤1260平方米；塘堰围护450平方米。

（2）资金安排：计划投入500万元，其中，中央资金500万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年10月1日，开工时间2019年10月10日，完工时间2019年11月10日，完成验收时间2019年11月15日。

（4）绩效目标：项目建成后解决贫困村产业发展问题，能有效提升唐庄及周边贫困村桃子的输出，带动唐庄周边200多户1000余名贫困群众收入，预计户均增收3000元以上，便捷1000余名贫困群众出行。饮水灌溉工程，为项目地贫困群众提供便利灌溉条件，服务贫困群众200多户。带贫年限20年以上，项目建成后产权归属村两委。项目合格率100%，群众满意度较高。

（5）责任单位：发改委

24、2019年南召县乔端镇水晶河村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：修建护河堤长800米，基础深1米，宽2.5米，均高3米，顶宽0.5米，背水边坡1：0.45，护河堤采用75#浆砌石挡墙形式砌筑。

（2）资金安排：计划投入160万元，其中，中央资金160万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年10月1日，开工时间2019年10月10日，完工时间2019年11月10日，完成验收时间2019年11月15日。

（4）绩效目标：项目建成后，能够有效保障项目区565户1962多名群众生命财产安全，保障项目区500多亩耕地、100多亩林地不受洪水威胁和侵害，保障农田旱涝保收，增加群众收入，预计户均增收1500元以上，有效改善水晶河流域的生态环境，带贫年限20年以上。

（5）责任单位：发改委

25、2019年南召县小店乡川店村农田水利项目（二批）

（1）建设任务：（A）小店乡小店河川店村段堤防整治工程加固堤防500米，其中左岸两段（0+000-0+340、0+444-0+524）420米，右岸（0+444-0+524）80米，采用C20砼重力式挡土墙护岸；挡土墙顶宽0.4m，临空边坡为1:0.3，填土面直立，挡土墙总高2.7m，其中河床以上高2.7m，以下（基础）深1m，基础底宽1.8m。挡土墙每隔20m设一道伸缩缝，缝宽2cm，内嵌聚乙烯闭孔泡沫板。（B）川店塘堰整治工程对堤防一侧252米边坡（0+000-0+252段）进行护砌治理，采用C20砼挡墙护砌，挡土墙顶宽0.4m，临空边坡为1:0.3，填土面直立，挡土墙总高2.7m，其中河床以上高2.7m，以下（基础）深1m，基础底宽1.8m。挡土墙每隔20m设一道伸缩缝，缝宽2cm，内嵌聚乙烯闭孔泡沫板。

（2）资金安排：计划投入160万元，其中，中央资金160万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年10月1日，开工时间2019年10月10日，完工时间2019年11月10日，完成验收时间2019年11月15日。

（4）绩效目标：项目实施后能够有效保障项目区330户1000多名贫困群众人身财产安全及326亩耕地的土壤保持及灌溉条件，降低贫困群众的种植成本，方便周边群众出行，有效解决1000余名贫困群众出行难的问题。带贫年限20年以上，项目建成后产权归村两委所有。群众满意度较高。

（5）责任单位：发改委

26、2019年南召县太山庙乡梁沟村片区开发项目（二批）

（1）建设任务：(A)修建四级水泥路宽4.5米，5%水泥稳定土垫层，0.2米厚水泥混凝土面层，砼C25公路0.71公里；(B)修建护河堤一座长672米，底座基础宽1米，高0.5米，护坡高2米，宽0.8米;(C)修建桥梁一座，长7米，宽6米。

（2）资金安排：计划投入158万元，其中，中央资金158万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年10月1日，开工时间2019年10月10日，完工时间2019年11月10日，完成验收时间2019年11月15日。

（4）绩效目标：项目建设有效解决了项目实施村建档立卡贫困户产业发展问题，有效带动梁沟村及周边贫困村的发展，预计减少贫困群众出行时间1小时，解决1000余名贫困群众出行难的问题，保障项目地500余名贫困群众生命财产安全，使项目地农副产品得到有效灌溉，预计户均增收1000元以上。带贫年限20年以上。

（5）责任单位：发改委

27、2019年南召县贫困村通村组道路硬化项目

（1）建设任务：新建38条58.658公里的贫困村通村组水泥（油）路硬化项目。其中：①通村组路路面宽3米的有10条10.08公里，水泥混凝土面层厚18cm；②路面宽3.5米的有13条20.9公里，水泥混凝土面层厚18cm；③路面宽4.5米的有11条16.958公里，水泥混凝土面层厚20cm；④路面宽5米的有2条1.4公里，两条1.4公里采用水泥混凝土面层厚20cm。1条0.3公里采用5%水泥稳定碎石基层，5cm沥青混凝土面层；⑤路面宽5米的有1条0.7公里，采用5%水泥稳定碎石基层，5cm沥青混凝土面层。

（2）资金安排:计划投入2948.52万元，其中，中央资金2948.52万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度:计划完成招投标时间2019年4月10日,开工时间2019年5月20日,完工时间2019年9月1日,完成验收2019年10月20日。

（4）绩效目标：通过本批项目的实施，改变了农村交通落后面貌，促进了农民生活富裕，促进了经济增长，促进了农村文明，促进了城乡一体化；解决18687出行难问题，其中惠及建档立卡贫困人口6227人。该项目逐步消除了制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（5）责任单位:交通局

28、2019年南召县贫困村便民桥建设工程项目

（1）建设任务：建设8处（座）439.18米便民桥，其中：桥面宽6米的1座20米，桥面宽6.5米的2座236.02米，桥面宽8米的4座183.16米。

（2）资金安排：计划投入1197.08万元，其中，中央资金1197.08万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月10日，开工时间2019年5月20日，完工时间2019年9月1日，完成验收2019年10月20日。

（4）绩效目标：通过本批项目的实施，出行难得到了改善，解决了12199出行难问题，其中惠及建档立卡贫困人口1557人。改变了农村交通落后面貌，促进了农民生活富裕，促进了经济增长，促进了农村文明，促进了城乡一体化；逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（5）责任单位:交通局

29、2019年南召县贫困村村组道路及便民桥工程建设项目（二批）

（1）建设任务：改建59条57.643公里的贫困村通村组水泥路硬化项目及11处345米便民桥项目。其中：①通村组路路面宽3米的有29条25.123公里，水泥混凝土面层厚18cm；②路面宽3.5米的有18条18.76公里，水泥混凝土面层厚18cm；③路面宽4.5米的有12条13.76公里，水泥混凝土面层厚20cm；④便民桥中漫水桥6处，其中5米宽漫水桥3处180米；6米宽漫水桥3处65米；⑤板桥5处，其中5米宽板桥2处18米；6米宽板桥2处66米；9米宽板桥1处16米。

（2）资金安排：计划投入3336.19万元，其中，中央资金3336.19万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月31日，开工时间2019年9月1日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年10月20日。

（4）绩效目标：通过本批项目的实施，完善了贫困村基础设施，解决了27709人出行难问题，改变了农村交通落后面貌，促进了农民生活富裕，促进了经济增长，促进了农村文明，促进了城乡一体化；逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（5）责任单位：交通局

30、2019年南召县贫困村村组道路建设项目（三批）

（1）建设任务：改建82条97.525公里的贫困村通村组水泥路硬化项目。其中：①通村组路路面宽3米的有17条13.18公里，水泥混凝土面层厚18cm；②路面宽3.5米的有27条36.215公里，水泥混凝土面层厚18cm；③路面宽4米的有3条3公里，水泥混凝土面层厚20cm；④路面宽4.5米的有28条35.77公里，水泥混凝土面层厚20cm；⑤路面宽5米的有4条7.82公里，水泥混凝土面层厚20cm；⑥路面宽5.5米的有1条0.9公里，水泥混凝土面层厚20cm；⑦路面宽6米的有1条0.5公里，水泥混凝土面层厚20cm；⑧路面宽6.5米的有1条0.14公里，水泥混凝土面层厚20cm。

（2）资金安排：计划投入5507.07万元，其中，中央资金1574.78万元、省级资金2793.06万元、市级资金1139.23万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月1日，开工时间2019年9月10日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年11月1日。

（4）绩效目标：通过本批项目的实施，完善了贫困村基础设施，解决了69349人出行难问题，惠及建档立卡贫困人口7783人,改变了农村交通落后面貌，促进了农民生活富裕，促进了经济增长，促进了农村文明，促进了城乡一体化；逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（5）责任单位：交通局

31、2019年南召县贫困村便民桥工程建设项目（三批）

（1）建设任务：新建13处(座)336米便民桥项目。其中：①漫水桥4处145米；②板桥8处186米；③桥涵1处5米。

（2）资金安排：计划投入626.28万元，其中，中央资金0万元、省级资金626.28万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月1日，开工时间2019年9月10日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年11月1日。

（4）绩效目标：通过本批项目的实施，群众出行难得到改善，解决了8429人出行难问题，惠及建档立卡贫困人口1274人。改变了农村交通落后面貌，促进了农民生活富裕，促进了经济增长，促进了农村文明，促进了城乡一体化；逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（5）责任单位：交通局

32、2019年南召县交通局道路交通扶贫项目(二批)

（1）建设任务：城郊乡东庄村：宽7米、长1.2公里生产旅游道路路基处理；太山庙乡一峰村：月湾西组到月湾东组长219米，宽3.5米；白土岗乡闫楼村：长25米，底6米，路面宽4米，深2米，上下河堤各15米，护桥拦河坝长25米，宽2米，深2.5米的漫水桥一座；乔端镇扒地村：护坡130m，修路300m,修排水渠200m。

（2）资金安排：计划投入106万元，其中，中央资金0万元、省级资金50万元、市级资金56万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月1日，开工时间2019年8月10日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：改善居住环境，方便群众出行，有助于发展旅游产业。解决7497人行路难问题，其中贫困人口744人。

（5）责任单位：交通局

33、2019年南召县交通局农村道路基础设施项目（二批）

（1）建设任务：新建县派驻村第一书记42个贫困村道路交通建设项目。其中：城郊乡贾沟村：孙家庄组至岭上组道路宽3.0米，长256米；城郊乡柴岗村：组组通宽2米，长384米；留山镇褚湾村：新建组内道路 长256米，宽3米；留山镇好汉村：长256米，宽3米道路；小店乡皇城村：硬化桃西组、后庄组、碾盘组入户道路长307米，宽2.5米；小店乡建坪村：硬化道路770平方米；小店乡马庄村：三个组3处桥涵建设；小店乡山底村：硬化入户道路长256米，宽3米；小店乡庙西村：硬化入户路长307米，宽2.5米；小店乡东坪村：硬化入户道路长256米，宽3米；小店乡川店村：硬化入户道路长307米，宽2.5米；小店乡杨庄村：硬化道路770平方米；白土岗镇寺上村：寺上村漫水桥工程；白土岗镇柳树沟村：柳树沟沟口组，路面3米，长256米；白土岗镇白东村：白东村道路，小龙虾基地田间道路长334米，宽2.3米；白土岗镇石板河村：石板河村道路，石板河水库至东庄组307米长，宽2.5米；白土岗镇旬垛村：旬垛村大朱庄组道路宽2.5米，长307米；板山坪镇松河村：修建入组道路2.5米宽308米长20公分厚；板山坪镇华阳宫村：平板桥6米长、5米宽；南河店镇柏林庵村：余家沟-余家沟口，长219米，宽3.5米，16cm厚；南河店镇韩店村：裴二组口-李茬沟，长256米，宽3米，厚16cm；石门乡黑石寨村：①石寨组南—石寨二组155米，宽2.5米；②石湖路口-白庄组长155米，宽2.5米。总长310米；石门乡玉皇阁村：①堰潭沟组东—组西115米，宽2.5米；②堰潭沟组东—组北105米，宽2.5米；③堰潭沟组南—组北90米，宽2.5米。总长310米；石门乡石门村：南沟—大块地长310米，宽2.5米；石门乡黑龙村：①庙沟组北—组西，长100米，宽2.5米；②簸箕掌西—簸箕掌东，长200米，宽2.5米；以上总长300米；云阳镇当中庄村：凡庄组3米宽、250米长；云阳镇唐庄村：唐庄组长150米宽4.5米水泥路；云阳镇白行村：白家庄至闫家岭村道连接项目：4.5米*180米水泥道路一条；云阳镇铁佛寺村：新村路口至新村桥,路面宽4.5米,长170米；太山庙乡九里山村：学校至火车站道路219米，宽3.5米；太山庙乡安庄村：护坡400立方；太山庙乡前湾村：村部至高坡组，长219米，宽3.5米；太山庙乡包坪村：张北、张东、张西、石灰窑组四个组主干道路基长219米，宽3.5米；太山庙乡罗沟村：罗东、罗南入户道路769平方，厚10公分；皇后乡郭庄村：从台沟岔路口到台沟自然村，修路220米，18公分厚，3.5米宽；皇后乡苏湾村：从吴定国房后至压虎庙村，厚20厘米、宽3米、长256米、生产生活道路；皇后乡辛庄村：从皇后村到北坡组150米2.5米宽15cm厚；纸房至邵振甫150米2.5米宽15cm厚；乔端镇穆老庄村：硬化入组道路500米；乔端镇水晶河村：岭西组：220米*2.5米，西庄组：50米*2.5米；乔端镇大竹园村：硬化入组道路600米；崔庄乡山坪村：修建入组道路宽3米，长255米；崔庄乡崔庄村：高庄组、桐树园组入户道路宽2.5米，长300米。

（2）资金安排：计划投入420万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金420万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月1日，开工时间2019年8月10日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：项目实施后各村基础设施将进一步改善，群众出行更加便利，群众生产生活水平得到提高，使群众长期受益，提高群众满意度，加快了贫困户脱贫致富的步伐，受益贫困户达到1796户5500人，为全县脱贫攻坚工作的稳步推进奠定了坚实的基础。

（5）责任单位：交通局

34、2019年南召县四棵树乡青杠扒村灌溉用水工程项目（二批）

（1）建设任务：新建三硬帮水渠（400x400mm）,长度4500米，涉及窑上、王庄、河西、河东、段庄等6个组灌溉用水。

（2）资金安排：计划投入67.5万元，其中，中央资金67.5万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月20日，开工时间2019年9月30日，完工时间2019年10月30日，完成验收时间2019年11月5日。

（4）绩效目标：项目实施后惠及下游802人、及280亩农田灌溉用水有保障，惠及建档立卡贫困户85户242人，可持续使用20年以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

35、2019年南召县小店乡庙西村耕地灌溉项目配套设施建设项目（二批）

（1）建设任务：新打直径30厘米深水井1个190米；购置直径5厘米PVC直埋管2500米、20吨无塔供水罐1个、15千瓦水泵1个、出水管150米、12平方管护房1间、10平方电缆线200米和水泵节能保护器1个。

（2）资金安排：计划投入22万元，其中，中央资金22万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月20日，开工时间2019年9月30日，完工时间2019年10月30日，完成验收时间2019年11月5日。

（4）绩效目标：项目实施后可解决100亩耕地灌溉问题，受益贫困户38户，110人，可持续使用20年以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

36、2019年南召县农业农村局方冲村闫楼村农田水利基础设施项目(二批)

（1）建设任务：马市坪乡方冲村：新建1300米，50*50公分、壁厚10公分矩形混凝土灌溉水渠；白土岗乡闫楼村：新打水井2眼：直径不低于2.5米，深不低于10米（郭家庄和下闫楼）。

（2）资金安排：计划投入44万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金44万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：马市坪方冲村灌溉水渠系建设项目完成后可保证灌溉耕地、发展苗木花卉种植、300余亩药材种植用水问题，保证群众稳定增收，受益人口达400人，其中贫困户35户140人，可持续使用20年以上，群众对项目实施效果非常满意。；白土岗镇闫楼村水井工程完成后方便该村两个村民小组群众灌溉水田，解决耕地用水困难，收益人口达110人，其中贫困户8户18人，可持续使用20年以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

37、2019年南召县农业农村局农村基础设施项目(二批)

（1）建设任务：城郊乡大庄村：新建食用菌基地建设50*50，壁厚10公分矩形混凝土水渠长500米；板山坪镇樊楼村：整修李家庄50*50，壁厚10公分矩形混凝土水渠长约500米；马市坪乡白庄村：建设提灌站一座，包含3米×3米水井1座，水管水泵电线等配套物资；皇后乡凉水泉村：32公分深水井两眼，各80米深，深水井下水泵两台；留山镇马湾村：新打直径不少于1.5米，深度10米以上机电井2眼及配套设施；太山庙乡梁沟村、刘村：新建扶贫车间电力变压器及输变电线路等配套设施主要包含200KVA变压器2台，配套线路电缆800米，水泥电线杆4根等；白土岗镇桐梓村：新建矩形长250米，宽80公分，高50公分，渠壁15公分混凝土水渠；白土岗镇火神庙村：先庄组火神庙组渠长150米，宽80公分，高1米，渠壁15公分混凝土水渠，疙瘩组杨树沟三道岭大渠长50米，宽1米，高1米，渠壁20公分混凝土水渠；崔庄乡程家庄村：韩庄组水渠50X50公分，壁厚10公分矩形混凝土共500米；崔庄乡仓房村：整修李家庄50X50公分，壁厚10公分矩形混凝土水渠长约700米；崔庄乡荆子河村：修建50X50公分，壁厚10公分矩形混凝土水渠共500米。

（2）资金安排：计划投入120万元，其中，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金120万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：城郊乡大庄村项目实施后可解决食用菌基地排水能力，提高基地经济效益；板山坪镇樊楼村项目实施后可解决李家庄组61户群众农田灌溉问题；马市坪乡白庄村提灌站实施后可带动未脱贫户32户增收脱贫，使提灌站附近200余亩得到浇灌；皇后乡凉水泉村机电井实施后可解决凉水泉村民460户其中贫困户65户安全饮水问题；留山镇马湾村机井项目实施后可支持发展苗木花卉80亩，每年增加收入8万元；太山庙乡梁沟村、刘村就业车间电力配套项目实施后可有效提高扶贫车间及时长久运营生产，扩大生产力，解决项目实施村建档立卡贫困户产业发展和就业问题；项目建设完成后可解决15户贫困家庭近30个就业岗位，户均增收3000元以上；白土岗镇桐梓村水渠建设完成后可解决双庙组郭庄组两组群众灌溉问题；白土岗镇火神庙村水渠建设完成后可满足两个组农田灌溉问题；崔庄乡程家庄村水渠建设后可解决陈家庄组、韩庄两个组农田灌溉问题；崔庄乡仓房村水渠修复后可解决仓东、仓西两组农田灌溉问题；崔庄乡荆子河村水渠建设完成后可解决上米、下米、石笼组群众农田灌溉问题，项目实施后可持续使用20年以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

（二）生产发展类项目

2019年产业发展类建设项目共投入14070.45万元，其中，中央资金4776.42万元，省级资金2586.26万元，市级资金1757.77万元，县级资金4950万元。具体承担项目建设的责任单位、资金安排如下：

1、2019年南召县扶贫办产业奖补项目

（1）建设任务：按3000-5000元/户标准，补助城郊乡13户，其中种植业2户，养殖业8户，运输业3户；留山镇3户，养殖业3户；小店乡3户，养殖业3户；云阳镇60户，其中种植业54户，养殖业5户，其他产业1户；皇后乡95户，种植业95户；石门乡19户，其中种植业1户，养殖业16户，加工业2户；四棵树乡22户，其中种植业13户，养殖业9户；南河店镇23户，其中种植业7户，养殖业16户；白土岗镇82户，其中种植业19户，养殖业55户，运输业8户；马市坪乡11户，其中种植业9户，养殖业2户；崔庄乡37户，其中种植业28户，养殖业8户；运输业1户。

（2）资金安排：计划投入183万元，其中，中央资金183万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：2019年3月1日开始，完工时间2019年10月1日，2019年10月31日完成验收。

（4）绩效目标: 扶持368户贫困户发展种植业、养殖业、

加工业及运输业等产业，确保每户贫困户每年稳定增收8000元左右，使我县368户贫困户在种植业、养殖业、加工业及运输业等方面获得产业支持，在政府指导下和帮扶责任人帮扶下实现贫困户稳定增收，指明贫困户脱贫致富的方向，激发贫困户发展生产的积极性。同时结合我县特色产业通过贫困户的小聚集，壮大我县产业基地建设，为全县脱贫奠定良好基础；受益年限1到3年。

（5）责任单位：扶贫办

2、2019年南召县扶贫办建档立卡贫困人口"雨露计划”补助项目

（1）建设任务:全县4675名贫困户“雨露计划”补助。其中:短期技能培训1975名，按每人每年1500-2000元标准补助；在校生职业教育2700名，按每人每学期1500元标准补助。

（2）资金安排: 计划投入800万元，其中，中央资金800万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度: 2019年1月10启动，2019年12月31完成验收并资金拨付到位。

（4）绩效目标:①短期技能培训补助1975人次，每人1500-2000元，既能解决贫困户技术短缺问题，为贫困户学习技术提供资金支持，又能为贫困户就业提供保障。②职业教育补助2700人次，每人每学期1500元，确保贫困家庭子女不因贫困失学，解决贫困人口生产技术短缺问题。催生贫困人口内生动力，促使贫困人口早日脱贫; 受益年限均为1年。

（5）责任单位:扶贫办

3、2019年南召县扶贫办小额信贷贴息项目

（1）建设任务：对940户贫困户扶贫小额贷款，按“卢氏模式”小额贷款给予年利率4.35%全额贴息。

（2）资金安排：计划投入206.5万元，其中，中央资金206.5万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：开工时间2019年1月10日，完工时间2019年11月1日，验收时间2019年11月30日。

（4）绩效目标：通过贫困户扶贫小额贷款及卢氏模式小额贷款，解决940户贫困农户发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现增收脱贫。受益年限1-3年。

（5）责任单位：扶贫办

4、2019年南召县光伏扶贫电站建设项目

（1）建设任务：建设村级光伏扶贫电站78个（含17个易地搬迁光伏扶贫电站），总规模25.18674MW，覆盖4174户贫困户;建设户用屋顶光伏电站95个，总规模475KW,覆盖95户贫困户。根据脱贫攻坚规划，前期工作2018年已经完成，按项目规划编入2019年方案实施。

（2）资金安排：计划投入3300万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金3300万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2017年 5 月 26 日（一期、二期），2017年11月17日（三期）；开工时间2017年6月3日（一期、二期），2017年12月3日（三期）；完工时间2017年6月30日（一、二期）；2018年5月30（三期）；完成验收2017年12月3日（一期、二期），三期正在做竣工验收。

（4） 绩效目标：涉及14个乡镇78个村，带动4257户贫困户增收脱贫，其中城郊乡141户，留山镇361户，小店乡303户，云阳镇209户，皇后乡268户，太山庙乡585户，石门乡307户，四棵树乡344户，南河店镇489户，白土岗镇221户，板山坪镇301户，乔端镇99户，马市坪乡180户，崔庄乡354户；户用屋顶光伏电站带动95户；户均年增收1200元，进一步增加贫困户收益，提高贫困户生活水平。

（5）责任单位：扶贫办（金富公司）

5、2019年南召县小店乡庙西村农副产品交易基地建设项目

（1）建设任务：新建农副产品交易场所16000平方米；其中新建C25混凝土交易场所 10000平方米，厚度0.2米，安装花岗岩侧石（900*350*150mm）600米；交易场所回填土方平均深度3.12米，共50000立方米。新建直径400mm钢筋混凝土雨水管450米，砖砌直径1000mm雨水检查井9个，砖砌雨水进水口（单平箅(680*380) 井深1m）18个。按照县投、乡建、村使用的原则，新建农副产品交易基地建成后基地产权归小店乡人民政府，收益归庙西村村集体所有。

（2）资金安排：计划投入243万元，其中，中央资金243万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月14日，开工时间2019年4月30日，完工时间2019年9月30日，完成验收时间2019年10月30日。

（4）绩效目标：通过项目的实施，有效带动庙西村、建坪村等5个周边贫困村的经济发展，服务农户约1000户，使项目地周边贫困村粉条、水果、苗木花卉等农副产品形成市场规模，带动贫困村村级集体经济和贫困户增收，预计每户增收3000元。惠及建档立卡贫困群众306户843人，项目验收合格率100%，群众满意度95%以上。

（5）责任单位：发改委

6、2019年南召县南河店镇柞蚕制种检测基地建设项目

（1）建设任务：新建制种室、镜检室、无毒保卵室、催青室、质量检测室等75间，建筑面积2400㎡，预计投资342.9万元；购置制种、生产检测设备等预计需资金7.1万元（前期工作2018年已经完成，按项目规划编入2019年方案实施)。南河店柞蚕制种检测基地建成后，其产权归属南河店镇人民政府。

（2）资金安排：计划投入350万元，其中，中央资金0万元、省级资金350万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：完成招投标时间2018年12月30日前，开工时间2019年3月30日前，完工时间2019年6月30日前，完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：保障全县柞蚕母种及原种500斤、普通种2500斤的供应。为留山镇、城郊乡、小店乡、南河店镇、太山庙乡等乡镇80户（300人）建档立卡贫困户，供应优质蚕种，带动其养殖柞蚕脱贫，户均年收益10000元以上，长期养殖常年收益。并为其提供技术培训、咨询等服务，使柞蚕产业成为贫困蚕农持续性增收的主渠道。

（5）责任单位：蚕业中心

7、2019年南召县四棵树乡柞蚕制种场建设项目

（1）建设任务：新建制种用房16间（保种车间8间、制种车间5间、镜检车间2间、保管室1间）544平方米，预计投资81.6万元；制种设备器材（保种、挂钟、检种标准钢管架子200米；高倍显微镜15部；蛾匡250个；蚕扁250个；产卵纸袋80000个；塑料沙袋400个；晒籽席100张）需配套资金3.4万元。其产权归属四棵树乡人民政府。

（2）资金安排：计划投入85万元，其中，中央资金0万元、省级资金85万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：完成招投标时间2018年12月30日前；开工时间2019年3月30日前；完工时间2019年6月30日前；完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：保障四棵树乡及周边乡镇500斤普通种的供应。为四棵树乡20户（90人）建档立卡贫困户，供应优质蚕种，带动其养殖柞蚕脱贫，户均年收益10000元以上，长期养殖常年收益。并为其提供技术培训、咨询等服务，使柞蚕产业成为贫困蚕农持续性增收的主渠道。

（5）责任单位：蚕业中心

8、2019年南召县城郊乡董店柞蚕制种检测基地建设项目

（1）建设任务：①保种、暖种室20间；②交配室6间；③产卵室6间；④镜检室6间；⑤毛卵室4间；⑥净卵室3间；⑦生产设备工具贮藏室6间。⑧冷藏保鲜库300m³（建筑面积100㎡）合计建筑面积1783㎡。董店柞蚕制种检测基地建成后，其产权归属城郊乡人民政府。

（2）资金安排：计划投入300万元，其中，中央资金0万元、省级资金300万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月30日前，开工时间2019年7月30日前，完工时间2019年10月20日前，完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：保障柞蚕原种200斤、普通种1800斤的供应。为周边城郊、留山、太山庙、崔庄、白土岗、小店等6个乡镇50户（160人）建档立卡贫困户，供应优质蚕种，带动其养殖柞蚕脱贫，户均年收益10000元以上，长期养殖常年收益。并为其提供技术培训、咨询等服务，使柞蚕产业成为贫困蚕农持续性增收的主渠道。

（5）责任单位：蚕业中心

9、2019年南召县多元化发展柞蚕产业贫困户蚕种补贴项目

（1）建设任务：对全县200户建档立卡贫困户养殖柞蚕种进行补贴。

（2）资金安排：计划投入60万元，其中，中央资金0万元、省级资金60万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：开工时间2019年4月1日前；完工时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：带动全县200户（700人）建档立卡贫困户养殖柞蚕增收，预计全县具有劳动能力的养蚕贫困人员330人左右，人均补助柞蚕种3斤（1800元），户均收益在10000元以上，长期饲养、长年收益。

（5）责任单位：蚕业中心

10、2019年南召县南河店镇柞蚕制种检测基地建设附属配套工程项目（二批）

（1）建设任务：改造种茧贮藏室：室内改造面积297㎡，屋顶改造310㎡，迎面房改造150㎡，制种检测基地地坪4308㎡，围墙70m，建造种茧冷藏库：总库容900m³。排水系统：排污管198米，雨水管181米，检查井8座，化粪池2座。项目建成后其产权归属南河店镇人民政府。

（2）资金安排：计划投资191.01万元。其中，中央资金0万元，省级资金191.01万元，市级资金0万元，县级资金0万元。

（3）时间进度：完成招投标时间2019年9月5日前，开工时间2019年9月10日前，完工时间2019年11月10日前，完成验收时间2019年11月30日前。

（4）绩效目标：保障全县柞蚕母种及原种500斤、普通种2500斤的供应。为留山镇、城郊乡、小店乡、南河店镇、太山庙乡等乡镇80户（300人）建档立卡贫困户，供应优质蚕种，带动其养殖柞蚕脱贫，户均年收益10000元以上，长期养殖常年收益。并为其提供技术培训、咨询等服务，使柞蚕产业成为贫困蚕农持续性增收的主渠道。

（5）责任单位：蚕业中心

11、2019年南召县城郊乡董店柞蚕制种检测基地建设附属配套工程项目（二批）

- 建设任务：修建地坪5688㎡，挡土墙（混凝土结构）780m³，围墙（院墙）880m。项目建成后其产权归属城郊乡人民政府。

（2）资金安排：计划投资150.26万元。其中，中央资金0万元，省级资金150.26万元，市级资金0万元，县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月25日前，开工时间2019年9月1日前，完工时间2019年11月10日前，完成验收时间2019年11月30日前。

（4）绩效目标：保障柞蚕原种200斤、普通种1800斤的供应。为周边城郊、留山、太山庙、崔庄、白土岗、小店等6个乡镇50户（160人）建档立卡贫困户，供应优质蚕种，带动其养殖柞蚕脱贫，户均年收益10000元以上，长期养殖常年收益。并为其提供技术培训、咨询等服务，使柞蚕产业成为贫困蚕农持续性增收的主渠道。

（5）责任单位：蚕业中心

12、2019年南召县食用菌标准化种植大棚建设项目(二批)

（1）建设任务：新建食用菌标准化种植大棚99座，材料为镀锌钢架结构。大棚规格：外棚长40米高4米宽9米，内棚长38米高3.5米宽7米及配套相应设施。建设地点为太山庙乡冯庄村、太山庙村、梁沟村、安庄村、一峰村、刘庄村；城郊乡东庄村、大庄村；留山镇上官村等三个乡镇9个贫困村。

（2）资金安排：计划投入891万元，其中，中央资金891万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月30日，开工时间2019年9月1日前，完工时间2019年10月20日前，完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：解决9个贫困村食用菌标准化种植的硬件设施，使农业增产，农民增收。656户贫困户受益；且带动656户以上贫困户发展食用菌种植，人均年增收4000元以上。大棚租赁收益用于村集体（大棚产权归村集体），壮大集体经济的同时拿出一定的比例用于贫困户的生产生活。

（5）责任单位：蚕业中心

13、2019年南召县食用菌产业基地建设项目（二批）

（1）建设任务：投资800万元，在板山坪镇、乔端镇、马市坪乡、崔庄乡、城郊乡、南河店镇、留山镇和皇后乡建设72平方米冬菇棚520座，冬菇内棚74座，褐灵菇棚8座，深水井3口及配套设施设备。

（2）资金安排：计划投入800万元，其中，中央资金0万元、省级资金800万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月6日，开工时间2019年9月10日，完工时间2019年10月30日，完成验收时间2019年11月10日。

（4）绩效目标：解决8个乡镇11个重点贫困村发展香菇产业的设施需求，带动100户以上贫困户发展香菇产业，户均年增收10000元以上；带动200户以上贫困户参与务工，户均年增收4000元以上。前三年，贫困户免费使用菇棚，非贫困户按不低于总投资额8%的比例缴纳租金，该租金70%用于特别困难贫困户的帮扶，30%用于设施维护。三年后，项目所在村菇棚和设施继续带贫或将收益用于村集体（设施设备和菇棚归村集体），改善村内环境，提高群众满意度。

（5）责任单位：蚕业中心

14、2019年南召县乔端镇马别湾村食用菌标准化种植大棚项目(二批)

（1）建设任务：食用菌标准化种植大棚3座及相应设施。大棚材料为镀锌钢架结构，规格：外棚长40米宽9米高4米、内棚长38米宽7米高3.5米。建设地点为乔端镇马别湾村。

（2）资金安排：计划投入30万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金30万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月30日，开工时间2019年9月1日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标：解决马别湾村食用菌标准化种植的硬件设施，使农业增产，农民增收。37户贫困户受益；人均年增收2000元以上。大棚租赁收益用于村集体（大棚产权归村集体），壮大集体经济的同时拿出一定的比例用于贫困户的生产生活。提供就业岗位，提高村集体经济收入。

（5）责任单位：蚕业中心

15、2019年南召县乔端镇马别湾村食用菌基地附属工程建设项目(二批)

（1）建设任务：新建机井1座口径1.5米、深度21米，冷库地坪及进场道路硬化700平方米。建设地点为乔端镇马别湾村。

（2）资金安排：计划投入10万元，其中中央资金10元，省级资金0万元，市级资金0元，县级资金0元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月30日，开工时间2019年9月1日前，完工时间2019年10月20日前，完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：解决马别湾村通往食用菌基地的路面硬化、冷库地坪建设问题，解决食用菌基地用水问题，建成后产权移交给村经济集体，村集体年收益10000元以上，全村37户贫困户受益。

（5）责任单位：蚕业中心

16、2019年南召县南河店镇席老庄村食用菌标准化种植大棚建设项目（二批）

（1）建设任务：新建食用菌标准化种植大棚20座，材料为镀锌钢架结构，每座面积270平方米(外棚长30米宽9米高4米、内棚长28米宽7米高3.5米)及配套设施设备。建设地点为南河店镇席老庄村。

（2）资金安排：计划投入150万元，其中中央资金150元，省级资金0万元，市级资金0元，县级资金0元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月30日，开工时间2019年9月1日前，完工时间2019年10月20日前，完成验收时间2019年10月30日前。

（4）绩效目标：解决席老庄村食用菌标准化种植的硬件设施，使农业增产，农民增收。104户贫困户受益；人均年增收2000元以上。大棚租赁收益用于村集体（建成后大棚产权移交给村集体），壮大集体经济的同时拿出一定的比例用于贫困户的生产生活。

（5）责任单位：蚕业中心

17、2019年南召县太山庙乡冯庄村桑蚕养殖建设项目（二批）

（1）建设任务：新建桑蚕小蚕共育室2间，储桑室1间（长10.5米、宽6米），建筑面积63平方米；购置附属设备切桑机1台、电动伐桑剪1把、消毒机1台，购置相应生产设备等。建设地点为太山庙乡冯庄村。

（2）资金安排：计划投入资金10万元，其中中央资金0元，省级资金0万元，市级资金0元，县级资金10元。

（3）时间进度：开工时间2019年8月30日前，完工时间2019年11月15日前，完成验收时间2019年11月30日前。

（4）绩效目标：带动冯庄村贫困户5户20人，人均年增收3000元。建设项目归冯庄村集体所有，由村两委派专人负责，认真落实各项管理措施。

（5）责任单位：蚕业中心

18、2019年南召县蚕业中心产业扶贫项目（二批）

（1）建设任务：①2019年四棵树乡神仙崖村香菇大棚建设项目：建设香菇大棚二座，大棚为镀锌钢架结构，长23米宽11.5米高5.2米面积264.5平方米，设计使用寿命15年。建设地点为四棵树乡神仙崖村。②2019年四棵树乡张才沟村香菇大棚建设项目：建设香菇大棚二座，大棚为镀锌钢架结构，长23米宽11.5米高5.2米面积264.5平方米，设计使用寿命15年。建设地点为四棵树乡张才沟村。③2019年崔庄乡草庙村食用菌大棚建设项目：建设食用菌标准化种植大棚一座及相应设施。大棚为双层钢架结构，外棚长40米高4米宽9米，内棚长38米高3.5米宽7米，建筑面积360平方米，设计使用寿命15年。建设地点为崔庄乡草庙村。

（2）资金安排：计划投入30万元。其中中央资金0元，省级资金0万元，市级资金0元，县级资金30元。

（3）时间进度：计划完成招标时间2019年8月30日前，开工时间2019年9月1日前，完工时间2019年10月20日前，完成验收2019年10月30日前。

（4）绩效目标：①2019年四棵树乡神仙崖村香菇大棚建设项目：解决神仙崖村香菇种植的硬件设施，提供就业岗位，大棚建成后产权移交给村集体，村集体年收益1万元以上，3户以上贫困户受益；人均年增收4000元以上。②2019年四棵树乡张才沟村香菇大棚建设项目：解决张才沟村香菇种植的硬件设施，提供就业岗位，大棚建成后产权移交给村集体，村集体年收益1万元以上，3以上户贫困户受益；人均年增收4000元以上。③2019年崔庄乡草庙村食用菌大棚建设项目：解决草庙村食用菌种植的硬件设施，提供就业岗位，大棚建成后产权移交给村集体，村集体年收益1万元以上，3户以上贫困户受益；人均年增收4000元以上。

（5）责任单位：蚕业中心

19、2019年南召县扶贫车间等项目配套基础设施建设项目

（1）建设任务：建杨西村2个、潘寨村1个、褚湾村1个产业扶贫厂房建设4座，规格：长48米、宽12米、高5.6米，钢架结构防火岩棉墙体；杨扒村1个灾后重建厂房规格长48米、宽12米、高4.6米，钢架结构防火岩棉墙体及灾毁部分厂房顶棚；②扶贫就业车间及石门乡艾草产业园电力配套资金涉及10个乡镇 33个车间，需新建30套电力配套设备（主要包含300KVA变压器，配套线路电缆每套400米，水泥电线杆每套2根等），分别是城郊乡贾沟村就业车间2套；大庄村就业车间1套，留山镇杨扒村就业车间1套，褚湾村就业车间1套，油坊村就业车间1套，小店乡山底村就业车间、皇城村就业车间1套；庙西村就业车间1套；建坪村就业车间、马庄村就业车间1套，云阳镇杨西村就业车间1套；杨岗村就业车间1套；当中庄村就业车间1套；白行村就业车间1套，皇后乡天桥村就业车间1套、郭庄村就业车间1套、苏湾村就业车间1套、北召店村就业车间1套，石门乡黑石寨村就业车间1套、石门搬迁点就业车间1套、石门艾草产业园2套，四棵树乡雁门村就业车间1套、白草垛村就业车间1套、和平沟村就业车间1套、北大河村就业车间1套、张才沟村就业车间1套、王营村就业车间1套，南河店镇郭营村就业车间1套，板山坪镇板山村就业车间1套、樊楼村就业车间1套，崔庄乡周湾村就业车间、花坪村就业车间、荆子河村就业车间电配套电缆线及电器开关；③白土岗镇白东村小龙虾养殖基地提灌系统配套设施建设主要建设直径3米大口井1眼，配套60*60水渠600米，水泵，管理房等；④城郊乡贾沟村艾叶基地需新建长48米、宽12米、高5.6米，总面积576平方米，钢架结构防火岩棉墙体艾叶基地带贫厂房1座；⑤完善建设全县14个乡镇104个贫困村128个扶贫车间厂区及车间地坪硬化等建设工程；⑥崔庄乡程家庄村扶贫车间配套附属工程主要包括300平方厂区硬化地坪及车间地板砖铺设等。按照“县建乡有”的管理模式，项目完成后产权均归项目所在乡镇人民政府所有。

（2）资金安排：计划投入1200.02万元，其中，中央资金1200.02万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月12日，开工时间2019年9月15日，完工时间2019年10月25日，完成验收2019年11月5日。

（4）绩效目标：①新建5个扶贫车间建设完成后，即可运营投产，带动当地75户贫困群众就近务工增收，车间产权归村集体所有，每年可给村集体带来不少于车间投资额8%的集体收益；②完善扶贫车间电力配套设施，可有效提高扶贫车间及时长久运营生产，扩大生产力，解决项目实施村建档立卡贫困户产业发展和就业问题；项目建设完成成后可解决全县200户贫困家庭近610个就业岗位，户均月增收1500元以上，将有效解决贫困家庭留守人员就业问题，实现贫困群众稳定增收；③白土岗镇白东村小龙虾养殖基地提灌系统配套设施项目建设完成后，项目归乡镇集中管理使用，可有效解决基地内200亩小龙虾池塘用水困难，减少40户贫困养殖户运营成本，户均增收3000元以上；④城郊乡贾沟村艾叶基地需建设厂房项目建设完成后，产权归贾沟行政村集体所有，年收益不低于3万元，可安排提供30户贫困人口进场务工，配合基地种植生产，户均年增收15000元以上；⑤项目实施后，可有效提高扶贫车间及时长久运营生产，改善车间厂区及内部务工环境，扩大生产力，解决项目实施村建档立卡贫困户产业发展和就业问题；项目建设完成成后可解决1300户贫困家庭近1300个就业岗位，户均增收3000元以上，将有效解决贫困家庭留守人员就业问题，实现贫困群众稳定增收；⑥完善扶贫车间配套附属工程，可有效提高扶贫车间及时长久运营生产，扩大生产力，解决项目实施村建档立卡贫困户产业发展和就业问题；项目建设完成后可解决20户贫困家庭近20个就业岗位，户均增收3000元以上，项目实施后可持续带动附近群众至少20年家门口就近务工增收，贫困群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

20、2019年南召县乔端镇穆老庄村扶贫就业基地建设项目（二批）

（1）建设任务: 新建长48米、宽12米、高4.6米总面积576平方米，钢架结构防火岩棉墙体就业基地带贫厂房1座。

（2）资金安排:计划投入51.7万元，其中，中央资金51.7万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度: 计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月25日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标: 项目建设完成后产权归村集体所有，可解决39户贫困家庭近40个就业岗位，贫困户户均增收8000元以上，将有效解决贫困家庭留守人员就业问题，实现贫困群众稳定增收，基地收益能增加村集体经济收入每年不少于3万元，集体收入可用于村内公益事业实施及特困户的帮扶，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

21、2019年南召县农业农村局小龙虾养殖补助项目

（1）建设任务：在全县带动贫困户发展小龙虾养殖638.86亩，每按2000元/亩标准进行补助，其中石门乡227.86亩（程岗村34.8亩，大冲村9亩，黑龙村78.26亩，黑石寨村12.5亩，山根村35.2亩，寺山11亩，石门4亩，孙庄20亩，玉皇阁15.6亩，周庄7.5亩）、南河店镇411亩（杨湾村29.7亩，城口湾村2亩，龙泉寺村39.3亩，延岭沟村5.5亩，韩店村16亩，许田村8亩，柏林庵村28亩，七树元村109.5亩，老蒋庄村30亩，渭林河村84亩，马沟村7亩，曾坪村17亩，郭营村25亩）。

（2）资金安排：计划投入127.77万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金127.77万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划开工时间2019年4月30日，完工时间2019年7月30日，完成验收2019年9月30日。

（4）绩效目标：项目直接带动111户贫困户增收。对于养殖面积达到30亩以上的养殖大户、合作社、企业，每3亩带动一户贫困户，每亩按照2000元的标准对贫困户进行补贴。补贴资金以帮带贫困户入股形式，签订合同投入到合作社（公司、大户），参与生产经营。合作社（公司、大户）按每年不低于1400元钱的标准将本金返还给贫困户，连返5年，同时对盈利部分再给于贫困户分红。

（5）责任单位：农业农村局

22、2019年南召县石门乡艾草产业园建设项目

（1）建设任务：艾草产业基地建设艾草加工厂房6座(规格：长48米、宽20米，钢架结构防火岩棉墙体)及园区混凝土道路、地坪。

（2）资金安排：计划投入1000万元，其中，中央资金830万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金170万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年7月7日，开工时间2019年7月13日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标：项目建成后产权归村集体经济所有，每年可给村集体带来不少于项目投资额8%的村集体收益，还可带动300余贫困户增收，并解决贫困户就近就业问题，户均年增收可达5000元以上，按照“县建村有”的管理模式，建成后产权归石门乡石门村、山根村、裴庄村、周庄村、大冲村、岳沟村所有，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

23、2019年南召县农业农村局艾草产业发展补贴项目

（1）建设任务：在全县发展艾草种植2223.89亩，其中太山庙乡1500亩（一峰张沟村1000亩，安庄村250亩，梁沟村250亩）、石门乡264.19亩（寺山村5.27亩，裴庄村9.5村，周庄6亩，黑龙村110.14亩，寨沟村1.2亩，山根10.76亩，程岗4亩，玉皇阁17.32亩，竹园村100亩）、四棵树乡204.7亩（黄土嘴村80亩，三岔口村43.7亩，神仙崖1亩，瓦渣岭村80亩）、南河店镇225亩（姜仙沟村255亩）。

（2）资金安排：计划投入111.19万元，其中，中央资金111.19万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划开工时间2019年4月10日，完工时间2019年7月30日，完成验收2019年9月30日。

（4）绩效目标：项目直接带动237名贫困户增收。对于种植面积达到50亩以上的艾草种植大户、合作社、加工企业，每10亩带动一户贫困户，每亩按照500元的标准对贫困户进行补贴。补贴资金以帮带贫困户入股形式，签订合同投入到合作社（公司、大户），参与生产经营。合作社（公司、大户）按每年不低于1200元钱的标准将本金返还给贫困户，连返5年，同时对盈利部分再给于贫困户分红。

（5）责任单位：农业农村局

24、2019年南召县留山镇马湾村农业综合种植基地项目

（1）建设任务：在留山马湾村建设2米宽硬化道路190米、3.5米宽硬化道路300米；30*30排水渠120米；新打直径1.5米、深8米机电井1眼；输变电线路3公里；晾晒硬化场平80平方米；60平方米仓储间1座；香菇支架8座等。

（2）资金安排：计划投入30万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金30万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：项目建设完成后归马湾村集体所有，能够带动村内87户283人贫困人口在家就近发展香菇生产种植加工这项优势产业，户均增收达到5000元以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

25、2019年南召县农业农村局杂交构树产业扶贫项目

（1）建设任务：拟使用500万元资金在8个乡镇新种植杂交构树2500亩，以验收合格的实际面积为准，每亩扶持资金2000元。

（2）资金安排：计划投入500万元，其中，中央资金0万元、省级资金500万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：种植任务计划2019年4月1日开始，完工时间2019年11月20日，完成验收2019年11月30日。

（4）绩效目标：一是贫困户通过种植杂交构树产出构树饲料，自身发展养殖能够有效降低饲料成本或通过构树饲料销售增加收入，每户每亩年均增加收入3000元以上；二是采取“龙头企业+贫困户”模式，直接带动100余户贫困户参与到构树产业链条中务工增收，每年户均增收3000元以上，受益的龙头企业每年把受益资金的8%给付所在地村集体，增加村集体收入，用于该村扶贫工作，给付年限不低于20年达到财政投入资金保值增值和扶贫工作持续性的目的。

（5）责任单位：农业农村局

26、2019南召县农业农村局产业扶贫项目(二批)

（1）建设任务：（A）城郊乡竹园沟村：长7.5米、宽6.5米、高3.5米的保鲜冷库一座及基础配套设施；（B）皇后乡娘娘庙村：新建海水养殖海虾水塘5座、食用菌种植大棚10座；（C）太山庙乡一峰村：新建就业车间生产用电300KVA变压器1台，配套电缆400米，电线杆2跟等；（D）四棵树乡黄土嘴村：新建设长30米、宽20米、高4.6米总面积300平米就业基地; （E）马市坪乡南坪村：新建禽类养殖大棚10座，育雏舍1座，封闭式鸡舍1座，购进孵化、育雏、饲料加工器材设备各1套。10个棚舍总面积460平方米依据山地实际䢖设，育雏舍8米×10米另加斗间3米×5米，封闭式鸡舍12米×35米；（F）马市坪乡高庄村：新建香菇基地水井1眼，直径2米，新建烘干室1座及配套设备，香菇烘干室2.2米×8米，烘干设备功率15千瓦；（G）马市坪乡贯沟村：10个60平方米棚，20个40平方圈舍已及水电等配套设施，新建100㎡贮存饲料加工用房1处。

（2）资金安排：计划投入205万元，其中，中央资金0万元、省级资金65万元、市级资金140万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：（A）项目完成后保鲜冷库产权归村集体所有解决5户贫困群众就近就业问题，确保村每年增加1万元村集体经济，户均增收8000元以上，可持续带动至少20年，群众对项目实施效果非常满意；（B）项目实施后可通过本村特有光热储资源对人造海水养殖塘及食用菌大棚提供长期热源，可是项目长久实施，通过项目实施可带动全村126户400余人（贫困户27户95人）常年增收，人年均增收达到5000元以上，可持续发展至少20年，群众对项目实施效果非常满意；（C）项目实施后可保证扶贫车间顺利进行生产，可持续带动30户贫困群众20年内家门口就近务工，人均年增收可达8000元以上，贫困群众对项目实施效果非常满意；（D）项目实施后可带动10户贫困户持续增收，提供15个就业岗位，村集体经济增收3万元，可持续带动最少20年，群众对项目实施效果非常满意；（E）项目实施后可集中培训本村人员发展群类养殖技术，通过禽类养殖带动本村57户145人增收，人均年收入可达5000元以上，可持续带动至少10年，群众对项目实施效果非常满意；（F）项目实施后带动22户贫困户发展香菇种植、花卉种植产业，提供25个就业岗位，25户参与土地流转，人均年增收5000元以上，可持续带动10年，群众对项目实施效果非常满意；（G）项目实施后带动本村66户160人贫困群众学习养殖管护技术，家畜养殖培育技术，发展养殖产业，确保村民和村集体稳定增收，每户每年增收5000元以上，可持续发展至少10年，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

27、2019年南召县农业农村局产业发展扶贫项目(二批)

（1）建设任务：（A）南河店镇龙王庙村、席老庄村、城口湾村、胡垛村：新建长67米、宽7.2米总面积482平方草莓种植大棚5座；新建长60米、宽7.5米总面积450平方葡萄种植大棚5座；（B）太山庙乡兴隆村：扩大桃交易市场，场地面积500平方米，遮阳棚250平方米；（C）四棵树乡青杠扒村、北大河村、大石窑村、和平沟村、白草湾村、雁门村、四棵树村、疙瘩坡村、白草垛村、王营村：新建设新建外棚长9.4米、宽6.4米、高4.5米冷库实用面积长8米、宽5米、高3米30吨保鲜冷库8座；新建外棚长12.4米、宽10.4米、高4.5米冷库实用面积长10米、宽8米、高3米60吨保鲜冷库1座。（D）板山坪镇漆树沟村、板山村：新建设新建外棚长9.4米、宽6.4米、高4.5米冷库实用面积长8米、宽5米、高3米30吨保鲜冷库2座。

（2）资金安排：计划投入170万元，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金170万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：（A）通过项目实施，群众可发展果蔬种植，采用现场采摘，园区务工等模式带动村集体经济发展，增加贫困户收入人均年增收5000元以上，可持续带动发展10年，群众对项目实施效果非常满意；（B）通过项目实施，发展果蔬种植，带动村集体经济发展，增加贫困户收入，解决贫困户卖桃分散困难问题，群众对项目实施效果非常满意；（C）通过项目实施可带动32户贫困户就业、增加村集体年收入1万元，可持续带动10年，群众对项目实施效果非常满意；（D）通过项目实施可带动6户贫困户就业、增加村集体年收入1万元，可持续带动10年，群众对项目实施效果非常满意

（5）责任单位：农业农村局

28、2019年南召县太山庙乡梁沟村100吨保鲜冷库建设项目（二批）

（1）建设任务：太山庙乡梁沟村及周边村落建设50吨保鲜冷库2座。

（2）资金安排：计划投入50万元，其中，中央资金50万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：保鲜冷库产权归在村集体所有，冷库收益用于特困户帮扶和村内公益事业等。项目建设完成将直接带动97名贫困户就业增收，可持续至少20年。带贫模式分为：①贫困户种植桃树与冷库存储协议，贫困户反季节销售鲜桃，带动贫困户年增收不低于1.5万元。②贫困户种植香菇、红薯，养殖蚕茧、知了等农产品利用冷库保险存储反季销售，带动贫困户年增收不低于1.5万元，群众满对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

29、2019年南召县城郊乡北沟村艾草生产加工厂房建设项目（二批）

（1）建设任务：北沟村建设1个长48米、宽12米、高5.6米艾草生产加工厂房。

（2）资金安排：计划投入50万元，其中，中央资金50万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年9月15日，开工时间2019年9月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：项目建成后产权归村集体经济所有，每年可给村集体带来不少于项目投资额8%的村集体收益，还可带动35贫困户种植艾草增收，并解决贫困户就近就业问题，人均年增收可达3500元以上，群众对项目实施效果非常满意。

（5）责任单位：农业农村局

30、2019年南召县林业局中药材种植补助项目

（1）建设任务: 新建、扩建22个中药材种植基地、贫困户种植中药材。22个基地分别是：四棵树乡2个（五垛村基地，圪塔坡村、瓦碴岭村基地），城郊乡1个（菜园村基地），留山镇2个（郭拍店村基地，好汉村基地），石门乡1个（黑石寨村、寺山村基地），白土岗镇4个（杜村村、桐梓村基地，姬村基地，养马坪村基地，瓦房庄村基地），南河店镇4个（龙王庙村基地2个，郭营村基地2个），太山庙乡2个（横山村基地，张沟村基地），板山坪镇1个（松河村基地），小店乡3个（山底村基地，川店村基地，庙西村基地），崔庄1个（程家庄村、荆子河村、塔寺村、王庄村基地），乔端镇1个（穆老庄村、水晶河村基地）。补贴贫困户中药材种植。中药材面积增加5000亩。

（2）资金安排：计划投入500万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金500万元。

（3）时间进度：开工时间2019年2月1日，完工时间2019年11月1日，完成验收时间2019年11月30日。

（4）绩效目标：一是资金补助给基地所在村集体合作社（他们是：四棵树乡的五垛村、圪塔坡村、瓦碴岭村，城郊乡的菜园村，留山镇的郭拍店村、好汉村，石门乡的黑石寨村、寺山村，白土岗镇的杜村村、桐梓村、养马坪村、瓦房庄村、姬村村，南河店镇的龙王庙村、郭营村，太山庙乡的横山村、张沟村，板山坪镇松河村，小店乡的山底村、川店村、庙西村，崔庄乡程家庄村、荆子河村、塔寺村、王庄村，乔端镇的穆老庄村、水晶河村村集体合作社），村集体合作社委托具有中药材种植、养殖能力的大户或企业种植、养殖中药材。大户或企业通过承租建档立卡贫困户土地，贫困户收入租金、基地务工、带动种植、养殖、入股分红等方式增加收入。二是补助种植中药材的贫困户直接受益。共带动建档立卡贫困户500户，户均年增收3000元以上,惠及贫困人口1500人。同时，大户或企业每年拿出补助金额的8%给所在村集体，壮大集体经济用于扶贫，年限不少于20年。

（5）责任单位：林业局

31、2019年南召县云阳镇白行村花木示范推广基地建设项目

（1）建设任务：建设3000平方米催花温室大棚以及配套基础设施。按照“县建镇管村用”的管理模式，产权归云阳镇白行村集体所有。

（2）资金安排：计划投入500万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金500万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年7月15日，开工时间2019年7月16日，完工时间2019年9月10日，完成验收时间2019年9月30日。

（4）绩效目标：帮扶3个贫困村年均收益5万元，增加村集体经济收入；带动50户贫困户基地务工就业，每户年均可增加收入5000元；贫困户入股分红，每户年均可增加收入1500元；壮大村集体经济稳定增收；引领示范带动玉兰盆景（栽）技术的应用。

（5）责任单位：林业局

32、2019年南召县林业局林业产业壮大村集体经济增收项目（二批一期）

（1）建设任务：在城郊乡上店、柴岗、背阴坡、贾沟、前庄等村成立村级中药材种植合作社，每个村注入100万村集体经济，用村集体经济注入村合作社，村合作社将资金注入南召县森源发展合作总社，南召县森源发展合作总社种植中药材等林下经济作物，通过务工、土地流转带动贫困户增收，使村集体经济稳定增收。

（2）资金安排：计划投入500万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金500万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标：注入南召县森源总社资金100万元，约定资金最后归还村集体。森源总社每年拿出该村注入本金100万元的6%作为村集体经济，用村集体经济的60%覆盖该村无劳动能力户增收，40%用于村集体经济稳定增收。通过土地流转、务工等带动170户贫困户每户年收益3000元，带贫不低于10年；实现贫困户稳定增收。

（5）责任单位：林业局

33、2019年南召县南河店镇郭营村、城郊乡竹园沟村林业产业扶贫项目(二批)

- 建设任务：南河店镇郭营村：建设35亩玉兰基地及配套基础设施；城郊乡竹园沟村：建设30亩扁桃（美国大杏仁）种苗培育基地及配套基础设施。

（2）资金安排：计划投入65万元，其中，中央资金0万元、省级资金35万元、市级资金30万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月10日，开工时间2019年8月20日，完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标：提供就业岗位，入股合作社及发展产业增收致富。吸纳10户贫困户通过玉兰苗木入股锦宇园林公司，每户年增收5000元；带动不低于13名贫困人员实现家门口务工就业，年增 元：流转贫困户土地，每亩年租金800元；带动全县玉兰产业转型升级。吸纳不低于15户贫困户通过扁桃苗木入股合作社，每户年增收3000元：带动不低于5名贫困人员实现家门口务工就业;带动全县扁桃（美国大杏仁）产业转型升级。

（5）责任单位：林业局

34、2019年南召县林业局林业产业壮大村集体经济增收项目（二批二期）

（1）建设任务：在板山坪镇上楼村等全县9个乡镇27个行政村成立村级产业扶贫种植合作社，每个村注入10万集体经济，用村集体经济注入村合作社，村合作社将资金注入南召县森源发展合作总社，南召县森源发展合作总社种植花卉苗木及中药材等林下经济作物，通过务工、土地流转带动贫困户增收，使村集体经济稳定增收。

（2）资金安排：计划投入270万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金0万元、县级资金270万元。

（3）时间进度：计划完工时间2019年10月20日，完成验收2019年10月30日。

（4）绩效目标：注入南召县森源总社资金10万元，约定资金最后归还村集体。森源总社每年拿出该村注入本金10万元的8%作为村集体经济，用村集体经济的60%覆盖该村无劳动能力户增收，40%用于村集体经济稳定增收。通过土地流转、务工等带动180户贫困户实现稳定增收，带贫不低于10年。

（5）责任单位：林业局

35、2019年南召县科技局食用菌产业基地建设项目

（1）建设任务：按照县投、乡建、村使用的原则, 投资865万元建设3个共1624平方米生产车间及附属配套设施，72平方米香菇棚238座，144平方米香菇棚70座，高标准温室大棚270平方米7座、360平方米9座。扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归村集体所有，如生产车间、香菇大棚等，使用或租用产生的收益集中用于整村的脱贫攻坚。同时带动40户以上贫困户种植香菇，可以当年获得收益，预计第一年每棚净收益在8000元，第二年稳定在10000元左右。带动102户贫困户务工获得收益，如制棒、接种、养菌、摘菇等，户均年增收4000元以上。项目建设过程中的临时用工，每天100-200元，预计临时用工150人以上。

（2）资金安排：计划投入865万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金865万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月21日，完工时间2019年7月30日，完成验收时间2019年8月10日。

（4）绩效目标：解决7个乡镇8个重点贫困村发展香菇产业所需设施，带动40户以上贫困户发展香菇产业，户均年增收10000元以上，102户贫困户参与务工，人均年收入4000元以上。前三年，贫困户免费使用菇棚，非贫困户按不低于总投资额8%的比例缴纳租金，该租金70%用于特别困难贫困户的帮扶，30%用于设施维护。三年后，项目所在村菇棚和设施继续带贫或将收益用于村集体（设施设备和菇棚归村集体），改善村内环境，提高群众满意度。

（5）责任单位：科技局

36、2019年南召县城郊乡科技扶贫电商销售平台建设项目

（1）建设任务：投资35万元建设科技扶贫电商销售平台，扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归村集体所有，使用或租用产生的收益集中用于整村的脱贫攻坚。开展电商销售技能培训，减少流通环节，把贫困群众的特色、优质农产品直推全国市场，增加贫困户收益。项目建设过程中的临时用工，每天100-200元，预计临时用工20人以上。

（2）资金安排：计划投入35万元，其中，中央资金0万元、省级资金0万元、市级资金35万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年6月20日，开工时间2019年6月21日，完工时间2019年7月30日，完成验收时间2019年8月10日。

（4）绩效目标：开展电商销售技能培训，拓展全县农村特色、优质农副产品销售渠道，使农业增产，农民增收，贫困户年均受益可增加1500元左右；且年培训500人次以上，销售额达500万元以上。3年后，该村将电商销售平台继续带贫或将收益用于村集体（平台归村集体）；改善村内环境，提高群众满意度。

（5）责任单位：科技局

37、2019年南召县太山庙乡太山庙村电商扶贫项目(二批)

（1）建设任务：太山庙乡太山庙村：建设8米*19米320平方上下两层6间框架式的扶贫电商及超市。

（2）资金安排：计划投入50万元，其中，中央资金0万元、省级资金50万元、市级资金0万元、县级资金0万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2019年8月1日，开工时间2019年8月10日，完工时间2019年10月1日，完成验收2019年10月31日。

（4）绩效目标：提供就业岗位，电商超市收益分红。项目建成后能提供就业岗位30个，电商超市收益分红提高村集体经济收入，带动30个贫困群众就业，年增收1万元。将带动40户贫困户100人实现增收，方便群众生产生活提升群众满意度。项目建成后产权归村集体所有，按财政投入资金受益率8%计算，电商超市每年向村集体经济缴纳租金4万元，该租金70%用于特别困难贫困户的帮扶，30%用于设施维护。

（5）责任单位：商务局

六、部门分工

（一）根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）、《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于认真做好2019年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》（豫财农〔2019〕12号） 等文件精神，按照县脱贫攻坚规划，围绕贫困村退出标准，结合县政府研究批准的项目需求，县扶贫办会同县发改委、财政局等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

（二）县扶贫办、财政局会同县水利局、农业农村局、住建局、发改委、交通局、扶贫办（金富公司）、蚕业中心、林业局、科技局、商务局等部门和有关乡镇，分别负责项目实施和资金使用管理工作。

农村基础设施类建设项目由县交通局、水利局、住建局、发改委、农业农村局等部门负责实施；产业发展类项目由县扶贫办、金富公司、发改委、蚕业中心、农业农村局、林业局、科技局、商务局等部门负责实施。以上负责项目实施的单位要严格按照《河南省扶贫资金管理办法》等有关规章制度的规定执行。项目责任单位对本单位所承担的项目实施及资金管理负全责。

（三）县纪委、监察委、检察院、审计局、财政局、扶贫办、发改委等部门，负责扶贫资金分配使用的监督检查工作。

七、整合资金使用流程

（一）统筹整合资金的统筹程序

设立涉农整合资金财政专户，将上级下达的纳入统筹整合资金范围的各类财政资金、县本级预算安排的用于扶贫的专项扶贫资金和优先用于扶贫的盘活存量资金，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”，及时转入财政专户并通过财政专户办理支付手续。所有统筹整合资金由县财政依照县政府制定的统筹整合资金实施方案，按照县级报账规定及时拨付，真正实现“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局。

（二）纳入统筹整合的财政资金拨付程序

1、南召县脱贫攻坚领导小组将纳入统筹整合的涉农财政资金重点用于脱贫攻坚项目建设；坚持“资金跟着项目走，项目跟着脱贫规划走”的原则，按照优先用于贫困村基本生产生活条件改善和产业发展的要求，完善脱贫攻坚规划和项目库建设，突出对建档立卡贫困人口的直接扶持，优先考虑当年拟脱贫户，科学合理地从中筛选扶持项目；同时兼顾全县整体脱贫摘帽工作。

2、南召县脱贫攻坚领导小组根据项目性质分类，交通、安全饮水、危房改造、农田水利等基础设施建设类项目由交通运输、水利、住建、发展改革等相应部门负责实施管理；产业扶贫、能力建设、贷款贴息、光伏扶贫、中草药种植、苗木花卉、多元化柞蚕、构树扶贫、小龙虾养殖补助、艾草产业发展、技能培训、食用菌、电商等产业类由扶贫办、光伏公司、林业、蚕业、农业、科技、商务等相应部门负责实施管理。

项目主管部门全权负责项目立项、考察、论证、设计、招标、实施、质量、监督、检查、验收、财务处理等工作。

3、财政部门根据上级部门统筹整合资金分配文件，将纳入统筹整合范围的涉农资金纳入财政专户。涉及贫困人口个人的补助类资金，通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户；工程建设类项目严格执行工程行业规范、建筑标准和定额，实行招投标制、合同管理制、监理合同制、预决算财政评审审计制、工程验收制、主管部门项目专账制和县级报账制。

4、县脱贫攻坚领导小组组织审计、纪检、检察、监察、财政、扶贫、发展改革等部门，全程参与涉农整合资金项目立项、采购招标、项目实施、检查验收等的监督审核工作。

5、按照扶贫资金国库集中支付和报账制要求，财政及相关主管部门进一步优化报账资料审核流程，按照项目进度，及时审核办理报账拨付业务，提高报账拨款效率。对统筹整合财政涉农项目资金实行动态监控管理。财政部门要发挥财政扶贫资金动态监管系统的资金监管职能，全过程监控统筹整合财政涉农项目资金运行，包括资金分配、账户管理、用款计划、资金支付等环节，实时监控资金运行情况，规范项目单位支出行为，加快项目支出进度，保证统筹整合财政涉农项目资金安全、规范和高效运行。具体程序如下：

（1）项目实施。项目单位编制申请本年度项目实施方案。县发改委、扶贫办组织专业人员对申请入库的项目集中评审论证，评审后进入项目库，依据入库项目，制定统筹整合资金实施方案，经县政府常务会议研究确定后，行文下达批复项目及资金规模。项目单位接到县脱贫攻坚领导小组或县政府文件通知后，立即进行项目招投标，签订项目合同，组织项目实施。

（2）预付项目启动资金。按照相关制度规定和合同约定，对已履行招投标程序并已签订施工合同的统筹整合资金项目，项目主管部门（单位）要严格按照合同约定，督促施工单位按时进场组织施工。县级财政部门要根据合同约定和经主管县长签字审批后的部门申请，要在规定时间内拨付30%工程预付款。

（3）阶段性报账。按照相关制度规定和合同约定，实施阶段性报账，项目实施单位可根据项目建设情况和投资规模，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。项目业主单位要与项目施工单位签订规范合理的工程建设合同，根据项目建设投资规模、建设工期和施工进度，约定工程款支付的相关条款，增加阶段性报账次数。项目主管部门（单位）对施工单位提交的报账拨款申请资料要在规定时间内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。暂不具备报账条件的，经项目业主单位及监理单位对项目建设进度确认后，县级财政部门可按照比工程实际进度低10%的比例拨付工程款。

（4）竣工报账。项目决算评审、结（决）算审计和资金报账支付要实行提前告知制。县级审计机关或者政府评审机构要制定具体明确的统筹整合资金项目决算评审、结（决）算审计、评审资料清单和报审程序，提前告知项目主管部门（单位）、建设施工单位，提高工作效率。县级财政部门要及时向项目主管部门（单位）、建设施工单位提供统筹整合资金报账支付的流程，列出报账支付所需资料清单，限时审核完毕、支付资金。对建设内容复杂、金额较大的项目，审计、评审力量不足的，要采取政府购买服务的方式委托第三方及时对统筹整合资金项目预算、结（决）算进行评审、审计，限时办结。对工程质量验收合格但尚未进行决算评审、审计的项目，可按工程款的80%申请拨款，竣工结算、决算审定后支付除留置工程质保金外的剩余资金。

（5）质保金拨付。认真执行留置质保金的相关规定，按合同总价的3%执行。质保期满后,相关单位要及时组织复验。经复验合格的，及时将质保金拨付到项目施工单位。

（6）涉及贫困人口个人的补助类资金应通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户。相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息(含个人姓名、身份证号、银行卡号)、发放标准、发放金额等内容，并及时报财政部门。财政部门应及时将补助资金核拨到个人账户，严禁以现金形式发放。

（三）纳入统筹整合的财政资金报账程序

统筹整合资金应纳入财政国库单一账户体系管理，资金支付按照财政国库管理制度有关规定执行。凡应纳入招投标、政府采购和财政投资评审范围的，应当按照招投标法、政府采购制度和财政投资评审的有关规定执行。

报账资金以批复下达的财政资金数额为限，不得超额报账，并确保资金使用到项目，支出核算到项目，专款专用。

统筹整合资金拨付实行转账结算，严禁现金支付、白条入账、以拨代报。对于必须补贴给个人的财政资金，应通过惠民补贴“一卡通”支付，严禁将现金直接支付给乡村或个人。

统筹整合资金应当建立公告公示制度，实施绩效考评。

下列情况不予报账：

——未经财政或相关主管部门下达资金项目计划的;

——未按要求提供完整有效报账文件和凭据的;

——擅自调整资金项目计划和项目建设内容的;

——违反国家有关法律、法规和制度的;

——其它不符合要求、超出规定使用开支范围的。

项目主管部门和财政部门应当严格报账凭据的审核，财政部门按规定拨付资金。报账单位应根据不同的报账阶段提供相应的报账资料。

1、工程类项目报账时应提供：

（1）预付项目启动资金时：财政农业专项资金报账提款申请单;财政农业专项资金预付款申请单;批复下达的财政农业专项资金项目文件;项目实施方案;项目建设合同;工程预算表;实行招投标或政府采购的应提供中标通知书、招投标或政府采购文件;如实行项目工程监理，还应附工程监理合同。

（2）阶段性报账时：财政农业专项资金报账提款申请单;工程款税务发票;阶段性工程验收单;如实行项目工程监理，还应附阶段性工程监理报告。

（3）工程完工报账时：财政农业专项资金报账提款申请单;工程款税务发票;工程财务决算表;竣工验收报告;竣工工程移交表;竣工工程管护责任书；竣工结（决）算评审、审计报告;如实行项目工程监理，还应附工程监理报告。

（4）支付质量保证金时：财政农业专项资金报账提款申请单;工程质量复验报告。

2、设备采购类项目应提供：

财政农业项目报账提款申请单;物资设备购销合同;物资设备采购的税务发票;物资设备接收单;如为政府采购，还应提供中标通知书及合同等相关手续。

3、贷款贴息类项目报账时应提供：

银行贷款合同;贷款到位凭证;利息结算单;利息支付凭证等。

4、培训类资金报账时除提供相应发票外，还应提供培训人员花名册和培训费用清单，包括培训预决算、培训时间、培训内容、培训人数、培训现场照片等。

项目主管部门应当加强对报账凭证的管理，严格审查报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。

（1）财政补助类项目，相关报账资料原件经项目主管部门和财政部门审核确认拨付财政资金后，退回项目主管部门作为报账原始凭证留存。项目主管部门依据财政国库支付机构开具的财政资金支付凭证及相关报账资料核算收支。项目实施单位依据财政部门的支付凭证及相关报账资料复印件核算收支，并建立财政农业专项资金辅助备查账。

（2）贷款贴息类项目，相关报账资料原件经项目主管部门和财政部门审核确认拨付财政资金后，应在项目实施单位提供的利息支付原始凭证上加盖“财政已贴息”标记，并将原件退回项目实施单位。项目主管部门依据财政国库支付机构开具的财政资金支付凭证及相关报账资料核算收支。

八、监管措施

（一）正确使用扶贫资金动态监控系统

按照国家、省、市的要求，正确使用扶贫资金动态监控系统，对财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行情况进行全流程监控，有效加强扶贫资金管理。

（二）规范扶贫资金分配使用程序

县脱贫攻坚领导小组按照民主决策、科学决策的原则，加强扶贫项目安排及资金使用方案的论证和优化工作。坚持“谁主管，谁负责”原则，落实好扶贫资金分配使用全过程管理和监管责任，如出现违规、违纪问题，按照《河南省扶贫资金管理办法》中的相关规定，厘清责任，进行责任追究。

（三）提高扶贫资金使用透明度

县脱贫攻坚领导小组按照上级要求，建立健全并严格执行扶贫资金项目公告公示制度。县级扶贫、财政、项目主管部门，以及乡村两级要按照公告公示的要求，落实扶贫资金项目公告公示责任，发挥好公告公示监督作用，提高公告公示效果，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高扶贫资金使用效益。

（四）建立常态化的资金监督检查机制

县审计部门与财政部门发挥合力，按照部门责任分工，对扶贫资金管理使用情况开展常态化的审计监督和财政专项监督检查。县审计局要按照年度审计工作规划，对全县扶贫资金实行审计全覆盖；县财政局要按照“资金一笔一笔审核”的要求，在项目主管单位申请拨付扶贫资金时，逐笔逐项对所需的相关资料严格进行把关审查；统筹整合资金方案实行“县纪委监察委备案制”，让整合资金使用的全过程在监察部门的监督之下运行。纪委、监察委加强对扶贫资金问题的追责、问责力度，切实起到震慑和警示作用。

（五）发挥县脱贫攻坚督查巡察组监管作用

县脱贫攻坚督查巡察工作组发挥督查巡察监管作用，对各项目责任单位扶贫项目实施进度和工程质量情况、财政涉农资金整合与整合资金安排、落实、监管等工作开展情况适时进行督查巡查，并将督查巡查出的问题在全县予以通报，并督促及时进行整改。

（六）村级脱贫攻坚责任组要深度参与扶贫资金监督管理

村级脱贫攻坚责任组要发挥就近就地监管的优势，对本村的项目实施、资金使用、项目验收、项目报账、公告公示等进行实时监督，对不按规定使用管理扶贫资金、项目建设偷工减料，降低建设标准等违规违纪行为，村级脱贫攻坚责任组及其成员要及时纠正、制止，必要时向县级以上（含县级）财政、扶贫、审计和监察部门报告。

统筹整合项目监督举报电话：0377-66913256（扶贫办）

附件：

1、南召县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目

汇总表（调整）

2、南召县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目

明细表（调整）

抄送：县委，县人大，县政协。

南召县脱贫攻坚领导小组办公室        2019年8月28日印发