内乡县城镇燃气安全排查整治工作专班文件

内燃专班〔2023〕28号

内乡县城镇燃气排查整治办公室

关于印发《全县管道天燃气用户安全装置加

装工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府，各燃气专班成员单位，南阳豫能中原石

油天然气有限公司：

实施居民用户燃气安全装置加装是省委省政府、市委市 政府确定的2023年重点民生实事，为贯彻省委省政府、市 委市政府决策部署，落实《2023年燃气居民用户安全装置加 装工作推进方案》(宛燃专班[2023]9号)有关要求，确保 燃气末端用户用气安全，现制定我县管道天燃气居民用户安

全装置加装补贴工作实施方案如下：

# 一、管道天燃气用户底数

按照南阳市加装工作推进方案要求，2023年需完成全县 既有管道天燃气居民用户安全装置(加装自闭阀、非金属软

管更换为金属软管)加装工作。经属地乡镇上报的管道天燃

气用户底数与我县管道燃气特许经营企业南阳豫能中原石 油天然气有限公司核对，目前我县共有天燃气居民用户 38125户(含问题楼盘4450户),已安装自闭阀1692户。其 中(城关镇10604户、湍东镇20284户、大桥乡1391户、

灌张镇1276户、余关镇120户、问题楼盘4450户)。

# 二、 实施时间

各乡镇人民政府按照《内乡县2023年燃气居民用户安 全装置工作推进方案》要求，2023年11月30日前全县既有 管道天燃气居民用户全部加装完毕。对于加装完成的及时组

织验收，确保加装一批、验收一批，通气一批。

# 三、 资金保障

参照南阳市中心城区加装费用测算，每户暂定240元(具 体以依法招标确认的中标价格为准)。县财政、管道燃气企 业、管道燃气居民用户三方共摊，即：县财政每户补贴80 元、管道燃气企业每户补贴80元、管道燃气居民用户每户

80元。

# 四、 验收及补贴范围

2023年12月月底前，全县天燃气管道居民用户安全装 置加装全部通过验收并投入使用，因用户不配合导致未加装  的，政府不再进行补贴，并依据《河南省城镇燃气管理办法》 第十七条有关规定，管道燃气企业可以停止供气，并在隐患

消除后24小时内恢复供气。补贴范围：依据《内乡县城乡

燃气用户加装安全装置工作的实施方案》 (内燃专班 [2022]17号)要求，2022年6月以后安装的管道天燃气用 户不在补贴范围，现有36433户纳入补贴，经测算县财政需

补贴291.464万元。

# 五、 实施主体及费用拨付

由我县管道燃气特许经营企业南阳豫能中原石油天然 气有限公司作为实施主体单位，负责组织管道天燃气用户安 全装置加装全面工作。各乡镇人民政府在天燃气用户安全装 置加装完成并通过验收后，组织县财政局、审计局、住建局、 管道燃气公司对已加装用户情况进行确认，确认后由县财政

局予以补贴。

# 六、 职责分工

(一)各乡镇人民政府要切实履行主体责任，强化组织 领导，精心组织部署，推动改造任务落到实处。要结合实际 制定符合本乡镇实际的工作方案和实施细则。督促街道、社 区(村)全面排查摸底，建立台账，做好燃气用户的宣传引导 工作，按小区(村)分解制定月度安装计划，提前告知用户政 策要求，确保按照时间节点推进，确保用户能密切配合有关

部门、燃气企业开展加装工作。

(二)县城镇燃气安全排查整治工作专班负责统筹协调 各乡镇、相关部门分工协作开展工作；县专班各成员单位负

责督导所分包联系的乡镇开展工作并按时保质完成目标任

务。

(三)县住房和城乡建设局负责天燃气用户安全装置加 装工作质量和安全监督管理工作，监督督促实施主体单位对 已安装用户进行验收。监督新建住宅管道天然气工程在建设

环节全部安装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。

(四)县房管服务中心负责督促物业服务单位配合有关

部门扎实推进燃气居民用户安全装置加装工作。

(五)县市场监管局负责燃气泄漏报警器及联动切断装

置、自闭阀、金属软管等燃气装置产品质量进行监督。

(六)县公安局负责做好相关配合工作，对构成违法犯

罪的依法予以打击处理。

(七)县发展改革委员会、工信局、商务局、民政局、 教育局、卫健体委分别负责督促工业、餐饮、养老、教育、

医疗等所监管相关领域的燃气安全装置加装工作。

(八)管道燃气经营企业协同属地政府、相关行业管理  部门核查经营范围内燃气用户基础底数和安全装置安装使  用基本情况，建立台账，制定安装计划；在保障产品质量安全  的前提下，最大限度降低采购成本，确保燃气泄漏报警器及  联动切断装置、自闭阀、金属软管等选用标准符合相关规  范，并制定报警器及联动切断装置目录供非居民燃气用户  选择；讲解加装安全装置的必要性，做好安全用气常识宣传；

加强安全装置加装过程中的安全及验收工作，按照相关要求

做好燃气用户安全检查工作；对不按规定落实整改可能造成  安全事故的管道燃气用户，依据《河南省城镇燃气管理办法》 第十七条有关规定，燃气经营企业可以停止供气，并在隐患

消除后24 小时内恢复供气。

(九)管道居民燃气用户应配合相关部门和燃气企业检

查验收，承担相应费用。

附：管道燃气居民用户台账

内乡县城镇燃气排查整治工作专班

2023年3月30日

管道燃气居民用户台账

| 序号 | 县、乡、镇 | 小区(社区) | 户数 | 自闭阀 安装情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内乡县城关镇 | 菊潭大街南独家院(南二巷) | 34 |  |
| 2 | 内乡县城关镇 | 大成路十四巷(防疫站对面) | 15 |  |
| 3 | 内乡县城关镇 | 博雅美术8户独家院 | 8 |  |
| 4 | 内乡县城关镇 | 卫生酒家对面独家院 | 24 |  |
| 5 | 内乡县城关镇 | 宛绑戏校后南园安居小区 | 52 | 3 |
| 6 | 内乡县城关镇 | 鼎荣华府 | 698 | 51 |
| 7 | 内乡县城关镇 | 金城花园小区 | 86 | 2 |
| 8 | 内乡县城关镇 | 新星花园 | 93 | 1 |
| 9 | 内乡县城关镇 | 宏达北路独家院 | 35 |  |
| 10 | 内乡县城关镇 | 师范家属院 | 21 |  |
| 11 | 内乡县城关镇 | 师苑小区 | 261 |  |
| 12 | 内乡县城关镇 | 土地局对面55户独家院 | 55 |  |
| 13 | 内乡县城关镇 | 财政局对面6户独家院 | 6 |  |
| 14 | 内乡县城关镇 | 农行家属院 | 34 | 1 |
| 15 | 内乡县城关镇 | 实验初中对面民用4户 | 4 |  |
| 16 | 内乡县城关镇 | 南关清真寺独家院 | 37 |  |
| 17 | 内乡县城关镇 | 清真寺小区 | 25 | 25 |
| 18 | 内乡县城关镇 | 计生委东独家院 | 16 |  |
| 19 | 内乡县城关镇 | 皇家碧岸小区 | 55 |  |
| 20 | 内乡县城关镇 | 白云小区 | 23 | 4 |
| 21 | 内乡县城关镇 | 大成西路12户 | 12 |  |
| 22 | 内乡县城关镇 | 教育路十七巷 | 1 |  |
| 23 | 内乡县城关镇 | 翰林学府 | 136 | 23 |

| 24 | 内乡县城关镇 | 宛绑戏校后15户独家院 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 内乡县城关镇 | 蓝天洗浴巷道独家院 | 32 |  |
| 26 | 内乡县城关镇 | 金水湾 | 105 | 1 |
| 27 | 内乡县城关镇 | 电业新村 | 69 |  |
| 28 | 内乡县城关镇 | 宏达南路20、22巷独家院 | 120 | 2 |
| 29 | 内乡县城关镇 | 维多利亚小区 | 976 |  |
| 30 | 内乡县城关镇 | 财政局东独家院 | 68 | 9 |
| 31 | 内乡县城关镇 | 簧学小区 | 31 |  |
| 32 | 内乡县城关镇 | 东风村(盐库路口) | 167 |  |
| 33 | 内乡县城关镇 | 孙元晓单元楼 | 47 |  |
| 34 | 内乡县城关镇 | 印刷厂小区 | 25 |  |
| 35 | 内乡县城关镇 | 中央御景 | 478 |  |
| 36 | 内乡县城关镇 | 建行家属院 | 25 |  |
| 37 | 内乡县城关镇 | 方山路北独家院 | 85 | 1 |
| 38 | 内乡县城关镇 | 金穗小区 | 46 | 1 |
| 39 | 内乡县城关镇 | 老邮政小区 | 45 |  |
| 40 | 内乡县城关镇 | 大成北巷 | 152 | 4 |
| 41 | 内乡县城关镇 | 老一高家属院 | 54 |  |
| 42 | 内乡县城关镇 | 郦都花园 | 943 |  |
| 43 | 内乡县城关镇 | 土地局后独家院 | 134 |  |
| 44 | 内乡县城关镇 | 恒宇新天地 | 275 |  |
| 45 | 内乡县城关镇 | 蓝天小区独家院 | 71 |  |
| 46 | 内乡县城关镇 | 城关镇派出所南独家院 | 173 | 2 |
| 47 | 内乡县城关镇 | 十家大院 | 21 |  |
| 48 | 内乡县城关镇 | 滨河家园小区 | 49 |  |
| 49 | 内乡县城关镇 | 交通局后独家院 | 38 | 1 |

| 50 | 内乡县城关镇 | 三建独家院 | 34 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 内乡县城关镇 | 锦旺家园东独家院 | 37 |  |
| 52 | 内乡县城关镇 | 许家焖鸡后独家院 | 46 |  |
| 53 | 内乡县城关镇 | 阳光家园 | 42 |  |
| 54 | 内乡县城关镇 | 东风村二队 | 85 |  |
| 55 | 内乡县城关镇 | 财富广场单元楼 | 142 |  |
| 56 | 内乡县城关镇 | 南方都市小区 | 28 | 1 |
| 57 | 内乡县城关镇 | 新民路22巷独家院 | 68 |  |
| 58 | 内乡县城关镇 | 新民路36、38、39、40巷 | 131 |  |
| 59 | 内乡县城关镇 | 四小西独家院 | 14 |  |
| 60 | 内乡县城关镇 | 署右街单元房 | 12 |  |
| 61 | 内乡县城关镇 | 印象江南 | 220 |  |
| 62 | 内乡县城关镇 | 广源路10、12巷独家院 | 57 | 1 |
| 63 | 内乡县城关镇 | 教育路五巷独家院 | 53 | 1 |
| 64 | 内乡县城关镇 | 杨榜餐馆后独家院 | 9 |  |
| 65 | 内乡县城关镇 | 信用社家属院 | 24 |  |
| 66 | 内乡县城关镇 | 工商银行北独家院9户 | 9 |  |
| 67 | 内乡县城关镇 | 维多利亚南隔壁15户 | 15 |  |
| 68 | 内乡县城关镇 | 临湍路单元楼(皇家碧岸南隔 壁 ) | 38 |  |
| 69 | 内乡县城关镇 | 大成桥西新华保险4楼民用户1 户 | 1 |  |
| 70 | 内乡县城关镇 | 邮政小区 | 71 | 4 |
| 71 | 内乡县城关镇 | 公园南路单元房(菊城花园对 面 ) | 23 | 4 |
| 72 | 内乡县城关镇 | 新民小区 | 43 | 43 |
| 73 | 内乡县城关镇 | 天龙宾馆对面独家院 | 10 |  |
| 74 | 内乡县城关镇 | 菊香水韵 | 22 |  |
| 75 | 内乡县城关镇 | 亲水家园 | 361 |  |

| 76 | 内乡县城关镇 | 锦绣佳苑小区 | 77 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 内乡县城关镇 | 同晟小区 | 33 | 1 |
| 78 | 内乡县城关镇 | 状元府 | 976 |  |
| 79 | 内乡县城关镇 | 晟景湾 | 224 |  |
| 80 | 内乡县城关镇 | 天春苑 | 480 |  |
| 81 | 内乡县城关镇 | 锦旺家园 | 137 |  |
| 82 | 内乡县城关镇 | 菊香苑小区 | 103 |  |
| 83 | 内乡县城关镇 | 明珠花园 | 125 |  |
| 84 | 内乡县城关镇 | 金桂苑小区 | 80 |  |
| 85 | 内乡县城关镇 | 永馨花园 | 169 | 8 |
| 86 | 内乡县城关镇 | 永丰小区 | 52 |  |
| 87 | 内乡县城关镇 | 永和清华苑 | 456 | 1 |
| 88 | 内乡县城关镇 | 水果批发市场 | 122 |  |
| 89 | 内乡县湍东镇 | 学府公馆 | 635 |  |
| 90 | 内乡县湍东镇 | 左岸皇朝 | 1422 | 38 |
| 91 | 内乡县湍东镇 | 建业森林半岛 | 1931 | 51 |
| 92 | 内乡县湍东镇 | 建业3期 | 861 |  |
| 93 | 内乡县湍东镇 | 新县医院东独家院 | 9 |  |
| 94 | 内乡县湍东镇 | 内乡幼儿园南独家院 | 32 |  |
| 95 | 内乡县湍东镇 | 西城花园 | 310 | 4 |
| 96 | 内乡县湍东镇 | 菊韵花园 | 528 | 8 |
| 97 | 内乡县湍东镇 | 新都花苑 | 411 |  |
| 98 | 内乡县湍东镇 | 林场小区 | 184 |  |
| 99 | 内乡县湍东镇 | 园丁苑小区 | 115 | 3 |
| 100 | 内乡县湍东镇 | 星博小区 | 144 |  |
| 101 | 内乡县湍东镇 | 酸南小区 | 168 |  |

| 102 | 内乡县湍东镇 | 七里河畔小区 | 523 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 内乡县湍东镇 | 六棵松 | 714 | 98 |
| 104 | 内乡县湍东镇 | 锦绣万象城 | 36 |  |
| 105 | 内乡县湍东镇 | 锦绣苑 | 136 | 4 |
| 106 | 内乡县湍东镇 | 安泰荣盛公馆 | 616 | 220 |
| 107 | 内乡县湍东镇 | 屈庄 | 344 | 7 |
| 108 | 内乡县湍东镇 | 雷晓敏小区 | 22 |  |
| 109 | 内乡县湍东镇 | 罗岗村酸南组 | 67 |  |
| 110 | 内乡县湍东镇 | 二高东独家院 | 48 |  |
| 111 | 内乡县湍东镇 | 黄家组独家院 | 66 |  |
| 112 | 内乡县湍东镇 | 茶庵村安置房44户 | 44 |  |
| 113 | 内乡县湍东镇 | 郦都国际二期 | 907 | 23 |
| 114 | 内乡县湍东镇 | 东城水岸小区 | 535 | 15 |
| 115 | 内乡县湍东镇 | 璟庭 | 171 | 28 |
| 116 | 内乡县湍东镇 | 北斗星城 | 723 | 21 |
| 117 | 内乡县湍东镇 | 林场小区东单元楼 | 31 | 5 |
| 118 | 内乡县湍东镇 | 香樟园 | 524 | 31 |
| 119 | 内乡县湍东镇 | 三里桥茶庵村 | 61 |  |
| 120 | 内乡县湍东镇 | 柏树园 | 26 |  |
| 121 | 内乡县湍东镇 | 桂苑 | 228 | 3 |
| 122 | 内乡县湍东镇 | 香樟园西门西侧服务楼 | 54 |  |
| 123 | 内乡县湍东镇 | 斜地 | 127 |  |
| 124 | 内乡县湍东镇 | 新都祥和阁 | 120 | 18 |
| 125 | 内乡县湍东镇 | 泊华官邸 | 236 |  |
| 126 | 内乡县湍东镇 | 罗岗村新房子组 | 121 | 6 |
| 127 | 内乡县湍东镇 | 龙头社区 | 13 |  |

| 128 | 内乡县湍东镇 | 五小东单元房 | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 内乡县湍东镇 | 菊潭毓秀苑小区 | 680 |  |
| 130 | 内乡县湍东镇 | 梨苑小区 | 62 | 2 |
| 131 | 内乡县湍东镇 | 交通小区 | 101 |  |
| 132 | 内乡县湍东镇 | 龙湖一号 | 25 | 8 |
| 133 | 内乡县湍东镇 | 新清真寺后独家院 | 11 |  |
| 134 | 内乡县湍东镇 | 菊城豪庭 | 803 |  |
| 135 | 内乡县湍东镇 | 教育路二十七巷 | 111 |  |
| 136 | 内乡县湍东镇 | 梨园沟十二号家园 | 83 |  |
| 137 | 内乡县湍东镇 | 馨园小区 | 250 |  |
| 138 | 内乡县湍东镇 | 金和苑小区 | 167 |  |
| 139 | 内乡县湍东镇 | 梁洼 | 201 | 23 |
| 140 | 内乡县湍东镇 | 国税花园 | 57 |  |
| 141 | 内乡县湍东镇 | 谢洼 | 165 | 75 |
| 142 | 内乡县湍东镇 | 郦都国际三期 | 976 |  |
| 143 | 内乡县湍东镇 | 御景湾 | 41 | 41 |
| 144 | 内乡县湍东镇 | 碧桂园 | 1255 |  |
| 145 | 内乡县湍东镇 | 金水港小区 | 698 |  |
| 146 | 内乡县湍东镇 | 郦都学校11号楼 | 25 |  |
| 147 | 内乡县湍东镇 | 东王营村 | 121 | 121 |
| 148 | 内乡县湍东镇 | 神威小区 | 138 | 138 |
| 149 | 内乡县湍东镇 | 泊华官邸 | 256 |  |
| 150 | 内乡县湍东镇 | 彩虹城 | 252 |  |
| 151 | 内乡县湍东镇 | 祥和盛世 | 276 |  |
| 152 | 内乡县湍东镇 | 光友小区 | 60 |  |
| 153 | 内乡县湍东镇 | 六棵松旁单元楼 | 27 |  |

| 154 | 内乡县湍东镇 | 唐城小区 | 132 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 内乡县湍东镇 | 南环路导弹营公寓楼 | 32 |  |
| 156 | 内乡县大桥乡 | 大桥机场公寓楼 | 258 | 258 |
| 157 | 内乡县大桥乡 | 31041导弹营公寓楼 | 30 |  |
| 158 | 内乡县大桥乡 | 泰丰小区 | 37 |  |
| 159 | 内乡县大桥乡 | 大桥村 | 43 | 3 |
| 160 | 内乡县大桥乡 | 陡沟村 | 77 | 3 |
| 161 | 内乡县大桥乡 | 封营村 | 99 | 3 |
| 162 | 内乡县大桥乡 | 河南社区 | 69 | 2 |
| 163 | 内乡县大桥乡 | 谢营村 | 120 |  |
| 164 | 内乡县大桥乡 | 堰庄安置区 | 655 |  |
| 165 | 内乡县大桥乡 | 郭河村 | 1 |  |
| 166 | 内乡县大桥乡 | 下河村 | 2 | 1 |
| 167 | 内乡县灌涨镇 | 灌涨村 | 239 | 6 |
| 168 | 内乡县灌涨镇 | 贾营村 | 83 | 63 |
| 169 | 内乡县灌涨镇 | 街北村 | 401 | 11 |
| 170 | 内乡县灌涨镇 | 刘湾村 | 51 | 1 |
| 171 | 内乡县灌涨镇 | 闫湾村 | 104 | 1 |
| 172 | 内乡县灌涨镇 | 魏庄社区 | 347 | 11 |
| 173 | 内乡县灌涨镇 | 杨营村 | 51 | 51 |
| 174 | 内乡县余关镇 | 子育村 | 107 |  |
| 175 | 内乡县余关镇 | 兴达社区 | 13 | 10 |
|  |  | 合计： | 33675 | 1692 |

问题楼盘情况统计表

| 序号 | 小区名称 | 区域 | 户数 | 安装年限 | 安装情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大成相府 | 湍东镇 | 1055 | 10年以上 | 液化气管道 |  |
| 2 | 东湖家园 | 湍东镇 | 278 | 10年以上 | 液化气管道 |  |
| 3 | 水岸豪庭 | 湍东镇 | 790 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
| 4 | 龙禧世家 | 湍东镇 | 480 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
| 5 | 摩根 | 湍东镇 | 644 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
| 6 | 大成明珠 | 城关镇 | 136 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
| 7 | 金河家园 | 城关镇 | 276 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
| 8 | 利德桂花 园 | 城关镇 | 259 | 10年以上 | 液化气管道 |  |
| 9 | 南湖湾 | 城关镇 | 532 | 10年以上 | 天然气管道 |  |
|  |  | 合 计 ： | 4450户 |  |  |  |

内乡县城镇燃气安全排查整治工作专班2023年3月30日印发

— 14—