附件

桐柏县碧水工程2016年实施方案项目一览表

| 序号 | 重点工作 |  |  | 项目任务 |  |  |  |  | 工作要求 | 时间节点 |  |  | 责任单位 |  |  | 督导部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、唐河、淮河两大流域水质保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业污染防治 |  | 全面排查环保设施差、装备水平低的“小、散、弱”工业企业，全面取缔不符合国家产业政策的小型制革、印染、造纸、塑料加工、染料、农药等严重污染水环境的生产项目。对不能稳定达标或超总量排放的企业，严格按照新环保法要求查处到位。 |  |  |  |  |  |  | 2016年5月底前 |  |  | 各相关乡镇（园区） |  |  | 工信局 环保局 |  |  |  |
| 2 |  |  | 产业集聚区环境污染治理 |  |  |  |  | 产业集聚区内工业企业，必须严格依法排污，达标排放，凡是超标、超总量排放的一律限期停产整治，逾期未完成整治任务或整治后仍不能达标排放的一律予以关停。新建项目要同步规划、建设污水集中处理等污染防治设施。 |  | 长期坚持 |  |  |  |  |  | 环保局 |  |  |  |
| 3 | 城镇基础设施建设 |  | 加快污水处理厂建设 |  |  |  |  | 桐柏县污水处理厂提标升级改造项目建成并投入试运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A排放标准。 |  | 2016年年底前 |  |  | 城管局 |  |  | 住建局 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 桐柏碱硝化工园区污水处理厂建成并投入试运行。 |  | 2016年年底前 |  |  | 安棚化工专业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 污泥处置场建设 |  |  |  |  | 桐柏县污泥处置场建成投运。 |  |  |  |  | 城管局 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 加快配套城区及乡镇污水收排管网建设 |  | 配套完善县城区污水收排水管网建设，推进雨污分流系统改造，进一步提高污水收集率和处理率。 |  |  |  |  | 桐柏县污水处理厂处理率达到80%以上。 |  | 2016年5月15日前 |  |  | 城管局、城关镇、城郊乡、县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 项目任务 |  |  | 工作要求 |  |  |  | 时间节点 |  | 责任单位 |  |  |  | 督导部门 |  |  |  |
| 7 | 生活垃圾和乡镇生活污水收集处理 |  | 清理河道堆存垃圾 |  |  | 全面完成河道垃圾、农作物秸秆、腐烂蔬菜等清理任务。河道两岸300米内严禁生活及工业垃圾、农业废弃物堆存。对淤积严重的河段进行清淤，建立长效管理机制，加强监管，杜绝各类垃圾、农作物秸秆、腐烂蔬菜等堆放河道。 |  |  |  | 2016年6月底前 |  | 各相关乡镇 （园区） |  |  |  | 水利局 农业局 环保局 |  |  |  |
| 8 |  |  | 规范处置农村生活垃圾 |  |  | 按照乡村清洁工程要求，做好农村生活垃圾的收集、处置工作。 |  |  |  | 长期坚持 |  |  |  |  |  | 住建局 |  |  |  |
| 9 |  |  | 乡镇生活污水收集处理 |  |  | 全县各乡镇要完成集镇区生活污水收集和处理系统建设任务，确保集镇生活污水全部得到收集处理，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。 |  |  |  | 2016年年底前 |  | 各乡镇（园区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 畜禽养殖污染防治 |  | 禁养区内畜禽养殖场取缔搬迁工作 |  |  | 严格按照《南阳市人民政府办公室关于南水北调汇水区和唐白河流域禁养区内养殖场搬迁取缔的实施意见》（宛政办〔2016〕10号）要求，完成禁养区内畜禽养殖场取缔搬迁工作。 |  |  |  | 2016年11月底前 |  | 各相关乡镇 （园区） |  |  |  | 畜牧局 环保局 |  |  |  |
| 11 |  | 生态保护 | 建设生态湿地 |  |  | 湿地调查与规划完成并报环保部门备案 |  |  |  | 2016年11月底前 |  | 水利局、 相关乡镇 |  |  |  | 水利局 |  |  |  |
| 12 |  |  | 加强两岸生态防护 |  |  | 生态防护规划编制完成并报环保部门备案 |  |  |  | 2016年6月底前 |  | 水利局、农业局 相关乡镇 |  |  |  | 水利局 林业局 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 桐柏县流香溪人工湿地整治项目完成。 |  |  |  | 2016年6月底前 |  | 城管局、县产业集聚区 |  |  |  | 住建局 环保局 |  |  |  |
| 14 |  |  | 加强城区内河整治 |  |  | 按照“截污、疏浚”要求，全面启动县城城区内河治理工程。 |  |  |  | 2016年5月底前 |  | 水利局、城关镇、城郊乡、县产业集聚区 |  |  |  | 住建局 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 重点选择1-2条内河开展示范工程建设，完成治理任务，消除内河黑臭水体现象。 |  |  |  | 2016年年底前 |  | 水利局、城管局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 项目任务 |  |  | 工作要求 |  |  |  | 时间节点 |  |  |  |  | 责任单位 | 督导部门 |  |  |  |
| （二）加强饮用水水源地水质保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 饮用水水源地水质保护 | 县乡集中式饮用水源地整治 |  |  | 要按照《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008),在已划定的集中式饮用水水源保护区设立各类标志牌、界碑和界桩。 |  |  |  | 2016年6月底前 |  |  |  | 水利局、 相关乡镇 |  |  | 水利局 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 对饮用水水源地及上游入河、入库违法设置的排污口,要全面清理整治到位。 |  |  |  | 2016年5月底前 |  |  |  |  |  |  | 水利局 环保局 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 按照《全国饮用水源地环境保护规划》要求，所有乡镇编制乡镇集中式饮用水水源保护规划，已经完成编制任务的，由县政府批准实施。 |  |  |  | 2016年年底前 |  |  |  | 各乡镇 |  |  | 环保局 |  |  |
| 19 |  | 饮用水水源地水质保护 | 集中式饮用水源地环境监管 |  |  | 定期开展饮用水水源污染排查和整治，保障城乡饮用水水源水质安全。各级政府及供水单位要定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水等饮水安全状况。加强集中式饮用水水源地自动监控能力建设，逐步提高监测和管理水平，启动生物毒性监测。 |  |  |  | 长期坚持 |  |  |  | 城管局、 卫计委、 各相关乡镇（园区） |  |  | 环保局 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 依法拆除或关闭饮用水水源地一级保护区已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，取缔饮用水水源地一级保护区内的网箱养殖。依法拆除或关闭饮用水水源地二级保护区内排放污染物的建设项目。 |  |  |  | 长期坚持 |  |  |  |  |  |  | 水利局 环保局 |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  |  |  | 项目任务 |  | 工作要求 |  |  |  | 时间节点 |  |  |  | 责任单位 |  |  | 督导部门 |  |
| （三）按照省政府要求开展不达标河流综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 不达标河流综合整治 |  |  | 三夹河流域环境综合整治 |  | 桐柏县埠江镇污水收集、处理设施建成投运，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A排放标准。 |  |  |  | 2016年年底前 |  |  |  | 埠江镇 |  |  | 住建局 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 全面排查清理三夹河流域违法违规工业点源治理项目，通过关停一批、整改一批、完善一批，对影响水质安全的违法违规工业点源类项目进行全面清理整改。 |  |  |  | 2016年6月底前按要求确定需清理整改企业名单，12月底前全面完成清理整改工作 |  |  |  | 安棚化工专业园区、相关乡镇 |  |  | 工信局 环保局 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 完成三夹河流域禁养区内畜禽养殖场取缔、搬迁任务。 |  |  |  | 2016年11月底前 |  |  |  | 相关乡镇 |  |  | 畜牧局 环保局 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 彻底清理河道沿岸堆存的生活垃圾、农作物秸秆等，杜绝生活垃圾、农作物秸秆等乱堆乱放。 |  |  |  | 长期坚持 |  |  |  | 相关乡镇 |  |  | 水利局 农业局 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 三夹河两侧各60米范围内设置以种植乔灌木等植物为主的生态隔离廊道，控制农药、化肥施用等因水土流失对地表水体造成的面源污染。 |  |  |  | 长期坚持 |  |  |  | 水利局、林业局、相关乡镇 |  |  | 水利局 林业局 |  |