附件

《桐柏县乡村清洁工程（农村环境整治）实施方案》2016年工作台账

| 重点工作 |  |  | 工作要求 |  | 时间节点 | 责任主体 |  |  | 督导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态创建工程 | 1、完成年度环保目标 |  | 完成县政府下达的年度生态创建环保目标任务 |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） |  |  | 环保局 |
|  | 2、生态乡镇创建 |  | 完成国家级生态乡镇申报命名。 |  | 2016年12月 | 城郊乡、淮源镇、新集乡、平氏镇、安棚镇、程湾镇、黄岗镇、固县镇、朱庄镇、吴城镇、大河镇、月河镇 |  |  | 环保局 |
|  | 3、生态村创建 |  | 完成2个省级生态村创建任务，通过省厅验收。 |  | 2016年12月 | 淮源镇（龚庄村）、黄岗镇（岳新庄村） |  |  | 环保局 |
| 二、农村环境综合整治 | 1、生活垃圾卫生填埋场建设 |  | 埠江、月河、毛集3镇现生活垃圾填埋场库容已满，应重新选址建设新的垃圾卫生填埋场；其它乡镇（园区）的生活垃圾填埋场要求建设规范、设施完善、运行正常、规范管理。落实生活垃圾“户分类、村收集、镇（乡）转运处理”措施。 |  | 2016年7月 | 淮源镇、新集乡、埠江镇、平氏镇、安棚镇、程湾镇、黄岗镇、毛集镇、回龙乡、固县镇、朱庄镇、吴城镇、大河镇、月河镇、安棚化工专业园区 |  |  | 住建局 |
|  | 2、生活污水处理设施建设 |  | 乡镇镇区生活污水要建设生活污水处理设施，经处理达标后外排。 |  | 2016年12月 | 淮源镇、新集乡、埠江镇、平氏镇、安棚镇、程湾镇、黄岗镇、毛集镇、回龙乡、固县镇、朱庄镇、吴城镇、大河镇、月河镇、安棚化工专业园区 |  |  | 住建局 |
| 三、农村环境连片整治工程 |  |  | 确保已经建成的2011年、2012年农村环境连片整治项目正常运行。 |  | 2016年12月 | 埠江镇、淮源镇、城郊乡、吴城镇 |  |  | 环保局 |
| 重点工作 |  |  |  | 工作要求 |  |  | 时间节点 | 责任主体 | 督导单位 |
| 四、生态恢复工程 |  |  |  | 辖区内高速公路、国道、省道、铁路沿线直观可视范围内不得进行采矿，已开采的须进行生态恢复。已闭矿或已废弃的矿山（包括采场、工业场地、废石场、尾矿库、道路等），或无序民采的矿山必须进行生态恢复。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） | 国土资源局 |
| 五、土壤改良工程 |  | 1、土壤监测 |  | 完成粮食、蔬菜基地、果园、林地、矿山已开采区域周边的土壤污染现状调查。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） | 环保局 农业局 |
|  |  | 2、测土配方施肥 |  | 辖区内耕地完成测土配方施肥。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） | 农业局 |
| 六、畜禽养殖整治工程 |  | 1、禁养区畜禽养殖搬迁取缔 |  | 禁养区内规模养殖场、规模养殖户搬迁取缔到位。（淮源镇：叶少军养鸡场肉鸡30000只；新集乡：刘恒深养猪场500头、郑文越养鸡场蛋鸡4000只；埠江镇：张运虎养猪场200头、胡东旭肉牛100头；平氏镇：王金龙养猪场500头） |  |  | 2016年12月 （唐河流域2016年11月） | 各乡镇（园区） | 畜牧局 环保局 |
|  |  | 2、禁养区外畜禽养殖污染防治 |  | 督促辖区内没有治理设施或者有治理设施但不符合要求的畜禽养殖企业进行整治，确保整治后粪污全部综合利用，不外排。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） | 畜牧局 环保局 |
|  |  | 3、畜禽养殖项目环保验收 |  | 已通过环保审批且投产的规模化养殖项目完成环保“三同时”验收。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区） | 环保局 |
| 七、环境敏感区管理 |  | 1、生态红线划定与管控 |  | 根据《生态保护红线划定技术指南》要求，结合当地实际情况，组织收集完善基础资料，协调配合好辖区生态保护红线划定工作，并制定有利于生态保护的生态红线管理制度。 |  |  | 2016年12月 | 各乡镇（园区）、景区、自然保护区 | 环保局 |
|  |  | 2、自然保护区等环境敏感区监管 |  | 加强辖区内各级自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区监管。 |  |  | 2016年12月 | 城关镇、城郊乡、淮源镇、新集乡、黄岗镇、毛集镇、回龙乡、固县镇、淮源景区、龙潭河景区、高乐山自然保护区 | 环保局 农业局 林业局 国土资源局 住建局 |