桐柏县矿山地质环境恢复与综合治理规划

（2017—2025年）

桐柏县人民政府

二О一八年八月

目  录

前  言	1

第一章 矿山地质环境现状与发展趋势	3

一、矿山地质环境现状	3

二、矿山地质环境发展趋势	4

第二章 指导思想、基本原则、目标任务	5

一、指导思想	5

二、基本原则	5

三、主要目标	5

四、主要任务	5

第三章 源头与过程预防保护措施	7

一、严格执行矿产资源总体规划	7

二、全面建设绿色矿山	7

三、实行边开采、边治理	7

四、加强监测与监督管理	7

第四章 治理责任主体划分	9

第五章 矿山地质环境恢复治理工程部署	10

一、“三区两线”历史遗留矿山地质环境治理工程项目	10

二、其他区域历史遗留矿山地质环境治理工程项目	10

三、生产矿山地质环境治理工程项目	10

四、矿山地质环境治理工程投资概算标准	11

第六章 投融资政策与办法	12

一、加大财政资金投入	12

二、整合政策性资金投入	12

三、吸收社会资金投入	12

四、矿山企业资金投入	12

第七章 效果与效益分析	13

附图

1、桐柏县矿山地质环境现状图（1:50000）

2、桐柏县矿山地质环境恢复与综合治理规划图（1:50000）

附表

1、桐柏县生产矿山基本情况统计表

2、桐柏县生产矿山地质环境现状统计表

3、桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境现状统计表

4、桐柏县其他区域历史遗留矿山地质环境现状统计表

5、桐柏县矿山地质环境治理情况统计表

6、桐柏县2017年10月至2020年12月新增矿山地质环境破坏预测表

7、桐柏县2021年1月至2025年12月新增矿山地质环境破坏预测表

8、桐柏县绿色矿山建设一览表

9、桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署表

10、桐柏县其他区域历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署表

11、桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署表

前  言

桐柏县位于河南省南部，县境东西长76.1千米，南北宽25.5千米，面积1941平方千米，辖16个乡镇，人口43.8万人。G40沪陕高速、G312国道贯穿全县东西，S49焦桐高速贯穿县境南北，宁西铁路在桐柏设有客货站，S206、S234、S329、S335从境内经过，交通便利。

2017年桐柏县生产总值完成150亿元，固定资产投资233亿元，社会消费品零售总额100亿元，公共财政一般预算收入9.2亿元，城镇居民人均可支配收入26342元，农村居民人均可支配收入10685元。

我县矿产资源丰富，矿产种类较多。截止到2017年9月，矿产资源已发现有60种，产地353处，已探明或部分探明的矿产有23种，已开发或部分开发利用的有23种。矿业在全县经济社会发展中具有重要地位。

矿产资源开发带来经济效益的同时，也引发了诸多矿山地质环境问题。主要表现在崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等矿山地质灾害、土地资源破坏、地下含水层破坏、地形地貌景观破坏等。

为促进矿产资源开发与地质环境保护协调发展，最大限度地减少矿产资源开发过程中的地质环境破坏，加快治理历史遗留的矿山地质环境问题，努力形成“不欠新账，快还老账”的新局面，依据《国土资源部  工业和信息化部  财政部  环境保护部  国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》、《河南省国土资源厅办公室关于编制市、县矿山地质环境恢复与综合治理规划的通知》，结合《桐柏县矿产资源总体规划（2016-2020年）》，桐柏县人民政府决定编制《桐柏县矿山地质环境恢复与综合治理规划（2017-2025年）》，（以下简称《规划》）。

《规划》适用范围为桐柏县域，《规划》是全县矿山地质环境恢复与综合治理的指导性文件。

《规划》以2017年9月为基准期，规划期为2017年10月－2025年12月，其中近期2017年10月—2020年12月，远期2021年1月－2025年12月。

第一章 矿山地质环境现状与发展趋势

## 一、矿山地质环境现状

1、矿山基本情况

截止2017年9月底，全县共有53家矿山企业，矿区总面积148.1934平方千米。按照发证部门分，国土资源部发证矿山企业1家，矿区面积0.8851平方千米；河南省国土资源厅发证矿山企业21家，矿区面积133.7282平方千米；南阳市国土资源局发证矿山企业2家，矿区面积1.1778平方千米；桐柏县国土资源局发证矿山企业29家，矿区面积12.4023平方千米。

按照开采矿种分，金矿4家，银矿1家，铅锌矿1家，天然碱矿2家，萤石矿20家，铁矿14家，大理岩矿6家，饰面用花岗岩矿1家，辉长岩矿1家，蛇纹岩矿2家，玄武岩矿1家；按照开采方式分，露天开采矿山13家，地下开采矿山38家，露天+地下开采矿山2家；按照生产状况分，生产矿山21家，停产矿山32家（见附表一）。

2、矿山地质环境现状

桐柏县目前有证矿山53家，历史遗留责任主体灭失矿山58家，历年来因矿山开采累计破坏土地面积511.6公顷，其中耕地13.8公顷，林地230.6公顷，建设用地55.7公顷，其他地类211.5公顷，尾矿及固体废物积存总量750.6万立方米（见附表二～附表四）。

生产矿山累计破坏土地面积408.8公顷，其中耕地13.8公顷，林地191.8公顷，建设用地2.1公顷，其他地类201.1公顷，尾矿及固体废物积存总量687.9万立方米（见附表二）。

“三区两线”历史遗留责任主体灭失矿山41家，矿山开采活动累计破坏土地面积45.1公顷，其中林地面积28.7公顷，建设用地面积6.0公顷，其他地类面积10.4公顷，尾矿及固体废物积存总量58.8万立方米（见附表三）。

其它区域历史遗留责任主体灭失矿山17家，矿山开采活动累计破坏土地面积57.7公顷，其中林地面积10.1公顷，建设用地面积47.6公顷，尾矿及固体废物积存总量3.9万立方米（见附表四）。

3、矿山地质环境治理现状情况

桐柏县2个矿山利用省财政资金和矿山地质环境恢复治理基金开展了矿山地质环境恢复治理工作，治理面积18.4公顷，其中恢复林地17.7公顷，其他地类面积0.7公顷，固体废物综合利用量17.9万立方米（见附表五）。

另外，在县政府主导下，对责任主体灭失矿山，采用封山育林、恢复植被的方法进行地貌景观恢复，取得了较好的成果。

## 二、矿山地质环境发展趋势

根据《桐柏县矿产资源总体规划》和生产矿山编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，预测2017年10月－2020年12月全县有证矿山新增破坏土地面积67.4公顷，其中耕地面积2.4公顷，林地面积48.9公顷，其他用地面积16.1公顷，新增尾矿及固体废物量30.1万立方米（见附表六）。

预测2021年1月－2025年12月全县有证矿山新增破坏土地面积30.1公顷，其中耕地面积3.9公顷，林地面积23.2公顷，其他用地面积3.0公顷，新增尾矿及固体废物量32.8万立方米（见附表七）。

第二章 指导思想、基本原则、目标任务

## 一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”和切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，大力构建政府、企业、社会共同参与的矿山地质环境恢复和综合治理新机制，科学规划、整体推进、突出重点、注重成效，着力完善开发补偿保护经济机制，尽快形成在建、生产矿山和历史遗留等“新老问题”统筹解决的恢复和综合治理新局面，全面提高桐柏县矿山地质环境恢复和综合治理水平，为扎实推进生态文明建设和美丽中国建设做出新的贡献。

## 二、基本原则

以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念统领矿山地质环境恢复和综合治理工作；统筹部署、整体推进、分步实施、突出重点、注重成效；节约资源和保护地质环境，努力实现国土资源惠民利民新成效。

## 三、主要目标

规划目标：到2020年“三区两线”历史遗留矿山地质环境治理率达到83%，到2025年治理率达到100%。到2020年其他区域历史遗留矿山地质环境治理率达到53%，到2025年治理率达到100%。生产矿山按矿山地质环境保护与土地复垦方案边开采边治理，具备治理条件的区域治理率达100%。

## 四、主要任务

根据矿山地质环境治理责任划分情况，统筹考虑“新老”矿山地质环境问题。

以“三区两线”区域为重点，开展矿山地质环境恢复与综合治理。桐柏县“三区两线”历史遗留矿山共有41家，2017年10月－2020年12月规划治理34家，2021年1月－2025年12月规划治理7家。

对其他区域历史遗留矿山，开展矿山地质环境恢复治理工作。桐柏县其他区域历史遗留矿山有17家，2017年10月－2020年12月规划治理9家，2021年1月－2025年12月规划治理8家。

桐柏县银河矿业有限公司回龙乡大寺沟萤石矿、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境治理项目定为综合治理重大工程。

对能够自然恢复的历史遗留矿山尽量采取自然恢复的方式，必要时加以辅助恢复治理措施。

第三章 源头与过程预防保护措施

## 一、严格执行矿产资源总体规划

严格执行省、市、县“十三五”矿产资源总体规划。制定矿山开采准入条件、优化资源开采布局、实行矿产资源规模化开采、调控开采总量、提高资源综合利用率等政策措施。强化矿产资源开发准入对地质环境的源头保护作用。

## 二、全面建设绿色矿山

按照国家六部委下发的“关于加快建设绿色矿山的实施意见”（国土资规〔2017〕4号）等相关文件要求，新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。

2017年10月－2020年12月规划9家生产矿山逐步达到绿色矿山建设要求；2021年1月－2025年12月规划其它生产矿山逐步达到绿色矿山建设要求（见附表八）。

## 三、实行边开采、边治理

按照《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号），全面建立矿山环境治理恢复基金制度。县国土资源主管部门要监督矿山企业，按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，切实做好边生产、边开采、边治理工作。强化矿产资源开采过程对地质环境的预防保护作用。

## 四、加强监测与监督管理

落实矿山企业履行矿山地质环境动态监测责任，明确矿山企业建立矿区监测网并开展监测。落实矿山地质环境监测综合统计报表制度，及时掌握最新的矿山地质环境动态变化情况。

国土资源主管部门加强组织领导，监督矿山企业做好矿山地质环境恢复与综合治理工作。对于不按照开发利用方案开采矿产资源、盗采矿产资源和只开采不治理等破坏矿山地质环境的行为加大执法、处罚力度。

对于不按时提取、使用基金，以及未按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》开展治理恢复与土地复垦的，将其列入矿业权人异常名录或严重违法失信名单，责令其限期整改。对于逾期不整改或整改不到位的，不予办理其采矿许可证的申请、延期、变更、注销，不批准其新的建设用地。对于拒不履行治理恢复与土地复垦义务的矿山企业，国土资源主管部门对其违法违规信息建立信用记录，纳入全国共享平台并向社会公布。

第四章 治理责任主体划分

矿山地质环境恢复与综合治理工作坚持“谁破坏、谁治理”的原则，通过落实矿山地质环境治理恢复基金制度，申请国家及省财政资金、出售土地指标、引入社会投资等多种措施，不断拓宽资金渠道。

拟建、在建以及生产矿山的矿山地质环境恢复治理，由矿山企业负责。桐柏县现有53家生产矿山，治理责任由矿山企业负责。

历史遗留矿山主要由桐柏县政府承担矿山地质环境治理责任。

第五章 矿山地质环境恢复治理工程部署

## 一、“三区两线”历史遗留矿山地质环境治理工程项目

“三区两线”历史遗留矿山地质环境治理工程项目共计41个，其中大河镇1个，回龙乡34个、黄岗镇1个、淮源镇2个、毛集镇1个、朱庄镇2个。其中桐柏县银河矿业有限公司回龙乡大寺沟萤石矿矿山地质环境治理项目定为重大工程项目。

“三区两线”历史遗留矿山环境治理工程措施主要有危岩清理、采坑回填、地表整形、土壤重构、植被修复等。通过治理工程拟恢复林地45.2公顷，治理工程投（融）资预算额度为1998.89万元，治理与投资责任单位为桐柏县政府。

各矿山地质环境治理工程项目部署情况详见附表九。

## 二、其他区域历史遗留矿山地质环境治理工程项目

其他区域历史遗留矿山地质环境治理工程项目共计17个，其中安棚镇1个、大河镇2个、固县镇1个、黄岗镇1个、毛集镇6个、朱庄镇6个。其中桐柏县毛集铁矿矿山地质环境治理项目定为重大工程项目。

其他区域历史遗留矿山地质环境治理工程措施主要有工业广场治理、露天采场治理、废渣堆整治、绿化工程等。通过治理工程拟恢复林地57.7公顷，治理工程投（融）资预算额度为1731.60万元，治理与投资责任单位为桐柏县政府。

各矿山地质环境治理工程项目部署情况详见附表十。

## 三、生产矿山地质环境治理工程项目

生产矿山地质环境治理工程项目共计53个，其中安棚镇1个、大河镇8个、固县镇9个、黄岗镇11个、吴城镇1个、淮源镇3个、朱庄镇9个、城郊乡1个、程湾乡1个、回龙乡1个、毛集镇8个。

工程措施主要有修建挡土墙、截排水沟、废井封堵、塌陷区回填、清除危岩、废渣清理、覆土、植被修复等。通过治理工程拟恢复耕地20.0公顷，拟恢复林地429.6公顷，拟恢复其他地类56.6公顷。治理工程投（融）资预算额度为11416.42万元，治理与投资责任单位为生产矿山企业。

各矿山地质环境治理工程项目部署情况详见附表十一。

## 四、矿山地质环境治理工程投资概算标准

投资概算按照恢复的土地类型计算。根据当地的社会经济概况、破坏程度、开采方式等因素。露天开采矿山治理恢复耕地按照每亩3.0万元，建设用地每亩2.0万元，林地每亩2.0万元，其他地类每亩1.0万元。地下开采矿山治理恢复耕地按照每亩2.0万元，建设用地每亩2.0万元。林地每亩1.0万元，其他地类每亩0.5万元。

第六章 投融资政策与办法

## 一、加大财政资金投入

根据桐柏县实际，结合相关规划，明确了治理工程各级政府的投资比例，加大县财政资金投入力度。编制申请山水林田湖生态环境修复、矿山地质环境治理重大工程等上级财政投入治理项目的具体方案，争取上级财政投入。

## 二、整合政策性资金投入

统筹扶贫、矿区搬迁安置、新农村建设、地质灾害治理、土地整治、工矿废弃地复垦利用、城乡建设用地增减挂钩、生态环境恢复治理等工程资金，用于矿山地质环境综合治理。

## 三、吸收社会资金投入

鼓励社会资金参与，按照“谁投资、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”和第三方治理的综合治理新模式。明确向社会公开吸收社会资金开展治理的政策措施。合理划分吸收社会资金治理区块，制定吸收社会资金投入的具体方案。建立PPP治理和第三方治理项目库，明确吸收社会资金投入治理的安排部署。推动矿山地质环境综合治理投资模式多元化。

## 四、矿山企业资金投入

已缴存返还的矿山地质环境恢复治理基金，尽快用于生产矿山具备治理条件的矿山地质环境综合治理。按照国家建立矿山地质环境恢复治理基金的要求，制定政策切实做好新产生的矿山地质环境恢复与综合治理工作。

第七章 效果与效益分析

通过矿山地质环境恢复和综合治理拟恢复耕地20.0公顷，林地532.5公顷，其他地类56.6公顷。

矿山地质环境恢复和综合治理产生的经济效益按照每亩500元/年估算，恢复耕地产生的经济效益为15.0万元/年，恢复林地产生的经济效益为399.4万元/年，恢复其他地类产生的经济效益为42.4万元/年，总计产生经济效益为456.8万元/年。

通过对矿山地质环境恢复和综合治理，使矿区土壤得到改善，地面林草植被增加，水土得以保持，茂盛的草木能净化空气，调节气候，美化环境，环境效益显著。

表一  桐柏县生产矿山基本情况统计表

| 序号 | 发证单位 | 编号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 所属 乡镇 | 开采 矿种 | 生产规模 | 开采方式 | 生产状况 | 矿区面积（km2） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国土资源部 | C1 | C1000002009084110031776 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 朱庄镇 | 金矿 | 大型 | 地下开采 | 生产 | 0.8851 | 1家 |
| 1 | 河南省国土资源厅 | C2 | C4100002010036120057411 | 河南中源化学股份有限公司安棚碱矿 | 安棚镇 | 碱矿 | 大型 | 地下开采 | 生产 | 32.5996 | 21家 |
| 2 |  | C3 | C4100002015012110138705 | 河南省桐柏县土门-泌阳县黑山沟铁矿 | 大河镇 | 铁矿 | 大型 | 露天开采 | 生产 | 1.7599 |  |
| 3 |  | C4 | C4100002009102110042372 | 桐柏众邦矿业有限公司凤凰窝铁矿 | 大河镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 7.0555 |  |
| 4 |  | C5 | C4100002010062120066707 | 桐柏永泰矿业有限公司上梁湾铁矿 | 固县镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 13.0434 |  |
| 5 |  | C6 | C4100002009122120050150 | 桐柏县昌隆矿业有限公司龙王庙铁矿 | 固县镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 5.8549 |  |
| 6 |  | C7 | C4100002017074210144778 | 桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区 | 淮源镇 | 金矿 | 中型 | 地下开采 | 生产 | 9.7024 |  |
| 7 |  | C8 | C4100002011082110117314 | 河南省永泰采矿技术咨询服务有限公司桐柏县韩老庄铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 7.8201 |  |
| 8 |  | C9 | C4100002011072120115777 | 桐柏县宝石崖铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 0.4912 |  |
| 9 |  | C10 | C4100002010032110059054 | 河南省桐柏县黄岗乡宝石源铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 2.3744 |  |
| 10 |  | C11 | C4100002013112110132071 | 桐柏永兴矿业有限责任公司桐柏县黄楼铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 6.5089 |  |
| 11 |  | C12 | C4100002013112110131959 | 桐柏县安泰矿产品开发有限公司八亩田铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 5.9304 |  |
| 12 |  | C13 | C4100002010022110056673 | 桐柏县欣欣矿业有限公司朱河铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 3.4326 |  |
| 13 |  | C14 | C4100002010012110054850 | 桐柏恒源诚矿业有限公司河南省桐柏县河湾铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 7.1399 |  |
| 14 |  | C15 | C4100002011122110121238 | 河南隆行贸易有限公司桐柏县罗棚铁矿 | 黄岗镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 13.0168 |  |
| 15 |  | C16 | C4100002010096120074223 | 桐柏海晶碱业有限责任公司吴城天然碱矿 | 吴城镇 | 碱矿 | 中型 | 地下开采 | 生产 | 4.8953 |  |
| 16 |  | C17 | C4100002010084110072489 | 桐柏县久地矿业发展有限公司鑫马金矿 | 新集乡 | 金矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 0.72 |  |
| 17 |  | C18 | C4100002010084220072490 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | 朱庄镇 | 银矿 | 中型 | 地下开采 | 生产 | 1.8745 |  |
| 18 |  | C19 | C4100002011072110117598 | 桐柏县方圆工程技术开发有限公司河南省桐柏县老蛮山铁矿 | 朱庄镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 2.8932 |  |
| 19 |  | C20 | C4100002012022110123705 | 河南省桐柏县郭庄矿区 | 朱庄镇 | 铁矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 3.0721 |  |
| 20 |  | C21 | C4100002014053220134362 | 桐柏县银地矿业有限责任公司 | 朱庄镇 | 铅锌矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 1.8121 |  |
| 21 |  | C22 | C4100002017084210145032 | 上海言世国际贸易有限公司河南省桐柏县朱庄金矿 | 朱庄镇 | 金矿 | 小型 | 地下开采 | 生产 | 1.731 |  |

续表一  桐柏县生产矿山基本情况统计表

| 序号 | 发证单位 | 编号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 所属 乡镇 | 开采矿种 | 生产规模 | 开采方式 | 生产状况 | 矿区面积(km2） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市国土资源局 | C23 | C4113002010126130097429 | 桐柏县固县镇杨家坡萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 0.305 | 2家 |
| 2 |  | C24 | C4113302014097130135636 | 桐柏县黄岗镇杏山水泥大理岩矿 | 黄岗镇 | 大理岩矿 | 大型 | 露天开采 | 生产 | 0.8728 |  |
| 1 | 桐柏县国土资源局 | C25 | C4113302010127120101863 | 桐柏森林矿业有限公司城郊乡方家寨片石厂 | 城郊乡 | 大理岩矿 | 小型 | 露天开采 | 生产 | 0.0281 | 29家 |
| 2 |  | C26 | C4113302015117130140570 | 河南省桐柏县程湾乡苏扒矿区饰面用花岗岩矿 | 程湾镇 | 花岗岩矿 | 小型 | 露天开采 | 生产 | 1.2736 |  |
| 3 |  | C27 | C4113302010117130081329 | 桐柏县明阳矿业开发有限公司大河镇土门辉长岩矿 | 大河镇 | 辉长岩矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 4.6841 |  |
| 4 |  | C28 | C4113302010117120101841 | 桐柏县鸿运石材厂大理石矿 | 大河镇 | 大理岩矿 | 小型 | 露天开采 | 生产 | 0.0677 |  |
| 5 |  | C29 | C4113302010117130080231 | 桐柏镍都矿业有限公司桐柏县大河镇玉平蛇纹岩矿 | 大河镇 | 蛇纹岩矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 0.1347 |  |
| 6 |  | C30 | C4113302010117130080233 | 桐柏县大河镇柳树庄蛇纹岩矿 | 大河镇 | 蛇纹岩矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.068 |  |
| 7 |  | C31 | C4113302010127130097742 | 桐柏县大河镇宏发石料加工厂 | 大河镇 | 大理岩矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 0.0535 |  |
| 8 |  | C32 | C4113302009117130044273 | 桐柏县大河镇夹山陡立山白石场 | 大河镇 | 大理岩矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 0.0424 |  |
| 9 |  | C33 | C4113302010126130101911 | 桐柏县安良萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1495 |  |
| 10 |  | C34 | C4113302010016130052246 | 桐柏县固县镇丁庄萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 露天/地下开采 | 停产 | 0.0158 |  |
| 11 |  | C35 | C4113302010086130073795 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司固县镇戴楼—狮子沟萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.9844 |  |
| 12 |  | C36 | C4113302010126130101893 | 桐柏县固县镇魏岗应庄萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0429 |  |
| 13 |  | C37 | C4113302010126130102006 | 桐柏县固县五里岗立刚萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0648 |  |
| 14 |  | C38 | C4113302010086130072380 | 桐柏县晨晨矿业有限公司桐柏县固县镇卧牛坡萤石矿 | 固县镇 | 萤石矿 | 小型 | 露天/地下开采 | 生产 | 0.2526 |  |
| 15 |  | C39 | C4113302009126130049710 | 桐柏县鑫鑫矿业有限公司桐柏县黄岗乡王老庄萤石矿 | 黄岗镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.7948 |  |
| 16 |  | C40 | C4113302009117120041200 | 桐柏县群德利石料开发有限公司红石山玄武岩矿 | 黄岗镇 | 玄武岩矿 | 小型 | 露天开采 | 停产 | 0.2039 |  |
| 17 |  | C41 | C4113302009116130044527 | 桐柏县回龙留东萤石开采点 | 回龙乡 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0766 |  |
| 18 |  | C42 | C4113302010126130101979 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司毛集吴小庄萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.2348 |  |
| 19 |  | C43 | C4113302010016120054030 | 桐柏县毛集镇老寨山萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0482 |  |
| 20 |  | C44 | C4113302010086130071673 | 桐柏毛集镇毛沟萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1065 |  |
| 21 |  | C45 | C4113302010126130101937 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司桐柏县毛集镇二道岗萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1554 |  |

续表一  桐柏县生产矿山基本情况统计表

| 序号 | 发证单位 | 编号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 所属 乡镇 | 开采 矿种 | 生产 规模 | 开采方式 | 生产状况 | 矿区面积（km2） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 桐柏县国土资源局 | C46 | C4113302009126130049666 | 桐柏县毛集弘泰萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0993 | 29家 |
| 23 |  | C47 | C4113302010016130054021 | 桐柏县毛集镇兴铨萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1736 |  |
| 24 |  | C48 | C4113302009116130045730 | 桐柏县毛集镇小彭庄萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0321 |  |
| 25 |  | C49 | C4113302010126130097549 | 桐柏龙淮莹石开发有限公司毛集镇大彭庄萤石矿 | 毛集镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0796 |  |
| 26 |  | C50 | C4113302010096130075517 | 桐柏县东辉矿业有限公司桐柏县朱庄庆同萤石矿 | 朱庄镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1432 |  |
| 27 |  | C51 | C4113302010116130084078 | 桐柏县朱庄乡宏鑫萤石矿 | 朱庄镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.1979 |  |
| 28 |  | C52 | C4113302010016130052215 | 桐柏县佳华矿业有限公司桐柏县朱庄乡毛狗洞萤石矿 | 朱庄镇 | 萤石矿 | 小型 | 地下开采 | 停产 | 0.0546 |  |
| 29 |  | C53 | C4113302010127120101760 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | 新集乡 | 大理岩矿 | 大型 | 露天开采 | 生产 | 2.1397 |  |

表二  桐柏县生产矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采 矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 1 | C1 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 金矿 | 朱庄镇 | 否 | 0.8851 | 66.4 | 185.7 | - | 451.8 | 6220500 | - | - | - |
| 2 | C2 | 河南中源化学股份有限公司安棚碱矿 | 碱矿 | 安棚镇 | 否 | 32.5996 | 82.4 | - | - | 321.1 | - | - | - | - |
| 3 | C3 | 河南省桐柏县土门—泌阳县黑山沟铁矿 | 铁矿 | 大河镇 | 否 | 1.7599 | - | 55.8 | - | 39.3 | 2000 | - | - | - |
| 4 | C4 | 桐柏众邦矿业有限公司凤凰窝铁矿 | 铁矿 | 大河镇 | 否 | 7.0555 | - | 16.6 | - | - | 30300 | - | - | - |
| 5 | C5 | 桐柏永泰矿业有限公司上梁湾铁矿 | 铁矿 | 固县镇 | 否 | 13.0434 | - | 322.1 | - | 98.1 | 2000 | - | - | - |
| 6 | C6 | 桐柏县昌隆矿业有限公司龙王庙铁矿 | 铁矿 | 固县镇 | 否 | 5.8549 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | C7 | 桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿 | 金矿 | 淮源镇 | 否 | 9.7024 | 6.2 | 78.2 | - | 27 | 242600 | - | - | - |
| 8 | C8 | 河南省永泰采矿技术咨询服务有限公司桐柏县韩老庄铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 7.8201 | 7.8 | 22.1 | - | - | 18900 | - | - | - |
| 9 | C9 | 桐柏县宝石崖铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 0.4912 | - | - | - | 551.6 | 20000 | - | - | - |
| 10 | C10 | 河南省桐柏县黄岗乡宝石源铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 2.3744 | - | 64.2 | - |  | 8800 | - | - | - |
| 11 | C11 | 桐柏永兴矿业有限责任公司桐柏县黄楼铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 6.5089 | - | 127.8 | - | - | 35720 | - | - | - |
| 12 | C12 | 桐柏县安泰矿产品开发有限公司八亩田铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 5.9304 | - | 30.9 | - | - | 8000 | - | - | - |
| 13 | C13 | 桐柏县欣欣矿业有限公司朱河铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 3.4326 | - | 24 | - | - | 4000 | - | - | - |
| 14 | C14 | 郑州丰祥贸易有限公司河南省桐柏县河湾铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 7.1399 | - | 64.5 |  | 166.5 | 3000 | - | - | - |

续表二  桐柏县生产矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采 矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 15 | C15 | 河南隆行贸易有限公司桐柏县罗棚铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 否 | 13.0168 | - | 263.6 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | C16 | 桐柏海晶碱业有限责任公司吴城天然碱矿 | 碱矿 | 吴城镇 | 否 | 4.8953 | 38.3 | - | - | 188.3 | - | - | - | - |
| 17 | C17 | 桐柏县久地矿业发展有限公司鑫马金矿 | 金矿 | 新集乡 | 否 | 0.720 | - | 19.8 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 18 | C18 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | 银矿 | 朱庄镇 | 否 | 1.8745 | - | 44.3 | - | 137.6 | 10300 | - | - | - |
| 19 | C19 | 桐柏县方园工程技术开发有限公司河南省桐柏县老蛮山铁矿 | 铁矿 | 朱庄镇 | 否 | 2.8932 | - | 18.5 | - | - | 2400 | - | - | - |
| 20 | C20 | 河南省桐柏县郭庄矿区铁矿 | 铁矿 | 朱庄镇 | 否 | 3.0721 | - | 94.8 | - | - | 30000 | - | - | - |
| 21 | C21 | 桐柏县银地矿业有限责任公司老洞坡铅锌矿 | 铅锌矿 | 朱庄镇 | 否 | 1.8121 | - | 256.1 | - | - | 14560 | - | - | - |
| 22 | C22 | 上海言世国际贸易有限公司河南省桐柏县朱庄金矿 | 金矿 | 朱庄镇 | 否 | 1.7310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | C23 | 桐柏固县镇杨家坡萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.3050 | - | 101.3 | - | - | 500 | - | - | - |
| 24 | C24 | 桐柏县黄岗镇杏山水泥大理岩矿 | 大理岩矿 | 黄岗镇 | 否 | 0.8728 | - | 38.1 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 25 | C25 | 桐柏县城郊方家寨建筑用碎石大理岩矿 | 大理岩矿 | 城郊乡 | 否 | 0.0281 | - | 9.9 | - | 27.9 | 28100 | - | - | - |
| 26 | C26 | 河南省桐柏县程湾乡苏扒矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩矿 | 程湾镇 | 否 | 1.2736 | - | 61.4 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 27 | C27 | 桐柏县明阳矿业开发有限公司大河镇土门辉长岩矿 | 辉长岩矿 | 大河镇 | 否 | 4.6841 | - | 123 | - | - | 90000 | - | - | - |
| 28 | C28 | 桐柏县鸿运石材厂大理石矿 | 大理岩矿 | 大河镇 | 否 | 0.0677 | - | 65.3 | - | 0.6 | 1800 | - | - | - |
| 29 | C29 | 桐柏县大河镇玉平蛇纹岩矿 | 蛇纹岩矿 | 大河镇 | 否 | 0.1347 | - | 13.5 | - | - | 4600 | - | - | - |
| 30 | C30 | 桐柏县大河镇柳树庄蛇纹岩矿 | 蛇纹岩矿 | 大河镇 | 否 | 0.068 | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | C31 | 桐柏县大河镇宏发石料加工厂 | 大理岩矿 | 大河镇 | 否 | 0.0535 | - | 7.4 | - | - | 35000 | - | - | - |

续表二  桐柏县生产矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采 矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 32 | C32 | 桐柏县大河镇夹山陡立山白石场建筑用大理石矿 | 大理岩矿 | 大河镇 | 否 | 0.0424 | - | 108.6 | - | - | 7500 | - | - | - |
| 33 | C33 | 桐柏县安良萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.1495 | - | 3.9 | - | - | 4100 | - | - | - |
| 34 | C34 | 桐柏县固县镇丁庄萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.0158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | C35 | 桐柏县固县镇戴楼—狮子沟萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.9844 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | C36 | 桐柏县固县应庄萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.0429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | C37 | 桐柏县固县五里岗立刚萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.0648 | - | 36.2 | - | - | 1300 | - | - | - |
| 38 | C38 | 桐柏县固县镇卧牛坡萤石矿 | 萤石矿 | 固县镇 | 否 | 0.2526 | - | 304.5 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 39 | C39 | 桐柏县鑫鑫矿业有限公司桐柏县黄岗乡王老庄萤石矿 | 萤石矿 | 黄岗镇 | 否 | 0.7948 | 2.2 | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
| 40 | C40 | 桐柏县群德利石料开发有限公司红石山玄武岩矿 | 玄武岩矿 | 黄岗镇 | 否 | 0.2039 | - | 226.5 | - | - | 10600 | - | - | - |
| 41 | C41 | 桐柏县回龙留东萤石开采点 | 萤石矿 | 回龙乡 | 否 | 0.0766 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | C42 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司毛集吴小庄萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.2348 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | C43 | 桐柏县毛集镇老寨山萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.0482 | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | C44 | 河南省桐柏县毛集镇毛沟萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.1065 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | C45 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司桐柏县毛集镇二道岗萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.1554 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | C46 | 桐柏县毛集弘泰萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.0993 | - | 1.9 | 11.6 | - | 500 | - | - | - |
| 47 | C47 | 桐柏县毛集镇兴铨萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.1736 | - | 4.8 | 20.7 | - | - | - | - | - |

续表二  桐柏县生产矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采 矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 48 | C48 | 桐柏县毛集镇小彭庄萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.0321 | - | 0.7 | - | 11.3 | - | - | - | - |
| 49 | C49 | 桐柏县毛集镇大彭庄萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 否 | 0.0796 | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | C50 | 河南省桐柏县朱庄庆同矿区萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 否 | 0.1432 | - | 12.2 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 51 | C51 | 河南省桐柏县朱庄乡宏鑫萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 否 | 0.1979 | - | 3.8 | - | - | 7000 | - | - | - |
| 52 | C52 | 桐柏县佳华矿业有限公司桐柏县朱庄乡毛狗洞萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 否 | 0.0546 | 3.0 | - | - | 19.5 | - | - | - | - |
| 53 | C53 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | 大理岩矿 | 新集乡 | 否 | 2.1397 | - | - | - | 972.8 | 20000 | - | - | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - | 206.3 | 2876.6 | 32.3 | 3016.2 | 6879080 | - | - | - |

表三  桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 1 | A1 | 南阳市大河铜矿 | 铜矿 | 大河镇 | 是 | - | - | - | - | 19.5 | 3000 | - | - | - |
| 2 | A2 | 桐柏县富龙采石厂 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 18 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 3 | A3 | 桐柏县回龙乡半拉山白土矿 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 35.6 | - | - | 6300 | - | - | - |
| 4 | A4 | 桐柏县回龙乡西大岭白土矿 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 7.5 | - | - | 3500 | - | - | - |
| 5 | A5 | 桐柏县回龙乡李老庄采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | A6 | 桐柏县回龙乡汪大庄桥采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 3.9 | - | - | 1300 | - | - | - |
| 7 | A7 | 桐柏县回龙乡焦子沟采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A8 | 桐柏县毛集采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 9.3 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 9 | A9 | 桐柏县回龙乡石英岩矿 | 石英岩矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 11.3 | - | - | 2100 | - | - | - |
| 10 | A10 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿1 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 7.5 | - | - | 500 | - | - | - |
| 11 | A11 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿2 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 3.5 | - | - | 200 | - | - | - |
| 12 | A12 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿3 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 3.8 | - | - | 700 | - | - | - |
| 13 | A13 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿4 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 2.7 | - | - | 300 | - | - | - |
| 14 | A14 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 1.7 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 15 | A15 | 桐柏县回龙乡周大庄采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 3.3 | - | - | 400 | - | - | - |
| 16 | A16 | 桐柏县回龙乡庙庄采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 13.1 | - | - | 11000 | - | - | - |
| 17 | A17 | 桐柏县回龙乡梁岗村采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 2.9 | - | - | 400 | - | - | - |
| 18 | A18 | 桐柏县回龙乡后庄采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 3.8 | - | - | 4500 | - | - | - |
| 19 | A19 | 桐柏县回龙乡高院墙采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 1.1 | - | - | 2000 | - | - | - |

续表三  桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 20 | A20 | 桐柏县回龙乡大龙沟采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 25.8 | - | - | 5600 | - | - | - |
| 21 | A21 | 桐柏县回龙乡火眼沟采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 0.5 | - | - | 100 | - | - | - |
| 22 | A22 | 桐柏县回龙乡西大岭西白土矿 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 1.4 | - | - | 3100 | - | - | - |
| 23 | A23 | 桐柏县回龙乡何大庄白土矿 | 白土矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 1.5 | - | - | 600 | - | - | - |
| 24 | A24 | 桐柏县回龙乡橡子树采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 2.7 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 25 | A25 | 桐柏县回龙乡林大庄采石场 | 建筑石料 | 回龙乡 | 是 | - | - | 2.3 | - | - | 1100 | - | - | - |
| 26 | A26 | 桐柏县回龙乡北板庙萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 4.4 | - | - | 2400 | - | - | - |
| 27 | A27 | 江西紫龙矿业有限公司桐柏化石沟萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 14.9 | - | - | 41200 | - | - | - |
| 28 | A28 | 桐柏县回龙乡分水岭萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 13.2 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 29 | A 29 | 桐柏德鑫石材有限公司桐柏县回龙乡猪食槽花岗岩矿 | 花岗岩矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 92.4 | - | - | 91500 | - | - | - |
| 30 | A 30 | 桐柏县银河矿业有限公司回龙乡大寺沟萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 52.3 | - | - | 151000 | - | - | - |
| 31 | A 31 | 桐柏三山矿业有限公司桐柏县回龙乡顾老庄萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 13.2 | - | - | 8100 | - | - | - |
| 32 | A 32 | 桐柏桐冠实业发展有限公司桐柏县回龙乡蚂蚁沟萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 17.0 | - | - | 63100 | - | - | - |
| 33 | A 33 | 桐柏县回龙乡柒柒峰萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 7.3 | - | - | 3800 | - | - | - |
| 34 | A 34 | 桐柏县回龙乡乱马山萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | 27.6 | - | - | 15600 | - | - | - |
| 35 | A 35 | 桐柏县回龙中青萤石矿 | 萤石矿 | 回龙乡 | 是 | - | - | - | - | 45.8 | 9600 | - | - | - |
| 36 | A 36 | 南阳市马道岭矿业有限公司桐柏县黄岗乡马道岭萤石矿 | 萤石矿 | 黄岗镇 | 是 | - | - | 12.2 | - | - | 36600 | - | - | - |
| 37 | A37 | 河南省桐柏县淮源镇肖厂石子场 | 石子 | 淮源镇 | 是 | - | - | - | - | 80.7 | 500 | - | - | - |

续表三  桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 38 | A38 | 河南省桐柏县淮源镇西林石料加工厂 | 建筑石料 | 淮源镇 | 是 | - | - | - | - | 10.7 | - | - | - | - |
| 39 | A39 | 毛集镇罗汉山萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | - | 76.8 | - | 100000 | - | - | - |
| 40 | A40 | 桐柏县朱庄乡魏沟铅锌矿 | 铅锌矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | A41 | 桐柏县朱庄乡河坎银矿 | 银矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | - | 12.8 | - | 6000 | - | - | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - | - | 431.2 | 89.6 | 156.7 | 588100 | - | - | - |

表四  桐柏县其他区域历史遗留矿山地质环境现状统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 所属 乡镇 | 责任是否灭失 | 矿区面积（km2） | 破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物积存总量（m3） | 矿山废水与废液年排放总量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |  |
| 1 | B1 | 桐柏交通石料有限公司 | 建筑石料 | 安棚镇 | 是 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 2 | B2 | 桐柏县天元矿产品白石矿 | 白石矿 | 大河镇 | 是 | - | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | B3 | 桐柏县大河镇孤山头硫铁二矿 | 硫铁矿 | 大河镇 | 是 | - | - | - | 25.7 | - | 5000 | - | - | - |
| 4 | B4 | 桐柏县固县大石坡白石矿 | 白石矿 | 固县镇 | 是 | - | - | - | 67.7 | - | - | - | - | - |
| 5 | B5 | 银山铁矿 | 铁矿 | 黄岗镇 | 是 | - | - | - | 34.8 | - | - | - | - | - |
| 6 | B6 | 桐柏县毛集镇矿产品开发公司（毛集铁矿） | 铁矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | - | 430.7 | - | 30000 | - | - | - |
| 7 | B7 | 毛集镇双头山石英石矿 | 石英石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | B8 | 毛集镇张湾村关山大理石矿 | 大理石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | B9 | 毛集镇田木湾林康冲组萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | B10 | 毛集镇蔡庄村萤石矿 | 萤石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - |
| 11 | B11 | 毛集镇李庄村庙场石英石矿 | 石英石矿 | 毛集镇 | 是 | - | - | 9.2 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 12 | B12 | 桐柏县朱庄乡岗上头萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | 39.8 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | B13 | 桐柏县朱庄乡九里岗萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | - | 40.2 |  | - |  |  |  |
| 14 | B14 | 桐柏县玄武岩石材厂 | 玄武岩矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | B15 | 桐柏县朱庄乡火神庙铁矿 | 铁矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | 15.3 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 16 | B16 | 桐柏县朱庄乡杨树沟铁矿 | 铁矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | 22.1 | - | - | 500 | - | - | - |
| 17 | B17 | 桐柏县朱庄南山萤石矿 | 萤石矿 | 朱庄镇 | 是 | - | - | - | 17.7 | - | - | - | - | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - | - | 151.5 | 714.2 | - | 38500 | - | - | - |

表五  桐柏县矿山地质环境治理情况统计表

| 序号 | 编号 | 矿山名称 | 矿山性质 | 矿区面积（km2） | 恢复各类土地面积（亩） |  |  |  | 尾矿及固体废物综合利用量（m3） | 项目性质 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设 用地 | 其他 地类 |  |  |  |
| 1 | C1 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 生产 | 0.8851 | - | 250 | - | 11.1 | 179300 | 省财政 | 400 |
| 2 | C53 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | 生产 | 2.1397 | - | 15 | - | - | - | 矿山恢复 治理基金 | - |
| 合计 |  |  | - | - | - | 265 | - | 11.1 | 179300 | - | 400 |

表六  桐柏县2017年10月至2020年12月新增矿山地质环境破坏预测表

| 序号 | 编号 | 发证 单位 | 矿山名称 | 新增破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 新增尾矿及固体废物量（m3） | 新增废水废液年排放量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他用地 |  |  |  |  |
| 1 | C1 | 国土资源部 | 河南省桐柏县 银洞坡金矿 | 35.6 | 202.5 | - | - | 150000 | - | - | - |
| 2 | C3 | 河南省国土资源厅 | 河南省桐柏县土门-泌阳县黑山沟铁矿 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 3 | C5 | 河南省国土资源厅 | 桐柏永泰矿业有限公司上梁湾铁矿 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 4 | C7 | 河南省国土资源厅 | 桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区 | - | 20.4 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 5 | C8 | 河南省国土资源厅 | 河南省永泰采矿技术咨询服务有限公司桐柏县韩老庄铁矿 | - | 73.8 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 6 | C9 | 河南省国土资源厅 | 桐柏县宝石崖铁矿 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
| 7 | C12 | 河南省国土资源厅 | 桐柏县安泰矿产品开发有限公司八亩田铁矿 | - | 18 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 8 | C14 | 河南省国土资源厅 | 桐柏恒源诚矿业有限公司河南省桐柏县河湾铁矿 | - | 58.1 | - | 7.2 | 4000 | - | - | - |
| 9 | C15 | 河南省国土资源厅 | 河南隆行贸易有限公司桐柏县罗棚铁矿 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
| 10 | C18 | 河南省国土资源厅 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | - | 122.3 | - | - | 9000 | - | - | - |
| 11 | C19 | 河南省国土资源厅 | 桐柏县方圆工程技术开发有限公司河南省桐柏县老蛮山铁矿 | - | - | - | 155.0 | 3000 | - | - | - |
| 12 | C20 | 河南省国土资源厅 | 河南省桐柏县 郭庄矿区铁矿 | - | - | - | - | 18000 | - | - | - |
| 13 | C22 | 河南省国土资源厅 | 上海言世国际贸易有限公司河南省桐柏县朱庄金矿 | - | 60 | - | - | 6000 | - | - | - |

续表六  桐柏县2017年10月至2020年12月新增矿山地质环境破坏预测表

| 序号 | 编号 | 发证 单位 | 矿山名称 | 新增破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 新增尾矿及固体废物量（m3） | 新增废水废液年排放量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他用地 |  |  |  |  |
| 14 | C24 | 南阳市国土资源局 | 桐柏县黄岗镇杏山水泥大理岩矿 | - | 150.15 | - | 34.5 | 5000 | - | - | - |
| 15 | C25 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县城郊方家寨建筑用碎石大理岩矿 | - | 15 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 16 | C26 | 桐柏县国土资源局 | 河南省桐柏县程湾乡苏扒矿区饰面用花岗岩矿 | - | 12.75 | - | - | 40000 | - | - | - |
| 17 | C28 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县鸿运石材厂大理石矿 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 18 | C38 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县晨晨矿业有限公司桐柏县固县镇卧牛坡萤石矿 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 19 | C40 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县群德利石料开发有限公司红石山玄武岩矿 | - | - | - | - | 15000 | - | - | - |
| 20 | C53 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | - | - | - | 45 | 6000 | - | - | - |
| 合计 |  |  |  | 35.6 | 733 | - | 241.7 | 301000 | - | - | - |

表七  桐柏县2021年1月至2025年12月新增矿山地质环境破坏预测表

| 序号 | 编号 | 发证 单位 | 矿山名称 | 新增破坏各类土地面积（亩） |  |  |  | 新增尾矿及固体废物量（m3） | 新增废水废液年排放量（m3） | 地下水位明显下降区的漏斗面积（hm2） | 地下水污染面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他用地 |  |  |  |  |
| 1 | C1 | 国土资源部 | 河南省桐柏县 银洞坡金矿 | 59.1 | 336.5 | - | - | 250000 | - | - | - |
| 2 | C3 | 河南省国土资源厅 | 河南省桐柏县土门-泌阳县黑山沟铁矿 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 3 | C5 | 河南省国土资源厅 | 桐柏永泰矿业有限公司上梁湾铁矿 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 4 | C9 | 河南省国土资源厅 | 桐柏县宝石崖铁矿 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - |
| 5 | C15 | 河南省国土资源厅 | 河南隆行贸易有限公司桐柏县罗棚铁矿 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
| 6 | C18 | 河南省国土资源厅 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 7 | C20 | 河南省国土资源厅 | 河南省桐柏县 郭庄矿区铁矿 | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 8 | C22 | 河南省国土资源厅 | 上海言世国际贸易有限公司河南省桐柏县朱庄金矿 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 9 | C26 | 桐柏县国土资源局 | 河南省桐柏县程湾乡苏扒矿区饰面用花岗岩矿 | - | 12 | - | - | 30000 | - | - | - |
| 10 | C40 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县群德利石料开发有限公司红石山玄武岩矿 | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 11 | C53 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | - | - | - | 45 | 6000 | - | - | - |
| 合计 |  |  |  | 59.1 | 348.5 |  | 45 | 328000 | - | - | - |

表八  桐柏县绿色矿山建设规划表

| 序号 | 编号 | 发证单位 | 采矿权人 | 矿山名称 | 建设时间 | 绿色矿山示范区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 国土资源部 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 2018～2020 | 否 |
| 1 | C2 | 河南省国土资源厅 | 河南中源化学股份有限公司 | 河南中源化学股份有限公司安棚碱矿 | 2018～2020 | 否 |
| 2 | C3 |  | 信阳易通矿业有限公司 | 河南省桐柏县土门-泌阳县黑山沟铁矿 | 2018～2020 | 否 |
| 3 | C7 |  | 桐柏兴源矿业有限公司 | 桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区 | 2018～2020 | 否 |
| 4 | C11 |  | 桐柏永兴矿业有限责任公司 | 桐柏永兴矿业有限责任公司桐柏县黄楼铁矿 | 2018～2020 | 否 |
| 5 | C16 |  | 桐柏海晶碱业有限责任公司 | 桐柏海晶碱业有限责任公司吴城天然碱矿 | 2018～2020 | 否 |
| 6 | C18 |  | 桐柏银矿有限责任公司 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | 2018～2020 | 否 |
| 1 | C24 | 南阳市国土资源局 | 桐柏县兴山矿业有限公司 | 桐柏县黄岗镇杏山水泥大理岩矿 | 2018～2020 | 否 |
| 2 | C53 | 桐柏县国土资源局 | 桐柏县山峰石材有限公司 | 桐柏县山峰石材有限公司 桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | 2018～2020 | 否 |

表九 桐柏县 “三区两线”历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 1 | A1 | 南阳市大河铜矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3603235.458，38434816.476 3603178.971，38434978.164 3603222.358，38434986.549 3603250.584，38434958.586 3603019.035，38436083.545 3603047.971，38436131.632 3603118.056，38436086.735 3603077.704，38436043.423 | 19.5 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，植被修复工程 | - | 19.5 | - | - | 39 | 100 | - | 2021-2025 |
| 2 | A2 | 桐柏县富龙采石厂 | 回龙乡 | 露天开采 | 3613875.00，38475120.00 3613695.00，38475272.00 3613900.00，38475550.00 3614040.00，38475423.00 | 18 | 废渣整治，采坑回填，植被修复工程 | - | 18 | - | - | 36 | 100 | - | 2021-2025 |
| 3 | A3 | 桐柏县高乐山国家级自然保护区半拉白土矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3617867.645，38472881.553 3617800.131，38472939.327 3617801.863，38473099.521 3617976.996，38473102.012 3617975.669，38473039.437 | 35.6 | 清渣回填工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 35.6 | - | - | 157.47 | 100 | - | 2018-2020 |
| 4 | A4 | 桐柏县高乐山国家级自然保护区西大岭白土矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3618034.085，38472590.376 3617855.981，38472587.773 3618033.637，38472690.755 3617933.839，38472684.114 3617851.023，38472627.171 | 7.5 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 7.5 | - | - | 13.45 | 100 | - | 2018-2020 |
| 5 | A5 | 桐柏县回龙乡李老庄采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3615922.464，38473161.077 3615867.282，38473262.495 3615896.550，38473284.938 3615965.941，38473203.710 | 2.7 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 2.7 | - | - | 4.54 | 100 | - | 2018-2020 |
| 6 | A6 | 桐柏县高乐山国家级自然保护区汪大庄桥采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3614331.177，38474602.167 3614335.794，38474683.931 3614385.943，38474690.145 3614389.924，38474635.478 | 3.9 | 坡面整理工程、废石清理、挡土墙工程、、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 3.9 | - | - | 9.31 | 100 | - | 2018-2020 |
| 7 | A7 | 桐柏县回龙乡焦子沟采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3618005.729，38469880.571 3617838.454，38469988.402 3617960.389，38470222.301 3618096.229，38470099.100 | 7.5 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 7.5 | - | - | 17.08 | 100 | - | 2018-2020 |
| 8 | A8 | 桐柏县毛集采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3610416.269，38469006.973 3610140.000，38469000.000 3610141.437，38469405.682 3610417.233，38469405.682 | 9.3 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 9.3 | - | - | 12.49 | 100 | - | 2018-2020 |
| 9 | A9 | 桐柏县回龙乡石英岩矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3610879.436，38468119.923 3610814.731，38468118.858 3610814.731，38468194.254 3610879.828，38468194.254 | 11.3 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 11.3 | - | - | 14.55 | 100 | - | 2018-2020 |
| 10 | A10 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿1 | 回龙乡 | 露天开采 | 3614856.023，38474721.079 3614747.440，38474688.869 3614735.277，38474748.329 3614840.011，38474793.222 | 7.5 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 7.5 | - | - | 14.09 | 100 | - | 2018-2020 |
| 11 | A11 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿2 | 回龙乡 | 露天开采 | 3615333.614，38474775.857 3615283.650，38474749.428 3615211.140，38474739.581 3615208.919，38474766.912 3615318.795，38474793.881 | 3.5 | 客土覆土工程、植被修复工程、标志碑工程。 | - | 3.5 | - | - | 4.53 | 100 | - | 2018-2020 |
| 12 | A12 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿3 | 回龙乡 | 露天开采 | 3615482.657，38474844.253 3615414.600，38474816.825 3615394.051，38474872.345 3615461.003，38474909.728 | 3.8 | 废渣清理工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 3.8 | - | - | 5.76 | 100 | - | 2018-2020 |
| 13 | A13 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路白土矿4 | 回龙乡 | 露天开采 | 3615819.900，38474933.441 3615786.579，38474912.663 3615743.879，38474946.422 3615810.123，38474970.795 | 2.7 | 废渣清理工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 2.7 | - | - | 4.03 | 100 | - | 2018-2020 |

续表九  桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 14 | A14 | 桐柏县回龙乡汪大庄沿路采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3615674.382，38474959.168 3615627.721，38474970.160 3615656.357，38475000.000 3615683.679，38474991.620 | 1.7 | 危岩清除工程、废渣清理工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 1.7 | - | - | 11.23 | 100 | - | 2018-2020 |
| 15 | A15 | 桐柏县回龙乡周大庄采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3610368.701，38479643.576 3610312.202，38479652.888 3610345.518，38479693.768 3610377.962，38479683.419 | 3.3 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 3.3 | - | - | 6.37 | 100 | - | 2018-2020 |
| 16 | A16 | 桐柏县回龙乡庙庄采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3609758.664，38477545.115 3609607.973，38477446.292 3609557.181，38477521.859 3609752.950，38477582.510 | 13.1 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 13.1 | - | - | 27.83 | 100 | - | 2018-2020 |
| 17 | A17 | 桐柏县回龙乡梁岗村采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3606914.614，38475831.405 3606886.239，38475813.275 3606859.253，38475881.447 3606894.857，38475893.333 | 2.9 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 2.9 | - | - | 3.66 | 100 | - | 2018-2020 |
| 18 | A18 | 桐柏县回龙乡后庄采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3606762.885，38477731.793 3606680.000，38477730.000 3606677.662，38477812.885 3606762.885，38477811.337 | 3.8 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 3.8 | - | - | 13.47 | 100 | - | 2018-2020 |
| 19 | A19 | 桐柏县回龙乡高院墙采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3605044.305，38478044.431 3605025.076，38478019.003 3605000.000，38478049.409 3605028.330，38478074.016 | 1.1 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 1.1 | - | - | 5.88 | 100 | - | 2018-2020 |
| 20 | A20 | 桐柏县回龙乡大龙沟采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3612399.540，38475114.055 3612324.587，38475184.965 3612480.013，38475414.521 3612539.344，38475349.970 3612526.007，38475224.263 | 25.8 | 工业场地综合整治、排土场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 25.8 | - | - | 73.86 | 100 | - | 2018-2020 |
| 21 | A21 | 桐柏县回龙乡火眼沟采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3612621.898，38474368.312 3612597.256，38474373.289 3612606.966，38474418.039 3612633.209，38474412.486 | 0.5 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 0.5 | - | - | 1.50 | 100 | - | 2018-2020 |
| 22 | A22 | 桐柏县回龙乡西大岭西白土矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3617023.018，38472237.260 3616973.753，38472192.558 3616951.424，38472217.925 3616983.500，38472250.570 3616975.169，38472273.280 3616995.726，38472288.001 | 1.4 | 采坑回填工程、场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 1.4 | - | - | 4.26 | 100 | - | 2018-2020 |
| 23 | A23 | 桐柏县回龙乡何大庄白土矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3618529.701，38471241.601 3618504.702，38471342.822 3618563.851，38471408.508 3618608.711，38471359.801 | 1.5 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 1.5 | - | - | 3.61 | 100 | - | 2018-2020 |
| 24 | A24 | 桐柏县回龙乡橡子树采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3611482.476，38466891.731 3611436.382，38466945.799 3611468.716，38466977.136 3611529.260，38466974.726 3611537.516，38466942.006 | 2.7 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 2.7 | - | - | 7.45 | 100 | - | 2018-2020 |
| 25 | A25 | 桐柏县回龙乡林大庄采石场 | 回龙乡 | 露天开采 | 3612510.907，38466286.816 3612427.814，38466315.470 3612466.746，38466331.641 3612516.534，38466306.459 | 2.3 | 场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 2.3 | - | - | 3.57 | 100 | - | 2018-2020 |
| 26 | A26 | 桐柏县回龙乡北板庙萤石矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3619427.205，38466751.610 3619355.756，38466699.018 3619264.981，38466825.058 3619353.710，38466881.283 | 4.4 | 拆除工程、场地整治工程、客土覆土工程、植被修复工程 | - | 4.4 | - | - | 3.32 | 100 | - | 2018-2020 |
| 27 | A27 | 江西紫龙矿业有限公司桐柏化石沟萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3616400.65,38466420.46 3616220.65,38466466.46 3616260.65,38466680.46 3616510.65,38466926.46 3616690.65,38466690.46 | 14.9 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 14.9 | - | - | 55.50 | 100 | - | 2018-2020 |

续表九 桐柏县 “三区两线”历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 28 | A28 | 桐柏县回龙乡分水岭萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3620120.68，38466340.49 3619410.68，38466890.49 3619620.68，38467220.50 3620320.69，38466690.49 | 13.2 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 13.2 | - | - | 25.60 | 100 | - | 2018-2020 |
| 29 | A29 | 桐柏德鑫石材有限公司桐柏县回龙乡猪食槽花岗岩矿 | 回龙乡 | 露天开采 | 3619115.329，38463743.804 3619093.328，38464537.812 3618271.319，38464513.811 3618293.320，38463720.802 | 92.4 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 92.4 | - | - | 147.25 | 100 | - | 2018-2020 |
| 30 | A30 | 桐柏县银河矿业有限公司回龙乡大寺沟萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3614290.62，38464150.47 3614074.62，38464041.47 3614013.62，38464650.48 3614265.62，38464754.48 3614420.62，38464705.48 3614250.62，38464405.48 | 52.3 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 52.3 | - | - | 511.48 | 100 | - | 2018-2020 |
| 31 | A31 | 桐柏三山矿业有限公司桐柏县回龙乡顾老庄萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3614760.63，38465520.49 3614530.62，38465530.49 3614630.63，38466230.50 3614800.63，38466160.49 | 13.2 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 13.2 | - | - | 37.41 | 100 | - | 2018-2020 |
| 32 | A32 | 桐柏桐冠实业发展有限公司桐柏县回龙乡蚂蚁沟萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3609400.59，38480750.66 3609100.59，38480910.66 3608960.59，38481380.66 3609440.59，38481240.66 | 17 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 17 | - | - | 72.42 | 100 | - | 2018-2020 |
| 33 | A33 | 桐柏县回龙乡柒柒峰萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3608895.59，38481540.67 3608625.59，38481550.67 3608670.59，38481940.67 3608790.59，38481930.67 | 7.3 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 7.3 | - | - | 20.01 | 100 | - | 2018-2020 |
| 34 | A34 | 桐柏县回龙乡乱马山萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3605350.55，38478735.64 3605130.54，38478735.64 3605148.54，38478875.64 3605340.55，38478888.64 | 27.6 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 27.6 | - | - | 102.72 | 100 | - | 2018-2020 |
| 35 | A35 | 桐柏县回龙中青萤石矿 | 回龙乡 | 地下开采 | 3605180.54，38478540.64 3604875.54，38478665.64 3604660.54，38478425.64 3604695.54，38478340.64 | 45.8 | 拆除工程、井筒封堵工程、露天采场地整治工程、废渣堆整治工程、绿化工程 | - | 45.8 | - | - | 105.12 | 100 | - | 2018-2020 |
| 36 | A36 | 南阳市马道岭矿业有限公司桐柏县黄岗乡马道岭萤石矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3614751，38463218 3614680，38463823 3614526，38463821 3614463，38464309 3614375，38464307 3614392，38463849 3614638，38463214 | 12.2 | 拆除工程、井筒封堵工程、废渣堆整治工程、露天采场整治工程、生态绿化工程 | - | 12.2 | - | - | 54.67 | 100 | - | 2018-2020 |
| 37 | A37 | 河南省桐柏县淮源镇肖厂石子场 | 淮源镇 | 露天开采 | 3592500.00，38427470.00 3592370.00，38427550.00 3592450.00，38427780.00 3592580.00，38427670.00 | 80.7 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 80.7 | - | - | 161.4 | 100 | - | 2021-2025 |
| 38 | A38 | 河南省桐柏县淮源镇西林石料加工厂 | 淮源镇 | 露天开采 | 3587990.00，38431370.00 3587700.00，38431200.00 3587590.00，38431426.00 3587846.00，38431700.00 | 10.7 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 10.7 | - | - | 21.3 | 100 | - | 2021-2025 |
| 39 | A39 | 毛集镇罗汉山萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3596580.00，38471500.00 3596140.00，38471500.00 3596080.00，38471680.00 3596520.00，38471710.00 | 76.8 | 井筒井口回填封堵、沟槽回填、工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 76.8 | - | - | 153.6 | 100 | - | 2021-2025 |

续表九  桐柏县“三区两线”历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 40 | A40 | 桐柏县朱庄乡魏沟铅锌矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3597679.768，38450459.439 3597587.056，38450467.751 3597603.669，38450570.922 3597704.671，38450558.438 | 3.3 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 3.3 | - | - | 6.60 | 100 | - | 2021-2025 |
| 41 | A41 | 桐柏县朱庄乡河坎银矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3598905.886，38451102.207 3598005.501，38451125.654 3598554.173，38453104.626 3599590.554，38454441.135 3599843.788，38454422.377 | 12.8 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 12.8 | - | - | 25.5 | 100 | - | 2021-2025 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 677.5 | - | - | 1998.89 | - | - | - |

表十  桐柏县其他区域历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 1 | B1 | 桐柏交通石料有限公司 | 安棚镇 | 露天开采 | 3605580.00，38429350.00 3605340.00，38429350.00 3605290.00，38429550.00 3605550.00，38429550.00 | 54 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 54 | - | - | 108 | 100 | - | 2018-2020 |
| 2 | B2 | 桐柏县天元矿产品白石矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3593845.00，38445520.00 3593380.00，38445638.00 3594055.00，38445738.00 3593680.00，38445875.00 | 37.5 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 37.5 | - | - | 75 | 100 | - | 2018-2020 |
| 3 | B3 | 桐柏县大河镇孤山头硫铁二矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3600740.00，38435120.00 3600560.00，38435340.00 3600470.00，38435260.00 3600660.00，38435050.00 | 25.7 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 25.7 | - | - | 51.4 | 100 | - | 2021-2025 |
| 4 | B4 | 桐柏县固县大石坡白石矿 | 固县镇 | 露天开采 | 3590900，38467900 3590500，38468150 3590300，38468650 3590000，38468300 3590400，38467650 3590700，38467700 | 67.7 | 危岩清理、场地平整、覆土、植树绿化等 | - | 67.7 | - | - | 135.4 | 100 | - | 2018-2020 |
| 5 | B5 | 银山铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3606695.429，38459877.024 3606449.819，38459703.678 3606327.978，38460350.406 3606695.429，38459877.024 | 34.8 | 场地平整、覆土、植树等 | - | 34.8 | - | - | 69.6 | 100 | - | 2018-2020 |
| 6 | B6 | 桐柏县毛集镇矿产品开发公司（毛集铁矿） | 毛集镇 | 露天/地下开采 | 3600700.00，38465400.00 3600650.00，38465500.00 3600700.00，38465600.00 3600850.00，38465600.00 3600950.00，38465500.00 3600883.00，38465364.00 3601050.00，38465000.00 3601000.00，38465100.00 3601000.00，38465300.00 3601134.00，38465300.00 3601304.00，38465060.00 3601154.00，38464954.00 | 430.7 | 井筒井口回填封堵、沟槽回填、工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 430.7 | - | - | 861.4 | 100 | - | 2021-2025 |
| 7 | B7 | 毛集镇双头山石英石矿 | 毛集镇 | 露天开采 | 3603560.00，38477260.00 3603100.00，38477140.00 3603330.00，38476540.00 3603950.00，38476560.00 | 5.6 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 5.6 | - | - | 11.2 | 100 | - | 2021-2025 |
| 8 | B8 | 毛集镇张湾村关山大理石矿 | 毛集镇 | 露天开采 | 3606152.448，38474059.095 3606062.639，38474031.004 3606018.667，38474199.538 3606098.189，38474236.050 | 3.6 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 3.6 | - | - | 7.2 | 100 | - | 2021-2025 |
| 9 | B9 | 毛集镇田木湾林康冲组萤石矿 | 毛集镇 | 露天开采 | 3594054.820，38468102.000 3593846.251，38468332.712 3594248.752，38468816.102 3594479.780，38468562.759 | 33 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 33 | - | - | 66 | 100 | - | 2021-2025 |
| 10 | B10 | 毛集镇蔡庄村萤石矿 | 毛集镇 | 露天开采 | 3596179.426，38471806.060 3596106.874，38471943.960 3596241.962，38472035.104 3596318.784，38471893.321 | 5.9 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 5.9 | - | - | 11.8 | 100 | - | 2018-2020 |
| 11 | B11 | 毛集镇李庄村庙场石英石矿 | 毛集镇 | 露天开采 | 3609506.614，38470375.506 3609363.009，38470308.315 3609202.623，38470808.520 3609327.578，38470886.913 | 9.2 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程， | - | 9.2 | - | - | 18.4 | 100 | - | 2018-2020 |
| 12 | B12 | 桐柏县朱庄乡岗上头萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3604530，38452460 3604000，38452000 3603710，38452090 3604100，38452390 | 39.8 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 39.8 | - | - | 79.6 | 100 | - | 2018-2020 |

续表十  桐柏县其他区域历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（hm2） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他地类 |  | 政府% | 社会% |  |
| 13 | B13 | 桐柏县朱庄乡九里岗萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3604650，38452600 3604070，38452460 3604002，38452840 3604650，38452910 | 40.2 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 40.2 | - | - | 80.4 | 100 | - | 2018-2020 |
| 14 | B14 | 桐柏县玄武岩石材厂 | 朱庄镇 | 露天开采 | 3597060，38447640 3596000，38447625 3596000，38448230 3597060，38448240 | 23 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 23 | - | - | 46 | 100 | - | 2018-2020 |
| 15 | B15 | 桐柏县朱庄乡火神庙铁矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3603881.617，38446346.384 3603757.416，38446430.236 3603835.027，38446535.225 3604011.171，38446509.440 | 15.3 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 15.3 | - | - | 30.6 | 100 | - | 2021-2025 |
| 16 | B16 | 桐柏县朱庄乡杨树沟铁矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3602397.817，38447007.303 3602273.037，38447112.556 3602379.546，38447251.030 3602482.213，38447158.720 | 22.1 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 22.1 | - | - | 44.2 | 100 | - | 2021-2025 |
| 17 | B17 | 桐柏县朱庄南山萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3599150，38449590 3598680，38449520 3598650，38449650 3599050，38449900 | 17.7 | 场地平整、覆土、植树绿化 | - | 17.7 | - | - | 35.4 | 100 | - | 2021-2025 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | - | - | 865.8 | - | - | 1731.6 | - | - | - |

表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 1 | C1 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3603990.48，38444851.29 3603459.47，38445605.29 3603182.47，38446000.30 3602938.47，38446414.30 3602588.47，38446220.30 3602700.47，38445728.30 3603026.47，38445360.29 3603640.47，38444674.28 | 1337.6 | 露天采场综合治理工程、排土场废石场治理工程、塌陷区治理、工业场地治理、绿化工程 | 161.1 | 724.7 | - | 451.8 | 1569.27 | - | 100 | 2018-2025 |
| 2 | C2 | 河南中源化学股份有限公司安棚碱矿 | 安棚镇 | 地下开采 | 3607143.00，38423890.00 3606843.00，38423913.00 3606828.00，38425940.00 3601283.00，38425940.00 3601327.00，38420087.00 3605024.00，38420116.00 3605940.00，38420039.00 3606630.00，38420420.00 3606850.00，38420892.00 | 403.5 | 废井封堵工程、工业广场治理、管道土方开挖及回填、客土置换工程、监测工程。 | 82.4 | 321.1 | - | - | 1268.74 | - | 100 | 2018-2025 |
| 3 | C3 | 河南省桐柏县土门—泌阳县黑山沟铁矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3608000.00，38433451.00 3608000.00，38435797.00 3607250.00，38435788.99 3607250.00，38433442.00 | 95.1 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 95.1 | - | - | 190.2 | - | 100 | 2018-2025 |
| 4 | C4 | 桐柏众邦矿业有限公司凤凰窝铁矿 | 大河镇 | 地下开采 | 3600737.53，38436194.06 3600725.25，38438151.33 3600263.17，38438148.48 3600253.61，38439714.37 3598867.38，38439706.02 3598876.93，38438139.92 3599801.09，38438145.63 3599813.37，38436188.17 3598889.21，38436182.28 3598901.87，38434224.64 3599363.95，38434227.68 3599366.53，38433836.17 3600290.70，38433842.27 3600275.45，38436191.11 | 16.7 | 挡土墙、排水工程、采空区废石填充、地形平整、硐口封堵、削坡、监测 | - | 16.7 | - | - | 309.03 | - | 100 | 2018-2025 |
| 5 | C5 | 桐柏永泰矿业有限公司上梁湾铁矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3597371.54，38465481.61 3597363.74，38467831.14 3594591.22，38467822.24 3594581.72，38460955.78 3592733.40，38460950.48 3592745.49，38467032.84 3593669.60，38467035.84 3593672.20，38466252.43 3595520.52，38466258.63 3595523.22，38465475.32 | 420.2 | 塌陷区治理工程、废石场治理工程、工业场地治理工程、生态恢复工程 | - | 420.2 | - | - | 322.64 | - | 100 | 2018-2025 |
| 6 | C6 | 桐柏县昌隆矿业有限公司龙王庙铁矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3592678.90，38468599.74 3592675.40，38470080.57 3592460.40，38470080.57 3592460.40，38470300.57 3592675.40，38470300.57 3592671.76，38470976.45 3589960.91，38470968.64 3589964.44，38469766.90 3590426.52，38469768.28 3590430.12，38468592.56 | 3.9 | 塌陷区治理工程、井筒井口治理工程、工业场地及矿山道路恢复工程、废渣堆整治工程、绿化工程。 | - | 3.9 | - | - | 100 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 7 | C7 | 桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿 | 淮源镇 | 地下开采 | 3595228.05，38432572.66 3595222.85，38433356.08 3594760.75，38433352.97 3594745.45，38435703.21 3594150.35，38435939.51 3594150.25，38436952.42 3593588.35，38438539.63 3593200.34，38438940.24 3592770.34，38439940.25 3591780.33，38439940.25 3592887.14，38437258.42 3592907.23，38434124.29 3593831.39，38434130.33 3593841.83，38432563.37 | 131.8 | 地面塌陷地裂缝防治工程、泥石流防治工程、工业场地恢复治理工程、矿井场地恢复治理工程、矿山道路恢复治理工程、监测工程。 | 6.2 | 125.6 | - | - | 1000.51 | - | 100 | 2018-2025 |
| 8 | C8 | 河南省永泰采矿技术咨询服务有限公司桐柏县韩老庄铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3606664.25，38452994.31 3606655.49，38454898.27 3606193.40，38454896.19 3606181.43，38457643.89 3605719.34，38457632.93 3605715.84，38458467.62 3604798.67，38458463.79 3604815.89，38453255.35 3605440.51，38453235.35 3605440.50，38452988.35 | 103.7 | 采场治理工程、矿渣堆治理工程、工业场地及矿山道路恢复工程、监测工程 | 7.8 | 95.9 | - | - | 222.97 | - | 100 | 2018-2025 |
| 9 | C9 | 桐柏县宝石崖铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3606764，38458308 3606635，38458094 3606452，38458200 3606236，38458200 3606236，38458400 3606116，38458614 3605763，38458612 3605763，38458987 3606400，38458987 | 551.6 | 露天采坑恢复治理工程、废石场恢复治理工程、绿化工程、监测工程 | - | 551.6 | - | - | 707.39 | - | 100 | 2018-2025 |
| 10 | C10 | 河南省桐柏县黄岗乡宝石源铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3606642.36，38455010.73 3606630.36，38457749.29 3607092.45，38457751.19 3607087.55，38458924.77 3606533.06，38458922.47 3606720.35，38458323.38 3606689.75，38458271.08 3606690.05，38458192.88 3606659.26，38458192.78 3606567.36，38458088.08 3606382.06，38458191.58 3606166.36，38458190.68 3606165.56，38458399.38 3606041.47，38458607.48 3605702.57，38458606.08 3605706.17，38457745.29 3606168.26，38457747.29 3606180.26，38455008.63 | 64.2 | 拆除工程、竖井回填、巷道石门回填、地表覆土、塌陷区回填、绿化工程 | - | 64.2 | - | - | 78.28 | - | 100 | 2018-2025 |
| 11 | C11 | 桐柏永兴矿业有限责任公司桐柏县黄楼铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3602029.48，38456103.41 3604801.50，38456116.40 3604791.51，38458463.43 3602019.48，38458452.43 | 127.8 | 采空区整治工程、废石堆整治工程、绿化工程，工业场地恢复治理工程、矿山道路恢复治理工程。 | - | 127.8 | - | - | 162.58 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 12 | C12 | 桐柏县安泰矿产品开发有限公司八亩田铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3602069.00，38458512.00 3605765.00，38458527.00 3605757.00，38460405.00 3605296.00，38460403.00 3605299.40，38459484.30 3605312.00，38459465.00 3605299.50，38459458.60 3605300.00，38459308.00 3604376.00，38459304.00 3604371.00，38460400.00 3602061.00，38460391.00 | 48.9 | 拆除工程、拦土墙工程、塌陷区治理、竖井工程、植被恢复工程、采坑区治理 | - | 48.9 | - | - | 160.31 | - | 100 | 2018-2025 |
| 13 | C13 | 桐柏县欣欣矿业有限公司朱河铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3606619.53，38460409.55 3606614.65，38461661.43 3603873.00，38461650.91 3603877.88，38460398.68 | 24 | 废石场治理、垌口封填、工业广场治理，绿化工程、监测工程 | - | 24 | - | - | 90.54 | - | 100 | 2018-2025 |
| 14 | C14 | 郑州丰祥贸易有限公司河南省桐柏县河湾铁矿 | 黄岗镇 | 露天开采 | 3603856.36，38461199.48 3603850.44，38462764.79 3602002.10，38462757.94 3601993.68，38465106.33 3601562.40，38465106.33 3601565.15，38464322.01 3600610.19，38464322.01 3600617.91，38462204.76 3601299.81，38461111.31 3602008.03，38461114.10 3602008.03，38461192.33 | 296.3 | 塌陷区治理工程、工业场地治理、废石废渣治理、拦土墙工程、排水渠工程、绿化工程 | - | 296.3 | - | - | 130.15 | - | 100 | 2018-2025 |
| 15 | C15 | 河南隆行贸易有限公司桐柏县罗棚铁矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3602028.48，38456104.41 3602009.48，38460800.46 3599237.45，38460789.46 3599257.45，38456092.41 | 263.6 | 采空区治理工程、矿井恢复治理工程、工业场地治理工程、料场恢复治理、监测工程。 | - | 263.6 | - | - | 204.30 | - | 100 | 2018-2025 |
| 16 | C16 | 桐柏海晶碱业有限责任公司吴城天然碱矿 | 吴城镇 | 地下开采 | 3587170.32，38455130.42 3587060.32，38456020.43 3587120.32，38456630.44 3586980.32，38456830.44 3586760.32，38456870.44 3586710.32，38457240.44 3586540.31，38457540.45 3586160.31，38457640.45 3585960.31，38457540.45 3585493.48，38457499.97 3585270.30，38457600.45 3584890.30，38457560.45 3584660.29，38457220.45 3585230.30，38456420.44 3584980.29，38455960.43 3585030.29，38455680.43 3585450.30，38455520.43 3585980.30，38454740.42 | 226.6 | 道路拆除、管道拆除、场地平整、废石废渣治理、井筒封堵、污染治理工程 | 38.3 | - | - | 188.3 | 584.83 | - | - | 2018-2025 |
| 17 | C17 | 桐柏县久地矿业发展有限公司鑫马金矿 | 淮源镇 | 地下开采 | 3598847.16，38425707.51 3598445.21，38425032.65 3598503.39，38424888.08 3598425.39，38424800.08 3598350.25，38424848.59 3598212.18，38424597.10 3598755.39，38424455.08 3599400.40，38424920.08 | 19.8 | 塌陷及地裂缝治理、滑坡治理、泥石流防治、含水层保护、工业场地综合治理、废石场治理、平垌口封堵 | - | 19.8 | - | - | 91.27 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 18 | C18 | 桐柏银矿有限责任公司桐柏银矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3607687.64，38441029.96 3607319.65，38440893.96 3606914.65，8441189.96 3606676.66，38441549.95 3606369.66，38441631.95 3605689.67，38441959.95 3605448.68，38442179.94 3605166.68，38442730.94 3605372.68，38442864.93 3605523.68，38442685.94 3606210.67，38442538.94 3606379.66，38442755.93 3606325.66，38442839.93 3606202.66，38442879.93 3606107.67，38442972.93 3606168.67，38443064.93 3606491.66，38442859.93 3606599.66，38442699.94 3606733.67，38442446.94 3606817.65，38442371.94 3606648.66，38442243.94 3607063.67，38441916.95 3607599.66，38441290.96 | 304.1 | 塌陷区防治工程、露天采场治理工程、废石场恢复治理工程、工业场地治理工程、办公区域恢复治理、绿化工程。 | - | 304.1 | - | - | 597.71 | - | 100 | 2018-2025 |
| 19 | C19 | 桐柏县方园工程技术开发有限公司河南省桐柏县老蛮山铁矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3604826.23，38448350.59 3604818.27，38449915.74 3602969.96，38449906.48 3602977.92，38448341.04 | 173.4 | 采矿区地面塌陷地裂缝治理工程、排土场治理工程、矿石堆治理恢复工程、工业广场恢复治理工程、民采渣堆恢复治理工程、民采坑及井垌治理 | - | 18.5 | - | 154.9 | 418.97 | - | 100 | 2018-2025 |
| 20 | C20 | 河南省桐柏县郭庄矿区铁矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3604822.49，38451420.33 3604822.50，38451940.34 3604422.79，38452499.35 3604020.49，38452400.35 3603952.49，38452780.35 3604200.59，38452807.15 3603950.49，38454549.37 3602559.48，38453940.37 3603950.49，38451420.34 3604480.49，38452400.35 3603950.49，38451940.34 3603660.48，38452030.34 3604050.49，38452330.35 | 94.8 | 塌陷区综合治理、废石场综合治理、工业场地治理、绿化工程。 | - | 94.8 | - | - | 230.34 | - | 100 | 2018-2025 |
| 21 | C21 | 桐柏县银地矿业有限责任公司老洞坡铅锌矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3596950.42，38452630.38 3597720.42，38452630.38 3598150.43，38453040.38 3598580.44，38453600.39 3599180.44，38454050.39 3599680.45，38455190.40 3599430.45，38455290.40 3598430.43，38454290.39 3598100.43，38453390.39 3597690.43，38453250.38 3596970.42，38454000.39 3597100.42，38453790.39 3597720.43，38454230.40 3597580.43，38454430.40 | 256.1 | 警示工程、井回填工程、工业场地治理工程、塌陷区治理、绿化工程、拦土墙工程、排水渠工程、废石场治理。 | - | 256.1 | - | - | 63.01 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 22 | C22 | 上海言世国际贸易有限公司河南省桐柏县朱庄金矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3600640.00，38448300.00 3600640.00，38448520.00 3598605.33，38449401.21 3598387.20，38450187.80 3598500.00，38450902.81 3597432.12，38450914.65 3597436.12，38450105.34 3597963.62，38450107.96 3598030.33，38450511.11 3598363.20，38450520.65 3598360.32，38450109.94 3598767.93，38448702.42 3599725.10，38448300.00 | 60 | 地面塌陷防护工程、工业场地生态恢复工程、井口封填工程 | - | 60 | - | - | 120 | - | 100 | 2018-2025 |
| 23 | C23 | 桐柏固县镇杨家坡萤石矿 | 固县镇 | 露天开采 | 3590600.40，38466640.40 3589990.40，38466640.40 3589990.40，38467140.40 3590600.40，38467140.40 | 101.3 | 危岩清理、场地平整、覆土、植树绿化等 | - | 101.3 | - | - | 202.5 | - | 100 | 2018-2025 |
| 24 | C24 | 桐柏县黄岗镇杏山水泥大理岩矿 | 黄岗镇 | 露天开采 | 3605218.69，38459273.88 3604479.38，38459270.88 3604254.59，38459661.68 3604351.99，38460313.88 3605091.29，38460316.88 3605214.79，38460265.18 | 222.8 | 危岩体清除、拦土墙工程、工业广场治理、绿化工程 | - | 188.3 | - | 34.5 | 176.24 | - | 100 | 2018-2025 |
| 25 | C25 | 桐柏县城郊方家寨建筑用碎石大理岩矿 | 城郊乡 | 露天开采 | 3591329.13，38443257.01 3591197.96，38443548.27 3591116.97，38443513.00 3591244.99，38443226.65 | 52.8 | 露天采场治理工程、排土场治理工程、废石场治理工程、监测工程、绿化工程。 | - | 52.8 | - | - | 54.12 | - | 100 | 2018-2025 |
| 26 | C26 | 河南省桐柏县程湾乡苏扒矿区饰面用花岗岩矿 | 程湾乡 | 露天开采 | 3595684.90，38408454.50 3595470.50，38408321.90 3594885.90，38408238.30 3594022.10，38408360.90 3595025.90，38409780.40 3594997.90，38409466.70 3595185.40，38409181.20 3595743.90，38408742.30 | 86.1 | 露天采场恢复治理工程、废石场恢复治理工程、采场基底综合治理工程、矿山道路恢复治理工程、矿山地质环境监测工程 | - | 86.1 | - | - | 71.58 | - | 100 | 2018-2025 |
| 27 | C27 | 桐柏县明阳矿业开发有限公司大河镇土门辉长岩矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3605250.48，38437200.20 3604250.47，38437170.20 3604135.47，38441170.25 3605450.49，38441205.24 3605450.48，38438940.22 3605250.48，38438940.22 | 123 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 123 | - | - | 167.72 | - | 100 | 2018-2025 |
| 28 | C28 | 桐柏县鸿运石材厂大理石矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3601750.45，38446080.29 3601780.45，38446240.29 3601690.45，38446400.29 3601340.45，38446330.29 | 65.9 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 65.9 | - | - | 131.7 | - | 100 | 2018-2025 |
| 29 | C29 | 桐柏县大河镇玉平蛇纹岩矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3601040.43，38432080.16 3600980.43，38432030.15 3600610.42，38432250.16 3600710.42，38432520.16 3600570.42，38432749.16 3600770.42，38432720.16 3600880.43，38432350.16 | 13.5 | 露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 13.5 | - | - | 27 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 30 | C30 | 桐柏县大河镇柳树庄蛇纹岩矿 | 大河镇 | 露天开采 | 3600560.42，38432250.16 3600390.42，38432370.16 3600500.42，38432690.16 3600680.42，38432510.16 | 14.7 | 工业广场治理、露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 14.7 | - | - | 31.94 | - | 100 | 2018-2025 |
| 31 | C31 | 桐柏县大河镇宏发石料加工厂 | 大河镇 | 露天开采 | 3594865.38，38445117.30 3594730.38，38445056.30 3594620.38，38445113.30 3594638.38，38445370.31 3594818.38，38445300.31 | 7.4 | 废渣清理回填工程，挡土墙工程，截排水渠工程，绿化工程，防护网工程 | - | 7.4 | - | - | 21 | - | 100 | 2018-2025 |
| 32 | C32 | 桐柏县大河镇夹山陡立山白石场 | 大河镇 | 露天开采 | 3593350.36，38443180.29 3593240.36，38443030.28 3593050.36，38443172.29 3593130.36，38443310.29 | 108.6 | 露天采场治理，废渣堆整治，绿化工程。 | - | 108.6 | - | - | 137.5 | - | 100 | 2018-2025 |
| 33 | C33 | 桐柏县安良萤石矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3594680.42，38467390.54 3594360.41，38467520.54 3594610.42，38467940.55 3594850.42，38467940.54 | 3.9 | 塌陷区治理工程、废石场矿石场治理工程、工业场地治理、绿化工程。 | - | 3.9 | - | - | 13.32 | - | 100 | 2018-2025 |
| 34 | C34 | 桐柏县固县镇丁庄萤石矿 | 固县镇 | 露天/地下开采 | 3593054.40，38467798.55 3593050.40，38467850.55 3592790.40，38467820.55 3592790.40，38467752.55 | 0 | 塌陷区治理工程、井筒井口治理工程、工业场地及矿山道路恢复工程、废渣堆整治工程、绿化工程，设置警示牌、标志碑。 | - | - | - | - | 16.78 | - | 100 | 2018-2025 |
| 35 | C35 | 桐柏县固县镇戴楼—狮子沟萤石矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3592990.40，38468200.55 3592750.40，38468200.55 3592750.39，38467130.54 3592490.40，38470130.57 3592490.40，38470330.57 3592750.40，38470330.57 3592750.40，38470460.57 3592990.40，38470460.57 | 1.7 | 崩塌区治理工程、塌陷区治理工程、井筒井口治理工程、工业场地及矿山道路恢复工程、废渣堆整治工程、绿化工程，设置警示牌、标志碑。 | - | 1.7 | - | - | 15.10 | - | 100 | 2018-2025 |
| 36 | C36 | 桐柏县固县应庄萤石矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3592180.39，38467664.55 3591910.39，38467370.54 3591840.39，38467496.55 3592108.39，38467720.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-2025 |
| 37 | C37 | 桐柏县固县五里岗立刚萤石矿 | 固县镇 | 地下开采 | 3592130.39，38468140.55 3591900.39，38468290.55 3592080.39，38468460.55 3592300.39，38468320.55 | 36.2 | 崩塌区治理工程、塌陷区治理工程、采坑区治理工程、井筒井口治理工程、工业场地及矿山道路恢复工程、废渣堆整治工程、绿化工程，警示牌、标志碑。 | - | 36.2 | - | - | 14.88 | - | 100 | 2018-2025 |
| 38 | C38 | 桐柏县晨晨矿业有限公司桐柏县固县镇卧牛坡萤石矿 | 固县镇 | 露天/地下开采 | 3591490.38，38467080.54 3591030.38，38466940.54 3590790.37，38467720.55 3591010.38，38467680.55 | 304.5 | 削坡工程、废渣回填工程、挡土墙工程、排水沟工程、场地平整工程、绿化工程、采硐封堵、工业广场治理 | - | 304.5 | - | - | 155.44 | - | 100 | 2018-2025 |
| 39 | C39 | 桐柏县鑫鑫矿业有限公司桐柏县黄岗乡王老庄萤石矿 | 黄岗镇 | 地下开采 | 3612940.60，38461050.41 3612563.60，38461415.42 3611490.58，38460300.41 3611850.59，38459950.40 | 5 | 塌陷区治理工程、井筒井口治理工程、露天采场治理工程、工业场地及道路恢复工程 | 2.2 | 2.8 | - | - | 10.40 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 40 | C40 | 桐柏县群德利石料开发有限公司红石山玄武岩矿 | 黄岗镇 | 露天开采 | 3607400.53，38456060.40 3606990.53，38456100.40 3607060.53，38456610.41 3607450.53，38456555.40 | 226.5 | 露天采场治理工程、废石场治理工程、工业广场及道路恢复治理等。 | - | 226.5 | - | - | 327 | - | 100 | 2018-2025 |
| 41 | C41 | 桐柏县回龙留东萤石开采点 | 回龙乡 | 地下开采 | 3616915.65，38467040.50 3616730.65，38466810.50 3616550.65，38466900.50 3616664.65，38467120.50 3616860.65，38467180.50 | 2.7 | 塌陷区综合防治工程、废石场综合治理工程、工业场地综合治理工程监测工程。 | - | 2.7 | - | - | 9.46 | - | 100 | 2018-2025 |
| 42 | C42 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司毛集吴小庄萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3603710.52，38475540.61 3603600.52，38475240.61 3603080.52，38476200.62 3603290.52，38476310.62 | 7.2 | 塌陷区治理、废石场治理、工业场地治理、监测工程。 | - | 7.2 | - | - | 8.13 | - | 100 | 2018-2025 |
| 43 | C43 | 桐柏县毛集镇老寨山萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3602420.51，38477390.63 3602068.51，38477420.63 3602098.51，38477590.64 3602460.51，38477476.63 | 7.4 | 工业场地治理工程、废石场治理工程、塌陷区治理工程、矿山道路治理工程、平硐口治理工程。 | - | 7.4 | - | - | 15.19 | - | 100 | 2018-2025 |
| 44 | C44 | 桐柏毛集镇毛沟萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3598830.47，38471770.58 3598320.46，38471830.58 3598230.46，38472050.58 3598802.47，38471960.58 | 7.2 | 警示牌工程、矿井回填工程、工业场地覆土工程、生态恢复工程、监测工程。 | - | 7.2 | - | - | 12.31 | - | 100 | 2018-2025 |
| 45 | C45 | 桐柏龙淮萤石开发有限公司桐柏县毛集镇二道岗萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3598301.46，38471590.58 3597920.46，38471500.58 3597920.46，38472050.58 3598140.46，38472050.58 | 7.2 | 塌陷区回填工程、场地平整、废石废渣清运、绿化工程、监测工程。 | - | 7.2 | - | - | 9.44 | - | 100 | 2018-2025 |
| 46 | C46 | 桐柏县毛集弘泰萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3597820.46，38471210.57 3597370.45，38471250.58 3597370.45，38471450.58 3597710.45，38471510.58 | 13.5 | 塌陷区回填、井筒井口回填封堵、沟槽回填、工业广场治理及绿化，监测工程。 | - | 13.5 | - | - | 11.65 | - | 100 | 2018-2025 |
| 47 | C47 | 桐柏县毛集镇兴铨萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3597890.46，38471650.58 3597110.45，38471680.58 3597110.45，38471915.58 3597890.46，38471860.58 | 25.5 | 塌陷区回填、露天采坑回填、井筒井口回填封堵、工业广场治理及绿化，监测工程、设置警示牌、矿石场排土场绿化。 | - | 25.5 | - | - | 37.06 | - | 100 | 2018-2025 |
| 48 | C48 | 桐柏县毛集镇小彭庄萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3596780.44，38471510.58 3596560.44，38471465.58 3596520.44，38471635.58 3596720.44，38471635.58 | 11.9 | 回填工程、工业场地治理、监测工程、标志牌。 | - | 11.9 | - | - | 19.63 | - | 100 | 2018-2025 |
| 49 | C49 | 桐柏县毛集镇大彭庄萤石矿 | 毛集镇 | 地下开采 | 3596080.44，38471400.58 3595690.43，38471340.58 3595600.43，38471480.58 3596000.44，38471620.58 | 12.6 | 设置警示牌、工业场地治理工程、井筒、井口、废石场治理工程，绿化工程，监测工程。 | - | 12.6 | - | - | 13.18 | - | 100 | 2018-2025 |

续表十一  桐柏县生产矿山地质环境恢复治理工程项目部署统计表

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 位置 | 开采方式 | 治理范围 | 治理面积（亩） | 工程措施 | 恢复各类土地面积(亩) |  |  |  | 投(融)资预算额度(万元) | 治理与投资 责任单位 |  | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他 地类 |  | 政府% | 企业% |  |
| 50 | C50 | 桐柏县东辉矿业有限公司桐柏县朱庄庆同萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3605340.51，38452940.37 3604830.50，38452940.37 3605010.50，38453250.37 3605440.51，38453235.37 | 12.2 | 露天采场治理工程、废石场治理工程、绿化工程。 | - | 12.2 | - | - | 30.15 | - | 100 | 2018-2025 |
| 51 | C51 | 河南省桐柏县朱庄乡宏鑫萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3599370.44，38449740.34 3599170.44，38449720.35 3599150.44，38449830.35 3599360.44，38449850.35 3599330.44，38449940.35 3598930.43，38450040.35 3598840.43，38450240.35 3599560.44，38450170.35 3599560.44，38450030.35 3599470.44，38449940.35 | 3.8 | 井口回填封堵、绿化工程、工业广场治理 | - | 3.8 | - | - | 15.45 | - | 100 | 2018-2025 |
| 52 | C52 | 桐柏县佳华矿业有限公司桐柏县朱庄乡毛狗洞萤石矿 | 朱庄镇 | 地下开采 | 3598320.43，38450360.35 3598315.43，38450510.35 3598060.42，38450430.35 3597980.42，38450180.35 | 22.5 | 地面塌陷防护工程、工业场地生态恢复工程、井口封填工程 | 3 | - | - | 19.5 | 7.58 | - | 100 | 2018-2025 |
| 53 | C53 | 桐柏县山峰石材有限公司桐柏县歇马岭矿区建筑石料大理岩矿 | 淮源镇 | 露天开采 | 3598875.417，38425798.140 3598225.412，38424666.137 3597403.413，38426435.146 3597134.560，38427335.350 3597944.240，38427335.350 3598186.910，38426327.200 3598805.388，38426326.342 3598913.417，38426078.141 | 1062.8 | 清方、清除危岩、拦挡、警示、石方填方、绿化、覆土、截排水沟、挡土墙 | - | 1062.8 | - | - | 1029.93 | - | 100 | 2018-2025 |
| 合 计 |  | - | - | - | - | - | - | 301 | 6444.1 | - | 849 | 11416.42 | - | - | - |