南阳市2024年碧水保卫战实施方案

为贯彻落实市委、市政府关于深入打好碧水保卫战的决策部署和《南阳市推动生态环境质量稳定向好三年行动实施方案（2023-2025年）》《河南省2024年碧水保卫战实施方案》有关要求，构建水资源、水生态、水环境协同保护治理新格局，推动水环境质量持续改善，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示精神，落实全省生态环境保护大会工作部署，以改善水生态环境质量为核心，坚持水污染减排和水生态扩容两手发力，坚持精准、科学、依法、协同治污，持续推动水资源利用、水生态保护和水环境治理，不断满足人民群众对优美水生态环境的需要。

二、工作目标

2024年，32个国、省控地表水断面完成环境质量年度目标任务，单个断面年度累计达标率不低于75%；35个市控地表水断面完成环境质量年度目标任务，单个断面年度累计达标率不低于75%。县级及以上集中式饮用水水源地取水水质达到考核要求，南水北调中线工程水源地丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到Ⅱ类标准,入库支流稳定达标。

三、主要任务

（一）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全保障

1.加强南水北调中线工程水质保护。推进《南阳市丹江口水库水质安全保障问题整改方案》全面落实，深化污染综合治理，提升环境风险防控水平，完善长效监管机制。推进丹江口水库、丹江入库（河）排污口排查整治。持续开展南水北调中线工程水源保护区内生态环境问题专项行动及“回头看”，实现风险隐患动态清零。紧盯丹江口水库入库河流上游重金属防控，加强水质分析研判，及时互通共享信息，统筹部门协调联动，防控环境风险。2024年年底前，丹江口库区及上游区域“三水”一体化数据库与监控能力项目建设完成30%。（市生态环境局牵头，市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、农业农村局、交通运输局、林业局、水利局配合，南水北调中线工程相关县市区政府〔管委会〕负责落实）

2.强化饮用水水源地规范化建设。开展饮用水水源保护区标志及隔离设施排查，完善保护区边界地理界标、警示标志和隔离防护设施，建立饮用水源保护档案。每季度排查乡镇级及以上（含千吨万人）集中式饮用水水源保护区环境问题，巩固水源地整治成果。提升水源地风险防控能力，完善应急预案，定期开展应急演练。持续开展水源地环境状况调查评估或基础信息调查工作。强化市级集中式饮用水水源地（鸭河口水库）监控能力建设。（市生态环境局、水利局按职责分工负责，市住房和城乡建设局、交通运输局、农业农村局、自然资源和规划局、卫生健康体育委配合，各县市区政府〔管委会〕负责落实。以下任务均需各县市区政府〔管委会〕负责落实，不再列出）

（二）持续强化重点领域污染综合治理

3.开展城镇污水收集处理能力提升行动。现有污水处理能力不能满足需求的县市区，尽快启动新改扩建项目；未按期建成的污水处理厂，加快工程建设进度。2024年年底前，中心城区南阳天冠水处理有限公司二期工程（日处理20万吨）完成50%。示范区、卧龙区、高新区等进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的污水处理厂，进行“一厂一策”整治。推动城镇污水处理厂提高脱氮除磷能力。推进污水处理绿色低碳标杆厂建设。补齐医疗机构污水处理能力设施短板。2024年年底前，全市力争新建城镇污水处理厂1座、新增处理能力1.5万吨/日。

优化污水系统布局，推进污水管网互联互通和污水处理厂际联调。2024年年底前，各县市区编制完成污水专项规划和问题污水管网提升改造方案。开展管网排查检测专项行动，建立污水管网周期性排查监测制度，排查整治城镇生活污水收集设施（含提升泵站等附属设施）隐患，2024年6月底前完成市级排查检测专项行动。开展管网补短板专项行动，以老旧城区为重点，开展老旧破损、混接错接漏接等问题管网诊断修复更新，实施污水收集管网外水入渗入流、倒灌排查治理，有序推进雨污分流改造，加快消除城镇污水收集管网空白区、污水直排口。2024年年底前，全市力争改造排水管网135.9公里。（市住房和城乡建设局、城管局按职责分工负责，市发展改革委、生态环境局、财政局配合）

4.强化城镇生活污水处理厂污泥处置。全面推进县级及以上城市污泥处置设施建设。2024年年底，市污泥处置厂二期完成50%。在污泥稳定化、无害化处置前提下，逐步压减污泥填埋规模，采用资源化利用等替代处理方案。在确保运行稳定、配套高效污染处理设施前提下，利用垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等设施处理能力协同焚烧处置污泥。2024年年底，中心城区和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和90%以上。（市住房和城乡建设局牵头，市城管局、发展改革委、生态环境局、交通运输局、农业农村局配合）

5.深化工业园区污水治理。开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板。2024年6月底前，方城县先进制造业开发区污水处理厂完成在线监控联网运行；2024年年底前，化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施，南阳高新技术产业开发区污水管网质量和污水收集效能明显提升。（市工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡建设局、城管局按职责分工负责，市发展改革委、财政局、水利局配合）

6.强化重点流域水环境治理。以“四点一线”（四点：白河上范营、排子河邓州市、白河翟湾、淮河出山大桥断面；一线：唐河干流沿线国控市控断面）为重点，制定“一断面一达标措施”，每周监测溯源排查，推进污染综合治理，保障河流生态流量，确保水质稳定达标。2024年5月30日前，新野县、唐河县、桐柏县、邓州市将超标断面水质达标提升方案报市生态环境保护委员会办公室（以下简称“市环委办”）备案；自6月份开始，每月5日前上报上月断面水质达标提升情况。（市生态环境局、水利局、住房和城乡建设局、城管局、农业农村局按职责分工负责，市财政局、林业局配合）

7.加强畜禽养殖污染防治。强化源头防控，坚持以种限养，推进绿色养殖模式，提高规模养殖场配套治污设施建设水平，引导规模以下养殖户完善粪污收集、暂存设施，养殖大县探索开展整县粪肥还田利用试点。加强行业指导监督，规范粪污资源化利用，避免超负荷消纳影响环境质量。严查畜禽养殖环境违法行为，尤其是私设排污口暗管排污行为。（市农业农村局、生态环境局按职责分工负责，市财政局、住房和城乡建设局、水利局、自然资源和规划局、发展改革委配合）

8.深化交通运输业水污染防治。常态化开展高速公路收费站、服务区污水达标排放工作考核，确保污水处理全部达标排放。积极推进船舶岸电设施改造及清洁能源船舶使用。严格实施船舶岸电设施改造方案。2024年年底前，完成22艘船舶受电设施建设改造。在湖库区积极引导纯电动船舶参与水上运输，进一步推广应用新能源动力船、高效节能船。（市交通运输局牵头，市财政局、住房和城乡建设局、水利局、生态环境局配合）

（三）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战

9.深化黑臭水体排查治理。充分发挥河湖长制作用，巩固提升中心城区及县城建成区黑臭水体治理成效，进行拉网式全面排查，对已整治但标准低以及新发现的黑臭水体纳入整治清单，逐一制定整治方案，采取截源控污、清淤疏浚、水系连通、生态修复等措施，推进建成区黑臭水体同流域水环境协同治理。2024年年底前，县城建成区黑臭水体消除比例达到80%。（市城管局、住房和城乡建设局按职责分工负责，市生态环境局、自然资源和规划局、发展改革委、水利局配合）

10.健全黑臭水体长效监管机制。对完成治理的黑臭水体，跟踪水体水质变化情况。开展中心城区及各县市区建成区内河水质监督性监测，设置监测断面，每月监测水质，问题河段加密监测，及时通报水质状况，督促问题整改。完善长效监管机制，定期清疏养护管网，保障污水收集处理设施正常运行，强化排水许可管理，杜绝污水直排。2024年6月底前，各县市区完成城区内河断面设置并上报市环委办。（市生态环境局、城管局按职责分工负责，市住房和城乡建设局、水利局、自然资源和规划局配合）

11.开展黑臭水体整治环境保护行动。按照《城市黑臭水体整治环境保护行动工作指南》，开展黑臭水体整治成效核查行动，核实黑臭水体清单，排查治理过程中的突出问题，定期开展监督性监测，判定黑臭水体治理成效，对于整改不力的，纳入督查督办，推动问题整改，坚决遏制“返黑返臭”。（市生态环境局、城管局、住房和城乡建设局按职责分工负责，市发展改革委、水利局配合）

（四）扎实推进入河排污口排查整治

12.持续开展入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，巩固全市主要河流和重点湖库入河排污口排查成果，摸清各类排污口分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。关注非重点河流和湖库、建成区内河排污口排查整治工作，完善排污口“一张图、一本账”。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局、农业农村局按职责分工负责，市工业和信息化局、林业局配合）

13.明确入河排污口责任主体。按照“谁污染、谁治理”和政府兜底的原则，建立责任主体清单。对于难以分清责任主体的排污口，根据溯源结果，查清排污口对应的排污单位及其隶属关系，确定责任主体；经溯源后仍无法确定责任主体的，属地政府作为责任主体或由其指定责任主体。2024年年底前，基本完成全市主要河流及重点湖库入河排污口100%的溯源任务。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局、农业农村局按职责分工负责，市工业和信息化局、林业局配合）

14.强化入河排污口整治。按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的要求，对排查出的排污口梳理问题清单，编制“一口一策”整治方案，实施分类整治。按照《关于对城市建成区入河排污口开展集中清理封堵的通知》，将入河排污口清理封堵工作范围拓展至全域，推动入河排污口排查整治。2024年年底前，基本完成全市主要河流及重点湖库入河排污口70%的整治任务。对已完成整治的排污口，按照《南阳市入河排污口整治验收销号指导意见》，做好验收销号工作。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局、农业农村局按职责分工负责，市工业和信息化局、林业局配合）

15.严格入河排污口监督管理。全面规范排污口设置审批，严把设置审批工作关，确保入河排污口设置科学、合理。加强日常监督与执法监管，根据排污口类型、责任主体及部门职责等，落实排污口监督管理责任，定期开展自查，按时报送入河排污口排查整治、设置审批、日常监督管理等信息和年度监管情况。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局、农业农村局按职责分工负责，市工业和信息化局、林业局配合）

（五）全面打好长江流域保护修复攻坚战

落实《南阳市深入打好长江流域保护修复攻坚战工作方案》《南阳市长江流域总磷污染控制方案》要求，扎实推进全市长江流域保护修复攻坚、总磷污染控制工作，每半年填报一次长江流域保护修复攻坚战、总磷污染控制任务调度表。

16.加强总磷污染综合治理。加强城镇、农业农村和工业污染治理，全面系统控制长江流域总磷污染，确保长江流域国、省控断面总磷浓度稳定向好，总磷浓度及排放量完成省定目标。每季度完成总磷污染控制系统填报工作。（市生态环境局牵头，市发展改革委、水利局、农业农村局、住房和城乡建设局、城管局、工业和信息化局、自然资源和规划局、林业局配合）

17.推进水生态监测考核工作。配合国家、省做好长江流域水生态考核试点，推动丹江、丹江口水库水生态问题整改。配合省级水生态调查监测能力建设，对丹江、丹江口水库汇水区水华、水生植被、岸线、水源涵养区、水生生物栖息地等进行调查评估。（市生态环境局牵头，市发展改革委、水利局、农业农村局、自然资源和规划局、林业局配合）

18.实施水生生物完整性恢复和多样性保护。在丹江口水库试点开展水生生物完整性指数评价工作。加强土著鱼类栖息地保护，推进唐河、白河等河段土著鱼类恢复与重现工作。2024年年底前，淅川县完成鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目。（市农业农村局、自然资源和规划局、生态环境局、林业局按职责分工负责，市财政局配合）

19.推进生态保护和修复重大工程建设。落实国家、省、市“十四五”水生态环境保护有关规划，强化跟踪调度，对进展缓慢的重点工程任务，加强督导帮扶，紧盯时间节点，科学统筹推进；对完成确有难度的工程任务，可进行同类项目替代，新替代项目须确保“十四五”期间完成且完成目标覆盖原项目目标。（市生态环境局牵头，市发展改革委、财政局、水利局、林业局配合）

（六）持续推动河湖水资源水生态保护修复

20.保障重点河流生态流量。加强已明确生态流量目标的唐河、白河、淮河等主要河流生态流量管理。充分利用南水北调中线工程退水，科学安排沿线河流生态补水。推进绿色水电站改造，制定完善“一站一策”整改方案，合理确定生态流量下泄要求。涉河建设项目施工期间，须采取必要措施，确保河道输水畅通，减少对河流水质的影响。强化生态流量监测分析，建立完善生态流量监测预警机制，将河湖生态流量保证情况纳入河湖长制统一管理。探索将流域生态流量保障纳入生态保护补偿机制。（市水利局牵头，市财政局、生态环境局配合）

21.推动水生态保护与修复。开展缓冲带现状调查评估，推动湍河、老灌河、淇河、丹江等河流生态缓冲带修复与建设。在污水处理厂和重点河流的关键节点，建设人工湿地净化工程，2024年年底前，卧龙区、新野县、唐河县、社旗县、桐柏县完成污水处理厂尾水湿地建设项目。强化重要湿地保护与修复，2024年年底前，全市完成湿地恢（修）复220亩。持续推进河道综合整治，通过清淤疏浚、水系连通、生态驳岸、湿地恢复等措施，逐步改善河流水生态环境。（市水利局、自然资源和规划局、生态环境局、林业局按职责分工负责，市财政局、住房和城乡建设局、自然资源和规划局配合）

22.推动美丽幸福河湖建设。开展美丽幸福河湖创建活动，2024年全市力争建成2条以上省级美丽幸福河湖。以县域（市域、区域）的全域为单元，选取前期基础相对较好的中小河流，开展全流域美丽幸福河湖试点工作，进行全段治理、系统治理。（市水利局、生态环境局按职责分工负责，市财政局、自然资源和规划局、林业局配合）

23.持续开展“清四乱”专项行动。落实河湖长制，推进河湖“清四乱”常态化，做到“四乱”问题动态清零。持续加大国省市控地表水考核断面所在河流河道管理范围内的生活垃圾、秸秆、畜禽养殖以及设置餐饮、娱乐设施等违规行为的排查整治力度，加强断面周边河道环境保障，减少人为干扰。（市水利局牵头，市自然资源和规划局、生态环境局、农业农村局、林业局配合）

（七）持续提升污水资源化利用水平

24.推进再生水循环利用。有条件的县市区，结合实际情况，建设一批区域再生水循环利用项目，不断提升再生水利用率。2024年年底前，邓州市、桐柏县完成再生水回用工程。（市住房和城乡建设局牵头，市发展改革委、城管局、水利局、生态环境局配合）

25.开展工业废水循环利用。推动火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，以及有条件的园区完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的废水高效循环利用新模式，创建一批工业废水循环利用示范企业、园区。（市工业和信息化局牵头，市发展改革委、生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局配合）

26.推动企业绿色转型发展。培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造；依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核。开展节水型企业创建、水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，提升工业水资源集约节约利用水平。（市发展改革委、工业和信息化局、生态环境局按职责分工负责，市自然资源和规划局、住房和城乡建设局配合）

（八）提升环境监测监管能力水平

27.优化唐河流域横向生态补偿机制。在唐河流域横向生态补偿试点基础上，进一步优化断面设置、补偿标准、核算方法，深入探索治水新路径，提高属地政府治污积极性，持续推动唐河流域水质改善。（市财政局、生态环境局按职责分工负责，市水利局、林业局配合）

28.加强水生态环境监测网络能力建设。强化自动监测站点管理，提升监测数据质量，严防人为干扰事件发生，确保监测数据真实准确。完善水环境质量监测体系，对重点部位增设监测断面。逐步提升市级水生态环境监测能力。探索建立水质、水文数据共享机制，开展污染物通量分析。在丹江口库区及上游强化重金属监测预警，健全水华监测预警机制。（市生态环境局牵头，市财政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、水利局配合）

29.强化水生态环境执法监管。开展入河排污口整治成效现场监督检查。开展城镇（园区）污水处理厂、涉水企业专项执法检查，严查超标排污等环境违法行为。开展城市供排水问题整治专项行动，推进晴天雨水口排污、汛期污水溢流、供排水量倒挂、“小散乱”排水等问题排查整治，严查无入网许可排水行为。完善跨部门水生态环境保护执法联动、司法联动机制。严格落实生态环境损害赔偿制度。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局按职责分工负责，市公安局、自然资源和规划局配合）

30.防范水生态环境风险防控。以涉危涉重企业、工业园区为重点，强化环境应急设施建设。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。加强通航河段港口、码头、船舶运输以及“一废一品一库”风险调查。完善上、下游及部门信息共享、联防联控机制。加强重点饮用水水源地河流、跨界河流以及其他敏感水体风险防控，推进“一河一策一图”全覆盖。做好丹江口水库、鸭河口水库水华应急防控工作。加强汛期部门联防联控，防范汛期水环境风险。（市生态环境局、住房和城乡建设局、城管局、水利局、应急管理局按职责分工负责，市自然资源和规划局、交通运输局、公安局、发展改革委配合）

四、保障措施

（一）加强组织领导。各县市区要结合年度地表水环境质量改善目标任务，制定年度工作方案，明确工作任务、工程项目、完成时限、责任单位，并认真组织实施。各有关部门要依据职责分工，对牵头负责的工作任务进一步细化、量化，制定年度推进方案，加强行业指导和监督，确保本系统年度目标任务完成，全面落实生态环境保护责任。2024年6月15日前，请各县市区、市直有关部门将年度方案报市环委办（含盖章正式件，联系人：丁哲；电话：0377-61388056；邮箱：nyhbwk@163.com）。

（二）完善工作机制。建立完善水环境质量生态补偿、水环境质量排名机制，强化考核排名，实施生态补偿。深化“日预警、周巡查、月研判、季点评”的“四个一”工作机制，层层传导压力。碧水保卫战重点工作开展情况实行季调度，各县市区、市直有关部门分别于5月30日、7月5日、10月8日、12月20日前将承担的重点任务进展情况、重点水生态环保工程（见附表）进展情况报送至市环委办。

（三）强化项目支撑。各县市区要根据区域水生态环境质量状况，聚焦中央生态环境资金、生态环保金融支持方向，以水生态环境质量改善为核心，坚持“问题项目化、项目清单化、清单责任化”原则，积极组织谋划、包装入库项目、申报资金，保障碧水保卫战资金需要。

（四）严格督查考核。市环委办定期调度，组织现场督查，召开推进会议，指导工作落实。严格绩效考核，定期量化评分。对水质改善明显、工作推进有力的通报表扬；对工作严重滞后、水质排名落后的通报批评，情节严重的提级督办或追责问责。

附表：南阳市2024年重点水生态环保工程项目清单

附  表

南阳市2024年重点水生态环保工程项目清单

| 序号 | 县市区/市直部门 | 项目名称 | 项目概况 | 项目类型 | 完成时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市住建局 | 白河南污水处理厂二期 | 新建污水处理能力20万吨/日 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前完成50%；2025年3月底前建成投运 | 市住建局 |  |
| 2 | 市住建局 | 市污泥处理厂二期 | 新建污泥处理能力100吨/日 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前完成50%；2025年6月底前建成投运 | 市住建局 |  |
| 3 | 市生态环境局 | 南水北调中线丹江口库区及上游区域（南阳段）“三水”一体化数据库与监控能力建设 | ⑴丹江口水库一、二级、准保护区及交通穿越区域安装自动监控、违法闯入报警驱离等设施设备；⑵南水北调中线丹江口库区及上游区域（南阳段）“三水”一体化数据库构建；⑶南水北调中线丹江口库区及上游区域（南阳段）水环境监管平台 | 饮用水水源地保护及规范化整治项目 | 2024年年底前完成30% | 市生态环境局 | 中央、省水污染防治资金项目 |
| 4 | 市生态环境局 | 水质自动站建设 | 主要河流断面建设2个水质自动监测站 | 水质监测能力提升项目 | 2024年年底前 | 市生态环境局 | 省水污染防治资金项目 |
| 5 | 淅川县 | 淅川县城污水处理厂提标改造工程 | 主要排放因子达到地表水四类水质标准，其中氨氮不高于1.5毫克每升、总磷不高于0.3毫克每升、化学需氧量不高于30毫克每升 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目 |
| 6 | 淅川县 | 淅川县西城区污水处理厂工程 | 新建一座污水厂规模1.5万吨/日,配套污水管网长度22.5公里，排水达到国家一级A排放标准 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年10月底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目 |
| 7 | 淅川县 | 淅川县九重镇第二污水处理厂工程 | 项目位于九重镇武店村，占地7.2亩，主要建设内容：新建处理能力3000吨/日的污水处理厂一座，排水达到国家一级A排放标准，配套污水管道总长5.857公里 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年10月底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目 |
| 8 | 淅川县 | 淅川县城镇污水综合治理项目 | 项目拟新建污水管网22.09公里，配套建设污水检查井、收集井、截留堰等设施 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年6月底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目 |
| 9 | 淅川县 | 淅河河道综合治理工程 | 淅川县淅河河道综合治理工程是亚行项目13个子项目之一，项目包括：⑴淅川县淅河河道综合整治工程（石板河段）：整治淅河上游石板河段，全长约4公里，河道清淤、堤防护坡、生态蓄水设施等，以及两侧防护绿地和生态拦截带、滨水景观建设等。⑵淅河河道综合治理工程污水截流管网建设项目新建管长约9公里：包括刘营社区刘营村和桂湾村（A区）、梁洼村寺湾（B区）、丹阳社区西坪头村和陈家庄村陈庄（C区）和丹阳社区朱家岭（D区），新建污水管网约22.2公里，并配套1座污水提升泵站。⑶淅川县淅河河道综合整治工程（淅河段）：整治淅河下游段，全长约4公里，河道清淤、堤防护坡、生态蓄水设施、桥梁等，以及两侧防护绿地和生态拦截带、滨水景观、管理用房建设等 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目 |
| 10 | 淅川县 | 淅川县丹江口水库饮用水水源保护区智能警戒视频监控项目 | 在丹江口水库一级水源保护区安装智能警戒摄像机145套、警戒广播145套、船舶监控感知设备2套 | 饮用水水源地保护及规范化整治项目 | 2024年6月底前 | 淅川县政府 | 2023年未完成项目、省级水污染防治资金项目 |
| 11 | 淅川县 | 淅川县2024年度鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目 | 建设规模12万亩，其中退化林修复11.077万亩，人工种草2万亩 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 淅川县政府 |  |
| 12 | 淅川县 | 2024年中央财政国家级自然保护区湿地生态修复项目 | 水系连通1公里，驳岸修复1公里，湿地植物恢复220亩 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 淅川县政府 |  |
| 13 | 淅川县 | 淅川县淇河寺湾段河道治理工程 | 河道清淤清障2.58公里，现状堤防加固1.9公里，岸坡防护3.47公里，排水涵3座，管理道路1.77公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 淅川县政府 |  |
| 14 | 邓州市 | 化纤产业园区污水处理厂项目 | 邓州市化纤产业园污水处理厂工程（西区）建设规模3.0万吨/日，服务范围为运粮河以西的纺织化纤企业，服务面积约2.96平方公里，配套建设工业废水收集管网、尾水排放管网、再生水管网等 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 邓州市政府 |  |
| 15 | 邓州市 | 邓州市外城河驳岸改造工程（北线） | 邓州外城河北线长度约为1900米，西起钓鱼台村，东至英雄水闸，驳岸改造长度3800米，亲水台阶长度545米，水生种植长度345米，蓝线宽度约为14-21米，左岸高差约0.6-1.3米，右岸高差约0.6-1.8米，建设内容包含河道清淤改造、驳岸改造、景观工程、绿化工程、道路工程、桥梁工程等 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 邓州市政府 |  |
| 16 | 邓州市 | 邓州市污水处理厂再生水利用工程（一期） | 包括再生水厂和再生水管线，再生水水源来自第二污水处理厂的尾水。其中，再生水厂包括清水池、送水泵房及变配电房，再生水管线主要沿丹江大道、南二环路等道路，敷设再生水干管，管线总长约为36.476公里。项目规模为2.5万吨/日 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 邓州市政府 |  |
| 17 | 邓州市 | 湍河下游河道治理工程 | 本工程治理范围从207国道桥至汲滩大桥段，总长12.95公里，主要包括险工治理共10段，长约7公里；河底清淤共两段，长约9公里；岸坡修整共两段，长约1400米；防汛路共4段，总长2.35公里。通过本治理段实施治理险工段、清除河道淤积、岸坡修整，提升防汛能力，削减河道内源污染，优化河流生态系统，保护湍河水质 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 邓州市政府 | 2023年未完成项目 |
| 18 | 南召县 | 南召县集中式饮用水源地保护项目 | 2个县级集中式饮用水源地和2个“千吨万人”水源地保护区隔离防护工程(包括桥梁防撞栏、导流渠、应急池等风险防控与应急能力，及水源地围网建设)和水源地监控能力建设工程 | 饮用水水源地保护及规范化整治项目 | 2024年年底前 | 南召县政府 | 中央水污染防治资金项目 |
| 19 | 内乡县 | 内乡县六乡镇污水处理厂及配套管网建设项目 | 污水处理能力：师岗（2000吨/日）、赤眉（1600吨/日）、赵店（600吨/日）、板场（200吨/日）、夏馆（1500吨/日）、七里坪（1000吨/日），设计管网63.16公里 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 内乡县政府 |  |
| 20 | 内乡县 | 师岗镇小流域治理项目 | 新建互锁式砌块生态驳岸长8.57公里，拆除重建生产桥3座，新建生态堰4座，生物景观塘工程4座，亲水步道2.22公里，生产道路3.3公里等 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年8月底前 | 内乡县政府 |  |
| 21 | 内乡县 | 内乡县鱼道河河道治理工程 | 治理鱼道河河道长度23.9公里，岸坡防护，清淤疏浚等工程 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 内乡县政府 |  |
| 22 | 内乡县 | 唐白河治理（湍河内乡县段）工程 | 治理湍河河道长度7公里，岸坡防护，清淤疏浚等工程 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 内乡县政府 |  |
| 23 | 社旗县 | 社旗县污水处理厂尾水湿地建设项目 | 项目建设在污水处理厂东侧，工业大道北侧，共占地14.3万平方米，总体设计分为水处理工程区和生态调蓄区。水处理工程区中垂直潜流湿地占地6万平方米，稳定塘占地6万平方米。建设垂直潜流湿地床60座，单元平面尺寸20米×50米；提升泵站1座，规模1400立方米；配水池1座，单座规模800立方米；配水槽60座；芦苇岛3座；跌水曝气区1处；出水闸2座，驳岸带3200米，绿化隔离带3000米 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 社旗县政府 | 2023年未完成项目、中央水污染防治资金项目 |
| 24 | 社旗县 | 郝寨镇马河水环境综合治理项目 | 水质提升设施2座（超磁混凝设备2套、MBR处理设备2套、潜流人工湿地2座、配套构筑物2套），水生植被带1400平方米，人工浮岛4000平方米，步道1000米，河道两岸护坡修整1200米，河道清淤8000立方米，表面曝气机6台，跌水坝1座 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 社旗县政府 | 2023年未完成项目、市级水生态补偿金结余资金 |
| 25 | 社旗县 | 污水管网工程 | 新建管网5611米 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 社旗县政府 |  |
| 26 | 社旗县 | 南阳市唐白河治理（唐河社旗县段）工程 | 治理总长度6.02公里,主要建设包括：疏浚河道725米，岸坡防护3.214公里、岸坡修整12.0公里（两岸），铅丝笼抛石护脚2.3公里。沿线补充安装视频监控设备5处，购置经纬仪、水准仪、全站仪各1套，工具1辆，配备打印机、对讲机，沿线布置警示牌40个 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 社旗县政府 |  |
| 27 | 唐河县 | 唐河县2024年湿地恢复项目 | 以改善水环境、防治水污染，利于候鸟栖息、水生植物、底栖动物的繁殖生长为目的，开展岸线生态林建设，在唐河两岸建设3米宽的乔+灌+草复合绿廊50亩，湿生乔木以柳树、水杉、大叶女贞、朴树、乌柏等为主，灌木以女贞、紫薇、月季等为主，草本以芦苇、香蒲为主 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 唐河县政府 | 省级林业财政资金 |
| 28 | 唐河县 | 滨河南路管网改造 | 唐河县滨河南路（友兰大道-第四污水厂）污水管道全长4公里 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 唐河县政府 |  |
| 29 | 唐河县 | 伏牛路管网改造 | 滨河南路至新春路污水管道，设置调配井，全长1.1公里 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 唐河县政府 |  |
| 30 | 唐河县 | 唐河县2024年度水系连通及水美乡村建设工程 | 毗河、土桥河2条以及20处坑塘治理。工程涉及源潭镇、昝岗乡、祁仪镇、马振抚镇。主要包括水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管控、景观人文、防污控污 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 唐河县政府 | 2023年未完成项目 |
| 31 | 唐河县 | 唐河县桐河水域生态缓冲带建设及植被修复工程 | 桐河旁路生态湿地工程、河滨缓冲带水位变幅区生态修复工程、桐河水生植被恢复工程（含生境改善） | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年前完成30% | 唐河县政府 | 中央水污染防治资金 |
| 32 | 唐河县 | 唐河县第三污水处理厂尾水湿地建设工程 | 挺水植物区、垂直流人工湿地、水平潜流人工湿地、生态稳定塘等设施建设，建设规模1.5万吨/日，新增湿地面积约3.52万平方米 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 唐河县政府 | 2023年未完成项目、中央水污染防治资金 |
| 33 | 桐柏县 | 汉江源头三夹河（桐柏县）水质提升及生态修复项目（一期） | ⑴新集乡镇区污水管网工程：建设DN400污水干管3642.81米，DN300污水干管11616.87米，UpveDN160:7920米，新建污水处理站一座，规模 250吨/日；⑵河流生态缓冲带：磨沟村入口-鸿仪河河口生态缓冲带，绿化面积44639平方米，生态护坡长度1779米，鸿雁河入三夹河河口-平氏桥断面生态缓冲带，绿化面积18285平方米，生态护坡长1960米 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 | 2023年未完成项目、中央水污染防治资金 |
| 34 | 桐柏县 | 桐柏县城市污水处理厂尾水人工湿地项目（二期） | 占地约9亩，建设水平潜流湿地床，处理县二污厂尾水 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 | 中央水污染防治资金 |
| 35 | 桐柏县 | 桐柏县污泥处理工程（一期） | 新建日处理50吨的污泥处置中心，项目采用污泥干化、碳化技术 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 | 2023年未完成项目 |
| 36 | 桐柏县 | 桐柏县再生水回用工程（一期） | 新建再生水厂1座，包括提升泵房、清水池、吸水井、送水泵房及变配电间；新建部分再生水水源调水管道及再生水管网；再生水厂的主要工艺设备、自控系统设备、视频监视系统设备购置 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 37 | 桐柏县 | 桐柏县新集梁庄村寨下山洪沟治理项目 | ⑴沟道疏浚3.63公里；⑵新建护坡式护岸共1.151公里；⑶新建挡墙式护岸共2.026公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 38 | 桐柏县 | 桐柏县朱庄六道河山洪沟治理项目 | ⑴沟道疏浚3.869公里；⑵新建护坡式护岸共0.645公里；⑶新建挡墙式护岸共1.732公里；⑷改建过水路面1处 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 39 | 桐柏县 | 桐柏县回龙毛集河桑树湾村段山洪沟治理项目 | ⑴沟道疏浚2.9公里；⑵岸坡防护长度共2.546公里。其中新建护坡式护岸共2.042公里，新建挡墙式护岸共0.087公里，现状挡墙维修0.032公里，现状护坡基础加固0.385公里；⑶加固堤防0.103公里；⑷改建过水路面1座 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 40 | 桐柏县 | 桐柏县程湾镇寨下河山洪沟治理项目 | 治理总河长11.622公里，治理内容包括：清淤疏浚3.95公里，岸坡衬砌4.175公里，其中新建格宾护坡3.59公里，新建浆砌石挡墙0.585公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 41 | 桐柏县 | 桐柏县程湾镇栗子园村山洪沟治理项目 | 治理总河长6.39公里，治理内容包括：清淤疏浚3.45公里、新建墙式护岸5.066公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 42 | 桐柏县 | 桐柏县淮源村老虎河山洪沟治理项目 | 治理总河长12.262公里，治理内容包括清淤疏浚4.59公里，岸坡衬砌5.205公里，其中新建墙式护岸2.105公里、格宾护坡3.1公里、浆砌石挡墙0.585公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 43 | 桐柏县 | 桐柏县程湾镇岳沟河山洪沟治理项目 | 治理总河长5.924公里，治理内容包括：清淤疏浚3.235公里、新建浆砌石护岸4.23公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 桐柏县政府 |  |
| 44 | 宛城区 | 南阳市宛城区唐河流域重要支流小清河水生态修复工程 | 项目建设主要通过开展河道湿地建设提升小清河自净能力，通过开展边坡生态整治、生态缓冲带建设提升污染阻控能力。主要建设内容包括：河道型湿地102200平方米、边坡生态治理52150平方米、生态缓冲带17200平方米、底泥疏浚18800立方米、生态滤水潜坝380米 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 宛城区政府 | 中央水污染防治资金项目 |
| 45 | 宛城区 | 茶庵乡污水处理设施建设项目 | 日处理800吨污水处理厂一座，占地面积约5.2亩 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 宛城区政府 | 2023年未完成项目 |
| 46 | 宛城区 | 高庙镇污水处理设施建设项目 | 日处理800吨污水处理厂一座，占地面积约5.2亩 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 宛城区政府 | 2023年未完成项目 |
| 47 | 宛城区 | 白河干流防洪治理重点工程 | 白河沿线新修堤防2590米，护岸8174米，新建涵洞4座 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 宛城区政府 | 2023年未完成项目 |
| 48 | 卧龙区 | 南阳市王村污水处理厂尾水湿地建设工程 | 建设王村污水处理厂尾水湿地工程，削减汇入潦河的污染负荷，有助于潦河下游东坡村断面水质稳定达标。设计规模为20000吨/日，该处湿地设置跌水曝气池占地4040平方米（6亩）；挺水植物区6140平方米，人工湿地占地40760平方米（61亩）；生物稳定塘占地10230平方米（15亩）；其他配套设备（各处理单元进出水渠、管理用房）、规划道路及绿化工程等占地36830平方米（55亩） | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 卧龙区政府 | 2023年未完成项目、中央水污染防治资金项目 |
| 49 | 卧龙区 | 南水北调中线工程总干渠（卧龙区段）保护区划内村庄生活污水治理项目 | 南水北调中线工程总干渠（卧龙区段）保护区内27个行政村（社区）生活污水治理和农村黑臭水体治理，具体建设内容：污水处理设施、污水管网、三级沉淀池、黑臭水体治理。其中污水处理设施29个，污水日处理规模共计1820吨，污水管网建设规模为DN300管道104公里、DN200管道268公里、检查井4969个，三级沉淀池200个，农村黑臭水体治理1处，治理面积约160平方米 | 饮用水水源地保护及规范化整治项目 | 2024年年底前完成60% | 卧龙区政府 | 中央水污染防治资金项目 |
| 50 | 卧龙区 | 英庄镇污水处理厂及管网建设项目 | 英庄镇污水处理厂，项目位于镇区东南部。建设内容包括：综合水处理池、一体化污水处理设备、接触消毒池及巴氏计量槽、鼓风机房及变配电间、加药间及脱水机房、均质池、出水在线监测间、综合楼等。近期日处理达到1200吨、预留两台机械口，如需要扩容，远期可扩容到日处理2000吨，管网加主体建设总造价2000万 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 卧龙区政府 |  |
| 51 | 卧龙区 | 石桥镇洱河污水处理厂及管网建设项目 | 石桥镇洱河污水管道工程，共建设污水主管总长2430米，排水检查井61座，预留镇区污水管网分支管工程量300米。污水处理厂工程设计规模近期2000吨/日。建设内容包括：粗细格栅及提升泵站、旋流沉砂器、综合水处理池(调节池、AA0池、二沉池、污泥泵站、连续流动床过滤器合建)、加药间及脱水机房、均质池、鼓风机房及变配电间、进(出)水在线监测间、办公楼、门卫室等 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 卧龙区政府 |  |
| 52 | 卧龙区 | 潦河镇污水处理厂 | 潦河镇污水处理厂，项目位于镇区东南部。建设内容包括：综合水处理池、一体化污水处理设备、接触消毒池及巴氏计量槽、鼓风机房及变配电间、加药间及脱水机房、均质池、出水在线监测间、综合楼等。占地8.8亩，近期日处理达到1200吨、预留两台机械口，如需要扩容，远期可扩容到日处理3200吨，管网加主体建设总造价2000万 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年8月底前 | 卧龙区政府 |  |
| 53 | 卧龙区 | 陆营镇乡村振兴基础设施建设PPP项目 | 陆营镇污水处理厂，项目位于镇区东南部。建设内容包括：综合水处理池、一体化污水处理设备、接触消毒池及巴氏计量槽、鼓风机房及变配电间、加药间及脱水机房、均质池、出水在线监测间、综合楼等。工程建成后，近期日处理达到1000吨、预留两台机械口，如需要扩容，远期可扩容到日处理1500吨，管网加主体建设总造价2000万 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年8月底前 | 卧龙区政府 |  |
| 54 | 卧龙区 | 青华镇乡村振兴基础设施建设PPP项目（一区）镇区污水处理厂项目（第三标段） | 污水处理厂建设规模近期1500吨/日，远期2000吨/日，主要处理工艺为AA0。粗格栅及提升泵站、旋流沉砂器、综合处理池(调节池、AAO池、二沉池、污泥泵站、连续流动床过滤器、接触消毒及巴氏计量渠、加药及脱水机房、均质池、鼓风机房及变配电间、进(出)水在线检测间、办公楼及门卫室、区管网及配套设施等 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年6月底前 | 卧龙区政府 |  |
| 55 | 示范区 | 城乡一体化示范区马湾河、小黄河截污工程 | 共铺设污水管道1156米，新建集水井1座，新建污水检查井4座，拆除重建污水检查井11座，新建溢流井3座，边坡整理300米，河道清淤加土方开挖共9740米 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年6月底前 | 城乡一体化示范区管委会 |  |
| 56 | 新野县 | 新野县第一污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设项目 | 在新野县第一污水处理厂南侧新建潜流人工湿地工程，对污水处理厂尾水水质进一步净化提升。本项目拟建设垂直潜流人工湿地，总规划面积为121.27亩，设计日处理规模30000吨，配套建设配水管网及道路等其他附属设施 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 新野县政府 | 中央水污染防治资金项目、2023年未完成项目 |
| 57 | 新野县 | 新野县第一污水处理厂提质增效改造项目 | 新建鼓风机房；表曝改底曝，更换推流器；更换维护配电室、中控室系统及厂区电缆、仪表、配电柜、控制箱等；对氧化沟、二沉池、斜板沉淀池进行清淤，维修电缆沟、围墙、道路等 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年6月底前 | 新野县政府 | 省水污染防治资金项目 |
| 58 | 镇平县 | 镇平赵河省级湿地公园2023年省级财政湿地保护修复项目 | 本项目为镇平县林业局2023年省级财政湿地保护修复项目，项目预算为：97万元。主要采购内容：湿地恢复与修复、科普宣教、科研监测装备购置、巡护项目 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 镇平县政府 | 2023年未完成项目 |
| 59 | 镇平县 | 镇平县赵河、淇河水生态保护修复项目 | ⑴生态隔离带建设工程：镇平县境内赵河、淇河两岸生态隔离带建设，长度35.64公里，构建河岸岸线以上宽度约33米，主要通过微地形整治及对现有坑塘的利用构建河道生态隔离带；⑵生态护岸工程：实施赵河、淇河两岸生态护坡建设，建设长度35.64公里，采用现浇反滤生态护坡，形成堤坝常水位以下0.3米反滤型生态混凝土护坡，常水位以上0.5米植生生态混凝土护坡；⑶生态防护林工程：实施赵河、淇河两岸生态防护林建设，建设长度35.64公里，宽度10米。主要沿河岸道路内侧种植乔木，形成条状防护林带。⑷水生态修复建设：为改善该段河道区域水环境及生态环境质量，对该区域水生态修复建设。在淇河桩号0-200～0+850安子营段河床内进行水生态修复建设，长度1.05公里。植物种植面积共2465平方米；投放水生动物700公斤；太阳能水循环复氧控藻设备2套；投加复合微生物制剂1500公斤。⑸河道及滩涂垃圾清理工程：实施镇平县境内赵河、淇河河道垃圾清理工程，垃圾清理量5万吨 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 镇平县政府 | 中央水污染防治资金 |
| 60 | 镇平县 | 马庄改善人居环境提升ppp项目 | 集镇污水处理厂，日处理200吨，管网铺设1000米，修建道路17000米 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 镇平县政府 |  |
| 61 | 方城县 | 南水北调中线工程总干渠方城段保护区划内村庄生活污水治理（一期） | 污水治理工程新建农村生活污水管网352.24千米，其中DN300型管网269.65千米，DN400型管网82.59千米，设计“改良A/0”处理工艺一体化生活污水日处理量1620吨。农村黑臭水体治理6处，其中底泥清理1520吨，生态护坡1100平方米，植物系统构建260平方米，底质改造1605平方米，动态监测18批次 | 饮用水水源地保护及规范化整治项目 | 2024年年底前完成60% | 方城县政府 | 中央水污染防治资金项目 |
| 62 | 方城县 | 方城县2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 28家规模养殖场粪污处理设施升级改造；76家养猪户粪污储存设施建设；4家收储点建设；48台抽粪车购置；16家种植主体共计42794亩粪肥还田示范基地建设 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 方城县政府 | 中央财政资金 |
| 63 | 方城县 | 袁店回族乡、四里营、辛庄村污水治理项目 | 拟建污水处理厂一座（日处理400吨），污水处理方式采用潜流式人工湿地。涉及姜庄村的谢岗，大姜庄，小姜庄，四里营村的前、后四里营。入户前端PE200波纹管，分支管网PE300波纹管4000米，主管网PE400-500波纹管300米。路面拆除，恢复360平方，检查井120个，管沟开挖，回填等 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 方城县政府 | 省水污染防治资金项目、2023年未完成项目 |
| 64 | 方城县 | 汉彭路管网建设 | 凯瑞锦城西侧至平安路，全长400米，铺设DN800雨水管网2道；铺设DN600污水管网2道 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 方城县政府 |  |
| 65 | 方城县 | 珍珠路管网建设 | 凤瑞路至文化路，全长363米，铺设DN800雨水管网1道；铺设DN600污水管网1道 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 方城县政府 |  |
| 66 | 方城县 | 汉坝街管网建设 | 黄石街至广安路，全长237米，铺设DN800雨水管网2道；铺设DN600污水管网2道 | 污水处理厂及管网建设项目 | 2024年年底前 | 方城县政府 |  |
| 67 | 西峡县 | 西峡鹳河省级湿地公园2023年省级财政湿地保护修复项目 | 湿地保护工程和修复工程。项目区沿鹳河西峡城区段呈带状分布，北起石门水库坝下，南至鹳河与古庄河交汇处北侧，西至析江路与312国道交汇处，东邻鹳河大道。东西宽约2.9公里，南北长约12.5公里，规划总面积为419.14平方公里。区内河道长15.6公里，河床宽130-600米，湿地面积355.3平方公里。主要建设内容：湿地植物多样性恢复和保护项目建设2大项。计划在鹳河两岸石龙堰北侧区域、现有开垦区域进行植物多样性恢复，面积约2.15平方公里。通过开展水质日常保洁、水体富营养化治理修复、河流生态疏浚、巡护设施建设及科普宣传培训学习、湿地生物多样性监测和保护工程等5项内容进行保护项目建设 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 西峡县政府 | 2023年未完成项目 |
| 68 | 西峡县 | 西峡县双龙镇东台子断面水环境生态修复项目 | ⑴河道顶冲段进行防护，新建河道两岸生态护坡1.33公里；⑵河道生态缓冲带，生态缓冲带62165.8平方米；⑶在双龙镇首创污水处理厂尾水处建设人工尾水湿地17167平方米；⑷新增一体化污水处理站及附属设施4处 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 西峡县政府 | 中央水污染防治资金项目、2023年未完成项目 |
| 69 | 西峡县 | 河南省西峡县老鹳河米坪镇段及军马河镇段河道生态治理工程 | 主要涉及修复河道：米坪镇段及军马河镇段（金钟寺至磨湾段），米坪镇境内12公里，军马河镇境内15公里，河道全长共27公里。工程内容包括：⑴沿岸村镇生活污水治理工程：小型农村生活污水处理站9座，配套污水收集管网23.25公里；⑵河道清淤工程：河道清淤6.25公里，总计250000立方米；⑶河道生态隔离带：面积118750平方米；⑷河道生态护岸：金钟寺-大河岗段22.35公里。⑸河道生态湿地：河道生态湿地5处，面积53305平方米；⑹水生植被修复工程：面积270000平方米；⑺堤顶路：1公里 | 河道综合整治及湿地项目 | 2024年年底前 | 西峡县政府 |  |