南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目

招标文件

（第1标段EPC工程总承包）

招 标 人：南阳市城市管理局

监督单位：南阳市住房和城乡建设局

代理机构：南阳豫阁工程管理有限公司

日    期： 二○二四年十月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款及格式	34

第五章 发包人要求	67

第六章 投标文件格式	68

- 第一章 招标公告

南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目

招标公告

- 招标条件

本招标项目南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目已由南阳市发展和改革委员会以宛发改审批〔2024〕64号批准建设，项目代码：2404-411300-04-01-234660，建设资金来自上级资金和地方财政配套资金，招标人为南阳市城市管理局，出资比例为100%。代理机构为南阳豫阁工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，本次招标采用全流程电子辅助招投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目

2.2项目编号：

2.3资金来源：上级资金和地方财政配套资金

2.4建设地点：项目位于南阳市的白河北岸区域，涉及仲景路、建设路、八一路、新华路、中州路。

2.5项目概况：项目主要对白河北岸分区雨水管道进行改造，全长51.946千米。建设内容包括：对仲景路（二手车市场至滨河路）、建设路（百里奚路至工业路）、八一路（车站路至工业路）、新华路（车站路至仲景路）、中州路（人民路至仲景路）现状雨水管网进行检测，确定管道、设施缺陷及类型并做针对性修复；对项目区域现状淤积的雨水管网进行全线清淤，共计10389.2立方米；对项目区域现状雨水管网的结构性和功能性病害进行修复，修复部分长度8830.82米；对项目区域现状雨污错混接进行改造（主要针对雨、污分流制管网系统）。

2.6招标范围：

第1标段：设计（包括施工图设计、施工期间指导和现场服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、设备采购及安装、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（保修期）内的保修等工作。

第2标段：项目的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期内的全过程监理服务。

2.7工期/服务期：

第1标段：

设计周期：30日历天；施工工期：150日历天；

第2标段：

服务期：包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段；

2.8质量要求：

第1标段：

设计：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。

施工：达到国家现行验收规范合格标准；

第2标段：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求；

2.9标段划分：本项目共划分为两个标段

第1标段：EPC工程总承包

第2标段：监理

3、投标人资格要求

3.1第1标段（EPC工程总承包）

3.1.1投标人须具有有效的统一社会信用代码证；

3.1.2财务要求

投标人没有处于财务被接管、冻结、破产状态；提供近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经审计过的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计的财务审计报告）；

注：若投标人为联合体，各方成员均应满足3.1.1、3.1.2要求。

3.1.3资质要求

a.设计资质：须具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质，并在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的设计能力；

b.施工资质：须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力；

注：上述a、b项资质要求投标人可同时具备，也可为联合体具备即可。

3.1.4 人员要求

a.工程总承包项目经理：具有市政工程专业壹级注册建造师（不含临时）注册证书和有效的安全生产考核合格证书，且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人，提供无在建承诺书；

b.投标人拟派设计负责人具备排水相关专业高级及以上职称；

c.施工负责人的资格要求：具有市政工程专业壹级注册建造师（不含临时）注册证书和有效的安全生产考核合格证书，且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理、施工项目负责人，提供无在建承诺书；

d.投标人拟派总承包项目经理和施工负责人可以为同一人。

注： 上述a、 b、 c、 d 项资质要求投标人可同时具备， 也可为联合体具备即可。3.1.5信誉要求

3.1.5 信誉要求

a.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22号)文，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

b.投标人单位负责人为同一人的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、 股东信息及股权变更信息）】；

c.提供企业无重大安全事故查询证明（投标人出具的书面承诺或在全国建筑市场监管公共服务平台中查询结果的网页截图， 并加盖单位公章， 如组成联合体投标的， 联合体中施工企业提供） 。

d. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人）,并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

注：若投标人为联合体，各方成员均应满足本条a、b、c、d项要求；

3.1.6联合体要求

本标段允许联合体投标，联合体除满足上述要求外，同时需具备以下条件：

a.联合体最多应由3家单位组成，须指定一家联合体成员（即施工方）作为联合体的牵头人，由联合体内各成员的法定代表人共同签署并提交一份授权书，以证明其牵头人资格，全权代表所有联合体成员参与本次投标；

b.联合体牵头人代表所有联合体成员与招标人洽谈并签订合同，且负责整个合同实施阶段的协调工作；

c.投标人的投标文件及中标后签署的总承包合同，对联合体内各成员均具有法律约束；

d.所有联合体成员按合同条件规定，为实施合同共同和分别承担责任，联合体牵头人的授权书、投标文件及中标后签署的总承包合同应对此作相应的声明；

e.联合体内各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3.2第二标段（监理）

3.2.1投标人须具有有效的统一社会信用代码证；

3.2.2投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.2.3拟任项目总监须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格；

3.2.4投标人没有处于财务被接管、冻结、破产状态；提供近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经审计过的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计的财务审计报告）；

3.2.5依据财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目招投标活动。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号），投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

3.2.6投标人须提供无行贿行为承诺（承诺对象包括企业、企业法定代表人及委托代理人、项目总监），并对其真实性负责，格式自拟，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

3.2.7本标段不接受联合体投标，不允许转包和分包。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任；

本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。

4、招标文件的获取

4.1企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标，未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站https://ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。

4.2办理CA数字证书

投标企业须先办理标证通数字证书或Ca数字证书实体锁之后，凭其完成企业诚信库注册后，方可在网上办理招投标相关业务。标证通数字证书/CA锁数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站交易主体登录页面相关引导内容。

4.3投标保证金交纳

本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、保证金免交、保证金减半提交、承诺函代替投标保证金五种方式（符合其中一种即可）。

（1）转账

投标企业需严格按所投项目招标文件提供的银行账号提交投标保证金，确认相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额打入指定账户；投标保证金到账情况以开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准：系统未显示或未按照招标文件相关要求提交均视为未提交保证金，不能参加开标活动。

（2）电子投标保函

投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务。办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户。

开标时未按照招标文件要求出具电子投标保函的，视为未提交保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。

（3）保证金免交

纳入南阳市建筑业企业信用评价《关于公布 2023 年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告》宛建（2024)73 号）且结果为 AAA 级的各类投标企业，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，可免交投标保证金。

其他市级及以上政府行政主管部门评价的信用最高等级或第三方（商业）信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价结果 AAA 级别享受同等待遇；满足条件的投标企业需在投标时上传承诺书、信用评级文件及公示网址。

上述投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中，方可享受保证金免交优惠政策。

（4）保证金减半提交

对企业信用评价为AA级的建筑业企业，给予投标保证金减半缴纳。

纳入南阳市建筑业企业信用评价《关于公布 2023 年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告》（宛建（2024)73 号）且结果为 AA 级的各类投标企业，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，给予投标保证金减半缴纳。

上述投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中，方可享受保证金优惠政策。

（5）承诺函代替投标保证金

按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商环境的通知》（宛公管办〔2021〕2号）文的要求，在南阳市工程项目勘察、设计、监理和物业项目招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。

注：其他市级及以上政府建设行政主管部门评价的信用等级或第三方（商业）信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价结果享受同等待遇；省住建厅公布的信用评价优秀等级企业视同AAA 级。联合体投标的，联合体成员任意方具备即可。

2、信用评价等级为AA级的参考上条规定减半缴纳投标保证金。

4.4招标文件获取时间：2024年  月  日9:00 至2024年 月  日9:00 ，潜在投标人可在会员系统中直接免费下载招标文件。

4.5招标文件（含电子图纸）不收取费用。

若为联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件和制作投标文件，联合体成员无需下载和制作。（牵头人下载招标文件填写投标信息时，须将联合体成员CA数字证书读锁后添加成功）

5、投标文件的上传递交

5.1 电子投标文件上传递交的截止时间：2024年  月  日9:00（北京时间）。

5.2开标：采用网上不见面方式开标。投标企业登录南阳市公共资源交易中心网站，按照下载专区中操作手册的要求，做好相关准备工作。网上不见面开标大厅网址https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

5.3潜在投标人自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，招标人不予受理。

5.4因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。

5.5不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、南阳市公共资源交易中心网上发布。

7、联系方式：

南阳市公共资源交易中心

地  址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层

电子交易系统技术支持电话：400-998-0000

招标人：南阳市城市管理局

地址：南阳市卧龙区中州西路619号

联系人：周先生

联系方式：18537350066

代理机构：南阳豫阁工程管理有限公司

地址：南阳市孔明路建业凯旋广场10号楼

联系人：赵女士

联系方式：13607639431

监督单位：南阳市住房和城乡建设局

地址：南阳市工业南路 719 号

联系人：赵先生

电话：0377-61165982

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：南阳市城市管理局 地址：南阳市卧龙区中州西路619号 联系人：周先生 联系方式：18537350066 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：南阳豫阁工程管理有限公司 地址：南阳市孔明路建业凯旋广场10号楼 联系人：赵女士 联系方式：13607639431 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 项目位于南阳市的白河北岸区域，涉及仲景路、建设路、八一路、新华路、中州路。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级资金和地方财政配套资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 设计（包括施工图设计、施工期间指导和现场服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、设备采购及安装、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（保修期）内的保修等工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计周期：30日历天 施工工期：150日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。 施工：达到国家现行验收规范合格标准； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告3.投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 本标段接受联合体投标； |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.8.1 | 偏离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”， 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 由招标人发出的招标控制价、招标文件的修改，澄清，以及招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他有效正式函件等 |
| 2.2.1 | 招标人澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.2.2 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止日10日前 |
| 2.2.3 | 招标人对投标人提出异议的答复时间 | 招标人在收到异议之日起3日内作出答复 |
| 3.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 2024年 月 日9:00（北京时间） |
| 3.2.1 | 构成电子投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要提供的材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（¥：200000.00 元）； 2、本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、保证金免缴、减半缴纳、承诺函代替投标保证金五种方式。 A.以转账方式交纳投标保证金，具体要求如下： 投标保证金交至：南阳市公共资源交易中心。 于2024年 月 日9:00前交至下列账户（以到账时间为准）： 账户户名：南阳市公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行南阳工南支行 虚拟子账号： 投标企业需严格按所投项目招标文件提供的银行账号提交投标保证金，确认相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额打入指定账户；投标保证金到账情况以开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准：系统未显示或未按照招标文件相关要求提交均视为未提交保证金，不能参加开标活动。 B．电子投标保函 投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务。办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户。 开标时未按照招标文件要求出具电子投标保函的，视为未提交保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。 C．保证金免交 纳入南阳市建筑业企业信用评价《关于公布 2023 年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告》（宛建（2024）73 号）且结果为 AAA 级的各类投标企业，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，可免交投标保证金。 其他市级及以上政府行政主管部门评价的信用最高等级或第三方（商业）信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价结果 AAA 级别享受同等待遇；满足条件的投标企业需在投标时上传承诺书、信用评级文件及公示网址。 上述投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中，方可享受保证金免交优惠政策。 D.保证金减半提交 对企业信用评价为AA级的建筑业企业，给予投标保证金减半缴纳。 纳入南阳市建筑业企业信用评价《关于公布 2023 年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告》（宛建（2024)73 号）且结果为 AA 级的各类投标企业，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，给予投标保证金减半缴纳。 上述投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中，方可享受保证金优惠政策。 E.承诺函替代投标保证金 按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商环境的通知》（宛公管办〔2021〕2号）文的要求，在南阳市工程项目勘察、设计、监理和物业项目招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。 注：其他市级及以上政府建设行政主管部门评价的信用等级或第三方（商业）信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价结果享受同等待遇；省住建厅公布的信用评价优秀等级企业视同AAA 级。联合体投标的，联合体成员任意方具备即可。 2、信用评价等级为AA级的参考上条规定减半缴纳投标保证金。 |
| 3.5.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.6.1 | 电子投标文件 签名或签章要求 | 按照投标文件格式中的要求加盖电子签章； |
| 3.6.2 | 电子投标文件递交 | 1、递交网址：https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/ 2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。 |
| 3.6.3 | 投标文件 正、副本份数 | - 投标阶段仅提交电子投标文件（格式为:.nytf） |
| 4.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 采用网上不见面方式开标，投标企业登录南阳市公共资源交易中心网站，按照下载专区中操作手册的要求，做好相关准备工作。网上不见面开标大厅网址 https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html投标企业应在开标前登录网上不见面开标系统。 开标时，投标企业可在系统内观看开标过程。 投标企业务必按照网上不见面开标大厅操作手册的要求设置参与网上不见面开标的电脑环境，若因电脑环境未按要求设置导致解密失败或无法解密等，视为该投标企业自动放弃投标，将被退回投标文件，后果由投标企业自行承担。 |
| 4.2.1 | 开标程序 | 1、投标人代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统。 2、开标时间到，投标人进行投标文件解密。主持人（代理公司）根据保证金交纳情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的电子投标文件。 3、开标顺序： ①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。 ②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，投标人自行查看，如无异议视为同意）。招标人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； ③招标人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。 ④招标代理机构宣布开标结束，点击“开标结束”。 |
| 5.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.1.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行本票；银行汇票；转账支票；电汇；保函；企业担保。 履约担保的金额：由中标人与招标人协商确定。 |
| 8.需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1.1 | 类似项目时间要求 | 2021年1月1日以来 |
| 8.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：《南阳市公共资源交易主体不良行为公示办法》所列相关内容 |
| 8.2 | 招标控制价 | 设计费招标控制价：肆拾叁万伍仟元整（¥435000.00元 ） 施工招标控制价：财政评审决算价的100%。 投标报价不得高于招标控制价，否则，按无效标处理。 |
| 8.3.1 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | R采用。“暗标”具体要求详见第三章评标办法。 |
| 8.4投标人代表出席在线开标会 |  |  |
| 8.4.1 | 参照不见面开标手册和流程。 |  |
| 8.5评标 |  |  |
| 8.5.1 | 评标方法详见第三章“评标办法” |  |
| 8.6中标公示 |  |  |
| 8.6.1 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的相关企业信息及评标结果在南阳市公共资源交易中心网予以公示，同时把评标结果在规定的其他媒介予以公示，公示期不少于3日 。 |  |
| 8.7 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 8.8 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 8.9同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 8.10监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 8.11解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 8.12付款方式 | 按合同约定执行 |  |
| 备注：（1）招标文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位诚信库中证件原件的扫描件为准，并且投标文件中所附扫描件必须和企业诚信库中证件原件的扫描件一致。 （2）按照《河南省公共资源交易中心关于采购人及采购代理机构在招标文件中是否废标进行明确的通知》的要求，对“投标文件制作机器码一致”时按废标处理。 （3）投标函填报说明： 费率报价：（投标函为系统固定模板，第1条中报价填写施工报价，第6条其他补充说明中分别填写设计报价： 施工报价： ）； 工期：（投标函为系统固定模板，第1条中工期填写设计周期和施工工期合计日历天，第6条其他补充说明中分别填写设计周期： 施工工期： ）； 质量：（投标函第1条中质量填写设计： 施工： ）； 项目负责人：（投标函第1条中项目负责人填写工程总承包项目经理： 设计负责人： 施工负责人： ）。 |  |  |
| 签订合同要求：根据南阳市公管办《关于做好工程建设项目中标通知书在线签章发放、合同在线签订的通知》（宛公管办〔2021〕10号）要求，本项目中标通知书由招标人（代理机构）在公共资源交易平台在线签章发放，招标人、中标人通过公共资源交易平台系统在线签订合同。上述功能的具体操作步骤详见《南阳市公共资源交易平台中标通知书在线签章发放和合同在线签订操作指南》（下载地址详见南阳市公共资源交易中心网站首页）。 |  |  |
| 招标代理服务费：参照<河南省招标代理服务收费指导意见>豫招协[2023]002号文件，由中标人一次性缴纳给代理机构。 |  |  |

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审

对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题的；

（13）法律法规规定的其他情形；

（14）招标文件规定的其他情形：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人之间有下列情形之一的，不得同时参加工程项目同一标段的投标：

- 法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；

- 投标人之间存在控股关系、隶属、管理关系的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人在投标截止时间前，应通过“南阳市公共资源交易中心网”随时查看有关该工程招标文件的澄清、修改（招标答疑、补遗文件）公示等内容。否则，其风险应由投标人自行承担。

投标人从“南阳市公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人从“南阳市公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。

2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应登录“南阳市公共资源交易中心网”以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提疑。详见《南阳市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册》。

2.2.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“南阳市公共资源交易中心网”向所有投标人公示，但不指明来源。

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在“南阳市公共资源交易中心网”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5 招标文件的答疑在“南阳市公共资源交易中心网”公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以不署名的形式在“南阳市公共资源交易中心网”提出。

2.2.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

2.2.7 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.8 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

2.3招标控制价的公布

本工程的招标控制价随同招标文件一同发布。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、法定代表人申明

二、资格审查申请书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

（三）联合体协议书

（四）投标保证金缴纳证明

（五）投标人基本情况表

（六）近年财务状况表

（七）近年完成的类似项目情况表

（八）正在施工的和新承接的项目情况

（九）项目管理机构

三、商务标

（一）投标函及投标函附录

（二）承诺书

- （三）服务承诺及合理化建议

- （四）其他材料

四、技术标

（一）设计方案

（二）施工组织设计

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。

3.2 资格审查资料

应按照投标人须知前附表1.4.1要求对投标企业资质条件、财务要求、信誉要求、项目负责人资格及其他要求提供相关证明材料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价不得超过招标控制价，否则其投标将予以拒绝。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.5.3招标人与中标人合同备案后5日内，向未中标人和中标候选人退还投标保证金。

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、投标报价等实质性内容作出响应。

3.7.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

4.1 电子投标文件的要求

4.1.1电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，具体详见《工程业务--投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2 电子投标文件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。

4.2.1投标人应在投标截止时间前完成投标文件的递交。投标文件的递交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易中心网交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子投标文件；

4.3.3 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回电子投标文件，否则投标保证金将不予退回。

- 5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人应准时在线参加。

5.2开标程序

招标人将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人应使用本企业CA数字证书提前登录不见面开标系统。

5.2.1按下列程序进行开标：

1、投标人代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统。

2、开标时间到，投标人进行投标文件解密。主持人（代理公司）根据保证金交纳情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的电子投标文件。

3、开标顺序：

①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，投标人自行查看，如无异议视为同意）。招标人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；

③招标人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。

④招标代理机构宣布开标结束，点击“开标结束”。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标后，招标人自收到评标报告之日起3日内在南阳市公共资源交易中心网公示中标候选人及其相关企业信息，公示期结束后无异议，招标人按规定向中标人签发中标通知书。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3招标人要求中标人提供履约担保的，招标人必须在签订合同前，向中标人提供相同额度的工程款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3招标人和中标人签订合同后2日内，由中标人按照南阳市公共资源交易中心《建设工程投标人网上业务办理操作手册》的要求进行网上合同备案。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

  - 投标截止时间止，投标人少于3个的；

  - 经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 不良行为记录

招标人、投标人、专家评委、代理机构在整个招投标活动中如有违反上述纪律要求及南阳市公共资源交易中心相关规定，由南阳市公共资源交易中心按照《南阳市公共资源交易主体不良行为公示办法》列入不良行为记录，并在南阳市公共资源交易中心网站予以曝光。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审 标 准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人电子签名并加盖单位电子签章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标 准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 1.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合或优于第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量 | 符合或优于第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第8.2款载明的招标控制价。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标：50分 商务标：30分 综合（信用）标：20分 |
| 2.1.1 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算规定： 参与评标基准值计算的投标人报价的确定： 参与评标基准值计算的投标人报价是指投标人报价与最高限价相比，在95%（含）-100%（含）范围以内的投标人报价。 参与评标基准值计算的投标人报价超过5家时，去掉一个最高值，去掉一个最低值之后，取其算术平均值。 参与评标基准值计算的投标人报价不超过5家（含5家）时，直接取投标人报价得算术平均值。 评标基准值的计算： 评标基准值=参与评标基准值计算的投标人报价的算术平均值×50%+最高限价×50% 注：若投标人报价均不在最高限价的95%（含）-100%（含）范围之内，最高限价的95%即为评标基准值。 |
| 2.1.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.1.4(1) | 技术标（满分50分） | 1、设计方案（暗标）（20分） | 1、总体设计方案（6分） | 对本工程项目理解透彻、思路清晰、工艺路线合理得5-6分，一般得3-4分，否则0-2分。 |
|  |  |  | 2、设计方案的完整性和先进性（6分） | 设计方案完整、合理、规范、先进得5-6分，一般得3-4分，否则0-2分。 |
|  |  |  | 3、设计方案质量保证措施（3分） | 质量保证措施健全、完善、合理、可行0-3分。 |
|  |  |  | 4、设计方案周期保证措施（2分） | 方案设计周期满足工程进度要求、合理、可行0-2分。 |
|  |  |  | 5、造价分析（3分） | 造价分析依据正确，达到相应的深度要求，质量高0-3分。 |
|  |  | 2、施工组织设计（暗标）（30分） | 1、施工部署及平面布置（3分） | 施工部署及平面布置（1-3分） |
|  |  |  | 2、施工方案及主要技术措施（4分） | 施工方案及主要技术措施（1-4分） |
|  |  |  | 3、施工工期、施工进度计划及保证措施（4分） | 施工工期、施工进度计划及保证措施（1-4分） |
|  |  |  | 4、项目班子组成情况（4分） | 项目班子组成情况（1-4分） |
|  |  |  | 5、主要机具装备及劳动力安排计划（4分） | 主要机具装备及劳动力安排计划（1-4分） |
|  |  |  | 6、质量目标保证措施（4分） | 质量目标保证措施（1-4分） |
|  |  |  | 7、安全生产及文明施工措施（4分） | 安全生产及文明施工措施（1-4分） |
|  |  |  | 8、扬尘治理措施（3分） | 扬尘治理措施（1-3分） |
|  | 注明： 一、以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 - 技术标暗标格式要求：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按暗标要求编写监理大纲的，该监理大纲为0分。具体要求如下： 1．编写软件及版本要求：MicrosoftWord2007或以上； 2.字体要求：宋体；上页边距：3厘米；下页边距：3厘米；左页边距：2厘米；右页边距：2厘米；对齐方式：左对齐；大纲级别：正文文本；行距：固定值25磅；段前：0行/0磅；段后：0行/0磅；正文纸张方向：纵向；正文字体要求：四号；纸张大小：A4；左侧缩进：0字符/0厘米；右侧缩进：0字符/0厘米； 3.不允许涂改或删除痕迹；不允许字体涂色；正文字体不加粗；不允许出现目录；不允许出现页眉、页脚、页码； 4.技术标文件、内容、文字、标设图形均不得出现彩色文字（必要的图片、图纸除外）；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等； 5.请严格按照以上格式编制技术标文件，否则引起严重后果由投标人自行承担。 |  |  |  |
| 2.1.4(2) | 商务标 （30分） |  | 1、设计部分（5分） | 投标报价与评标基准价相比较，当投标报价等于评标基准价的得基本分3分；当投标报价高于评标基准价时，按每高于评标基准价1%在基本分3分基础上扣0.15分，扣完为止；当投标报价低于评标基准价时，按每低于评标基准价1%在基本分3分的基础上加0.2分，最多加2分；投标报价低于评标基准价10%（不含10%）的，每再低1%在满分（5分）的基础上扣0.25分的比例进行扣分，扣完为止。（不足1%按比例计算）计算结果取至小数点后两位。 备注：不足一个百分点的按线性插值法计算。 |
|  |  |  | 2、施工部分（25分） | 投标报价与评标基准价相比较，当投标报价等于评标基准价的得基本分20分；当投标报价高于评标基准价时，按每高于评标基准价1%在基本分20分基础上扣1分，扣完为止；当投标报价低于评标基准价时，按每低于评标基准价1%在基本分20分的基础上加1分，最多加5分；投标报价低于评标基准价5%（不含5%）的，每再低1%在满分（25分）的基础上扣2分，扣完为止。（不足1%按比例计算）计算结果取至小数点后两位。 备注：不足一个百分点的按线性插值法计算。 |
| 2.1.4(3) | 综合（信用）标 （20分） |  | 1、企业业绩（6分） | 投标人2021年1月1日以来承担过类似市政工程施工项目或者EPC项目的业绩。有一项得3分，最多得3分。 （以上业绩联合体任意方具备即可，以中标通知书和合同原件扫描件为准，时间以合同签订时间为准。）（投标截止时间前上传企业诚信库） |
|  |  |  |  | 投标人提供2021年1月1日以来承担过的类似市政工程设计项目或者EPC项目业绩。有一项得3分，最多得3分。 （以上业绩联合体任意方具备即可，以中标通知书和合同原件扫描件为准，时间以合同签订时间为准。）（投标截止时间前上传企业诚信库） 备注：（项目业绩不重复使用） |
|  |  |  | 2、企业荣誉（3分） | ## 投标人2021年1月1日以来获得市级以上荣誉证书的有一个得1分，最多得3分。 ## （以上荣誉联合体任意方具备即可）（投标截止时间前上传企业诚信库） |
|  |  |  | 3、优惠承诺（4分） | ## 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。2＜得分≤4 |
|  |  |  |  | ## 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。0≤得分≤2 |
|  |  |  | 4、服务承诺及合理化建议（7分） | （1）工程质量保修期内、外的服务承诺。（0-2 分） （2）投标人施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故且具有安全防护措施的服务承诺。（0～2分） （3）针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为发包人排忧解难，有利于提高工程质量，加快工程进度和保证连续施工，保证农民工工资发放以及交工后回访等方面的承诺。（0～3分） |
| 说明：1.投标人的最终得分：为全部评委得分汇总后取算术平均值。 2．本办法计算结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |

## 二、评标办法

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.1.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.1.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.1.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

（3）按本章第2.1.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

- （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

GF-2020-0216

工程总承包合同示范文本

项目名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：                               。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：              。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                          。

6.1 设计招标范围：                        。

6.2 施工招标范围：                     。

6.3.1 未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为承包人违约：（1）发包人有权单方终止合同（解除合同），另选施工单位，承包人应无条件在 7 日内退场并向发包人支付 20 万元违约金，赔偿发包人所有损失；（2）发包人终止履行合同情况下，发包人对承包人已完成工程按审定工程价款的 80%计付承包人工程款（若终止合同时，发包人已付款超过审定工程价款的 80%，承包人应无 条件退还超付款项），承包人并承诺及时退场，未及时退场的，每天赔偿发包人 10 万元违约金。

6.3.2 发包人对本工程承包范围内的工作内容保留分包、甲定乙供或甲供的权利，如发包人根据承包人实际施工情况提出分包、甲定乙供或甲供，发包人会提前告知承包人，承包人应无条件接受，并按本协议相关约定承担总包管理、配合、保管等责任，不计取配合费。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：          年     月     日。

计划开始现场施工日期：          年      月     日。

计划竣工日期：          年      月     日。

工期总日历天数：         天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致

，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准：

- 四、签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价（含税）为：                    。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）              （¥          元）；适用税率：     %，税金为人民币（大写）

（¥          元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）        （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写）

（¥        元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）           （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写）

（¥        元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）                  （¥             元）；

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                  （¥             元）；

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）                 （¥           元）；适用税率：          %，税金为人民币币（大写）                 （¥            元）。

2.合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：             。

- 五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：                              。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

- （4）通用合同条件；

- （5）承包人建议书；

- （6）价格清单；

- （7）双方约定的其他合同文件。

- 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

- 1.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 2.承包人承诺若承包人对合同（包括合同、补充协议以及设计变更等）范围内部分工程

拒绝施工或需承包人提供配合的工作而拒绝配合的，经发包人以工程通知单形式催促仍未施工的或仍未配合的，则视为承包人违约，发包人有权委托第三方（专业施工单位）进场施工，由承包人提供总承包管理配合及服务，此部分的总承包管理配合费不予计取，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方施工费用、工期延误的损失、赶工费用等）均由承包人承担，且承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的20％作为违约金,发包人有权直接从应

付未付的工程款中予以扣除，无需经承包人同意，承包人对此完全认可、且无异议。

- 3.承包人承诺若承包人的施工进度或工程质量不能满足发包人要求，发包人有权根据工

程进度将部分工程另行发包，委托第三方进行施工，发包人书面告知承包人，但无须经承包人同意，承包人必须无条件配合，且发包人无需向承包人支付任何费用，第三方施工产生的费用由承包人承担，发包人有权直接从应付未付的工程款中予以扣除，无需经承包人同意，承包人对此完全认可、且无异议。

- 八、订立时间

本合同于        年      月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在                         订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自             生效。

- 十一、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：（公章）             承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：	      法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

地址：                           地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                          电话：

传真：                         传真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账号：                     	   账号：

第二部分 通用合同条件

参照住建部、国家市场监督管理总局《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

第二部分通用条款内容。

第三部分 专用合同条件

- 第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.10 永久占地包括：                     。

1.1.3.11 临时占地包括：              /            。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用            /         语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                      。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：                  。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /         ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /      ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /           。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：                 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）招标文件、答疑及补充；

（6）投标文件及其附件；

（7）本合同通用合同条款；

（8）图纸、图纸会审纪要，标准、规范及有关技术文件；

（9）已标价工程量清单；

（10）现场监理、发包人确认的施工方案和专项设计方案等文件；

（11）现场监理、发包人所下发的通知、现场管理细则、会议纪要等文件；

（12）合同履行中发包人、承包人签订的有关工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

| 序号 | 资料和文件内容 | 提供时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 1 |
| 5 | ....... |  | 1 |

。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：需要由承包人提供的文件，包括：

| 序号 | 名称 | 提交时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                    。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式） ：                       。

发包人的送达地址：                                。

承 包 人 指 定 的 送 达 方 式 （包 括 电 子 传 输 方 式 ） ：             。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：      。1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：           。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式       。1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：     /          ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：     /         ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为    /       。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：/。

- 第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：              。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：             。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：       。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：       。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

- 第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称 ：                                   ；工程师监督 管理范围、内 容：                           ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的

具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

- 第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：                   。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：            。

履约担保的方式、金额及期限：            。

4.3 工程总承包项目负责人

4.3.1 工程总承包项目负责人姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                               ； 执业资格证或职称证号码：                           ； 联系电话：                                         ； 电子邮箱：                                         ； 通信地址：                                       。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

。

4.3.2 工程总承包项目负责人每月在现场的时间要求：            。

工程总承包项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：             。

4.3.3 承包人对工程总承包项目负责人的授权范围：         。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目负责人的违约责任：         。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人的违约责任 :          。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：            。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                         。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：            。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：              。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项

：                                                  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：         。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                            。

- 第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：             。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：        ，审查会议的相关费用由       承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：            。

5.3 培训

培训的时长为  /    ，承包人应为培训提供的人员、设施和其他必要条件为     /  。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求：           。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：    /             。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  /         。

- 第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：/ 。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  /      负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： /   。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：             。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：

。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                             。

试验和检验费用的计价原则：                         。

- 第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                   。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：          。施工控制网资料的告知期限：

/               。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：        。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：        。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                       。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：        。

- 第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：              。

8.1.2 发包人在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：

。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：            。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                            。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：             。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：          。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                           。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：                              。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                。

- 第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：       。

- 第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：           。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方式：

。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                 。

10.3.2 接 收 工 程 时 承 包 人 需 提 交 竣 工 验 收 资 料 的 类 别 、 内 容 、 份 数 和 提 交 时间：                             。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                       。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                           。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：

。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：        。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  /   天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到 缺陷责任期满通知后    /   天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后

天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：                 。

- 第12条 竣工后试验

- 本合同工程是否包含竣工后试验：      。

- 12.1 竣工后试验的程序

- 12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

- 第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  /   日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照         /      执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：         。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：                  。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：              。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：       。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：       。

- 第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

工程量计算规则：              。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：           /                 。

预付款支付期限：               /                    。

预付款扣回的方式：              /                  。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：            /                  。

预付款担保形式：                 /                 。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                  。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                  。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

关于付款周期的约定：              。

进度付款的审核方式和支付的约定：                  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的      天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照     支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                    。

竣工结算申请的资料清单和份数：                    。

竣工结算申请单的内容应包括：                      。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：             。

发包人完成竣工付款的期限：            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：            。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第     种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：        ；

(2)      %的工程款；

(3) 其他方式：                                     。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第         种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：             ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:        。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

- 第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                              。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

- 第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

- 第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                  。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的        天内完成款项的支付。

- 第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：          。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：           。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：             。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约

定：               。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                 /             。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                      /              。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /        。

- 第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                            。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                            。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 6：价格指数权重表

附件 7：联合体协议书

- 附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员

进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验

检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、

消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致

就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为          年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为            年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

7．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为       个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程

先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地 建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人 将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人

实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，

其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	                           承包人（公章）：

地  址：	         地  址：

法定代表人（签字）：	                       法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：	                       委托代理人（签字）：

电  话：	                                   电  话：

传  真：	                             传  真：

开户银行：	                           开户银行：

账  号：                                       账  号：

邮政编码：	                             邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重 B |  | 基本价格指数 F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重 A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件7  联合体协议书

- 第五章 发包人要求

本项目的设计、材料、设备、施工必须达到中华人民共和国现行及省市行业的一切有关法规、规范的要求。

- 第六章 投标文件格式

（项目名称）        （标段名称）

投  标  文  件

项目编号：

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

年   月   日

目录

一、法定代表人申明

二、资格审查申请书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

（三）联合体协议书

（四）投标保证金缴纳证明

（五）投标人基本情况表

（六）近年财务状况表

（七）近年完成的类似项目情况表

（八）正在施工的和新承接的项目情况

（九）项目管理机构

三、商务标

（一）投标函及投标函附录

（二）承诺书

- （三）服务承诺及合理化建议

- （四）其他材料

四、技术标

（一）设计方案

（二）施工组织设计

## 一、法定代表人申明

本人 （法定代表人），身份证号码：      郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

单位电子签章：

企业法定代表人电子签名：

年月日

二、投标人资格审查申请书

（资格后审）

项目名称：

投标标段：

投标申请人：                （单位电子签章）

日期：

（一）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或复印件

投标人：（单位电子签章）

年月日

（二）授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证扫描件或复印件

投  标  人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年月日

（三）联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称及标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（单位盖章）

法定代表人：（法定代表人签名）

成员二名称：（单位盖章）

法定代表人：（法定代表人签名）

……

年月日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

（四）投标保证金缴纳证明

（五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附下列证件：企业营业执照正本或副本、企业资质证书（分专业提交）、有效期内的企业安全生产许可证。

（六）近年财务状况表

在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（七）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 工程获奖情况（请注明证书编号） |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书、合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（八）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书、合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（九）项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

2.主要人员简历表

“主要人员简历表”中的总承包项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证、职称证、劳动合同、社保证明等扫描件（见附件）；

“主要人员简历表”中的施工负责人应附注册证书、安全生产考核合格证、劳动合同、社保证明等扫描件（见附件）；

“主要人员简历表”中的设计负责人应附注册证书或职称证、劳动合同、社保证明等材料的扫描件；

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
| 是否有在建工程情况： |  |  |  |  |  |

附2：项目负责人类似工程和获奖工程情况简表

| 合同号 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地址 |  |
| 建设单位名称 |  |
| 建设单位地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）： |  |
| 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的合同工程内容，如规模、长度、跨度、层数、结构、特殊施工工艺等等） |  |
| 合同总价 |  |
| 工程规模 |  |
| 合同授予时间 |  |
| 质量情况 |  |
| 开竣工日期 |  |
| 工程获奖情况（请注明证书编号） |  |
| 备注 |  |

注：每个合同须单独列表，工程业绩中需附上相关证明。

## 三、商务标部分

### （一）投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                （招标人名称）

1、我方已仔细研究了  （项目名称及标段名称） 项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。费率       %，工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后       日历天，质量：设计：        施工：       ，项目负责人（项目总监）设计项目负责人：      施工项目负责人：         。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）       （¥       元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、                              （其他补充说明）。

投标人（盖电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

（二）投标函附录

注：投标报价以本附录中报价为准。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 设计：大写 小写： 元 施工：财政评审决算价的：大写 （小写： % ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 设计： 日历天 施工： 日历天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量 | 设计：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。 施工：达到国家现行验收规范合格标准； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 执业资格 |  | 证书编号 |  |
| 设计项目负责人 | 姓名 |  | 执业资格 |  | 证书编号 |  |  |  |

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

年月日

- （二）承诺书

#### 承诺书（一）

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称及标段名称）（以下简称“本工程”）的施工项目负责人（项目负责人姓名）在本项目投标之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目负责人有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

年月日

#### 承诺书（二）

信誉承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业、行贿不良记录行为，或者投标资格被取消。我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

年月日

- 服务承诺及合理化建议

（格式自拟）

- 其他材料

投标人认为与本次投标有关的其他材料。

## 四、技术标（暗标）

（一）设计方案

（二）施工组织设计

技术标封面见下页

技术标暗标格式要求：

注：1．编写软件及版本要求：MicrosoftWord2007或以上；

2.字体要求：宋体；上页边距：3厘米；下页边距：3厘米；左页边距：2厘米；右页边距：2厘米；对齐方式：左对齐；大纲级别：正文文本；行距：固定值25磅；段前：0行/0磅；段后：0行/0磅；正文纸张方向：纵向；正文字体要求：四号；纸张大小：A4；左侧缩进：0字符/0厘米；右侧缩进：0字符/0厘米；

3.不允许涂改或删除痕迹；不允许字体涂色；正文字体不加粗；不允许出现目录；不允许出现页眉、页脚、页码；

4.技术标文件、内容、文字、标设图形均不得出现彩色文字（必要的图片、图纸除外）；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等；

5.请严格按照以上格式编制技术标文件，否则引起严重后果由投标人自行承担。

技

术

标