水利安全生产监督检查情况

- 一、加强理论学习，建立健全工作机制

- 一是认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格对照《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》，紧扣条文条款，聚焦重点环节，着力推动法律法规在水利系统全面有效实施。二是严格落实“一岗双责”“三管三必须”要求，调整方城县水利局安全生产工作领导小组，细化生产安全应急预案，层层压实安全生产责任。三是出台《方城县水利系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》等文件，抓好安全风险源头防控，提升水利系统安全生产水平。

- 二、加强监督管理，落实安全生产责任

- 一是深刻汲取“1·19”重大火灾事故教训，扎实开展安全生产“大排查、大起底、大整治”、“安全生产治本攻坚三年行动”等专项行动，聚焦水利系统突出问题和风险隐患，每月不定期开展安全生产隐患排查督导检查，在元旦、春节、清明节、国庆等重要节假日，全国及地方“两会”等重大活动期间，根据中央、省、市、县阶段性安全生产工作要求，加强安全防范督导检查，对检查出的安全隐患限时整改、闭环管理。今年出动检查组52次，检查水利建设单位6家，在建和运行的水利项目101个，排查隐患64处，落实整改64处。二是紧盯汉山水库、河道治理等在建工程，严格落实水利生产经营单位安全生产责任制，督促制定度汛方案，落实安全风险管控“六项机制”（查找、研判、预警、防范、处置、责任），严格履行水利行业双重预防机制、危险源辨识管控工作，共辨识1098个危险源。对已辨识出的危险源责任到人、措施到位、管控到位，制定具有针对性、实用性、可操作性的生产安全事故应急预案或现场处置方案，确保安全。三是加强水利建设市场监督管理，严厉打击转包、违法分包等违法违规行为。 对汉山水库建设项目特殊岗位从业人员开展排查，无证人员坚决不予施工操作，共排查电焊人员6名，特种车辆驾驶员2名，从业人员均持证上岗，无违规操作。推动“安责险”有效落地，在建水利工程项目全部投保，并要求保险公司对在建项目开展培训和风险辨识。

- 三、聚焦行业重点，提升风险防范能力

一是明确水库、河道、南水北调等责任人7980人，修编防洪预案537个，排查整治防汛安全隐患49处。开展防汛综合演练、汉山水库工程防汛应急演练、南水北调配套工程防汛演练等，提升了安全生产和综合防灾减灾救灾能力。二是成立6个督导检查组，分赴各乡镇实地进行督导整改，针对49处南水北调中线干渠防洪影响处理工程隐患点，明确了县、乡、村三级责任人，逐乡镇编制了《南水北调防汛应急预案》，并开展了南水北调防汛应急演练工作，目前49处隐患点全部进行了销号。三是先后4次启动水旱灾害防御应急响应，累计会商研判7次，发布雨水情信息18次，转发气象预警14次、累计向7乡镇43个行政村发送山洪预警叫应2035人次，指导全县水利系统全力以赴做好应对工作，确保各项措施落到实处。密切关注雨水墒情和旱情发展，先后印发通知3份，联合气象、农业等部门会商3次，6月12日启动全县水旱灾害防御（抗旱）Ⅳ级响应，指导乡镇加强应急水量调度，全县各级累计投入抗旱人员1.2万余人次、抗旱设备4000余台（套）、抗旱资金300万元；先后调度望花亭水库、47座小型水库开闸放水，累计放水1630万立方米，浇灌农田31万亩次，保障抗旱浇灌和群众饮水安全。