南阳市南水北调

供水提升行动重点任务台帐

| 序号 | 项目名称 | 近期 设计（建成）规模 万立方米/日 | 消纳能力 万立方米/年 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓州一、二、三水厂，赵集水厂 | 14 | 5110 | 已通水 | 邓州市政府 |
| 2 | 九龙水厂及管网 | 3 | 1095 | 2024年底前 |  |
| 3 | 桑庄水厂及管网 | 3 | 1095 | 2024年底前 |  |
| 4 | 孟楼水厂及管网 | 0.5 | 182.5 | 2025年底前 |  |
| 5 | 都司水厂及管网 | 2 | 730 | 2025年底前 |  |
| 6 | 邓州市东北区城乡 供水四化项目 | 2.7 | 985.5 | 2025年底前 |  |
| 7 | 新野二、三水厂 | 5 | 1825 | 已通水 | 新野县政府 |
| 8 | 二水厂扩容工程 | 3 | 1095 | 2024年底前 |  |
| 9 | 三水厂扩容工程 | 3 | 1095 | 2024年底前 |  |
| 10 | 上庄水厂及管网 | 1.5 | 547.5 | 2025年底前 |  |
| 11 | 溧河铺水厂及管网 | 1.6 | 584 | 2025年底前 |  |
| 12 | 沙堰水厂及管网 | 1.2 | 438 | 2025年底前 |  |
| 13 | 内乡县湍东水厂 | 3 | 1095 | 已通水 | 内乡县政府 |
| 14 | 先进制造业开发区 净水厂及管网 | 1 | 365 | 2024年底前 |  |
| 15 | 南水北调配套水厂及管网 | 5 | 1825 | 2025年底前 |  |
| 16 | 镇平县五里岗水厂、规划水厂 | 7 | 2555 | 已通水 | 镇平县政府 |
| 17 | 九龙水厂改扩建工程 | 1 | 365 | 2024年底前 |  |
| 18 | 城乡一体化供水工程 | 3.47 | 1266.55 | 2025年底前 |  |
| 19 | 镇平县水厂改扩建工程 | 4 | 1460 | 2025年底前 |  |
| 20 | 社旗县水厂 | 4 | 1460 | 已通水 | 社旗县政府 |
| 21 | 城乡一体化供水及南水北调水源置换工程 | 4 | 1460 | 2025年底前 |  |
| 22 | 唐河县老水厂、 河西水厂 | 10.5 | 3832.5 | 已通水 | 唐河县政府 |
| 23 | 源潭水厂及管网 | 3 | 1095 | 2024年底前 |  |
| 24 | 唐河县乡村振兴优质水通村入户工程 | 5.5 | 2007.5 | 2025年底前 |  |
| 25 | 方城县新裕水厂、 花亭水厂 | 6.11 | 2230.15 | 已通水 | 方城县政府 |
| 26 | 古庄店镇官庄水厂及管网 | 1.5 | 547.5 | 2025年底前 |  |
| 27 | 赵河镇半坡店水厂及管网 | 2.5 | 912.5 | 2025年底前 |  |
| 28 | 方城县三水厂及管网 | 5 | 1825 | 2025年底前 |  |
| 29 | 麒麟水厂、龙升水厂、独山水厂 | 22.5 | 8212.5 | 已通水 | 市住建局、市城管局 |
| 30 | 中州水厂及管网 | 4 | 1460 | 2025年底前 | 市住建局、高新区管委会 |
| 31 | 白河左岸河东水厂、天润水厂水源置换 | 7.5 | 2737.5 | 2025年底前 | 市住建局、市城管局、示范区管委会 |
| 32 | 卧龙区城乡一体化 供水工程 | 2 | 730 | 2025年底前 | 卧龙区政府 |
| 33 | 宛城区城乡一体化 供水工程 | 4 | 1460 | 2025年底前 | 宛城区政府 |
| 34 | 官庄工区城乡一体化供水工程 | 5 | 1825 | 2025年底前 | 官庄工区管委会、南阳公用事业投资发展集团 |
| 35 | 8号口门宛东供水 工程方城段项目 | 0.4 | 150 | 2025年底前 | 市水利局、 市南水北调工程运保中心、南阳产投集团、方城县政府 |
| （17座）已建成水厂 小计 |  | 72.11 | 26320 |  |  |
| （28座）拟建、在建水厂 小计 |  | 80.37 | 29339 |  |  |
| 合 计 |  | 152.48 | 55659 |  |  |