南阳市三馆一院建设项目竣工决算审计

结果公告第13号

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定及2024年南阳市审计委员会计划安排，南阳市审计局组成审计组，自2024年9月13日起，对南阳投资集团负责建设的南阳市“三馆一院”建设项目进行竣工财务决算审计，现将审计情况公告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

南阳市“三馆一院”建设项目位于南阳市光武大桥以东，白河大道西侧，光武路南北两侧，该项目总建筑面积143390平方米，计划总投资18.04亿元。

（二）工程管理情况

该项目的勘察、设计、施工、监理、桩基工程、工程造价咨询服务、电梯设备、动力中心设备、博物馆文物库房门等均采用公开招标的方式确定。项目参建单位如下：

勘察单位：核工业第五研究设计院。

设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司。

博物馆和图书馆主体工程、动力中心、桩基施工单位：中国建筑第八工程局有限公司；

群艺馆和大剧院主体工程、动力中心施工单位：中国建筑第七工程局有限公司；

群艺馆、大剧院的桩基工程施工单位：河南昊鼎建筑基础工程有限公司；

基建用电工程施工单位：南阳飞龙电力集团有限公司。

博物馆和图书馆主体工程监理单位：河南新恒丰建设监理有限公司；

群艺馆和大剧院主体工程监理单位：河南建基工程管理有限公司；

博物馆、图书馆、群艺馆、大剧院桩基工程监理单位：中汽智达（洛阳）建设监理有限公司。

博物馆陈展设计施工单位：北京清尚装饰有限公司。

供货单位：电梯设备为郑州晨丰科技有限公司、博物馆文物库房门为湖南金正科技有限公司，等。

造价咨询单位：河南信人工程造价咨询有限公司。

招标代理单位：河南省城建建设管理有限公司。

（三）资金来源及使用情况

“三馆一院”项目可研报告审批的建设资金来源为财政资金。南阳投资集团提交的竣工财务决算（草案）显示截至2023年12月31日“三馆一院”项目累计完成总投资额142359.02万元。南阳投资集团有限公司共支付“三馆一院”建设相关费用130245.77万元。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安成本。存在高套子目、多计工程量等原因造成多计建安成本。

（二）多计地方价格调节基金。未见上缴地方价格调节基金相关凭证多计取此项费用。

（三）未在规定时间签订合同。桩基工程、物资采购、水泵设备采购未在规定时间签订合同。

（四）未执行投标优惠承诺。中国建筑第七工程局有限公司及天工建设集团有限公司部分优惠与服务承诺未见相关履约资料。

（五）招标控制价编制不规范。招标控制价中部分工程量未按建设工程设计图纸进行编制。

（六）部分部位实际施工情况与设计图纸不符。

（七）部分工程资料未按要求填写、编制。

三、审计处理及整改情况

- 对审计发现的问题，南阳市审计局已出具了审计文书。具体整改情况由南阳投资集团自行公告。