宛农文〔2024〕36号                     签发人：周清玉

办理结果：A

对市政协七届二次会议第72115号建议的

答    复

陈联咏、朱艳红委员：

您们提出的“关于建议加强我市高标准农田建设项目管理的提案”收悉，感谢您们对我市高标准农田建设工作的关注和支持，提出的问题和建议也极大地促进了我们的工作，现结合我局职责范围答复如下：

一、目前工作进展情况

南阳市自2011年起持续推进高标准农田建设，截至2023年底，全市累计已建成高标准农田905万亩，占全市耕地总面积的61%。其中，2019年4月机构改革后，由农业农村部门统一组织实施。2019－2022年，全市已建设高标准农田建设任务295.59万亩。2023年建设高标准农田35.5万亩，计划11月份完成项目竣工验收。2024年规划建设高标准农田32.4万亩，规划到“十四五”末累计建成高标准农田1000万亩。通过高标准农田项目的实施，项目区耕地全部变成旱涝保收的稳产、高产田，基本形成“田面平整化、土壤肥沃化、灌溉节水化、耕作机械化、种植规模化”的开发格局，深受广大人民群众的肯定和支持。高标准农田项目的持续投入，为补齐农田基础设施短板、增强农业防灾抗灾能力、改善农田生态环境、实现粮食“十九连丰”打下坚实基础。

高标准农田建设虽然取得了一些可喜的成绩，但由于管理部门较多、缺乏统一标准、资金投入分散、后期管护不足等问题，严重制约我市高标准农田发展，一定程度上影响了高标准农田的效益发挥。

二、存在问题及原因

（一）项目规划设计不合理，建设质量不达标

1.在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区以外，有虚报面积现象

问题原因：一是2019年机构改革后，市县两级单位人员变动较大，缺少专业技术人员对提交数据进行审核，对政策文件精神学习不够，把握不透，导致项目选址有误，上图入库数据不精准。加之第三方技术人员在制作上图入库数据时，未吃透上级上图入库精神，对省市要求没有正确理解，未把林地、园地等其他地类从竣工图矢量数据中扣除。二是粮食功能区自2018年划定以来,由于受当时的勘察、测绘技术等条件的限制，导致少数粮食功能区的划分存在误差。三是粮食功能区图斑信息的调整涉及多个部门合作、协调任务重，仅靠县级农业部门难以实施。四是依据《中共河南省委农村工作领导小组办公室关于报送审计反映高标准农田建设利用问题核查报告的通知》（2023年4月23日）中明确指出：“非农化”面积是指问题图斑中违法违规占用耕地并从事非农建设的面积，“非农化”问题不包括耕地，服务农业生产的田间道路、田坎、沟渠、坑塘等，未破坏耕作层的蔬菜大棚、瓜果大棚、菌类大棚等设施农业用地;“非粮化”面积是指耕地转为园地、林地、草地和设施农业用地面积。由于这些设施都供高标准农田项目使用，不能定性为“非农化”或“非粮化”。

落实措施：一是要求各县市区指定专业人员及时在全国农田建设综合监测监管平台填报项目实施材料，客观准确反映项目实施过程。二是项目空间数据采集工作可委托具有专业基础和技术实力的高等院校、科研院所、社会企业等承担,但不可一托了之,听之任之,防止出现上图入库数据逻辑混乱、漏报少报、空间偏离等不准不实问题。三是要组织专业人员在项目设计、审批、完工、验收等关键环节，对项目区实施地块数据开展审核把关,将项目空间数据与自然资源部门最新土地利用变更调查数据开展地类叠加分析，去除非耕地地类,确保项目上图标识数据精准到实施地块,实有耕地面积不少于项目立项面积。四是根据国家、省要求，对确实没有完成建设任务的项目县，结合正在进行的高标准农田建设予以补建。

2.个别县规划设计深度不够、变更量大问题

问题原因：一是由于个别县区对高标准农田建设项目的思想重视度不够，项目的前期规划、论证不是很深入，设计深度还有些欠缺。二是实地测绘勘察不到位。三是个别项目设计时没有充分争取群众意见，业主方在接到施工方变更申请时没有把控。

落实措施：一是要求设计单位须严格落实《农田建设项目管理办法》和相关技术标准的有关要求,开展实地测绘勘察，根据地形地貌、水文特征、资源禀赋等实际条件,因地制宜科学合理设计田间道路、灌排渠道、蓄水积雨设施、下（跨）田坡道等必要农田工程设施。二是严禁不到现场、情况不明凭空设计,导致项目设计不合理,造成“有图无地”“有渠无水”“农机无法下田”等典型问题。三是广泛征求项目区群众、村级组织、乡镇政府等意见并作为重要设计依据,防止出现设计方案与生产需求不相符而无法落地等问题。四是鼓励有条件的县市区利用最新遥感影像开展项目设计。

3.项目施工不规范，建设质量不达标

问题原因：一是由于个别县区项目建设单位在项目初步设计时，考虑不周，没有邀请农业技术推广中心等相关方面的专家参与，完善测土配方、土壤改良等方面措施；二是县级在组织初步验收时，未全面认真履职尽责，把关不严格，没有邀请农业技术部门做相关检测。三是个别施工企业在隐蔽工程施工上，工程质量把控不严。

落实措施：一是督促指导县市区加强对项目过程的管理，加强前期论证设计，强化对施工质量、施工进度等的监督管理，强化日常监督，项目法人要加强工程质量监管，利用必要的检验检测工具,对建设过程随机开展质量抽检:二是针对项目隐蔽工程,应积极会同施工单位、监理单位在工程完工后联合开展质量检查和举牌验收，并组织按要求绘制隐蔽工程竣工图。三是严格按施工程序施工。可在适当条件下进行破坏性工程质量检测，把好项目工程建设质量关,确保工程质量。

（二）已建成的高标准良田后期管护不到位

问题原因：一是个别机井建设年度久远且标准低，在使用过程中会出现不同程度的新问题。二是宣传不到位，导致农户在使用过程中对于公共财产不爱惜、使用方法不得当从而出现一些新问题。三是高标准农田项目建成后，虽进行了移交，但由于省市没有配套相关管护资金，县、乡两级财力不足，缺少资金保障，导致管护不到位。

落实措施：一是加强宣传引导。针对管护方面出现的问题，加强检查督促，及时传导压力，压实管护责任，协调解决管护问题。二是每年5月份开展“管护周”，11月份开展“管护月”活动。根据农业生产需要,组织开展高标准农田工程设施专项维护,检测高标准农田工程设施运行状况,组织专门人员开展维护,确保灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程设施能正常运行,有效支撑农业生产。三是严格督查问责。坚决防止工程设施管护工作不到位影响农业生产，对因失责管护不当造成高标准农田毁损、影响农业生产的予以追责问责。

（三）高标准农田存在“非粮化”、“非农化”现象

问题原因：一是上图入库人员业务和规则不熟练，导致上图入库数据不精准；二是个别项目乡镇为发展经济需要，在已建成的高标准农田项目上安排其他“非农化”“非粮化”项目存在随意性。

落实措施：禁止在已建成的高标准农田项目上安排其他“非农化”“非粮化”项目，同时加强对上图入库人员的培训。

（四）县级财政对高标准农田投入不足

问题原因：目前，由于市、县财政较为紧张，足额落实后续管护资金压力较大，一定程度上影响了工程效益的发挥。当前，我市项目建后管护运行经费，采取当地政府拿一点，集体经济拿一点，受益农民群众投工投劳，不能完全保证项目后期管护和维修。高标准农田建设项目工程管护需要长期稳定的后期资金投入，目前项目管护资金需要县乡村自筹，无法形成对工程的持久保护。据测算每万亩高标准项目区每年需安排工程管护经费8-12万元，高标准农田项目正常使用年限一般为10-15年，我市大部分村级集体经济基础薄弱，没有资金积累，资金筹集困难。管护经费缺口大，自筹难度高，管护经费远远不能满足运行需要。

落实措施：县级人民政府按照有关规定将高标准农田管护资金纳入年度预算，确保项目质量和效能发挥。

三、下步打算

市委、市政府高度重视高标准农田工作，市农业农村局坚持把高标准农田建设作为保障粮食安全的头等大事，切实落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略。以提高农业灌溉效率、提升耕地地力、改善农田生态为核心，持续推广吨粮田集成模式，守住面积和产量两道关口，全方位夯实粮食安全根基，着力建设南阳盆地粮食安全产业带核心区。

（一）加强组织领导。高标准农田建设实行市牵头、县（市、区）抓落实、群众参与的工作机制。强化政府主要领导负总责、分管领导直接负责的责任制，加强规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作。市农业农村局要全面履行高标准农田建设集中统一管理职责，市发展改革、财政、自然资源、水利、人行、银保监、电力等相关部门按照职责分工，密切配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定和交易、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。县（市、区）农业农村部门要在本级人民政府的领导下，逐级落实好建设任务和工作责任，县（市、区）有关部门要按照职责分工，主动协作配合，确保各项工作任务按期完成。加强建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用，提高资金使用效益。

（二）统筹组织实施。年度高标准农田建设任务，由市结合当年高标准农田新建和改造提升项目统筹下达。各县市区要切实加强项目管理，规范做好项目前期准备、申报审批、招标投标、工程施工和监理、竣工验收、监督检查、移交管护等工作，实现项目集中统一高效管理；充分调动农民参与高标准农田建设积极性，尊重农民意愿，维护农民权益。高标准农田项目建成后，农业农村部门要按程序开展项目竣工验收，向社会统一公示公告，接受社会和群众监督，及时按照有关规定办理交付利用手续，明确工程设施的所有权和使用权。

（三）合理选择区域。按照集中连片、整体推进的要求，重点在粮食生产核心区布局建设，要街接“三区三线”划定成果和国土空间、水资源利用、交通和城乡建设、林业发展、文物保护等规划，综合考虑水土资源条件、农业产业发展等因素，重点在粮食生产核心区布局建设高标准农田项目，优先选择相对集中、土地平整、水土资源禀赋较好、交通便利、无潜在地质灾害的地块。禁止在严格管控类耕地，生态保护红线和城镇开发边界内区域，自然保护区、退耕还林区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域布局建设。高标准农田示范区一般在平原地区建设，项目选址要远离化工园区等存在污染风险的区域。各地要提前谋划，建立3年期高标准农田建设项目储备库，明确建设时序和优先序，年度实施的项目应从项目库中选择。

（四）科学规划布局。督促指导各县市区严格按照《高标准农田建设通则》规定，主动对接相关数据的制作、管理部门，获取2023年国土变更调查数据、最新“三区三线”数据和禁止区域数据，认真开展套合分析，确保新建项目选址符合设计建设要求。衔接“三区三线”划定和国土空间、水资源利用、城乡建设等规划，结合高标准农田建设规划，充分利用我市农业气候资源，以粮食生产核心区产粮大县为重点，集中连片布局建设高标准农田。将高标准农田建设与灌区续建配套及节水改造协同推进，实现水源、输水、用水环节工程同步实施。将高效节水灌溉、耕地地力提升、农田生态、气象灾害防御等作为重要建设内容，统筹规划，同步实施。

（五）强化工程管护。各县市区针对工程管护经常出现的问题，分析深层次原因，制定常态化措施，不断健全完善制度设计，着力构建抓在日常、管在平时的长效建管机制。严格设施巡查机制，集中开展“管护月”活动，确保设施持续发挥效益。坚持对农田基础设施排查整改和管护工作实行常态化管理，完善管护机制，创新方式方法，切实把工程管理好、使用好。首先是强化农田基础设施管护宣传工作，引导群众支持高标准农田建设，自觉维护农田设施，全力以赴持续、深入、扎实地推进排查整改工作。其次是加强对“一长两员”的培训，提升属地管护意识，严格属地责任落实，充分调动基层两委积极性和责任担当意识，加强对设施的管理、维护、使用，确保设施管用，群众满意，长期受益。另外是创新管护模式，建立健全管护资金保障机制，全面做好农田基础设施排查整改工作和建后管护工作，确保农田基础设施长期发挥效益。另外，在管护模式上探索采取委托管护、专职管护、信息化管护、流转管护、保险管护、巡察管护等模式，落实管护责任，切实把工程管理好、使用好，努力为粮食稳产增产打好基础。

（六）严禁耕地“非农化”“非粮化”。贯彻土地管理法、基本农田保护条例有关规定，落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务。严格规范永久基本农田上农业生产经营活动，禁止占用永久基本农田从事林果业以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为，禁止闲置、荒芜永久基本农田。主动与市自然资源和规划局建立自然资源基础调查成果共享机制，及时共享永久基本农田划定成果和疑似“非粮化”问题图斑，形成部门工作合力。及时开展专项行动，市农业农村局印发《南阳市高标准农田建设排查整改实施方案》（2024年6月26日），组织各县市区对“非粮化”“非农化”等问题进行全面排查整改，建立工作台账；相关县市区针对发现的“非粮化”“非农化”等问题，努力做群众思想工作，引导种树地块复耕种粮，定期对粮食生产功能区内目标作物种植情况进行监测评价，实行信息化、精细化管理，防止耕地“非粮化”，切实提高保障国家粮食安全和重要农产品有效供给水平。

（七）严格耕地保护利用。对建在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区之外的高标准农田视同永久性基本农田进行管理，避免已建成高标准农田被其它非农项目侵占。要将建成的高标准农田划为永久基本农田,实行特殊保护,防止“非农化”,任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批,引导建设单位不占或少占耕地尤其是优质耕地。经依法批准占用高标准农田的,要及时补充确保高标准农田数量不减少、质量不降低。对水毁等自然损毁的高标准农田,要按规定纳入年度建设任务,及时进行修复或补充。

衷心感谢您们的宝贵建议，欢迎今后继续关注和支持我市上“三农”发展！

2024年9月18日

联系单位及电话：南阳市农业农村局    63397966

| 抄 送： | 市政协提案委办公室（3份），市委市政府督查局（1份）， |
| --- | --- |
|  | 委员所在县市区党委、政府、政协（各1份）。 |