宛农文〔2024〕38号                     签发人：周清玉

办理结果：A

对市政协七届二次会议第72117号建议的

答    复

# 李建兵委员、张国涛委员：

# 您们在市政协七届二次会议上的第72117号提案，我局已收悉，感谢您们长期以来对我市高标准农田建设的关心。我局对您们的提案进行了认真研究，认为您们的提案非常好。提案中对牧原循环农业模式介绍清晰明了，精准指出了高标准农田建设运营上存在的问题，同时，对如何推进高标准农田建设提档升级、打造种养循环示范区，提出了非常好的建议，这对于我们进一步做好高标准农田建设工作很有启发和帮助。经研究，现答复如下：

# 一、目前工作进展

（一）高度重视、高位推动。市农业农村局高度重视粮食安全政治任务，坚决贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，扎实推进高标准农田建设，市委、市政府先后成立由市委副书记任组长的全市高标准农田示范区建设工作领导小组，印发《南阳市高标准农田建设规划（2021—2030年）》，今年初印发《南阳市推进“小田并大田”改革建设高标准农田示范区实施方案》，为全市高标准农田（示范区）建设指明方向、明确任务、探索路径。

（二）稳步推进、成效显著。南阳市自2011年起持续推进高标准农田建设，截至2022年底，全市累计建成高标准农田905万亩，规划到2025年全市累计建成高标准农田1000万亩。2023年度高标准农田示范区5.5万亩正在组织验收。

（三）主动探索、创新模式。全市在高标准农田示范项目建设上，主动探索，不断创新融资建设和运营管理模式，取得了一些成效。

1.在融资投入方面。2020—2022年期间全市建设高标准农田示范区10.1万亩。其中利用一般债券资金建设高标准农田示范区，涉及镇平县、新野县、唐河县、邓州市、城乡一体化示范区5个县区7.4万亩；争取金融资本投入建设高标准农田示范区，涉及新野县、社旗县2个县2.5万亩。运用“投融建运管”一体推进机制，目前有新野、镇平、内乡等10个县市区采取“以奖代补”规划建设2023-2024年高标准农田示范区35万亩。

2.在建设运营方面。一是在全市高标准农田示范区建设中试点推广新野县施庵镇土地规模化、种植标准化、管理智能化等经营模式，建设一批集中连片、高质高效的高标准农田示范区。二是在宛城区试点推行“小田并大田”改革，鼓励采取“保底收益+二次分红”的方式，推进流转土地，招引河南豫资、中豫建投、中联重科建设运营高标准农田示范区10万亩，唐河县招引北大荒集团发展50万亩规模经营。三是淅川、方城、内乡围绕牧原集团，在“投融建运管”一体化推进机制的基础上，采取“牧原数字化种养循环”模式，依托养殖场沼液支农管网，积极布局建设运营高标准农田示范区11.7万亩。

二、下步工作打算

市农业农村局积极采纳提案中的建议，努力做好以下几个方面：

一是大力推广先进模式。组织各县市区召开专题会议，邀请内乡县农业农村局和牧原公司相关专家，现场推介“牧原数字化种养循环”模式，重点学习融资建设、运营管理、资源化利用等先进经验。2024年建设高标准农田示范区14.4万亩，涉及内乡县2.4万亩。大力支持内乡县6.7万亩数字化种养循环示范区项目，2025年再立项储备高标准农田示范区3万亩；全市2025年示范区项目储备评审立项高标准农田示范区35.6万亩，扩大内乡牧原模式覆盖范围，引导淅川、方城立项储备高标准农田示范区5万亩。

二是积极推动政企合作。以“小田并大田”改革为抓手，引导各县市区与牧原公司等农牧企业合作，以养殖场周边区域为重点，依托养殖场沼液支农管网，积极推进养殖场区域土地流转，在此基础上，参照“投融建运管”一体化推进机制，积极谋划、优先布局高标准农田示范区建设。

三是助力种养循环示范区建设。以畜牧业绿色循环发展、耕地质量提升和农业面源污染防治为主要目标，以畜禽粪肥就地就近科学还回利用为主攻方向，组织方城县、桐柏县、新野县、镇平县高质量高水平实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。重点改造提升粪污处理设施、建设粪肥还田利用示范基地，新建改建一批密闭贮存发酵设施、堆肥设施、粪污输送管网等，支持购置运输罐车、撒肥机等施肥机械，总结推广种养循环技术模式。

四是完善资源化利用服务体系。以推进粪肥就地就近还田利用为重点，以培育粪肥还田服务组织为抓手，扶持一批提供粪肥收集、处理、施用的专业化服务组织。建立健全粪污消纳还田长效机制。探索畜禽粪污有效收集、转运、储存、利用及粪污收储中心（地力加油站）建设奖补、运营监管等系列操作性强、能有效落地、可大面积推广的先进经验，推动全市农业绿色高质量发展。

衷心感谢您们的宝贵建议，欢迎今后继续关注和支持我市“三农”发展！

2024年9月12日

联系单位及电话：南阳市农业农村局    63397966

| 抄 送： | 市政协提案委办公室（3份），市委市政府督查局（1份）， |
| --- | --- |
|  | 委员所在县市区党委、政府、政协（各1份）。 |