- 2025年南阳市住房发展年度计划

- （征求建议稿）

为贯彻落实党中央、国务院，省委省政府决策部署，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，建立“人、房、地、钱”要素联动机制。按照住房城乡建设部《城市住房发展规划和年度计划编制导则试行》（建办房〔2025〕11号）以及河南省住建厅关于房地产市场调控和住房发展的有关要求。立足我市实际，统筹本地经济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面，结合存量住房和存量土地等潜在供应情况，研判住房需求，编制2025年住房发展年度计划。

- 一、总体思路

- （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南视察南阳重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府和我市工作部署,完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建房地产新模式，建立更好支持刚性和改善性住房需求的住房供应体系,因城施策,促进我市房地产市场平稳健康发展，支撑我市建设现代化省域副中心城市，聚力打造宜居、宜业、宜创、宜游、宜乐、宜养的新南阳。

- （二）编制原则

1、住房发展要坚持以人民为中心的发展思想，以改善民生为重点，通过政府保障基本住房需求，通过市场满足多层次多样化住房需求，不断完善“市场+保障”的住房供应体系。

2、遵循住房发展内在规律，全面落实房地产长效机制，推进房地产供给侧结构性改革。根据人口变化确定住房需求、安排土地供应、引导资金配置，构建“人、房、地、钱”要素联动新机制，以人定房、以房定地、以房定钱，保持“拿地量、开工量、在建量、销售量和库存量”动态平衡，促进房地产市场供需平衡、结构优化、统筹发展。

- （三）编制范围

本次住房发展年度计划编制范围为南阳市市域。对中心城区和其他县（市、区）分别进行测算分析。其中中心城区包括宛城区、卧龙区、高新区、示范区；其他县（市、区）包括唐河县、桐柏县、新野县、社旗县、方城县、南召县、镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、邓州市、官庄工区、职教园区，共13县区。

- 二、南阳市2024年住房发展回顾

- （一）上一年度工作情况

1、住房目标完成情况。2024年以来，随着房地产宏观调控政策不断宽松优化，特别是9月26日中央政治局会议首次明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”重要部署以来，我市房地产市场出现了积极变化。2024年全市计划批准预售和现售商品住房建筑面积约652.46万平方米，实际完成652.46万平方米。保障性住房完成预期目标任务。计划筹建保障性租赁住房10635套，实际完成10635套；全市租赁补贴计划发放830户、125万元。止目前已发放645户、55万元。

2、房地产融资协调机制加快落地。截至2024年底，全市共有93个项目纳入“白名单”获得贷款。融资总需71.23亿元，已有68个项目实现放款，放款总金额59.77亿元。

3、住房公积金持续发挥惠民生作用。2024年全市归集住房公积金62.9亿元，提取住房公积金39.96亿元，发放个人住房公积金贷款28.66亿元。

4、住宅用地供应明显减少。2024年全市供应住宅用地270.89公顷，与2023年（350.57公顷）相比下降29.41%。

- 5、“好房子”建设初见成效。随着房地产市场分化日益加剧，不论是中心城区还是其他县（市、区）都呈现出地域分化加剧的态势，目前市场上的项目主要由长期深耕本地、口碑良好的本土企业开发，“三高”模式的外来“头部”企业和问题楼盘逐步退出市场，以“好房子”为代表的项目日渐成为市场主流。“好房子”联盟着力提升住房品质并取得了相对较好的市场业绩，对提振市场信心和价格止跌有所助力。此外，南阳将“急救＋保命”植入住宅小区，创新构建的“医、养、住”相结合的住房新模式给市场带来了新的动力。

- （二）发展机遇

- 我市省域副中心城市的规划定位以及人口、空间等优势要素，为我市房地产业发展带来了机遇：一是地域发展空间较大，地理单元相对独立，房地产业发展具有稳定的土地资源保障。二是人口基数大，每年有120万基础义务教育的学龄人口，人力资源丰富带来了持续的住房需求。三是城镇化率低，目前仅为53.16%，城镇化提升空间较大。四是近年来基础设施建设不断提速，城市能级不断提升，为房地产业的发展提供了强有力的支撑。大力发展中心城区的房地产市场，有利于释放经济增长的空间布局红利，带动县域经济发展，推进“以人为核心的新型城镇化”，为我市未来房地产业发展提供了机遇。

- （三）风险挑战

- 2024全年呈现“前高、中低、后扬”的态势，住房价格小幅回升，出现了止跌迹象；但月度销售数据回升态势仍不明显，企业拿地、开工的积极性不高，市场仍未全面回升。从供给端来看，投资拿地意愿不强、能力不足。房地产投资风险尚未完全排除，融资难问题未能得到全面有效解决，房地产企业资金流动性差，部分房企综合实力不强，难以达到银行的入门条件，获取融资贷款支持较为困难。从需求端看，居民就业、收入预期不稳，房价回升预期偏弱，刚性需求支付能力不足，改善性需求持币观望。因此，住房库存量较大，截至2024年底全市新建住房库存面积1196.71万平方米，去化周期20.84个月。其中商品住房库存面积783.5万平方米，去化周期15.93个月；非住宅库存413.21万平方米，去化周期50.13个月。

- 三、2025年住房发展计划目标

- （一）全市住房需求预测

截至2023年末，全市常住人口949.7万人，其中城镇人口504.86万人，按近三年平均增长率预测，2024年新增城镇人口8.3万元，预计2025年新增城镇人口约4.37万人，按照当前南阳人均住房建筑面积42平方米估算，2025年将新增刚性住房需求约183.54万平方米；按照城镇人均住房面积年均提高0.83平方米估算，新增改善性住房需求约420.21万平方米。按近3年全市商品住房销售面积平均值测算，商品住房需求面积为682.4万平方米；按各县（市、区）2025年度住房发展计划测算，住房需求面积为540.12万平方米；同时按照严控增量、消化存量、提高质量的要求，新建住房总量适当控制，结合2024年住房供应、销售、库存情况，预测2025年全市供应住房应不低于608.76万平方米。

- 1.商品住房建设计划

- 2025年全市计划建设住房项目111个，面积406.58万平方米。其中，新建项目33个，计划开工面积223.74万平方米，约14974套，本年度计划交付8026套；续建项目67个，计划交付面积199.7万平方米，约14266套。城市更新项目11个，计划交付105.53万平方米，约9058套。

- 1.1　市中心城区住房供应规模与结构

- 2025年，中心城区计划建设住房面积136.38万平方米，计划供应7171套。其中：新建住房计划开工面积83.34万平方米，约5420套，计划交付3382套；续建项目计划交付面积53.04万平方米，约3789套；中心城区城市更新项目计划交付面积105.53万平方米9058套。

- 其中，卧龙区计划建设住房32.05万平方米，本年度计划交付378套；计划完成城市更新项目7个，交付19.46万平方米1764套。宛城区计划建设住房面积26.75万平方米，本年度计划交付1671套；计划完成城市更新项目7个，计划交付86.07万平方米7294套。高新区计划建设住房面积32.24万平方米，计划交付2303套。示范区计划供应商品住房面积45.34万平方米，计划交付2819套。

- 1.2　13县区住房供应规模与结构

- 2025年，南阳市13县区内计划建设住房270.2万平方米，计划交付13349套。其中：新建住房开工面积123.49万平方米，计划交付4644套；续建项目146.71万平方米，计划交付8705套。

- 其中，邓州市计划建设住房93.43万平方米约17786套，本年计划交付5128套；方城县计划建设住房20.79万平方米约3009套，本年计划供应1033套；社旗县计划建设住房22.29万平方米约7502套，本年计划供应1440套；唐河县计划建设住房28.23万平方米约3398套，本年计划供应2007套；镇平县计划建设住房18.12万平方米约2040套，本年计划供应1386套；内乡县计划建设住房23.13万平方米约3274套，本年计划供应591套；淅川县计划建设住房23.55万平方米约2581套，本年计划供应625套；新野县计划建设住房19.8万平方米约6156套，本年计划供应1082套；南召县计划建设住房19.59万平方米约767套，本年计划供应519套；西峡县计划建设住房10.39万平方米约1146套，本年计划供应630套；桐柏县计划建设住房2.84万平方米约240套，本年计划供应240套；职教园区计划建设商品住房4.23万平方米约302套，本年计划供应302套；官庄工区计划建设商品住房0.67万平方米约48套，本年计划供应48套；

- 2.保障性住房发展计划

- 2025年，全市计划筹集保障性租赁住房28.014万平方米4002套，其中，中心城区计划建设筹集15.008万平方米2144套，13个县区计划建设筹集13.006万平方米1858套。

- 2.1　中心城区保障性住房供应规模

南阳市中心城区本年度计划筹建保障性住房15.008万平方米2114套，计划供应分配保障性住房不少于1636套。

其中，卧龙区计划供应保障性住房1199套；宛城区计划供应保障性住房437套。

- 2.2　13个县区保障性住房供应规模

- 13县区计划供应保障性住房13.006万平方米1858套。其中，南召县计划供应保障性住房356套；镇平县计划供应保障性住房72套；方城县计划供应保障性住房1181套；西峡县计划供应保障性住房249套。

- （二）用地供应规模与结构

- 1.居住用地供应总规模与结构

2025年南阳市计划供应住房用地363.87公顷，其中，住房用地347.71公顷，保障性住房用地16.16公顷。

- 2.市中心城区居住用地供应规模与结构

2025年，南阳市中心城区计划供应住房用地100.82公顷。其中：宛城区计划供应住房用地3.01公顷，保障性住房用地1.83公顷；卧龙区计划供应住房用地24.46公顷，保障性住房用地5.5公顷；高新区计划供应商品住房用地38.11公顷；示范区计划供应商品住房用地25.96公顷，保障性住房用地1.95公顷。

- 3.13个县区住宅用地供应规模与结构

2025年，13个县区计划供应住房用地263.05公顷，其中，新建住房用地64.58公顷，续建住房用地191.59公顷；保障性住房用地6.88公顷。

邓州市计划供应住房用地89.27公顷；方城县供应住房用地15.27公顷，保障性住房用地4.6公顷；社旗县供应住房用地32.36公顷；唐河县供应住房用地17.53公顷；镇平县供应住房用地8.81公顷；内乡县供应住房用地12.71公顷；淅川县供应住房用地15.51公顷；新野县供应住房用地30.02公顷；南召县供应住房用地16.66公顷，保障性住房用地1.3公顷；西峡县供应住房用地14.59公顷，保障性住房用地0.98公顷；桐柏县供应住房用地1.85公顷；职教园区供应商品住房用地2.1公顷；官庄工区供应商品住房用地0.03公顷；

（三）住房项目投资需求

2025年，南阳市住房计划投资需求总计约528.15亿元，经调查排查统计，2025年全市111个项目，其中，47个项目贷款融资需求51.26亿元；11个城市更新项目融资需求212.96亿元.

- 1.市中心城区住房项目投资需求

南阳中心城区本年度投资需求约140.52亿元，其中贷款融资需求约19.59亿元;11个城市更新项目融资需212.96亿元。

- 2.13个县区住房项目投资需求

13个县区本年度投资需求约174.67亿元，其中贷款融资需求约31.67亿元。

其中，邓州市计划投资需求约39.45亿元，其中贷款融资需求约16.2亿元；方城县计划投资需求约12.45亿元，其中贷款融资需求约4亿元；社旗县计划投资需求约14.3亿元，其中贷款融资需求约1.5亿元；唐河县计划投资需求约13.1亿元；镇平县计划投资需求约13.88亿元，其中贷款融资需求约2.2亿元；内乡县计划投资需求约20.36亿元，其中贷款融资需求约1.32亿元；淅川县计划投资需求约13.1亿元，其中贷款融资需求约2.6亿元；新野县计划投资需求约32.17亿元，其中贷款融资需求约0.5亿元；南召县计划投资需求约7.5亿元，其中贷款融资需求约1.4亿元；西峡县计划投资需求约4.98亿元；桐柏县计划投资需求约0.95亿元，其中贷款融资需求约0.95亿元；职教园区计划投资需求约2.16亿元，其中贷款融资需求约1亿元；官庄工区计划投资需求约0.27亿元。

- 四、重点任务

- （一）落实房地产金融政策。持续发挥城市房地产融资协调机制作用，用好房地产“白名单”融资政策，精准有力支持合理融资需求，加大金融支持房地产力度。

- 进一步加大公积金贷款支持力度。加大刚性和改善性住房公积金贷款支持力度，调整优化认房不认贷政策，积极推进住房公积金组合贷款业务，压缩贷款审批时限，调整优化“商转公”贷款模式，将全市高层次人才和引进人才贷款额度提高到120万元，提高二孩以上家庭租房提取及贷款额度。

（二）提升住房开发品质。坚持规划引领，统筹兼顾，不断优化住房户型设计品质，推进住房迭代升级、提升，全面融入“绿美社区”“完全社区”建设理念，充分利用全市教育资源、旅游资源、康养资源、文物资源等优势，打造安全、舒适、绿色、智慧好房子，不断提升房地产项目整体品质，确保不同面积、不同价位都有不同的高品质住房，满足居民多样化改善性住房需求。

（三）大力发展保障性租赁住房。一是以更好满足新市民、青年人的住房需求为出发点，聚焦需求和供给两端，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”，利用存量闲置土地建设和闲置房屋改造，或采取收购存量住房等方式，切实增加保障性租赁住房供给。二是落实国家和省对保障性租赁住房在土地供应、税费减免、金融支持等方面优惠政策。

（四）加快完善基础配套设施。坚持系统化理念，统筹推进片区综合开发，打造“十五分钟”生活圈，加快完善房地产项目周边的交通、教育、医疗、养老服务、社区服务等公共配套设施建设，做到与房地产项目同步设计、同步建设、同步交付。将在建和新开工房地产项目相关联的城市基础设施配套建设项目，纳入重点项目优先安排建设，联动推进嵌入式公共服务设施建设，打造一批安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板，不断补齐社区服务设施短板，全力改善人居环境，努力做到居民有需求、社区有服务。

（五）大力开展住房促销活动。多措并举促进住房销售。一是加快拓宽外向市场，突出南阳区位、生态、气候、中医药、教育等优势，精准开展住房对外营销，面向市外、省外购房群体开展系列宣传推介活动，多形式、多渠道加强南阳城市品牌宣传，提升市外人员购房占比。二是着力提振市场信心，持续抓好中央、省、市关于促进房地产市场平稳健康发展的政策措施宣传，2025年5月底举办全市房地产展示交易会和房地产优惠政策宣贯会，进一步提振市场信心，释放购房需求。积极鼓励和引导房地产企业针对刚性、改善性等不同住房需求，合法合规开展住房团购活动，对机关单位、国有企事业单位、大专院校等购房群体，予以购房优惠。

（六）强化行业监管力度。严格行业监管，塑造风清气正的房地产行业发展环境。一是进一步加强住房预售资金信息化建设，认真落实预售资金监管制度，严格执行住房预售资金监管制度，严防资金抽逃、挪用等行为，严格履行资金拨付审批手续，确保预售资金专项用于项目建设。二是加强对房地产开发企业、住房销售代理机构、房地产经纪机构、住房租赁企业监管，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域扰乱房地产市场秩序的突出问题，加大联合整治执法力度，持续整治和规范房地产市场秩序，营造主体诚信、行为规范、监管有力的市场环境。三是加强“保交楼”“保交房”和问题楼盘项目遗留问题化解，分类处置、对症施策，解决不动产“办证难”问题。全面推广“交房即交证”改革。

（七）探索现房销售模式。探索以项目试点为抓手，探索推行销售模式转变。一是筛选有实力有信誉的房企建立现房销售模式。二是加快建立完善现房销售质量监管体系。确保现售住房按要求取得土地使用权、建设工程规划许可证、施工许可证，并完成供水、供电、燃气、通讯等配套基础设施建设，完成项目竣工验收备案。三是探索建立新建住房现房销售备案制度。完成现房销售备案后，房地产开发企业应在10日内一次性公开销售全部房源，并在售楼场所公示新建住房现售备案证明文件。

- 五、保障措施

（一）压实工作责任。各县（市、区）、各相关部门要把思想和行动切实统一到中央、省委省政府和市委市政府的安排部署上来，站在全市整体发展的高度，把加快推动房地产市场平稳健康发展摆在更加突出、更加重要的位置，进一步增强大局意识、服务意识、忧患意识，切实扛起主体责任，加强组织领导和统筹协调，狠抓工作落实，切实做到有人抓有人管，全力以赴推动各项工作，确保2025年住房发展计划指标任务落地落实。

（二）完善工作机制。各县（市、区）、各相关部门要从监督检查、实施动态管理等方面入手，不断健全完善“人、房、地、钱”四要素联动机制，优化人员配置，有序抓好“市场+保障”各项工作，切实提升工作质效。市县两级加强联动，及时研究解决工作中存在的问题，找准工作着力点和突破点，推动各项工作任务高效落实。

（三）建立考核机制。市政府对县（市、区）年度住房发展规划工作实行目标责任制管理，各县（市、区）政府是计划实施的责任主体，按计划确定的目标任务，统筹土地、金融、财税等资源配置。强化房地产项目开发建设全流程监管，加强对住房项目销售、库存量跟踪监测分析，确保计划有序实施。

2025年4月15日