市政府相关部门《长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015）》任务分配表

| 序号 | 任 务 | 责任单位 | 完 成 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市污水处理厂二期工程 | 市住建委 | 争取2012年年底前竣工验收 |
| 2 | 南阳市污水处理中心提标改造和除磷脱氮改造 |  | 2012年年底前完成前期手续，2013年6月30日完工 |
| 3 | 白河南污水处理厂及配套管网建设 | 天冠集团（市住建委配合） | 2012年年底前开工建设 |
| 4 | 完善污水收集管网，加强老管网的维护和雨污分流设施建设 | 城管局 |  |
| 5 | 污水处理厂污泥处理示范工程 |  | 2013年年底前建成投运 |
| 6 | 垃圾处理厂渗滤液处理设施 |  | 2013年年底前建成 |
| 7 | 内河治理工程（其中梅溪河治理工程是《长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015年）》项目） |  | 有计划逐年完成，2013年6月底前梅溪河治理工程必须开工，2015年年底前全部完成 |
| 8 | 中心城区白河饮用水源保护、警示标志的维护和加密工作 |  | 2012年11月底前 |
| 9 | 枯水季节保持白河生态流量 | 市水利局 |  |
| 10 | 取缔在饮用水源一级保护区内所有的采砂活动 |  | 2012年年底前 |
| 11 | 取缔一级保护区内的网箱养殖，对二级保护区内的网箱养殖进行生态化改造 |  | 2012年年底前 |
| 12 | 编制农药、化肥使用减量控制规划并报市政府批准，减少农药、化肥造成的农业面源污染 | 市农业局 | 2012年年底前 |
| 13 | 对唐白河及一级支流沿岸2公里内进行农业种植结构调整 |  |  |
| 14 | 加大秸秆的综合利用，减少现有沟渠内秸秆堆积对河流造成二次污染 |  | 2012年年底前完成现有沟渠内秸秆的清理工作 |
| 15 | 编制畜禽养殖实施规划并报市政府批准，合理布局畜禽养殖企业，控制唐白河流域畜禽养殖数量 | 市畜牧局 | 2012年年底前 |
| 16 | 指导各县区转变传统的养殖方式，发展生态养殖技术；协助各县区政府对禁养区内的养殖企业实施搬迁或关闭；鼓励禁养区外的养殖方式逐步由散养向养殖小区发展。 |  |  |
| 17 | 加强《规划》实施的调度，加强对唐白河沿岸的企业清洁生产和废水深度治理、水质的监督、监测，加强应急措施，防止污染事件发生，及时给政府提供环境信息 | 市环保局 |  |
| 18 | 加强对应用水源地饮用水的定期全因子监测 |  |  |
| 19 | 严格控制化工类、涉重金属类项目以及直接排入唐白河干流及一、二级支流的涉水新建项目 | 市发改委、环保局、规划局、土地局 |  |
| 20 | 普康药业搬迁及结构调整项目 | 市国资委 | 2013年动工建设，2014年全部搬迁完毕 |

相关县区《长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015）》任务分配表

| 县区名称 | 任务 | 责任单位 | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有县区公共任务 | 1、各县区要建立垃圾处理处置管理制度；把“户分类、村收集、乡转运、县处理”的运作模式真正落到实处，尤其是边缘乡镇。 2、各县区要确保把夏、秋秸秆集中堆放，杜绝沿沟渠堆放，减少对河流的二次污染。 3、各县区要制定《唐白河水质改善实施工作方案》报当地政府或人大批准实施并报市《规划》实施指挥部办公室备案。 4、各县区要对人口多、污染排放量大的重点乡镇，实施有计划的污染治理，确保不对附近河流水质产生影响。 | 各县区人民政府 |  |
| 新野县 | 新野县西产业集聚区污水处理厂建设 | 新野县人民政府 | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 新野县污水处理厂二期工程 |  | 2012年年底前完成 |
|  | 对现有污水处理厂实施提标改造及处理脱氮改造 |  | 2012年年底完成前期手续，2013年完成 |
|  | 完善污水收集管网建设 |  | 2012年年底前 |
|  | 境内25家规模化养殖企业，有3家无综合利用，对其进行整治做到废水达标排放或综合利用，其它养殖企业要完善综合利用措施，确保不污染河流 |  | 2013年6月30日前 |
| 内乡县 | 完善、维护城市管网系统：如螺狮河段部分污水收集管网坍塌，造成该地区污水不能进入污水处理厂处理 | 内乡县人民政府 | 2012年年底前 |
|  | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 |  | 2012年年底完成前期手续，2013年年底前完成 |
|  | 境内210家养殖企业，179家在禁养区内，67家无任何治污设施。对禁养区内的养殖企业实施搬迁或关闭，对其它养殖企业进行综合整治做到污染物的综合利用 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 对黄水河、刁河、板桥河制定综合整治方案，进行综合整治，确保河流水质达标。 |  | 2012年11月前完成综合整治方案，2012年12月开始实施综合整治 |
| 方城县 | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 | 方城县人民政府 | 2012年年完成前期手续，2013年完成 |
|  | 加强对《规划》项目的监督、监管，确保治污实施稳定达标运行 |  |  |
|  | 境内30家养殖企业，16家在禁养区内，1家企业无任何治污设施。对禁养区内的养殖企业实施搬迁或关闭，对其它养殖企业进行综合整治做到污染物的综合利用 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 完善城区及周边居民区支管网建设，并加强对管网的维护 |  | 2012年年底前 |
| 社旗县 | 社旗县赊店酒业有限公司清洁生产及废水深度治理项目 | 社旗县人民政府 | 2012年年底前完成清洁生产前期手续，2013年完成整个项目 |
|  | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 |  | 2012年年底完成前期手续，2013年完成 |
|  | 40家养殖企业，有5家在禁养区内，加快对禁养区内养殖企业的搬迁或关闭，对其它养殖企业加强监管，确保全部综合利用。 |  | 2012年年底前完成 |
|  | 泥河、堰河、马河和出境水断面有超标现象，对泥河、堰河、马河制定综合整治方案，进行综合整治，查找出境水超标原因，确保出境水连续稳定达标 |  | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
| 唐河县 | 《规划》内的未启动项目2012年年底前开工建设；前期项目2013年6月30日前完成，已建成的项目加强监管，并对明胶厂的含镉污泥进行单独处置，其余生产的明胶厂要对污水进行深度处理。 | 唐河县人民政府 |  |
|  | 完善县城解放路以北的污水收集管网，河西行政区污水收集处理设施，减少排入唐河的污染物。 |  | 2012年年底前 |
|  | 123家养殖企业，11家在禁养区内，6家无任何治理设施，加大禁养区、限养区政策的执行力度，加快禁养区内的养殖企业搬迁，控制限养区内养殖数量，对无治理设施的企业进行治理做到综合利用。 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 |  | 2012年年底完成前期手续，2013年完成 |
|  | 三夹河、涧河、桐河、唐河水质有不同程度的超标现象，对这几条河流制定综合整治方案，进行综合整治，确保水质达标。 |  | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
| 镇平县 | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 | 镇平县人民政府 | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 完善污水收集管网 |  | 2012年年底前完工 |
|  | 南阳市普康药业有限公司镇平分公司废水深度治理工程 |  | 2012年年底前完工 |
|  | 淇河和出境水断面有超标现象，对淇河制定综合整治方案，进行综合整治，查找出境水超标原因，确保出境水连续稳定达标。 |  | 2012年10月底前制定出综合整治方案，2012年11月实施方案 |
|  | 加强对71家养殖企业的监督监管，确保全部可以做到综合利用 |  |  |
| 南召县 | 对现有污水处理厂实施提标改造 | 南召县人民政府 | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 境内22家养殖企业全部没有做到综合利用，对境内养殖企业进行综合整治，做到污染物的达标排放或综合利用 |  | 2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 取缔水源地一级保护区内的网箱养殖 |  | 2012年年底前 |
| 桐柏县 | 加快碱化工产业聚集区内污水处理厂建设 | 桐柏县人民政府 | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 对现有污水处理厂实施提标改造和除磷脱氮改造 |  | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 境内16家养殖企业，3家在禁养区内，4家无任何治污设施，5家仅采用干湿分离技术、没有做到综合利用；对在禁养区内的养殖企业实施搬迁或者关闭措施，对无综合利用的养殖企业采用综合利用技术，并加强对综合利用养殖企业的监管。 |  | 2012年年底前 |
| 鸭河工区 | 鸭河工区污水处理厂建设 | 鸭河工区管委会 | 2014年年底前 |
|  | 境内60家养殖企业，39家在禁养区内，38家无任何治理措施，且无一家可以做到综合利用，对禁养区内的养殖企业实施搬迁或关闭，对其它养殖企业采取治理措施，做到污染物的综合利用。 |  | 2012年年底前 |
|  | 取缔鸭河口水库一、二级饮用水源保护区内的餐饮业 |  | 2012年年底 |
| 官庄工区 | 官庄工区污水处理厂建设 | 官庄工区管委会 | 2012年11月底前开工建设 |
|  | 涧河流域共有养殖企业527家，均没有做到综合利用，在该地区成立养殖小区，对其进行集中处理并综合利用，减少排入涧河的污染物，改善涧河水质 |  | 2012年年底前 |
|  | 涧河水质氨氮、总磷超标，对涧河官庄工区段制定综合整治方案，进行综合整治。 |  | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
| 卧龙区 | 卧龙区产业集聚区污水处理厂及管网建设 | 卧龙区人民政府 | 2012年年底前完成前期手续，2013年完成 |
|  | 饮用水源地一级保护区内保护标志、围网设立 |  | 2012年年底前 |
|  | 境内6家畜禽养殖企业，有2家在禁养区内，要加快禁养区搬迁或关闭，并加强对畜禽养殖企业综合利用情况进行监督管理。 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 对境内麦河、潦河、十二里河制定综合整治方案，进行综合整治，确保河流水质达标 |  | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
| 南阳新区 | 马湾河流域有42家养殖企业，12家在禁养区内，33家无任何治理设施；对禁养区内的养殖企业实施搬迁或者关闭措施，对其它治理设施的养殖企业进行整改，做到污染物的综合利用。 | 新区政府 | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 白条河流域新店镇的张楼村，阡陌营村，贾庄村，刘家荒村，彭营村5个村庄共有养殖企业105家，其中21家无任何治理设施，其它84家仅建有沼气池，不能综合利用，在该地区成立养殖小区，对养殖污染进行整体治理并做到综合利用，减少对白条河的污染 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 社桐干渠流域89家养殖企业，63家在禁养区内，29家无任何治理设施，其余仅建有沼气池，对禁养区内的养殖企业实施搬迁或者关闭措施，并在该地区成立养殖小区，对养殖污染进行整体治理并做到综合利用 |  | 2012年年底前完成禁养区内的搬迁或关闭，2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 对超标河流白条河，马湾河、社桐干渠制定综合整治方案，进行综合整治，确保水质达标。 |  | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
|  | 河南光达天宏科技有限公司工艺废水综合治理工程 |  | 2012年年底前开工建设 |
| 高新区 | 高新区污水管网与市中心城区污水管网对接工作 | 高新区人民政府 | 2012年年底前 |
|  | 配合做好普康药业搬迁工作 |  |  |
| 宛城区 | 溧河、清河水质超标，对超标河流制定综合整治方案，进行综合整治 | 宛城区人民政府 | 2012年11月底前制定出综合整治方案，2012年12月实施方案 |
|  | 境内5家养殖企业，仅1家做到污染物的零排放，其余4家均没有做到综合利用，对没有做到综合利用的养殖企业进行整治，做到污染物的综合利用。 |  | 2013年6月30日完成其它养殖企业污染物的综合利用 |
|  | 完成南阳市西洼奶牛养殖废弃物综合利用工程 |  | 2013年年底前完工 |
|  | 饮用水源地一级保护区内保护标志、围网设立 |  | 2012年年底前 |