城市消防站建设任务分解表

单位： 个

| 县区 | 2016年建成 |  | 2017年补建 |  | 2018年补建 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 |  |
| 卧龙 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 宛城 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 高新 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| 城乡一体化示范区 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 官庄 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 鸭河 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 合计 |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 |

城市消防站消防车辆购置任务分解表

单位： 辆

| 县区 | 2016年配备车辆 |  | 2017年配备车辆 |  | 2018年配备车辆 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 | 特勤及一二级消防站 | 小型 消防站 |  |  |
| 支队6个 微型站 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 18 |
| 支队高新二站（供水中队） | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |
| 南阳支队 战勤保障大队 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 南阳支队 特勤中队 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |
| 南阳支队 白河中队 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 南阳支队 卧龙大队 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 南阳支队 宛城大队 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 南阳支队 新野大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 唐河大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 内乡大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 镇平大队 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |
| 南阳支队 方城大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 社旗大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 高新大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 桐柏大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 南阳支队 南召大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
| 南阳支队 西峡大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
| 南阳支队 淅川大队 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
| 合计 | 34 |  | 20 |  | 21 |  | 75 |  |

乡镇专职消防队建设任务分解表

单位： 个

| 县区 | 应建数 |  | 2017年升级改造数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级专职队 | 二级专职队 | 一级专职队 |
| 卧龙区 | 1 | 4 | 1 |
| 宛城区 | 1 | 3 | 1 |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 |
| 镇平县 | 2 | 1 | 1 |
| 内乡县 | 1 | 5 | 1 |
| 新野县 | 1 | 5 | 1 |
| 唐河县 | 1 | 6 | 1 |
| 社旗县 | 1 | 3 | 1 |
| 方城县 | 3 | 6 | 1 |
| 淅川县 | 2 | 3 | 1 |
| 西峡县 | 1 | 3 | 1 |
| 桐柏县 | 2 | 2 | 1 |
| 南召县 | 2 | 2 | 1 |
| 鸭河工区 | 1 | 0 | 1 |
| 官庄工区 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡一体化 示范区 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 19 | 43 | 13 |

乡镇志愿消防队建设任务分解表

单位： 个

| 县市区 | 应建数 | 2017年建成总数 |
| --- | --- | --- |
| 卧龙区 | 6 | 6 |
| 宛城区 | 4 | 4 |
| 高新区 | 0 | 0 |
| 镇平县 | 16 | 16 |
| 内乡县 | 10 | 10 |
| 新野县 | 7 | 7 |
| 唐河县 | 12 | 12 |
| 社旗县 | 10 | 10 |
| 方城县 | 6 | 6 |
| 淅川县 | 10 | 10 |
| 西峡县 | 12 | 12 |
| 桐柏县 | 12 | 12 |
| 南召县 | 11 | 11 |
| 鸭河工区 | 0 | 0 |
| 官庄工区 | 1 | 1 |
| 城乡一体化示范区 | 1 | 1 |
| 合计 | 118 | 118 |

一级乡镇政府专职消防队建设标准

| 建筑面积（m2） | 消防员（人） | 车辆（辆） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥500 | ≥15 （其中专职≥8） | 水罐或泡沫消防车（≥2） | 消防摩托车（2） |
| 水罐消防车随车器材装备 |  |  |  |
| 消防轻型安全绳2根、直流水枪4支、多功能消防水枪2支、水带12-20盘、水带挂钩6个、水带包布4个、水带护桥4个、分水器2个、异型接口4个、异径接口4个、机动消防泵1台、集水器1个、吸水管2根、吸水管扳手2把、消火栓扳手2把、多功能挠钩1套、强光照明灯2个、消防腰斧2把、单杠梯1架、两节拉梯1架、手动破拆工作组1套 |  |  |  |
| 泡沫消防车随车器材装备 |  |  |  |
| 直流水枪4支、多功能消防水枪2支、泡沫比例混合器（泡沫液桶、泡沫枪）2套、消防水带12-20盘、水带挂钩6个、水带包布4个、水带护桥4个、分水器2个、异型接口4个、异径接口4个、机动消防泵1台、集水器1个、吸水管2根、吸水管扳手2把、消火栓扳手2把、多功能挠钩1套、强光照明灯2个、消防腰斧1把、单杠梯1架、两节拉梯1架、手动破拆工作组1套 |  |  |  |
| 消防员基本防护装备 |  |  |  |
| 消防头盔1顶/人（备份比例4:1）、消防员灭火防护服1套/人（备份比例4:1）、消防手套1付/人（备份比例4:1）、消防安全腰带1根/人（备份比例4:1）、消防员灭火防护靴1双/人（备份比例4:1）、正压式消防空气呼吸器1具/人（备份比例5:1）、佩戴式防暴照明灯1个/人（备份比例6:1）、消防员呼救器1个/人（备份比例4:1）、方位灯1个/人（备份比例6:1）、消防轻型安全绳1根/人（备份比例4:1）、消防腰斧1把/人（备份比例5:1） |  |  |  |
| 通信摄影摄像器材 |  |  |  |
| 基地台1台/队、手持对讲机1台/人（2台/班）、数码相机1台/队 |  |  |  |

二级乡镇政府专职消防队建设标准

| 建筑面积（m2） | 消防员（人） | 车辆（辆） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥300 | ≥10 （其中专职≥5） | 水罐或泡沫消防车（≥1） | 消防摩托车（1） |
| 水罐消防车随车器材装备 |  |  |  |
| 消防轻型安全绳2根、直流水枪4支、多功能消防水枪2支、水带12-20盘、水带挂钩6个、水带包布4个、水带护桥4个、分水器2个、异型接口4个、异径接口4个、机动消防泵1台、集水器1个、吸水管2根、吸水管扳手2把、消火栓扳手2把、多功能挠钩1套、强光照明灯2个、消防腰斧2把、单杠梯1架、两节拉梯1架、手动破拆工作组1套 |  |  |  |
| 泡沫消防车随车器材装备 |  |  |  |
| 直流水枪4支、多功能消防水枪2支、泡沫比例混合器（泡沫液桶、泡沫枪）2套、消防水带12-20盘、水带挂钩6个、水带包布4个、水带护桥4个、分水器2个、异型接口4个、异径接口4个、机动消防泵1台、集水器1个、吸水管2根、吸水管扳手2把、消火栓扳手2把、多功能挠钩1套、强光照明灯2个、消防腰斧1把、单杠梯1架、两节拉梯1架、手动破拆工作组1套 |  |  |  |
| 消防员基本防护装备 |  |  |  |
| 消防头盔1顶/人（备份比例4:1）、消防员灭火防护服1套/人（备份比例4:1）、消防手套1付/人（备份比例4:1）、消防安全腰带1根/人（备份比例4:1）、消防员灭火防护靴1双/人（备份比例4:1）、正压式消防空气呼吸器1具/人（备份比例5:1）、佩戴式防暴照明灯1个/人（备份比例6:1）、消防员呼救器1个/人（备份比例4:1）、方位灯1个/人（备份比例6:1）、消防轻型安全绳1根/人（备份比例4:1）、消防腰斧1把/人（备份比例5:1） |  |  |  |
| 通信摄影摄像器材 |  |  |  |
| 基地台1台/队、手持对讲机1台/人（2台/班）、数码相机1台/队 |  |  |  |