附件1

南阳市投资项目并联审批流程图（28工作日）

资料预审

（6个阶段审批时间共28个工作日）

申报辅导

1、申请材料不齐全，一次性告知应补齐的材料；

不符合审批条件的退回综合窗口 2、申请材料不符合法定形式的退回代办员补齐；

投资项目在线审批监管平台（南阳政务服务网）

**企业登记阶段**

（共3个工作日）

牵头部门：市工商局

**竣工验收阶段**

（共5个工作日）

牵头部门：行业主管部门

**施工许可审批阶段**

（共5个工作日）

牵头部门：市住建委（城管局）

**建设工程规划许可审批阶段**（共5个工作日）

牵头部门：市规划局

**用地审批阶段**

（共5个工作日）

牵头部门：市国土局

**立项（含项目的备案、核准、审批）**（共5个工作日）

牵头部门：市发改委

并联审批

并联审批

并联审批

并联审批

并联审批

并联审批

**市城管局：**市政项目施工许可审批（5个工作日）

**市林业局：**林地使用证或林地采伐证（5个工作日）

**规划局：**规划验收

**工商局：**营业执照（ 3个工作日）

**商务局：**外商投资企业设立 （3个工作日）

**市水利局：**河道防洪要求审查意见（5个工作日）

**市文广新局：**文物保护审查意见（5个工作日）

**市环保局：**环境影响评价文件审批（5个工作日）

**市发改委：**企业投资项目节能审查（5个工作日）

**市公安消防支队：**消防设计审核（5个工作日）

**市住建委：**建筑工程施工许可核发（5个工作日）

**市规划局：**建设工程规划许可核发（5个工作日）

**市国土局：**用地审批阶段（5个工作日）

**市规划局：**建设用地规划意见（5个工作日）

**市国土局：**新增建设用地的用地预审意见（5个工作日）

**市规划局：**规划意见（5个工作日）

**市发改委：**政府投资项目可行性研究报告审批、企业投资项目核准（备案）、政府投资项目节能审查（5个工作日）

**市公安消防支队：**消防设计预审（5个工作日）

**市地震局：**抗震设防要求确定（5个工作日）

**市人防办：**新建民用建筑人防建设审批（5个工作日）

**市城管局：**建设工程项目绿化亮化设计方案审验（5个工作日）

**环保局：**环保验收

**城管局：**园林、市政验收

**消防支队:**消防验收

**人防办:**人防验收

**市地震局：**抗震设防验收

**市住建委：**工程质量验收

投资项目在线审批监管平台（南阳政务服务网）