用地审批流程

一、新增国有建设用地（100个工作日）：

建设用地报批材料组卷（2个工作日）

二、存量国有建设用地（75个工作日）：

办理不动产权证（4个工作日）

成交公示及合同签订（11个工作日）

组织挂牌出让（30个工作日）

拟定及市政府批复供地方案（3个工作日）

土地评估、测量（2个工作日）

土地征收（25个工作日）

省政府对市政府请示的批复（20个工作日）

市政府对省政府土地转用、征收的请示（3个工作日）

组织挂牌出让（30个工作日）

办理不动产权证（4个工作日）

成交公示及合同签订（11个工作日）

拟定及市政府批复供地方案（3个工作日）

土地评估、测量（2个工作日）

土地征收（25个工作日）