南阳市水利局

2018年工作总结及2019年工作打算

（2018年12月4日）

2018年以来，我市水利工作认真贯彻落实市委、市政府决策部署，积极践行新时代水利工作方针和治水新思路，以市委巡察整改为契机，紧紧围绕市委“两轮两翼”战略，重抓重推“九大专项”，统筹推进水利改革发展各项工作，较好地完成了各项目标任务。

一、2018年工作情况

（一）扎实做好防汛抗旱工作。按照“两个坚持、三个转变”的防汛思路，逐级动员部署、明确责任、督查落实，严密监测雨情、水情、工情和灾情,全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，严格落实防汛值班和领导带班制度。成立7个督导组对各县区备汛工作开展检查，共排查整改隐患966处。应对8月18日台风“温比亚”，及时预报预警，启动防汛Ⅳ级应急响应，提高转移避险能力。修订完善预案方案1009个，山洪灾害防御预案2056个。强化物资储备和队伍演练，提高应急保障能力和抢险救灾能力。市、县两级共存储、号料、代储防汛物资2057.2万元，其中市级498.9万元，组织防汛抢险突击队12.7万人，在鸭河口水库组织防汛抢险应急演练，所有小型水库和有山洪防御任务的村组全部于主汛期前组织开展了防汛演练。整个汛期实现了“一个确保、三个不发生”（即不发生江河决堤、不发生水库垮塌、不发生城市受淹，确保人民群众生命财产安全）。

（二）超前做好涉水项目规划。截至11月份，累计下达水利投资计划5.82亿元，其中中央投资3.75亿元。完成11条中小河流治理项目及21座小型水库除险加固项目初步设计审批、备案；丹江河治理工程可研报告已经长江委审核，正编制专题附件；新建西峡湾潭水库可研报告已经长江委审核，专题附件已编报，待省有关部门批复；唐河县虎山水库除险加固初步设计报告已经省水利厅审查待批。同时，认真做好市委、市政府“九大专项”工作，《南阳市中心城区生态水系建设规划》已经市领导和有关部门多次审议完善；《南阳市高效节水灌溉发展规划》已经市政府有关部门多次审议完善，并经省水利专家评审；《南阳市水资源综合利用规划》已经省水利专家评审；新建方城县罗汉山大型水库，市政府已向省政府申请“停建令”，11月省移民办现场查看，待“停建令”下达后即可开展移民实物调查工作；唐白河防洪治理重点工程初步设计已被市发改委批复。

（三）稳步推进重点水利工程建设。唐河牛沟水闸除险加固工程、西峡石门水库除险加固工程基本完工，唐河、新野、方城河道治理项目正加快推进，完成投资超半。2018年度争取鸭河口灌区年度投资5065万元，完成95％。南召县坡耕地水土流失综合治理工程完成中央投资700万元。督促宛城、新野、唐河3县区加快2017年农田水利项目县扫尾，2018年农田水利项目县宛城区、西峡县、唐河县完成主体建设任务的90%。溧河综合治理工程累计完成投资3.1亿元，占总投资43.3%。

（四）水资源管理水生态建设取得新成效。水生态文明城市建设试点市于11月通过水利部技术评估。平稳推进水资源税改革工作，全市共清查取用水户3380户，共缴纳水资源税7250万元，比去年同期增幅55%。严格取水许可审批工作标准和程序，办理、持有取水许可证1376户，办理取水许可临时编码1054户，基本完成所有取水纳税人的取水许可证的发放工作。结合水资源税改革政策，做好受水城市的地下水压采和管网内自备井关停工作，全市各受水县的压采任务将全面完成，中心城区自备井填停及南水北调水源置换工作方案自8月启动来，完成近260户360眼自备井关停工作，预计年底前基本完成中心城区管网内自备井的封停任务。不断推进节水型社会建设，持续深入开展节水型城市创建和节水型企业单位节水载体建设。继续将最严格水资源管理制度的主要考核指标纳入县区2018年度绩效考核综合评价体系，2017年度省对我市的考核成绩为优秀等次。

（五）水利扶贫工作成效明显。行业扶贫方面，2018年省市目标是脱贫3个贫困县14.53万贫困人口，同时把巩固提升180个深度贫困村和2018年计划退出贫困县的13个建档立卡贫困村的饮水质量安全工作纳重点民生实事。目前，省民生实事已解决96个村,正在建设15个村；镇平县省定13个贫困村饮水安全工程已完成建设任务。年度项目计划投资6.07亿元，其中地方自筹或整合资金4.80亿元，已完成投资2.74亿元，解决132个村2.26万贫困人口饮水安全。定点扶贫方面，及时与市扶贫办、桐柏县对接，协调，局领导与帮扶责任人及相关科室人员多次到桐柏县固县镇魏岗村魏岗村进行调研，全面了解魏岗村及贫困户的基本情况、致贫原因、存在的问题进行有效针对性扶贫，帮助解决实际困难。

（六）河长制工作全面推行。出台了《南阳市2018年河长制工作要点》《南阳市全面推行河长制三年行动计划》《南阳市全面推行河长制主要任务分解方案》，连同《南阳市全面推行河长制工作方案》、8个部门分方案和13项工作制度，初步构建了河长制“4+8+13”工作架构。先后开展了生态河湖综合整治行动、河流清洁百日行动、打击非法采砂专项行动、入河排污口调查摸底和规范整治专项行动、河湖“清四乱”专项行动、南水北调干渠沿线涉河水环境“雷霆”行动、打击非法采砂“雷霆”行动等行动。全市共组织执法、保洁等人员8.5万多人次，动用机械4814台，投入资金4986万元，清理河道3000余公里，清理违章建筑9000平方米，清理各类垃圾35万方，清理河道淤泥38万立方，清理畜禽养殖场230处，清理渔船360余条，清理网箱、围网等设施4550处，清理水面漂浮物1.5万方。全市开展打击河湖非法采砂专项行动出动人员1.8万人次，出动车辆（船只）1700辆，整改违规采砂场106处，取缔非法采砂场250处，查获、拆解违法采（运）砂船120余艘、挖装机械280台、动力设施35台、扣押运输车辆480辆，清理砂堆35万立方，清理弃渣弃料3万立方，没收砂石3.7万立方，行政罚款104万元，刑事案件数量27件，刑事处罚63人。全市共排查非法侵占水域岸线问题280个，治理堤防40余公里，清理违章建（构）筑物9000平方米。市、县、乡、村四级河长全面巡河，巡河频次、质量明显提高。截至11月底，市级河长巡河16人次，县级河长巡河1270人次，乡级河长巡河14528人次。全市1000平方公里以上河流“一河一档”基本建立，1000平方公里以上河流“一河一策”已编制完成。加大河长制宣传力度，在市电视台新闻频道开设河长制专栏，开展了“十大护河卫士”评选活动。推进砂石资源改革，市委、市政府两办印发了《南阳市推进河道砂石资源管理改革的意见》，在此基础上，研究制定了河道砂石采运管理单和管理制度，对河道砂石的开采、运输和销售实施全程管理；正在研究制定河道采砂现场管理办法，进一步规范河道采砂现场的监管。

（七）积极推进现代渔业发展。组织制定南阳市推进渔业绿色发展行动方案，召开全市渔业绿色发展推进会，组织各县区进行传达学习，积极推进我市渔业绿色发展工作。推进养殖水域滩涂规划编制工作。加强渔业资源保护力度，着力构建渔业资源保护和打击电打鱼等破坏渔业资源行为的长效机制。继续实行春季禁渔，严格落实禁渔期制度，持续开展违规渔具清理整治行动，广泛宣传禁渔法规和执法行动，、组织全市联合执法行动3次，严厉打击非法捕捞，切实养护渔业资源。做好渔业水域生态环境保护。加强对水库养殖水域环境的监督检查，落实水产养殖生产者的环保责任。围绕南阳市创建农产品质量安全市工作抓好全市水产品质量安全监管，严格落实安全生产制度，突出抓好全市渔业安全生产。

二、当前水利工作面临的形势及任务

我市是南水北调中线工程核心水源区和渠首所在地，政治和生态地位显著，生态建设和转型发展压力巨大，是挑战也是机遇。当前，我市水利基础设施相对薄弱，工程建设任务重。水利建设项目投资逐年增加，涉及面广，项目类型也由以前的单一化发展到现在的多元化、精细化，对项目所能实现的效益标准也越来越高，水利工程建设任务日益繁重。

十八大以来，习近平总书记多次对治水作出重要指示，明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，强调要把水生态、水资源和水灾害防治作为一个系统来考虑。十九大报告首次将水利放到基础设施建设之首，对提升防灾减灾救灾能力、加快生态文明建设提出更高要求。2018年4月25日，习总书记在考察长江时指出“人类在与自然共处、共生和斗争的进程中不断进步”，“水患仍是我们面对的最严重的自然灾害之一”。5月18-19日召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记再次强调了“绿水青山就是金山银山”的理念。“十三五”时期是全面深化水利改革、推进依法治水，实现水利事业跨越式发展的重要时期。党和国家、省、市对水利事业发展高度重视，给我市新时期水利工作带来了新的机遇。一是全面建成小康社会，打赢扶贫攻坚战，迫切需要补强水利薄弱环节，破除水利瓶颈制约，加快解决直接关系民生的水利问题，强化水利的支撑保障作用。二是适应引领新常态，迫切需要更好地发挥水利投资对经济增长的拉动作用，着力增强水资源水环境承载能力，强化水资源管理红线的刚性约束，促进经济持续健康发展。三是城乡协调发展，迫切需要我们抓紧补齐农村水利基础设施短板，持续夯实现代农业基础；统筹推进城市供水安全体系、防洪排涝体系、生态空间体系建设，努力打造人水和谐的宜居城市；着力加快贫困地区水利发展，让一方水土养得起一方人。我们要积极践行中央新时期水利工作方针，特别是十九大报告水利工作精神，不断丰富完善治水兴水管水思路：牢固树立以人为本的发展思想，把增进人民福祉作为水利工作的出发点和落脚点，从市情水情民情出发，着力构建保障民生、服务民生、改善民生、惠及民生的水利发展格局；牢固树立绿水青山就是金山银山的强烈意识，坚持以水定需、因水制宜、量水而行，充分发挥水资源的基础性、先导性、约束性作用，加快形成节约水资源、保护水环境、涵养水生态的生产生活方式；牢固树立山水林田湖是一个生命共同体的系统思维，统筹推进水资源全面节约、合理开发、高效利用、综合治理、优化配置、有效保护和科学管理，协调解决水资源、水环境、水生态、水灾害问题，为社会经济发展奠定坚实的水利基础。

三、2019年工作打算

2019年，我市水利工作将以十九大会议精神为指导，在市委市政府领导下，统筹解决好水短缺、水灾害、水生态、水环境问题，加快建设节水型社会，加快完善水利基础设施网络，加快健全水利科学发展体制机制，着力提高民生水利发展水平，科学构建水安全保障体系，为建设大美南阳、活力南阳、幸福南阳作出新的贡献。

（一）着力提高防汛抗旱减灾水平。一是夯实责任基础，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，把保障人民群众生命安全放在第一位，坚持防汛抗旱并举，全面落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制。二是夯实技术支撑基础，科学做好水情、雨情、旱情预测预报，加快防汛抗旱信息化建设，制定南阳市防汛抗旱数字化建设实施方案。三是夯实工程基础，突出抓好病险水库、水电站、在建水利工程安全度汛，着力防范中小河流洪涝灾害和山洪地质灾害，确保人民群众生命财产安全；全力抓好抗旱应急水源工程建设，提高抗旱能力和减灾效益。四是夯实保障基础，加强防汛抗旱物资储备，提升应急保障能力；加强县、乡、村三级基层防汛抗旱应急队伍建设；着力解决巡堤查险、险情抢护、抗旱浇灌和技术服务等问题。

（二）进一步抓好农村饮水安全巩固提升工程。解决贫困村饮水安全是“十三五”农村饮水安全工程巩固提升的约束性指标，为确保如期完成规划任务和建设目标，我们将继续按照《河南省农村饮水安全巩固提升工作考核办法》，加强水利扶贫考核，并与“红旗渠精神杯”“兴水杯”评比挂钩，强化考核结果运用，严格兑现奖惩，确保饮水安全工程建得成、管得好、用得起、长受益。

（三）进一步做好水政水资源工作。配合做好省对我市考核的现场检查抽查准备和考核资料准备上报工作，组织好对辖区内各县区的考核工作。切实推动规划水资源论证工作的落实，持续开展水资源费改税试点工作；配合省厅开展水资源承载能力监测预警机制建设，树立人口经济与资源环境相均衡的原则，把水资源、水生态、水环境承载能力作为刚性约束。同时，推进地下水管理和保护工作。在完成南水北调受水区压采任务的基础上，推进管网内自备井的关停工作，全面完成中心城区自备井的封井工作，实现南水北调水源转换，对全市各县自来水管网覆盖范围内水井封闭工作进行监督检查。继续推进节水型城市创建，按计划完成我市制订的县域节水型社会达标建设年度工作目标，开展节水型单位小区、机关、企业的创建，提高覆盖面。

（四）进一步抓好水利重点项目建设。围绕“南阳市水利工程提质提速行动”，抢时间、赶进度，保质、保量、保安全、按时完成重点水利项目建设任务。加强质量安全管理，确保工程优质和生产安全。加强施工扬尘防控，确保完成大气污染防治攻坚任务。按照市委市政府和省水利厅安排部署，严格督促落实水利施工场地扬尘污染防治各项措施，加强督导检查。加大监管力度，促进建设市场规范有序。

（五）进一步加大项目规划工作。重点争取政策性项目，主要包括农村饮水安全、农田水利、水土保持、防汛抗旱、河道治理等项目，预计投资7.28亿元以上。配合新建方城罗汉山水库可研报告省厅审查，开展相关附件编制。配合新建西峡湾潭水库可研报告省发改委批复。配合丹江河治理初步设计省厅批复，申请年度投资计划。配合市发改委完成唐河虎山水库除险加固初步设计报告审批，申请年度投资计划。完成（省厅新增）1条中小河流治理项目和11座小型病险水库除险加固项目初步设计报告编制、审批、备案，申请年度投资计划。

（六）持续做好河长制工作。一是充分发挥河长巡河的强大作用和各级河长办综合协调、监督考核职能，促进各组成单位协同配合、各负其责。二是按照水利部的统一安排，用1年左右时间，集中开展全国河湖“清四乱”专项行动，深化河流清洁行动，逐步实现从“清河”到“治河”转变。三是做实“一河一策”，统筹开展系统治理。四是探索生态河湖整治，划定河湖管理范围，形成一套接地气、可复制的先进治理模式。五是进一步推广、高标准完善河长制信息平台，打造“互联网+河湖管护”信息平台。六是营造氛围，全民监督。以白河水系保护治理为先行示范，以西峡、镇平等县为整体典型，进一步加大工作力度，培育打造亮点，创造可复制、可操作、接地气的经验做法，积极引导人民群众参与河湖监督管理，营造全社会共同关心、支持、参与河湖管理保护的良好氛围。

（七）进一步推进水产养殖业绿色发展。以落实推进水产养殖业绿色发展为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力实施乡村振兴战略，以“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”为目标，加快推进渔业供给侧结构性改革，深入推进渔业转方式调结构，通过项目拉动、示范带动、品牌创建、依法治渔等手段，持续推进渔业绿色、安全、融合、开放、规范发展，促进绿色兴渔、质量兴渔、品牌强渔，加强队伍及装备建设，提升渔业资源养护水平和能力，切实保护水生生物资源,推进水产养殖业绿色健康发展。

联系人：李 晓  13937779926