南阳市运输结构调整铁路货运增量目标分解表
	序号
	铁路企业
	铁路货站
	2017年铁路货运量（万吨）
	其中：
	2020年较2017年铁路货运增量
（万吨）
	其中：

	
	
	
	
	发送量
（万 吨）
	到达量
（万吨）
	
	发送量增量（万吨）
	到达量增量（万吨）

	合计
	1177
	273
	904
	265
	179
	86

	1
	中国铁路郑州局集团有限公司南阳车务段
	南阳站
	125
	6
	119
	13
	6
	7

	2
	
	邓州站
	40
	11
	29
	55
	50
	5

	3
	
	南召站
	25
	23
	2
	-4
	-5
	1

	4
	
	董庄站
	322
	10
	312
	20
	20
	0

	5
	
	蒲山店站
	30
	3
	27
	-3
	-1
	-2

	6
	
	桐柏站
	10
	9
	1
	2
	2
	0

	7
	
	安棚站
	68
	65
	3
	27
	10
	17

	8
	
	唐河站
	33
	18
	15
	10
	5
	5

	9
	
	南阳东站
	55
	3
	52
	-26
	6
	-32

	10
	
	镇平站
	7
	2
	5
	8
	8
	0

	11
	
	内乡站
	20
	6
	14
	75
	15
	60

	12
	
	西峡站
	442
	117
	325
	88
	63
	25


南阳市运输结构调整水路货运增量目标分解表
	序号
	所在

省辖市
	港口

名称
	2017年水运量（万吨）
	2019年较2017年

增量（万吨）
	2020年较2017年增

量（万吨）

	合计
	南阳市
	南阳港
	25
	9
	16

	1
	淅川县
	淅川港区
	25
	9
	16


南阳市大型工矿企业和物流园区铁路货运增量任务分解表

	序号
	工矿企业或物流园区
	2017年货运量（万吨）
	其中：
	2020年较2017年铁路货运增量（万吨）
	其中：

	
	
	
	发送量（万吨）
	其中：
	到达量
（万吨）
	其中：
	
	发送量增量（万吨）
	到达量增量（万吨）

	
	
	
	
	铁路发送量（万吨）
	
	铁路到达量（万吨）
	
	
	

	合计
	1143
	270
	165
	873
	720
	158
	101
	57

	1
	南阳汉冶特钢有限公司
	550
	200
	95
	350
	325
	110
	85
	25

	2
	河南安棚铁路货运有限公司
	68
	65
	65
	3
	3
	18
	1
	17

	3
	南阳鸭河口发电有限责任公司
	375
	5
	5
	370
	312
	15
	15
	0

	4
	南阳普光电力有限公司
	68
	0
	0
	68
	24
	5
	0
	5

	5
	国家电投集团南阳热电有限公司
	82
	0
	0
	82
	56
	10
	0
	10


注：表中重点列出年货运量50万吨以上工矿企业和物流园区的任务，50万吨以下企业自行组织实施。

南阳市运输结构调整重点建设项目表

	（一）铁路干线、专用线重点建设项目

	序号
	项目名称
	长度（km）
	建设性质
	建设年限
	接轨站
	投资（亿元）
	建设主体

	1
	中誉国信内乡战略煤炭储备基地专用铁路
	7
	新建
	2015-2019
	内乡站
	5
	中誉国信能源有限公司

	(二)内河航运项目

	序号
	项目名称
	建设性质
	航道
	港区（码头）
	泊位
	总投资

（亿元）
	建设

年限

	
	
	
	等级
	里程（公里）
	个数
	吨位
	个数
	
	

	1
	唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段）
	新开工
	四级
	66
	3
	500
	6
	24.74
	2020-2030

	2
	唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段）
	新开工
	四级
	62
	3
	500
	10
	36.9
	2020-2030

	（三）公路重点建设项目

	序号
	项目名称
	建设年限
	建设规模（km）
	建设标准
	投资（亿元）

	1
	周口至南阳高速公路南阳境
	2016-2019
	67.5
	设计速度120公里/小时，双向西车道，路基宽度27米
	50.1

	2
	郑州至西峡高速公路栾川至双龙段南阳境
	2017-2020
	40.6
	设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度25.5米。
	58

	3
	郑州至西峡高速公路双龙至西峡段
	2019-2022
	13.44
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
	19.8

	4
	渑池至淅川高速公路西峡至淅川段
	2019-2022
	52.8
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米
	67.4

	序号
	项目名称
	建设年限
	建设规模（km）
	建设标准
	投资（亿元）

	5
	焦作至唐河高速公路方城至唐河段
	2019-2022
	101.8
	设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。
	78.9

	6
	渑池至淅川高速公路淅川至豫鄂省界段
	2019-2022
	24.6
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
	40.9

	7
	方城至西峡高速
	
	230
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
	299

	8
	宛城至西峡高速
	
	100
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
	120

	9
	邓州至淅川高速
	
	113
	设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米
	102

	10
	栾川至内乡高速
	
	76
	设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
	98

	11
	兰南高速南阳高铁站出入口
	2018-2019
	—
	—
	2.51

	12
	周南高速隐山出入口
	2019-2020
	—
	—
	1.9

	13
	北绕城高速龙祥路出入口
	
	—
	—
	2.5925

	14
	二广高速潦河坡出入口
	
	—
	—
	1.7896




