南阳市工程建设项目审批制度改革工作任务分工

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础方案 |  |  |  |  |
| 1 | 制定出台工程建设项目审批制度改革总体实施方案。 | 市住房城乡建设局 | 自然资源和规划局 发展改革委 政务服务和大数据管理局 行政审批服务中心 生态环保局 水利局 文化广电和旅游局 应急管理局 人防办 城市管理局 林业局 交通运输局 房管中心 农业农村局 教育局 工业和信息化局 气象局 国家安全局 | 7月3日 |
| 2 | 制定出台“多规合一”业务协同平台建设方案。 | 市自然资源和规划局 | 项目审批涉及单位 | 7月3日 |
| 3 | 制定出台信息系统建设方案。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月3日 |
| 二、统一审批流程方面 |  |  |  |  |
| 4 | 制定出台工程建设项目审批事项清单。 | 市住房城乡建设局 | 自然资源和规划局 发展改革委 生态环保局 水利局 文化广电和旅游局 应急管理局 人防办 城市管理局 林业局 交通运输局 气象局 国家安全局 | 7月10日前 |
| 5 | 制定全市统一的工程建设项目审批服务流程图示范文本。 | 市住房城乡建设局 | 自然资源和规划局 发展改革委 行政审批服务中心 生态环保局 水利局 文化广电和旅游局 应急管理局 人防办 城市管理局 林业局 交通运输局 气象局 国家安全局 | 7月10日前 |
| 6 | 四个审批阶段牵头部门分别制定本阶段的审批流程图和具体办事流程，利用“一张表单”整合申报材料，各审批阶段均实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”。 | 市住房城乡建设局 市自然资源和规划局 市发展改革委 市交通运输局 市水利局 | 项目审批涉及单位 | 7月10日前 |
| 7 | 制定出台工程建设项目并联审批管理办法 | 市行政审批服务中心 | 市住房城乡建设局 市发展改革委 市自然资源和规划局 | 7月10日前 |
| 8 | 制定出台开展区域评估试点工作方案 | 市自然资源和规划局 | 各县（区）政府（管委会） 市应急管理局 市水利局 市发展改革委 市生态环境局 市气象局 市文化广电和旅游局 | 7月10日前 |
| 9 | 制定并实施告知承诺制管理办法 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委 市水利局 市人防办 市交通运输局 市城市管理局 市林业局 市教育局 市工业和信息化局 市气象局 市国家安全局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市文化广电和旅游局 市应急管理局 市农业农村局 | 7月10日前 |
| 三、统一信息数据平台方面 |  |  |  |  |
| 10 | 建设“多规合一”业务协同平台 | 市自然资源和规划局 | 项目审批涉及单位 | 分阶段推进，12月底前 |
| 11 | 制定出台“多规合一”管理平台业务协同考核评价办法 | 市自然资源和规划局 | 项目审批涉及单位 | 12月25日前 |
| 12 | 建设工程建设项目审批系统；并与国家、省系统对接。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月10日前； 12月20日前 |
| 13 | 制定出台“工改”系统使用管理办法。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月10日前 |
| 14 | “一窗受理”系统与相关单位业务系统对接。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月10日前 |
| 四、统一审批管理体系方面 |  |  |  |  |
| 15 | 制定出台“多规合一”管理办法。 | 市自然资源和规划局 | 项目审批涉及单位 | 8月底前 |
| 16 | 制定出台“多规合一”合规性审查实施细则。 | 市自然资源和规划局 | 项目审批涉及单位 | 9月20日前 |
| 17 | 制定出台建设工程项目策划生成办法;制定工程建设项目年度实施计划 | 市发展改革委 | 市自然资源局 市应急管理局 市生态环保局 市水利局 市教育局 市公安局 市城市管理局 市国家安全局 市文化广电旅游局 市农业农村局 市交通运输局 市林业局 市住房城乡建设局 南航南阳基地。各县（区）人民政府（管委会） | 8月底前; 12月20日前 |
| 18 | 制定出台“一窗受理”工作规程 | 市行政审批服务中心 | 市住房城乡建设局 市发展改革委 市自然资源和规划局 | 7月10日前 |
| 19 | 制定并实施市政公用服务（供水、供电、燃气、热力、排水、通信）管理制度。 | 市城市管理局、市工业和信息化局、市供电公司 | 水、暖、气、排水污水等企业 | 7月10日前 |
| 20 | 制定工程建设项目协调、代办服务办法 | 市行政审批服务中心 | 市住房城乡建设局 市发展改革委 市自然资源和规划局 | 7月10日前 |
| 21 | 实行“联合审验”、“多评合一”（实行“联合踏勘、联合评审（含部门审查和专家评审）、联合审图、联合测绘、联合验收”）。 | 市发展改革委 市自然资源和规划局 市住房城乡建设局 | 市人防办 市教育局 市城市管理局 市林业局 市地震局 市交通运输局 市工业和信息化局 市水利局 市气象局 市生态环境局 市文化广电和旅游局 市应急管理局 市房管中心 市农业农村局 国安、民航、军事部门 | 7月底前 |
| 22 | 制定出台联合验收实施方案 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源和规划局 市人防办 市城市管理局 市应急管理局 市生态环境局 市国家安全局 | 7月10日前 |
| 五、统一监管方式方面 |  |  |  |  |
| 23 | 各单位配套制定内部流程、内部工作规范和加强建设工程项目审批事中事后监管方案，明晰工作规程，规范审批行为，强化事后监管。 | 市住房城乡建设局 （市“放管服”办公室督办） | 市自然资源和规划局 市发展改革委 市水利局 市人防办 市城市管理局(市综合执法局) 市林业局 市交通运输局 市教育局 市工业和信息化局 市农业农村局 生态环保局 市应急管理局 市文化广电和旅游局 | 7月底前 |
| 24 | 加强信用体系建设，实行“联合惩戒”。 | 市发展改革委 | 市政务服务和大数据管理局 市城市管理局(市综合执法局) | 7月底前 |
| 25 | 清理规范行政审批中介服务事项，制定并实施中介服务管理制度。 | 市发展改革委 | 市住房城乡建设局 市水利局 市生态环境局 市卫生健康委 市应急管理局 市民政局 市人防办 市城市管理局 市教育局 市林业局 市交通运输局 市工业和信息化局 市农业农村局 市自然资源和规划局 市市场监督管理局 市文化广电和旅游局 市公安局 市人力资源社会保障局 市气象局 | 7月10日前 |

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 市政公用服务（供水、供电、燃气、热力、排水、通信）全部入驻实体政务服务大厅，实行统一规范的管理。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月3日 |
| 27 | 建设“网上中介服务超市”。 | 市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批服务中心 | 7月10日前 |
| 六、加强组织实施方面 |  |  |  |  |
| 28 | 制定出台考核评价办法。 | 市“放管服”办公室 | 市住房城乡建设局 市发展改革委 市自然资源和规划局 | 7月底前 |
| 29 | 制定宣传培训计划。 | 市住房城乡建设局 | 市政务服务和大数据管理局 | 7月10日前 |
| 30 | 制定出台审批信用信息报送机制。 | 市发展改革委 | 市住房城乡建设局 市水利局 市人防办 市城市管理局 市林业局 市交通运输局 市教育局 市工业和信息化局 市应急管理局 市生态环保局 市气象局 市农业农村局 市自然资源和规划 局 市文化广电和旅游局 | 7月底前 |