南阳市创建“公交都市”建设任务分解方案

（2019—2020年）

| 项目 类别 | 序号 | 建设性质 | 年份 | 项目名称 | 项目位置 | 投资估算（万元） | 建设内容 | 资金来源及申请单位 | 承建 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交枢纽站、停保场建设 | 1 | 续建 | 2017-2019 | 卧龙公交综合停保场 | 麒麟路西环路东南角 | 13000 | 按照规范建设智能化调度中心、维修保养车间、停车场及其配套设施等 | 由市交通运输局向市财政部门申请项目资金 | 市公交总公司 | 市交通运输局、发展改革委、自然资源和规划局、财政局、住房和城乡建设局、城市管理局、各区政府（管委会）等 |
|  | 2 | 续建 | 2018-2020 | 方庄公交枢纽站 | 孔明路张衡路南侧 | 3120 |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2019-2020 | 东环路公交综合停保场 | 东环路附近 | 10874 |  |  |  |  |
|  | 4 | 新建 | 2019-2020 | 中关村创业园综合停保场 | 雪枫路北侧经九路西侧 | 12014 |  |  |  |  |
|  | 5 | 新建 | 2019-2020 | 高铁站公交枢纽站 | 南阳高铁站 | —— |  |  |  |  |
|  | 6 | 新建 | 2019-2020 | 中心广场枢纽站 | 中州路人民路西北角 | 700 |  |  |  |  |
| 新建公交专用道 | 1 | 新建 | 2019 | 车站路、孔明路、独山大道、仲景路、范蠡路、光武路公交专用道建设 | 车站路（两相路-八一路3.3km；馆前路-雪枫路1.2km），孔明路(仲景路-信臣路6.6km），独山大道现状完善提升，仲景路现状完善提升，光武路（独山大道-沪霍线5.1km），范蠡路（仲景路口—孔明路口） | 投资依据工可，以实际造价为准 | 在具备条件的道路上，按照规范进行公交专用道施划、管理、维护、处罚等 | 由市公安局向市财政部门申请项目资金 | 市公安局 | 市财政局、交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局、城市管理局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 | 2019-2020 | 长江路、光武西路、张衡路、人民路、中州路公交专用道建设 | 长江路（雪枫路-沪霍线8.7km）、光武路（独山大道-工业路3.5km）、张衡路（仲景路—滨河路）、人民路(范蠡路口以北至信臣路口1.7km)、中州路（朝山街口—仲景路口） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2020 | 信臣路、黄河路、月季大道、经十三路公交专用道建设 | 信臣路(人民路-长江路9km）、黄河路9km、月季大道2km、经十三路6km |  |  |  |  |  |
| 公交信号优先通行系统建设 | 1 | 新建 | 2019-2020 | 公交信号优先通行系统建设 | 中心城区重要交叉路口 | 投资依据工可，以实际造价为准 | 在中心城区重要交叉路口设置公交信号优先通行系统，比例不低于10% | 由市公安局向市财政部门申请项目资金 | 市公安局 | 市交通运输局、财政局、发展改革委、公交总公司等 |
| 公交港湾站建设 | 1 | 新建 道路 | 2019 | 黄河路、范蠡西路（工业路—车站路）、两相路（孔明路—农运路）、医圣祠路（独山大道至孔明路）、农运南路（信臣路—张衡路）、建设西路（北京大道—百里奚路）、梅溪南路（七一路—滨河路） | 依据市政府下达的2019—2020年城区道路年度建设计划，按照规范同步建设公交港湾式停靠站 | 投资依据工可，以实际造价为准 | 在新建或改扩建道路全部设置港湾式停靠站，对现有道路逐步改造设置港湾站 | 由市住房城乡建设局向市财政部门申请项目资金 | 市住房城乡建设局 | 市财政局、城市管理局、交通运输局、公安局 |
|  |  |  | 2020 | 依据市政府下达的年度道路建设计划同步建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 改扩建道路 | 2019 | 新华路、长江路、信臣路、光武路 | 市公交总公司提供公交港湾站的设置位置和施工图纸，市住建部门进行建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 市政府下达的年度建设计划道路以及具备改造条件的工业路、仲景路、北京路、两相路、迎宾大道、白河大道、孔明路、中州路、车站路、人民路、张衡路、独山大道等道路 |  |  |  |  |  |  |
| 慢行交通系统建设 | 1 | 续建和新建 | 2019-2020 | 慢行交通系统建设 | —— | —— | 按照规划建设慢行交通系统，到2020年建成较为完善慢行交通网络 |  | 市住房城乡建设局 | 市财政局、城市管理局、交通运输局、自然资源和规划局、公安局等 |
|  | 2 | 续建和新建 | 2019-2020 | 自行车停车区域施划 | 学校、医院、商场等人流密集区域 | 投资依据工可，以实际造价为准 | 按照规范在中心城区施划满足需要的自行车停车区域 |  | 市城市管理局、 宛城区 、 卧龙区、 高新区、 城乡一体化示范区 | 市公安局、交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局等 |
| 公交首末站建设 | 1 | 新建 | 2019 | 新能源创业园公交首末站 | 独山大道纬十路东北区域（占地面积3500-4000㎡） | 投资依据工可，以实际造价为准 | 按照标准建设公交首末站及其配套设施，交付市公交总公司使用 | 宛城区政府确定的承建单位进行资金申请，区财政予以保障 | 宛城区政府 | 市交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局、城市管理局、财政局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 | 2019 | 宛城区15年一贯制学校首末站（深度港湾） | 纬七路以南、白河大道以东、长江路以西、纬八路以北区域（占地面积4500-6000㎡左右） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2020 | 梅城公园公交首末站 | 中州路与仲景路交叉口西南区域（社会停车场）（占地面积2000㎡左右） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 新建 | 2019 | 王营公交首末站 | 湖庄南侧、天冠生物工程公司附近（占地面积3500-4000㎡） |  |  |  |  |  |
| 公交首末站建设 | 1 | 新建 | 2019 | 月季博览园公交首末站 | 孔明路月季博览园南侧（占地面积3500—4500㎡） | 投资依据工可，以实际造价为准 | 按照标准建设公交首末站及其配套设施，交付市公交总公司使用 | 卧龙区政府确定的承建单位进行资金申请，区财政予以保障 | 卧龙区政府 | 市交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局、城市管理局、财政局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 | 2019 | 蒲山镇公交首末站 | 蒲山镇政府2路车终点站附近（占地面积4500—5000㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2019 | 潦河镇公交首末站 | 潦河镇政府12路车终点站附近（占地面积3500—4500㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 新建 | 2020 | 高教园区公交首末站 | G312与卧龙路交叉口以东区域（占地面积2000㎡左右） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 新建 | 2020 | 卧龙综合保税区公交首末站 | 瑞格厂区西侧（占地面积3500—4500㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 新建 | 2020 | 南阳八中公交首末站 | 北京路和雪枫路交叉口南新八中附近（占地面积2500—3500㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 新建 | 2020 | 装备园区公交首末站 | 丁丰店区域（占地面积3500—4500㎡） |  |  |  |  |  |
| 公交首末站建设 | 1 | 新建 | 2019 | 赵庄公交首末站（高新区15年一贯制学校首末站） | 高庄西侧、纬十路以北（占地面积3500-4500㎡） | 投资依据工可，以实际造价为准 | 按照标准建设公交首末站及其配套设施，交付市公交总公司使用 | 高新区管委会确定的承建单位进行资金申请，区财政予以保障 | 高新区管委会 | 市交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局、城市管理局、财政局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 | 2019 | 岗王村公交首末站 | 岗王村南侧、临张衡路（占地面积3500-4500㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2020 | 东周庄公交首末站 | 虎庙村北侧、经十路312国道以北（占地面积3500-4500㎡） |  |  |  |  |  |
| 公交首末站建设 | 1 | 新建 | 2019 | 新店乡公交首末站 | 新店乡政府附近（占地面积3500-4000㎡） | 投资依据工可，以实际造价为准 | 按照标准建设公交首末站及其配套设施，交付市公交总公司使用、 | 城乡一体化示范区管委会确定的承建单位进行资金申请，区财政予以保障 | 城乡一体化示范区管委会 | 市交通运输局、住房城乡建设局、自然资源和规划局、城市管理局、财政局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 | 2019 | 姜营公交首末站 | 机场南三路与黄河路交叉北侧（占地面积5500-6500㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 | 2019 | 小梁庄公交首末站（深度港湾） | 小梁庄北侧、黄河路伏牛路西北角（占地面积3500-4000㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 新建 | 2020 | 新一中公交首末站 | 新一中东侧（占地面积2500-3000㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 新建 | 2020 | 示范区15年一贯制学校首末站 | 北临长江路，南临规划道路珠江路，东临规划道路经十三路（占地面积2000㎡左右） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 新建 | 2020 | 草店村公交首末站 | 白河大道京宛大道西南角（油田新城西侧）（占地面积3500-4000㎡） |  |  |  |  |  |
| 公交车采购 | 1 | 新购 | 2019 | 报废约100辆公交，新购200辆公交 | —— | 13000 | 采购符合标准的新能源公交车辆 | 市财政予以保障 | 市交通运输局 | 市财政局、公交总公司、 |
|  | 2 |  | 2020 | 报废约100辆公交，新购200辆公交 | —— | 14000 |  |  |  |  |
| 公交智能化调度系统建设 | 1 | 新建 | 2019-2020 | 建设公交数据中心 | —— | 300 | 按照规范标准建设公交智能化调度系统 | 市财政予以保障 | 市交通运输局 | 市发展改革委、工业和信息化局、财政局、公安局、公交总公司等 |
|  | 2 | 新建 |  | 行业监管中心 | —— | 500 |  |  |  |  |
|  | 3 | 新建 |  | 乘客信息服务平台，车载WIFI、建设手机刷卡NFC系统 | —— | 500 |  |  |  |  |
| 常规公交线网优化 | 1 | 新增 | 2019 | 新增公交线路4-6条 | —— | —— | 按照规划和调查，适时新增优化公交线路 |  | 市公交总公司 | 市交通运输局 |
|  | 2 | 新增 | 2020 | 新增公交线路3-6条 |  |  |  |  |  |  |
| 快速公交建设 | 1 | 新增 | 2019-2020 | 新增大站快线公交运营线路 | —— | —— | 按照规划适时开通大站快线、特色公交。 | 市财政予以保障 | 市公交总公司 | 市交通运输局、发展改革委、住房城乡建设局、自然资源和规划局、公安局、城市管理局等 |
| 城际（乡）客运班线公交化改造 | 1 | 改造 | 2019-2020 | 逐步对有条件的城区周边客运班线进行公交化运营改造 | —— | —— | 对符合改造条件的客运班线、农村客运班线按照公交服务标准、运营方式，进行公交化改造，实现城乡客运班线公交化运营比率达到20%以上 |  | 市交通运输局 | 市财政局、道路运输管理局、各县（区）政府、各县（区）道路运输管理局、南阳宛运集团、市公交总公司等 |
| 绿色公交示范线路建设 | 1 | 新增 | 2019-2020 | 新增绿色公交示范线路3—5条 | —— | —— | 开通途径旅游景点、高铁站、重要商务中心的公交线路，使用绿色公交车辆、建设绿色公交线路 |  | 市公交总公司 | 市交通运输局 |
| 出台《南阳市城市公共交通成本规制办法》 | 1 | 新编 | 2019-2020 | 编制南阳市城市公共交通成本规制办法及配套政策 | —— | —— | 制定《南阳市年度公共汽电车运营服务计划》、《南阳市公共汽电车运营财政补贴办法》、《南阳市公共汽电车运营成本规制办法》、《南阳市公共汽电车运营服务考核办法》等 | 市财政予以保障 | 市交通运输局 | 市财政局、 审计局、 发展改革委 |
| 企业管理建设 | 1 | 提升 | 2019-2020 | 按照现代公交企业标准建设现代公交企业，完善现有规章制度，提升服务品质 | —— | —— | 推进公交运营企业现代企业制度建设，探索构建扁平化的结构模式 |  | 市公交总公司 | 市交通运输局 |
|  | 2 | 提升 |  | 加强城市公共交通职工培训力度 | —— | —— | 完善职工职业培训制度，加强对职工的定期培训 |  | 市公交总公司 | 市交通运输局 |
|  | 3 | 提升 |  | 每年度定期召开座谈会，走访调查，采取第三方调查评估，听取社会各界的意见建议 | —— | —— | 定期开展乘客满意度调查，并听取乘客意见 |  | 市公交总公司 | 市交通运输局 |