南阳市2020年城建交通重点项目征迁工作台账

| 序号 | 项目名称 | 责任单位责任领导 | 责任人 | 完成时限 | 督导单位 | 牵头抓总单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城建领域** |
| 1 | 光武中路（车站路-独山大道） | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 汉冶街道办事处李士范、胡善良 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约214 户，面积32000 平方米。 |
| 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 光武街道办事处燕长春、方文利 |
| 2 | 北京南路（雪枫路-西外环） | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 卧龙岗街道办事处 张天同潦河镇政府付强、黄克哲 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约102户，面积20078.91平方米。  |
| 3 | 纬十一路（南环路-城南大道） | 高新区管委会杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会戴亚楠 | 8月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约 50户，面积12500平方米。 |
| 4 | 城南大道（纬十路-南环路） | 高新区管委会杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会戴亚楠 | 8月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约7户，面积4000平方米。 |
| 5 | 建设中路（人民路-独山大道） | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 东关街道办事处马炜、冉翀仲景街道办事处崔振世、吴国幸 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约74 户，面积15400平方米。 |
| 6 | 邓禹南路（范蠡路-孔明路） | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 仲景街道办事处崔振世、吴国幸 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约156户，面积21303平方米。  |
| 7 | 两相中路（南都路-邓禹路） | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 汉冶街道办事处李士范、胡善良 | 8月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约40户，面积7260平方米。 |
| 8 | 独山大道北延（杜诗路-京宛大道） | 高新区管委会杨新亚、张昆 | 张衡街道办事处张群英、陈海义 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约19户，面积8800平方米。 |
| 9 | 原西环路（北京路-滨河路） | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 卧龙岗街道办事处张天同 | 7月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约10户，面积10780平方米。 |
| 10 | 车站路下穿新华路地下通道 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 车站街道办事处刘洪岑、华博 | 7月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约25户，面积：31810.5 平方米。 |
| 11 | 张衡西路高架桥 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 光武街道办事处燕长春、方文利 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约50户，面积12500 平方米。 |
| 高新区管委会杨新亚、张昆 | 百里奚街道办事处张晓辉、杜晓兵 |
| 12 | 光武路西延 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 光武街道办事处燕长春、方文利靳岗街道办事处安建海、王可 | 9月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约60户，面积16800平方米。  |
| 13 | 南阳至镇平快速路 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 王村乡政府马超、李春浩 | 8月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约8户，面积1424平方米。 |
| 镇平县人民政府艾进德、石天军 | 彭营镇政府苏振强遮山镇政府周毅立 |
| 14 | 淯阳桥重建 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 七一街道办事处苏克壮、尹斌 | 11月底前 | 市住建局 | 市征收中心 | 涉迁约385 户，面积71281平方米。 |
| 城乡一体化示范区管委会张荣广、王承磊 | 枣林街道办事处沈超、陶振红 |
| 15 | 鼎盛大道连接线 | 城乡一体化示范区管委会张荣广、王承磊 | 白河街道办事处王超姜营街道办事处刘伟 | 8月底前 | 城乡一体化示范区管委会 | 市征收中心 | 涉迁约11户，面积9950平方米。  |
| **内河治理** |
| 16 | 汉城河综合整治续建工程 | 卧龙区人民政府杜 勇 李连伟 | 七里园乡政府李炳东 | 11月底前 | 市城管局 | 市征收中心 | 涉迁约243 户，面积57200平方米。 |
| 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 东关街道办事处马炜、冉翀仲景街道办事处崔振世、吴国幸汉冶街道办事处李士范、胡善良 |
| 高新区管委会杨新亚、张昆 | 张衡街道办事处张群英、陈海义 |
| **交通领域** |
| 17 | 中关村公交综合停保场 | 高新区管委会杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会戴亚楠 | 8月底前 | 市交通局 | 市征收中心 | 涉迁约4 户，面积1500平方米。 |
| 18 | 南阳市中心城区至鸭河工区快速通道 | 卧龙区人民政府杜 勇、王志德 | 七里园乡政府李炳东蒲山镇政府贺小森石桥镇政府李泽阔、王洋龙王沟风景区办事处武祥运、贾昕 | 7月底前 | 市公路局 | 市征收中心 | 涉迁约596户，面积194539平方米。  |
| 鸭河工区管委会李笑非、张国庆、朱铭 | 皇路店镇政府刘甲锋市住建局鸭河工区办事处王树恒 |
| 高新区管委会杨新亚、张昆 | 张衡街道办事处张群英、陈海义 |
| 19 | 南阳市中心城区至官庄工区城快速通道 | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 汉冢乡政府韩冬、梁晓东金华镇政府胡明柱、李江平 | 10月底前 | 市公路局 | 市征收中心 | 涉迁约37户，面积9250平方米。  |
| 20 | 南阳市中心城区至社旗县城快速通道 | 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 高庙镇政府徐良、倪天武红泥湾镇政府陈梦尘、杜明礼茶庵乡政府马崇汉冢乡政府韩冬、梁晓东 | 10月底前 | 市公路局 | 市征收中心 | 涉迁约113户，面积23550平方米。  |
| 社旗县人民政府张荣印、包海竣 | 潘河街道办事处王玉合桥头镇政府丁杰生大冯营镇政府郭建 |
| 21 | 南阳市中心城区外环路西北环路（袁庄至冯庄段建设项目） | 卧龙区人民政府杜 勇、王 龙 | 七里园乡政府李炳东靳岗街道办事处安建海、王可王村乡政府马超、李春浩潦河镇政府付强、黄克哲 | 10月底前 | 市交通局 | 市征收中心 | 涉迁约950户，面积174570平方米。  |
| 高新区管委会杨新亚、张昆 | 张衡街道办事处张群英、陈海义 |
| 城乡一体化示范区管委会张荣广、王承磊 | 新店乡政府王铁环 |
| 22 | 南阳市中心城区外环路南环路（冯庄至双铺段建设项目） | 卧龙区人民政府杜 勇、王 龙 | 潦河镇政府付强、黄克哲 | 10月底前 | 市交通局 | 市征收中心 | 涉迁约440户，面积47661平方米。  |
| 宛城区人民政府樊　牛、王明东 | 溧河乡政府李超、刘向阳 |
| 高新区管委会杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会戴亚楠 |
| 城乡一体化示范区管委会张荣广、王承磊 | 枣林街道办事处沈超、陶振红 |