鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目2021年度工程

情况汇报

鸭河口灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局按照国家《招标投标法》和水利部《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》编写了招标方案，2021年10月8日向市水利局呈报了《南阳市鸭河口灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局关于鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目2021年度工程招标的报告》，市水利局同意进行监理、施工及信息化招标，并对上报的招标方案进行了备案。之后，建管局抓紧组织了年度工程招标工作。于2021年10月14日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省水利厅》、《南阳市公共资源交易中心网》等网站上公开发布招标公告，于2021年11月3日开标。11月6日发布评标结果公示，11月18日发布中标结果公示，11月23日与中标企业网上签订协议书。现在所有标段都掀起了施工高潮。