附件3

南阳市中心城区重点片区城市设计任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规划名称** | **工作任务** | **时间节点** | **责任单位** |
| 1 | 南阳市河携河发展战略研究暨白河一河两岸城市设计方案 | 完成报批 | 2022年4月底前 | 市自然资源和规划局 |
| 2 | 独山片区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 卧龙区政府 |
| 3 | 先进制造业开发区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 卧龙区政府 |
| 4 | 高铁片区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 宛城区政府 |
| 5 | 医圣祠片区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 宛城区政府 |
| 6 | 新城区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 城乡一体化示范区管委会 |
| 7 | 高新技术开发区城市设计 | 完成成果 | 2022年12月底前 | 高新区管委会 |
| 8 | 翟庄站、遮山站等五个出入市口提升规划 | 完成成果 | 2022年4月底前 | 市自然资源和规划局 |
| 9 | 无围墙城市建设规划 | 完成成果 | 2022年7月底前 | 市城市管理局、市自然资源和规划局 |
| 10 | 人民公园提升改造规划 | 完成成果 | 2022年7月底前 | 市自然资源和规划局 |
| 11 | 道路绿化规划 | 完成成果 | 2022年3月15日前 | 市城市管理局 |
| 12 | 十里庙遗址、申伯等新建公园游园规划 | 完成成果 | 2022年7月底前 | 市城市管理局 |