南阳市2022—2025综合交通基础设施建设十大工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | | 项目概况 | 总投资  （亿元） | 十四五期间拟完成投资（亿元） | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2021年已完成投资 | 2022年拟完成 | 2023年拟完成 | 2024年拟完成 | 2025年拟完成 |
| 合计 | | |  | 1074.0 | 794.3 | 87.9 | 112.7 | 196.4 | 213.8 | 183.6 |  |
| 1 | 铁路航空项目 | 南信合高铁 | 南信合高铁南阳段项目，线路自南阳东站引出，经信阳至安徽六安，接入金寨站，境内线路全长约120公里，同步规划建设南阳动车运用设施工程。 | 218.0 | 132.0 |  |  | 30.0 | 50.0 | 52.0 |  |
| 南阳机场迁建 | 项目占地约4000亩，规划建设3400米跑道一条、6.5万平方米航站楼、停机坪、航空物流及附属配套设施。 | 45.0 | 33.0 |  |  | 8.0 | 15.0 | 10.0 |  |
| 南阳姜营机场改扩建 | 项目占地约52亩，规划建设1.2万平方米航站楼、停机坪、停车场及附属配套设施。 | 1.8 | 1.8 |  | 0.8 | 1.0 |  |  |  |
| 2 | 郑西高速南阳境 | | 建设标准为双向四车道高速公路，设计时速为100公里/小时，路基宽度26米，建设里程54公里。 | 77.8 | 11.4 | 8.4 | 3.0 |  |  |  |  |
| 3 | 渑淅高速南阳境 | | 建设标准为双向四车道高速公路，设计时速为100公里/小时，路基宽度26米，建设里程77公里。 | 117.0 | 79.2 | 29.0 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 8.2 |  |
| 4 | 焦唐高速南阳境 | | 建设标准为双向四车道高速公路，设计时速为120公里/小时，路基宽度27米，建设里程133公里。 | 130.1 | 130.1 | 33.5 | 39.0 | 48.0 | 9.6 |  |  |
| 5 | 南阳至邓州高速公路 | | 建设标准为双向四车道高速公路，设计时速为120公里/小时，路基宽度27米，建设里程67公里。 | 79.8 | 79.8 | 3.2 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | 19.6 |  |
| 6 | 中心城区快速通道项目 | S228线社旗至南阳段 | 一级公路35公里。 | 21.0 | 21.0 |  | 3.3 | 7.3 | 10.5 |  |  |
| S228线南阳至官庄段 | 一级公路25公里。 | 15.4 | 15.4 |  | 2.4 | 5.4 | 7.6 |  |  |
| S231线(新S234 )鸭河工区至南阳市区段 | 一级公路31公里。 | 29.1 | 17.8 | 9.4 | 5.8 | 2.6 |  |  |  |
| 7 | G312线宛唐交界至遮山段改建工程 | | 一级公路36公里。 | 32.2 | 32.2 | 0.4 | 5.0 | 15.0 | 11.8 |  |  |
| 8 | 北环路及高速出入口建设工程 | | 城市快速路25公里，新增绕城高速五个出入口。 | 90.3 | 90.3 |  | 11.5 | 21.2 | 29.0 | 28.6 |  |
| 9 | 唐河复航工程 | | 建设一期工程四级航道66公里；二期工程四级航道62公里。 | 121.9 | 91.4 | 4.0 | 7.0 | 14.9 | 25.3 | 40.2 |  |
| 10 | 白河航运工程 | | 建设三级航道110公里。 | 94.7 | 59.0 |  | 1.0 | 12.0 | 21.0 | 25.0 |  |