南阳市水利局

2022年工作总结和2023年工作谋划

一、2022年工作亮点

**（一）四水同治保持全省先进。**实施四水同治项目242个，已完成投资136亿元，纳入省级管理的78个项目投资完成率104.5%，居全省第三。完成全口径水利投资35.7亿元。汉山水库、鸭河口水库清淤扩容项目提前开工建设。实施4个县农村供水“四化”项目，实现农村供水新发展。我局荣获河南省红旗渠精神杯竞赛活动先进集体称号。

**（二）河湖管理保护成效明显。**强力开展妨碍河道行洪突出问题专项整治、丹江口“守好一库碧水”专项整治，全市整治河湖“四乱”问题1248处，长江委发信表扬。河长制四水同治工作在2021年省级考核中获全省第一。治理水土流失面积190平方公里，我局荣获全国水土保持工作先进集体称号。

**（三）全省水权改革试点建设纵深推进。**编制全市水权改革试点方案，与郑州市开展南水北调水量交易，完成行政区水资源确权和取水户确权，以打磨岗灌区为样板深化水权改革，为全市、全省积累经验。加快推进自备井封停和水源置换计划，中心城区封井任务已完成，全市共封井412眼。

**（四）水旱灾害防御科学有效。**大力开展防汛“查弱项、补短板”行动，整改问题701个。完成573个水毁修复项目。积极应对严重旱情，抗旱浇灌面积2492万亩次。

二、2023年工作谋划

**（一）工作思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，积极践行“十六字”治水思路，紧紧围绕市委“一二三六十”工作布局，持续深化四水同治，统筹推进五水综改，加快推动新阶段水利高质量发展，努力为南阳建设现代化省域副中心城市筑牢水保障水支撑。

**（二）重点工作**

**1.加快推进重点水利项目。**持续深化四水同治，完成四水同治年度投资110亿元，争取实现“五连增”，保持全省先进位次。完成全口径水利投资35亿元以上，争取省级以上水利投资8亿元以上，按时完成年度建设任务。

**2.持续深化河长制。**大力开展幸福河湖建设，确保把丹江口水库建成省级幸福河湖，建成10条以上市级幸福河湖。持续推进水土流失治理，新打造2个以上水土保持示范工程。

**3.强化水旱灾害防御。**夯实2.1万名各类防汛责任人责任，落实“五预”措施，以山洪灾害防御、南水北调、在建工程等为重点，全面查改风险隐患，汛前基本建成运行475座小型水库监测设施，确保安全度汛。

**4.统筹推进五水综改。**深化全省水权改革试点建设，2023年与郑州市交易水量2亿立方米。加快白河、唐河流域和鸭河口水库水量分配，以打磨岗灌区为样板，为全省水权改革贡献南阳经验。落实最严格水资源管理制度，深入开展节水型社会建设。到2023年底，争取全市用水总量控制在28.09亿立方米以内，万元GDP用水量下降至61立方米。用好南水北调水源，持续开展自备井封停和水源置换，确保南水北调水量使用量达到2亿立方米。

**5.建强农村水利。**加快补齐农村饮水安全工程水源、管网和水质等方面的短板弱项，守牢脱贫攻坚成果。加快农村供水“四化”建设，争取新野、内乡项目开工。加强灌区建设，实施鸭河口、引丹等大中型灌区续建改造。