2023—2025年南阳市新型基础设施建设台账

| 序号 | 重点事项 | 所属领域 | 时间节点 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设中科南阳算力网高通量数据中心，打造集超算、智算及边缘计算为一体的新型高通量计算设施。 | 信息基础设施 | 2024年启动一期建设，2025年全部建成。 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、职教园区建设中心 |
| 2 | 谋划建设智能计算中心。 | 信息基础设施 | 2024年开展智能计算中心布局前期工作,力争2025年启动建设。 | 市政务服务和大数据管理局、南阳投资集团 |
| 3 | 积极推进联通南阳分公司新型数据中心建设，打造承接国家“东数西算”的重要算力节点。 | 信息基础设施 | 2023年完成一期建设，到2025年实现3000机架建设任务。 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、联通南阳分公司 |
| 4 | 重点支持飞龙汽车、二机石油集团等有基础的企业，打造省级行业工业互联网平台，培育2—3个、建成1个行业工业互联网平台。 | 融合基础设施 | 2024年培育1个，2025年培育1—2个、建成1个。 | 市工业和信息化局 |
| 5 | 加快金冠电气“工业互联网标识解析二级节点”建设。 | 融合基础设施 | 2023年完成前期工作，2024启动建设，2025年完成建设。 | 市工业和信息化局 |
| 6 | 推动万邦农产品批发市场、卧龙艾草产业园智慧化建设，争取纳入省级智慧物流园区建设试点。 | 融合基础设施 | 2025年底前完成智慧物流园区试点申报工作。 | 市发展改革委、商务局、物流产业发展中心 |
| 7 | 新增充电容量约80000千瓦，智能充电桩达到8000个以上。 | 融合基础设施 | 2025年底前全部完成建设任务。 | 市发展改革委、交通运输局、住房城乡建设局、城市管理局 |
| 8 | 建设一批智慧公路，推进方枣高速打造智慧高速试点。 | 融合基础设施 | 2024年底前完成试点建设。 | 市交通运输局 |
| 9 | 开展汉山水库数字孪生工程试点建设。 | 融合基础设施 | 2023年底前完成试点建设方案，2025年启动建设。 | 市水利局 |
| 10 | 重点建设南阳市大数据中心（一期）、领导驾驶舱等项目，进一步提升办事效率和全市一体化政务活动协同能力。 | 融合基础设施 | 2023年底前完成领导驾驶舱项目建设，2024年底前完成南阳市大数据中心（一期）项目建设。 | 市政务服务和大数据管理局 |
| 11 | 打造一批智慧校园示范校、数字校园标杆校。 | 融合基础设施 | 2025年底前力争完成5个智慧校园示范校、3个数字校园标杆校建设。 | 市教育局 |
| 12 | 推进市中心医院、市中医院、南阳医专一附院等作为“智慧医院”建设试点。 | 融合基础设施 | 2024年底前完成1家建设试点任务，2025年底前完成2家以上建设试点任务。 | 市卫生健康体育委 |
| 13 | 培育一批高能级创新平台。 | 创新基础设施 | 2024年底前创建1家高能级创新平台，2025年底创建1家以上高能级创新平台。 | 市科技局、发展改革委、工业和信息化局 |
| 14 | 加快推进牧原实验室建设。 | 创新基础设施 | 2023年启动牧原实验室建设。 | 市科技局 |
| 15 | 建设南阳光学冷加工研发公共服务平台。 | 创新基础设施 | 2023年底前启动建设，2024年底前完成。 | 市发展改革委、市产投集团 |