附件2

南阳市城市基础设施生命线安全工程建设目标任务分解表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 目标任务 | 责任单位 | 备注 |
| 2023年 | 建成城市运行管理服务平台；摸清城市生命线安全风险底数，形成安全风险清单。 | 市政务服务和大数据管理局 |  |
| 实现对中心城区“三高”区域燃气、排水的安全运行监测。 | 市城市管理局 |  |
| 2024年 | 实现对中心城区“三高”区域桥梁、热力、供水、综合管廊的安全运行监测。 | 市城市管理局 |  |
| 实现对城市（县级）建成区“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的安全运行监测。 | 邓州市、唐河县政府 |  |
| 2025年 | 实现对城市建成区“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊安全运行监测。 | 新野县、方城县、内乡县、镇平县、西峡县、淅川县、社旗县、桐柏县、南召县政府 |  |