镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅

阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）

PPP项目

项目实施方案

编制单位：北京国金管理咨询有限公司

编制时间：二0一六年八月

项目名称：镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级

中学和雪枫徐桥小学）PPP项目

项目发起单位：镇平县人民政府

项目实施单位：镇平县教育体育局

编制单位：北京国金管理咨询有限公司

证书号：工咨甲      10120070030

编制负责人：丁旋

审核人员：赵泓史晋燕

执行组长：张语录

技术组：周力陈晓超曹柯朋赵永霞吴琼

张忠良王伟伟梁剑锋高晓兵

采购组：潘楠杨超张镜洲张超

财务组：郭书君鲁世国

法务组：赵剑英

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

目录

第 1章项目概况    ................................................................................................1

1.1项目基本情况.................................................................................................1

1.1.1项目名称.................................................................................................................   1

1.1.2项目性质.................................................................................................................   1

1.1.3项目位置.................................................................................................................   1

1.1.4项目发起单位.........................................................................................................   1

1.1.5项目实施机构.........................................................................................................   1

1.1.6项目协调机制.........................................................................................................   2

1.1.7项目运作方式.........................................................................................................   2

1.1.8项目回报机制.........................................................................................................   2

1.1.9合作期限.................................................................................................................   2

1.1.10项目   PPP运作的必要性与可行性  ...................................................................... 3

1.1.11项目提供的公共产品和服务内容.......................................................................   4

1.2经济技术指标.................................................................................................5

1.2.1项目建设规模及内容.............................................................................................   5

1.2.2投资规模与资金来源.............................................................................................   7

1.2.3收益指标.................................................................................................................   7

1.3项目公司.........................................................................................................8

1.4项目进展情况.................................................................................................8

第 2章项目必要性和    PPP模式可行性....................................................................9

2.1项目建设必要性分析.....................................................................................9

2.1.1项目建设是镇平县义务教育均衡发展的需要.....................................................9

2.1.2项目建设是镇平县经济和社会发展的需要.........................................................9

2.2项目采用   PPP模式的可行性......................................................................10

2.2.1申报条件满足情况分析.......................................................................................   10

2.2.2物有所值定性分析...............................................................................................   11

2.2.3全寿命周期合作...................................................................................................   12

2.2.4可行性分析结论...................................................................................................   13

北京国金管理咨询有限公司

I

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第 3章风险分配基本框架     .......................................................................................14

3.1风险分担原则...............................................................................................14

3.2风险归类.......................................................................................................16

3.3项目主要风险识别.......................................................................................17

3.4风险评估.......................................................................................................17

3.5风险应对.......................................................................................................18

第 4章项目运作方式和合作期限     ...........................................................................20

4.1项目运作方式...............................................................................................20

4.2项目合作期限...............................................................................................20

第 5章项目交易结构设计     .......................................................................................22

5.1项目投融资结构...........................................................................................22

5.1.1资金来源、性质及用途.......................................................................................   22

5.1.2项目资产的形成和移交.......................................................................................   22

5.2项目回报机制...............................................................................................23

5.3收费定价机制...............................................................................................26

5.4费用调整机制...............................................................................................28

5.5政府配套安排...............................................................................................28

第 6章财务测算     .......................................................................................................29

6.1参数设定.......................................................................................................29

6.2总成本构成...................................................................................................29

6.3政府购买服务费用.......................................................................................30

6.4增值税、税金及附加...................................................................................31

6.5印花税...........................................................................................................32

6.6所得税...........................................................................................................32

6.7财务指标.......................................................................................................32

第 7章合同体系     .......................................................................................................34

7.1法律主体.......................................................................................................34

7.1.1镇平县人民政府...................................................................................................   34

7.1.2项目实施机构.......................................................................................................   34

7.1.3社会资本方...........................................................................................................   34

北京国金管理咨询有限公司

II

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

7.2 PPP项目合同................................................................................................34

7.2.1合作期...................................................................................................................   35

7.2.2项目实施机构的主要权利和义务.......................................................................   35

7.2.3项目公司的主要权利和义务...............................................................................   36

7.2.4项目转让...............................................................................................................   37

7.2.5运营和维护...........................................................................................................   38

7.2.6政府付费...............................................................................................................   39

7.2.7运维绩效服务费的调整.......................................................................................   39

7.2.8合作期届满的资产移交.......................................................................................   40

7.2.9一般补偿...............................................................................................................   40

7.2.10协议的转让.........................................................................................................   41

7.2.11保险.....................................................................................................................   41

7.2.12争议的解决.........................................................................................................   41

7.3股东协议.......................................................................................................41

7.4履约合同.......................................................................................................42

第 8章监管架构     .......................................................................................................43

8.1监管原则.......................................................................................................43

8.2授权关系.......................................................................................................44

8.3监管方式.......................................................................................................44

8.3.1履约管理...............................................................................................................   44

8.3.2行政监管...............................................................................................................   45

8.3.3公众监督...............................................................................................................   45

第 9章采购方式     .......................................................................................................46

9.1 PPP项目采购方式........................................................................................46

9.2项目特点及采购方式...................................................................................47

9.3采购程序.......................................................................................................48

9.4供应商资格条件...........................................................................................48

9.5实施计划.......................................................................................................48

北京国金管理咨询有限公司

III

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

附表：

附表 1：总投资估算表

附表 1-1：镇平县思源实验学校投资估算表

附表 1-2：镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥

小学）投资估算表

附表 2：贷款还本付息表

附表 3：政府购买服务资金一览表；

附表 4：利润及利润分配表；

附表 5：项目全部投资现金流量表

附图 1：镇平县思源实验学校总平面布置图

附图 2：镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小

学）总平面布置图

北京国金管理咨询有限公司

I

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第1 章项目概况

1.1项目基本情况

1.1.1 项目名称

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫

徐桥小学）PPP项目（以下简称“本项目”）

1.1.2 项目性质

存量项目

1.1.3 项目位置

镇平县思源实验学校位于镇平县开玉巷以东，玉琥路以西，玉璜

大道以南。

镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）位于

镇平县玉神路以东，鸣玉路以西，玉带路以南，工业路西延以北。

1.1.4 项目发起单位

镇平县人民政府

1.1.5 项目实施机构

镇平县人民政府授权批准镇平县教育体育局作为本项目的实施

机构。

项目实施机构主要负责本项目的具体实施，具体包括初步实施方

北京国金管理咨询有限公司

1

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

案、协助开展物有所值评价及财政承受能力论证、项目实施方案编制

和报批、项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本方准入条

件和标准、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。

1.1.6 项目协调机制

本项目由镇平县人民政府发起，授权镇平县教育体育局作为项目

实施机构，并逐步组织县财政局、发展改革委、建设局、国土局、规

划局、环保局、审计局等各相关部门协调推进项目正常开展。

1.1.7 项目运作方式

本项目采用转让—运营—移交（T0T）的 PPP运作模式。

政府向项目公司转让项目资产及经营权，项目公司运营维护的范

围包括但不限于对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、

管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序等。合作期届满后项目资产

及全部设施无偿移交给镇平县人民政府或其指定机构。

1.1.8 项目回报机制

本项目回报机制为政府付费。

1.1.9 合作期限

参照 PPP项目合作期限一般为  10-30年，根据镇平县财政承受能

力状况，结合本项目实际情况，确定本项目合作期为 12年。

北京国金管理咨询有限公司

2

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

1.1.10 项目    PPP运作的必要性与可行性

⑴项目 PPP模式运作是缓解镇平县政府债务压力的需要

在未来几十年，推进新型城镇化需要大量的投资。从现实情况看，

基础设施和公共事业投资多是依赖财政安排及政府性债务，投资缺口

逐步扩大、资金效率不高、投资回报率低等投融资体制弊端业已显现。

PPP模式可以吸引大量民间资本和社会资金，形成多元化、可持续的

资金投入机制，有效减轻各级政府的支出压力。通过引入社会资本，

拓宽了融资渠道，可以大大减缓镇平县财政支出的压力。

⑵项目  PPP模式运作是解决镇平县公用事业建设资金来源的需

要

地方融资平台是我国地方政府过去几年最主要的融资手段，但

2014年   10月《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国务

院 43号文）的出台终止了地方融资平台的政府融资功能，地方政府

不得不从原来依赖政府信誉、土地财政举债的模式，逐步转变为以建

设有收益的准公益类和纯公益事业市场融资为主的模式。PPP模式已

成为地方政府筹集建设资金的最主要手段。

⑶项目  PPP模式运作是更好地发挥市场在资源配置中的决定性

作用的需要

PPP模式这种基于共同合作中按股份制形成的清晰多元化主体，

可以最大限度激发市场在资源配置中的决定性作用，在有效缓解政府

投资不足的同时，通过引进社会资本方基于市场要素形成的生产管理

技术，形成优于计划和市场单独作用的新型管理、运行体制。

北京国金管理咨询有限公司

3

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

⑷项目 PPP模式运作是加快转变政府职能的需要

PPP能够将政府的战略规划、市场监管、公共服务与社会资本的

管理效率、技术创新有机地结合起来，有助于理清政府与市场边界，

增强政府的法制意识和市场意识，全面提升公共管理和服务水平。

⑸项目 PPP模式运作是促进建立现代财政制度的需要

财政是国家治理的基础和重要支柱，PPP模式强调市场机制的作

用，强调政府与社会资本各尽所能，强调社会资本的深度参与，符合

现代财政制度优化资源配置、促进社会公平的基本要求。其次，PPP

项目投资回报周期较长，要求政府从以往单一年度预算收支管理逐步

向中长期财政规划和“资产负债管理”转变，有利于提高财政的规划性

和可持续性，防范和化解中长期财政风险。

镇平县教育体育局作为镇平县  PPP项目的实施机构，正在逐步

开展政府职能转变工作，从公共产品的直接“提供者、经营者”转变为

社会资本的“合作者”以及 PPP项目的“监管者”。为更好提供社会公共

服务，发挥专业、高效的管理职能，采用  PPP模式，镇平县人民政

府适时推出镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学

和雪枫徐桥小学）PPP项目是十分必要和可行的。

1.1.11 项目提供的公共产品和服务内容

镇平县思源实验学校建成后，将拥有 36个教学班，容纳四至九

年级学生 1800名。

镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）建成

北京国金管理咨询有限公司

4

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

后，将拥有 48个初中教学班，容纳初中生   2400名；24个小学教学

班，容纳小学生 1080名。

1.2经济技术指标

1.2.1 项目建设规模及内容

镇平县思源实验学校规划建设用地面积 46416.05㎡（合 69.62亩），

总建筑面积 29532.52㎡。其中已建   1栋   4-5F教学楼   9703.40㎡，1

栋 2F食堂   2429.07㎡，1栋    2F多功能厅、风雨操场   1667.50㎡，1

栋 6F女生宿舍  6123.94㎡，1栋   6F男生宿舍  5428.89㎡，1栋   6F教

师公寓 2852.03㎡，1栋   2F浴室  808.64㎡，1栋   1F设备用房   424.60

㎡，1栋  1F门卫  94.45㎡。以及绿化、地面停车场、室外运动场、道

路及广场、大门及围墙、给水、污水、雨水、电力等辅助工程。

镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学规划总用地面积

62327.50㎡（合   93.49亩），其中代征道路面积   2198.02㎡（合    3.30

亩），净用地面积 60129.48㎡（合   90.19亩）。总建筑面积     43468.51

㎡，其中已建 1栋  3-5F涅阳五初中  1#教学楼 5307.66㎡，1栋   5F涅

阳五初中 2#教学楼 3360.40㎡，1栋   3-5F徐桥小学  1#教学楼  5244.74

㎡，1栋  5F徐桥小学  2#教学楼 3017.30㎡，1栋   5F涅阳五初中  1#宿

舍楼 9980.52㎡，1栋   5F涅阳五初中行政综合楼  8302.94㎡，1栋    3F

涅阳五初中行学生食堂 5464.02㎡，2F连廊   2288.93㎡，1栋   1F公厕

352.00㎡，1栋   1F门卫  150.00㎡。以及绿化、室外运动场、道路及

广场、大门及围墙、给水、污水、雨水、电力等辅助工程。

北京国金管理咨询有限公司

5

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

表 1-1 镇平县思源实验学校主要技术指标表

序号

1

2

指标名称

规划建设用地面积

总建筑面积

教学楼

单位

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

—

%

数量

46416.05

29532.52

9703.40

2429.07

1667.50

6123.94

5428.89

2852.03

808.64

424.60

94.45

备注

合 69.62亩

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

1栋  4-5F，框架结构

1栋  2F，框架结构

1栋  2F，框架结构

1栋  6F，框架结构

1栋  6F，框架结构

1栋  6F，框架结构

1栋  2F，框架结构

1栋  1F，砌体结构

1栋  1F，砌体结构

食堂

多功能厅、风雨操场

女生宿舍

男生宿舍

教师公寓

浴室

设备用房

门卫

建筑基地面积

容积率

9759.10

0.63

21.02

4

5

6

建筑密度

绿化率

%

35.30

表 1-2 镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）

主要技术指标表

序号

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

指标名称

规划总用地面积

代征道路面积

净用地面积

单位

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

—

%

数量

62327.50

2198.02

60129.48

43468.51

5307.66

3360.40

5244.74

3017.30

9980.52

8302.94

5464.02

2288.93

352.00

备注

合 93.49亩

合 3.30亩

合 90.19亩

总建筑面积

涅阳五初中 1#教学楼

涅阳五初中 2#教学楼

徐桥小学 1#教学楼

徐桥小学 2#教学楼

涅阳五初中 1#宿舍楼

涅阳五初中行政综合楼

涅阳五初中行学生食堂

连廊

1栋  3-5F，框架结构

1栋  5F，框架结构

1栋  3-5F，框架结构

1栋  5F，框架结构

1栋  5F，框架结构

1栋  5F，框架结构

1栋  3F，框架结构

2F，框架结构

公厕

1栋  1F，砌体结构

1栋  1F，砌体结构

门卫

150.00

10773.12

0.72

建筑基地面积

容积率

4

5

建筑密度

19.92

6

绿化率

%

41.00

北京国金管理咨询有限公司

6

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

1.2.2 投资规模与资金来源

⑴投资规模

本项目转让价参考项目总投资  13992.78万元（镇平县思源实验

学校 7330.99万元，镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫

徐桥小学）6661.79万元）上浮约  10%，拟定为 15392.06万元。

本报告工程费用以财政评审通过的造价测算为准，工程建设其他

费用以实际发生额为准。

本项目转让价（总投资）最终以工程竣工结算审计后的国有资产

评估结论为准。

⑵资金来源

本项目转让价拟定为  15392.06万元，由项目公司通过市场融资

11100.00万元，占转让价的  72.12%；项目资本金 4292.06万元，占转

让价的 27.88%。

1.2.3 收益指标

本项目合作期 12年，具体收益指标如下：

⑴本项目转让价拟定为 15392.06万元。

⑵年投资收益率不高于 6.5%；

⑶项目运维绩效服务费价格 1.20元/㎡.月，每三年调整一次，每

次考虑 3%的增幅；

⑷合作期 12年，合作期内政府购买服务费总额   23958.28万元，

其中可用性服务费 22638.91万元，运维绩效服务费  1319.37万元。项

北京国金管理咨询有限公司

7

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

目全部投资内部收益率（税后）6.07%，财务净现值 739.67万元，动

态投资回收期（税后）11.24年，合作期平均投资利润率   1.86%，总

投资收益率 3.94%，投资利税率 2.48%，利息备付率  289.04%，偿债

备付率 144.98%。

1.3项目公司

依据《中华人民共和国政府采购法》及《财政部关于印发<政府

和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215

号）等法律法规，项目实施机构以依法合规方式确定社会资本方。

本项目拟采用  T0T运作方式进行运作，由社会资本方独资成立

项目公司，以合法方式从镇平县人民政府或其授权实施机构获得本项

目的投融资、维护、运营和移交等资格。

1.4项目进展情况

目前本项目已经基本完工，尚未进行竣工验收。

北京国金管理咨询有限公司

8

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第2章项目必要性和   PPP模式可行性

2.1项目建设必要性分析

2.1.1 项目建设是镇平县义务教育均衡发展的需要

镇平县教育事业发展总体目标是九年义务教育水平得到进一步

提高。适龄儿童入学率略高于国家规定的标准，巩固九年义务教育成

果，充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的中学教育潜力，

扩大办学规模，提高教学质量，力争城镇基本普及高中教育。大力发

展教育，改善办学条件扩大教学规模，将满足镇平县人民对优质中学

教育的需求，有利于提高全县人民的科技文化素质，有利于促进该区

经济及各项社会事业的发展。项目建设适应了镇平县教育事业均衡发

展的需要。

2.1.2 项目建设是镇平县经济和社会发展的需要

二十一世纪是知识经济的时代，科技进步在经济增长中的作用将

越来越突出，镇平县要发展，就应切实落实教育优先发展战略地位，

坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。本项目建设，完善了教学

设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于镇平县小

学及初级中学扩大招生规模，为高中院校输送优秀新生，为当地经济

建设培养优秀人才，适应了镇平县社会发展的需要。

综上所述，本项目的实施是十分必要的。

北京国金管理咨询有限公司

9

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

2.2项目采用     PPP模式的可行性

2.2.1 申报条件满足情况分析

项目规划符合镇平县规划部门的要求，建设规模符合镇平县教育

资源整体布局要求。目前项目的各项前期工作正在有序推进，已取得

的土地预审、规划许可、环评、立项批复等审批文件。

行业主管部门的意愿：

对于镇平县人民政府及教育相关部门来说，项目采用 PPP模式，

镇平县人民政府及教育部门从过去的教育设施公共服务的提供者变

成一个监管者的角色，从而保证工程质量；同时政府方和社会资本可

以取长补短，发挥政府公共机构和社会资本各自的优势，弥补对方的

不足。社会资本的参与还能推动在项目融资、建设、施工、设施管理

过程等方面的革新，提高建设和运营效率，双方可以形成互利的长期

目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的教学场所和校园维护

服务。

对于镇平县财政部门来说，本项目采用  PPP模式可以在财政预

算方面减轻镇平县财政压力，社会资本参与项目能为政府部门提供更

多的资金用来发展教育事业，促进了投融资体制改革。

目前，镇平县人民政府和财政部门、行业主管部门等相关部门对

本项目采用 PPP模式都持支持的态度。由于本项目采用 T0T的模式，

在合作期内，政府拨付购买服务费，对社会资本来说，可以产生长期、

稳定的现金流，因此社会资本通过  PPP模式参与本项目的积极性很

北京国金管理咨询有限公司

10

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

高。

2.2.2 物有所值定性分析

相对于政府传统项目开发模式及公共融资方式，本项目采用  PPP

模式有以下比较优势：

⑴提高公共财政使用效率

PPP项目一般由社会资本或者项目公司融资建设及运营，提供公

共服务。公共财政投入很少，较好发挥了 “四两拨千斤”的杠杆作用，

这对公共财政短缺的情况下发展城市配套基础设施事业，做好市政工

作有比较重要的意义。

⑵保障项目和公共服务质量

评审中标的社会资本或联合体组建项目公司建设项目并提供公

共服务。联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，

它比传统开发模式具有更好的内部协调能力。

另外，很多  PPP项目通过引进知名建设、管理机构，带来先进

的管理经验，有利于提高服务质量。

⑶实现合作双方互利共赢

合理的  PPP模式可以平衡公私双方的权责利。在风险分配上遵

循“最优承担”原则，即将风险分配给最有能力承担的一方。同时，全

寿命周期特点使得合同具有较大的灵活空间，风险共担、收益共享的

机制既能维护公共部门的利益，也能最大限度满足社会资本的诉求。

⑷定性分析结论

北京国金管理咨询有限公司

11

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

PPP模式作为调节政府、社会资本与市场三者关系的一把钥匙，

是改革基础设施领域新举措，本项目采用  PPP模式能够克服传统建

设供给形式和完全市场化变革的弊端，利用公私部门的有限合作方式

来改善基础设施工程的供给效率和质量，同时引入民间资源也减轻了

政府在公共领域供给的财政负担。

PPP模式对于促进各层次教育的发展均有多方面的意义，国家宏

观层面也在创设积极、宽松的制度安排，但鉴于目前我国教育基础设

施领域公私合作的政策条文尚不明朗细致，以  PPP形式进行教育供

给的服务内容、范围以及私人合作者的资质要求等需要详细的评估审

定。因此，本项目的实施需要周密的前期规划和严谨的实施过程，以

避免可能出现的各种问题，从而顺利实现预期目标。

2.2.3 全寿命周期合作

PPP项目是全寿命周期合作。在较长的合作期内，全寿命周期的

特点是双方无法在一开始就预见所有可能的情况，这就需要政府和社

会资本双方本着合作伙伴的精神，对项目未来可能出现的风险和收益

预留足够的协商空间。

如果项目实际收益过高，意味着项目中公共利益被低估，在到达

预设阀值后，双方应启动谈判，就合理分配超额收益进行协商。在实

际操作中，可以通过缩短特许期或者降低支付标准实现。

反之，如果项目自投入运营后，因非主观原因长期陷入亏损，经

营困难，在达到预设阀值后，同样应启动谈判机制。可以通过延长合

北京国金管理咨询有限公司

12

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

作期或给予补贴等方式予以调整。

2.2.4 可行性分析结论

本项目采用  PPP模式得到了镇平县人民政府、财政部门、发改

委、教体局、建设局、国土部门、规划部门、环保部门等相关政府部

门的认可。项目采用  PPP模式与传统模式相比，在全寿命周期内通

过“利益共享、风险共担”的原则，使不同的项目参与者能达到互惠互

利、共赢的目标，与传统模式相比，减少了政府运营项目的风险，可

以提高运营效率。

北京国金管理咨询有限公司

13

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第3 章风险分配基本框架

3.1风险分担原则

⑴公平原则

公平原则是合同法基本原则，贯穿于合同法的全部内容之中，以

保证合同内容本身以及因合同而产生的法律后果之全面公正。PPP项

目的风险分担主要通过合同的方式来进行分配，因此在风险分担时应

体现公平原则。公平原则主要体现在：既强调合同条款中本身对于风

险的权利义务的均衡，也强调合同所派生的风险权利义务的均衡；既

关注合同主体的由于风险事件引起的收益，也同时关注合同主体面临

的风险损失。

⑵归责原则

“归责”是指依据某种事实状态确定责任的归属，是解决责任的承

担问题。归责原则决定着违约责任的构成要件、举证责任的内容、免

责事由，以及损害赔偿的范围。由于 PPP合同兼具“合同性”和“行政

性”，以及风险因素引起责任的原因的多样性，使得 PPP合同中的责

任归责较为复杂。考虑到  PPP合同的特性，可以将其一分为二，综

合运用行政法与民事法律加以调整。民事合同违约责任是以合同约定

的义务为前提，行政合同的违约责任是以行政合同中存在约束行政主

体和相对人的义务为前提，在确定  PPP风险分担时的责任归责时，

应依风险类型而定，分别适用于民事归责原则和行政归责原则。

⑶风险收益对等原则

北京国金管理咨询有限公司

14

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

该原则即“责利”对等的思想。风险收益对等原则是指：如果一方

是管理某项风险所获得的经济利益的最大受益者，则该风险应由该方

承担。也就是说，当一个主体在有义务承担风险损失的同时，也应该

有权利享有风险变化所带来的收益，并且该主体承担的风险程度与所

得到的回报相匹配。风险分担的策略就是承担风险的主体在承担风险

损失的同时，有权利享有风险收益。

⑷有效控制原则

有效控制原则是指风险应分摊给处于最有利控制该风险地位并

以较小代价控制风险的一方，或者说，风险的分担应与各方的控制能

力相对称，将风险分配给能够最佳管理风险和减少该风险的一方。

⑸风险成本最低原则

风险成本最低原则是指风险分担应使参与各方承担风险的总成

本最小。风险分担对项目总体成本的影响可以归结为三个效应：生产

成本效应、交易成本效应、风险承担成本效应。

⑹风险上限原则

在实际项目中，某些风险可能会出现双方意料之外的变化或风险

带来的损害比之前估计得要大得多。出现这种情况时，不能让某一方

单独承担这些接近于无限大的风险，否则必将影响这些风险的承担者

管理项目的积极性，因此，应该遵从承担的风险要有上限的原则。项

目参与方所能承担风险上限与其承担该风险的财务能力、承担该项目

的技术能力、管理能力等因素有关。

⑺直接损失承担原则

北京国金管理咨询有限公司

15

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

直接损失承担原则是指如果某风险发生后，一方为直接受害者，

则该风险应划分给该方承担。这是因为当人们的自身利益可能受到损

害时，更能主动地采取措施去避免这种风险。

⑻风险分担的动态原则

风险分担的动态性是指随着项目的发展，当内外部条件发生变化

时，需要重新确定风险分担格局，这主要是因为  PPP项目的寿命周

期比较长，而各方的目标互相冲突所导致。

⑼风险偏好原则

风险偏好原则是指风险应由对该风险偏好系数最大的项目参与

方承担，达到项目整体满意度最大。如果项目参与方对某种风险的偏

好系数最大，就意味着该项目参与方最适合承担该风险。

3.2风险归类

PPP风险可以分为三类：

⑴公共部门承担的风险。政治和公共政策可以由政府来承担，在

我国当前政局稳定，只要经过政府批准的建设项目，一般政治风险对

项目的影响会比较小，这种风险公共部门可以自己承担而不必分配给

私营企业。同样，社会和法律风险政府也可以通过法律来控制，项目

的选择如土地的获得等，政府也可以用行政的手段来达到，这部分风

险最适合由公共部门来承担。

⑵社会资本承担的风险。整体经济情况中大部分属于商业行为，

私营部门是以盈利为目的的，而且具有较丰富的商业经验，这种风险

由社会资本来承担更为合理。

北京国金管理咨询有限公司

16

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

⑶根据谈判结果承担的风险。对于剩余风险、相互关系、第三方

等风险与工程类型，工程价值、施工方法、利润来源等没有明显的联

系，无法判断是公共部门还是私营部门的风险偏好系数最大，这些风

险可以通过双方的谈判，仔细分析后作出最后决定——哪一方来承担

更为合适。

3.3项目主要风险识别

本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和

风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风

险。本项目政府与社会资本风险分担框架如下：

表 3-1 政府和社会资本风险分担框架一览表

风险分类

政策、法律风险

支付风险

风险内容

分摊机制

政府承担

由于政策、法规、行业标准等的变更导致项目变更、

税收调整等风险

项目政府购买服务费不能按合同约定支付

政府承担

融资或借贷不成功、融资到位后无力偿还或融资机

构提前收回资金

融资风险

社会资本承担

成本超支风险

运营成本超出预期

社会资本

社会资本

运营维护移交风险

运营安全、维护标准、移交履约

自然不可抗力（自然灾害）；政治不可抗力（战争、

内乱、恐怖事件）

不可抗力风险

剩余风险

共同承担

共同承担

双方未考虑到的未知风险

3.4

风险评估

分析、评估风险发生的可能性和风险发生后造成的损失，主要进

行定性分析和定量分析。

定性分析判断，即对已识别的风险发生的可能性及其影响大小进

行定性分析和评估，进而对风险进行优先级排序，这种优先级别通常

北京国金管理咨询有限公司

17

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

可以用风险度（重要程度）或风险大小来定性表示，把风险分成若干

个等级（不严重、轻微严重、有些严重、严重、很严重、非常严重、

异常严重七个等级），根据风险的不同等级，就可以按照相应的优先

顺序采取应对措施。

定量分析：即将各种风险因素对项目的影响数量化。对这些风险

的影响确定具体的数值，许多财务指标（如收益率、负债率等）常常

是决策的依据。

综上分析，本项目重大风险为融资风险。

3.5风险应对

PPP项目风险的应对策略主要包括：风险回避、风险自留、风险

控制、风险转移。

⑴风险回避是指在完成项目风险分析与评价后，如果发现项目风

险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策

来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，

使其不发生或不再发展，从而避免可能发生的潜在损失；

⑵风险自留是指项目风险保留在风险管理主体内部，通过采取内

部控制措施来化解风险或者对这些保留下来的项目风险不采取任何

措施；

⑶风险控制指采取一种主动、积极的风险对策，可分为预防损失

和减少损失两个方面，风险控制方案都应当是预防损失措施和减少损

失措施的有机结合，风险控制计划系统一般应由预防计划、灾难计划

和应急计划三部分组成；

北京国金管理咨询有限公司

18

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

⑷当有些风险无法回避，必须直接面对，而以自身的承受能力又

无法有效的承担时，通过某种方式将某些风险的后果连同应对的权利

和责任转移给他人。

北京国金管理咨询有限公司

19

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第4 章项目运作方式和合作期限

4.1项目运作方式

本项目符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（   2013

年本）》中第一类“鼓励类”，第三十六项“教育、文化、卫生、体育服

务业”。

根据《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）

文件，本项目提供的公共服务产品为基本公共服务中公共教育项目，

已纳入政府购买服务指导性目录，适宜由社会力量承担的服务事项。

综合考虑本项目的回报机制、项目投资收益水平、风险分配基本

框架需求等因素，本项目采取转让-运营-移交（TOT）的运作方式。

4.2项目合作期限

按规定程序确定承接主体后，购买主体应当与承接主体签订合同，

并根据本项目的特点，采取由社会资本方运营和维护，政府付费形式

运作项目。合同应当明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格

等要求，以及资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等内容。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第六条规定 “基

础设施和公用事业合作期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服

务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过

30年。”

“对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营

北京国金管理咨询有限公司

20

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

项目可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况，约

定超过前款规定的合作期限。”

由于项目为公益性项目，项目收益来自政府付费，考虑到未来镇

平县政府的财政承受能力状况，通过经济测算，本项目政府购买服务

期限为 12年，期满后，项目公司将项目资产及全部设施无偿、完整

地移交给镇平县人民政府或其指定机构。

北京国金管理咨询有限公司

21

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第5 章项目交易结构设计

5.1项目投融资结构

5.1.1 资金来源、性质及用途

依照国务院 2004年  4月  26日发布的《国务院关于调整部分行业

固定资产投资项目资本金比例的通知》、2009年  5月  25日发布的《国

务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》、2015年  9月    9

日发布的《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通

知》（国发〔2015〕51号文）的规定，本项目的资本金投入比例不应

低于 20%。不同投资人的资信和融资能力不同，根据项目实践经验，

同时结合目前的融资环境，本项目的资本金在  20-30%比较适宜推进

项目后续的建设和运营。

综合考虑本项目实施进展情况，本方案设定：申请融资金额

11100.00万元（利率按央行最新  5年以上贷款基准利率  4.90%考虑），

占项目总投资的 72.12%；项目资本金 4292.06万元，占项目总投资的

27.88%。

5.1.2 项目资产的形成和移交

项目为教育公益性项目，转让完成后，政府拥有学校的使用权，

项目公司负责校园的日常维护管理，由政府在运营期内每年支付政府

购买服务费。

建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计

北京国金管理咨询有限公司

22

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

准则第 15号—建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，

项目公司应当按照《企业会计准则第 14号—收入》确认与后续经营

服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值

计量，并分别确认金融资产或无形资产。

本项目合作期 12年，合作期满后，项目公司应按照  PPP项目合

同约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目资产及全部设施向

镇平县人民政府或其指定机构进行无偿移交。

在合作期满前 12个月，镇平县人民政府或其指定机构和项目公

司应共同成立移交委员会，负责过渡期内有关合作期满后项目移交的

相关事宜。本项目的移交范围、移交标准、移交验收程序、移交日项

目设施的状况、保险的转让、合同转让、风险转移、移交费用等具体

条款将在《PPP项目合同》中约定。

5.2项目回报机制

本项目提供的公共服务产品为义务教育学校的建设，项目自身没

有收益，缺乏“使用者付费”基础，故本项目属于公益性项目。

综合分析，本项目回报机制采用政府付费机制，即按照  PPP合

同的约定，政府方给项目公司每年支付政府购买服务费用，服务费用

包含可用性服务费和运营绩效服务费，保证社会资本方收回初始投资

并获得合理收益。本项目具体回报机制详见下图 5-1：

北京国金管理咨询有限公司

23

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

法定程序选择

社会资本方

出资

政府购买

签订  PPP

服务费

项目合同

实施机构

SPV（项目公司）

政府

（镇平县教育体育局）

授予特许

经营权

授权

投融资

运营

维护

移交

贷款合同

实施机构

（镇平县教育体育局）

期满移交

金融机构

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳

第五初级中学和雪枫徐桥小学）项目

图 5-1：项目回报机制示意图

北京国金管理咨询有限公司

24

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

⑴镇平县人民政府授权镇平县教育体育局作为本项目的实施机

构。

⑵镇平县教育体育局通过公平、公正、公开的竞争方式选择社会

资本。

⑶镇平县教育体育局与项目公司签署《PPP项目合同》。

⑷在合作期内，项目公司自行承担费用、责任和风险，负责本项

目运营和维护等工作。

项目公司运营维护的范围包括但不限于对房屋及配套的设施设

备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和

秩序等，镇平县人民政府向项目公司每年支付政府购买服务费用。

⑸镇平县教育体育局根据项目公司提供服务情况，由镇平县财政

局根据《PPP项目合同》向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服

务费。项目可用性服务费指项目公司所提供的项目设施符合合同约定

的标准和要求所投入的资本性总支出而获得的服务收入；运维绩效服

务费是指项目公司在合作期内提供的维持项目可用性所需的运营维

护服务而支付的政府购买费用。

该等可用性服务费和运营绩效服务费将纳入镇平县跨年度的财

政预算支出，并提请人大审议通过；

⑹合作期届满后，项目公司应按照《PPP项目合同》的约定，将

本项目资产（含配套工程）无偿、完好、无债务、不设定担保地移交

给镇平县人民政府或其指定机构。

北京国金管理咨询有限公司

25

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

5.3收费定价机制

政府购买服务费用  = 可用性服务费   + 运维绩效服务费

⑴可用性服务费

1）转让价的确定

本项目转让价包括但不限于本项目建筑安装工程费、设备购置及

其安装工程费；勘察设计、监理费、地震安全性评价费、招标代理服

务费、工程造价咨询服务费、环境影响评价费、施工图审查费、可研

编制费、供水费、供电费等其他费用。

最终以工程竣工结算审计后的国有资产评估结论为准。

2）投资收益率的确定

投资收益率设定时，一般考虑我国中央银行规定的五年期长期银

行贷款利率、商业银行贷款利率、社会平均投资收益率以及行业收益

率等几方面的因素。近 10年来，我国五年期以上基准银行贷款利率

变化在 4.9%-7.83%，到  2015年，由于国家实施相对积极货币政策，

基准银行贷款利率维持在 4.9%的相对低位，综合分析，我国近 10年

来，五年期以上贷款平均基准利率为 6.43%；社会平均收益率 8%。

综合考虑本项目为公益性质的项目，结合其实际情况以及镇平县

目前所属行业投资收益市场行情，本项目年投资收益率为不高于

6.5%。

北京国金管理咨询有限公司

26

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

9.00%

7.56%7.83%7.47%7.20%

8.00% 7.11%7.20%7.38%

6.12%5.94%6.14%6.40%6.60%6.80%

6.55%6.15%5.90%

5.65%5.40%5.15%4.90%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

图 5-2 我国近  10年来五年期以上贷款利率变化趋势图

3）可用性服务费及支付方式

项目可用性服务费指项目公司所提供的项目设施符合合同约定

的标准和要求所投入的资本性总支出而获得的服务收入。

A = P（i 1+i）

n

（1+i）−1

n

A——年可用性服务费

P——转让价格

I——年投资收益率

n——运营年限

可用性服务费按 12年等额支付。自项目转让之日起，每年支付

一次。本方案具体以 PPP项目合同为准。

⑵运维绩效服务费及支付时间

运维绩效服务费是指项目公司在合作期内提供的维持项目可用

性所需的运营维护服务而支付的政府购买费用。

项目运营期，项目公司运营服务范围包含但不限于对房屋及配套

的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环

北京国金管理咨询有限公司

27

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

境卫生和秩序。

本项目具体运维绩效服务费综合单价设定为运营期第一年不高

于 1.20元/㎡.月，每三年调整一次维护单价，幅度   3%；自项目转让

之日起，每年支付一次，政府根据项目公司绩效考核情况支付。本方

案具体以 PPP项目合同为准。

5.4费用调整机制

考虑到镇平县未来物价指数的波动，借鉴镇平县现行的成熟经验，

设定运维绩效服务费综合单价在运营期内每三年考虑 3%的增幅。

5.5政府配套安排

⑴行政审批手续

项目实施机构协助项目公司办理有关职能部门要求的各项与本

项目有关的审批手续。

⑵配套设施

场地红线范围外项目所需的道路、供水、排污、供电和通讯配套

等配套设施由政府安排，相关费用不计入本项目转让价。

北京国金管理咨询有限公司

28

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第6 章财务测算

6.1参数设定

⑴根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，行

业综合社会折现率为 8%，对于永久性工程或者收益期超长的项目，

宜采用低于 8%的社会折现率。依据财政部《政府和社会资本合作项

目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）第十七条：“年度

折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益

率合理确定”。本项目综合考虑市场因素、经济因素及行业情况，本

项目社会折现率选定为 5%。

⑵本项目增值税税率（销项税 6%，进项税 11%），城市维护建设

税 5%，教育费附加 3%，地方教育附加 2%，印花税 1‰，所得税 25%。

⑶项目合作期 12年，年投资收益率  6.5%。

⑷运维绩效服务费价格：1.20元/m2.月。

⑸贷款利率：目前已有意向金融机构提供贷款，根据初步协商暂

定采取五年期以上基准利率，即 4.90%。

6.2总成本构成

⑴总成本

1）无形资产摊销：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务

应当按照《企业会计准则第 15号—建造合同》确认相关的收入和费

用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14号—

北京国金管理咨询有限公司

29

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取

或应收对价的公允价值计量，并分别确认金融资产或无形资产。

本项目转让价拟定  15392.06万元，项目运营期转为无形资产摊

销，摊销期限 12年，每年摊销成本  1282.67万元。

2）项目运营期成本：主要包括外购原辅材料费、外购燃料动力

费、人员工资及福利、修理费、摊销费、财务费用、管理费及其他费

用等，暂按运维绩效服务费的 75%计算，项目运营成本共  989.53万

元。

3）财务成本：每年的财务费用详见附表 2-借款还本付息估算表。

4）项目总成本：本项目平均年总成本为无形资产摊销费、运营

成本、财务成本，合计为 20225.29万元。

⑵运营期的资产更新投资和追加投资

由于项目合作期 12年，设定合作期内不再更新和追加投资。若

需追加投资项目公司需报项目实施机构审批，同时报县政府同意。

6.3政府购买服务费用

根据项目第四章对政府购买服务费用设定，合作期 12年内，本

项目政府购买服务费总额 23958.28万元，其中可用性服务费   22638.91

万元，运维绩效服务费 1319.37万元。具体测算情况如下：

⑴可用性服务费

可用性服务费按 12年等额支付，参照以下公式测算：

A = P（i 1+i）

n

（1+i）−1

n

北京国金管理咨询有限公司

30

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

A——年可用性服务费

P——转让价格

I——年投资收益率

n——运营年限

年可用性服务费 1886.58万元，合作期共计  22638.91万元。

⑵运维绩效服务费

项目运营期内，运维绩效服务费综合单价首年 1.20元/m2.月，以

后考虑每三年增幅 3%，则运营期运营服务费合计 1319.37万元。

6.4增值税、税金及附加

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕

36号）、《河南省城市维护建设税实施细则》、《河南省征收教育费附

加实施办法》及《河南省地方教育费附加征收使用管理办法》（豫财

综〔2011〕4号文等相关文件的规定，征收增值税、城市维护建设税、

教育费附加、地方教育费附加。合作期内各项税金如下：

⑴增值税

增值税=销项税（6%）-进项税（11%），则增值税为 252.31万元。

⑵城市维护建设税

税率 5%，城市维护建设税 12.62万元。

⑶教育费附加

税率 3%，教育费附加 7.57万元。

⑷地方教育费附加

税率 2%，地方教育费附加 5.05万元。

北京国金管理咨询有限公司

31

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

综上，项目运营期内增值税及附加合计 277.54万元。

6.5印花税

根据 6.1设定印花税税率，本项目运营期印花税共计 18.87万元。

6.6所得税

所得税按 25%计征，则项目运营期合计所得税 858.20万元。

6.7财务指标

财务测算按照发改委和建设部共同发布的《建设项目经济评价方

法与参数》（第三版）规定的方法和原则进行，在本项目中，选择现

金流量法进行财务分析，并采用内部收益率指标作为该项目财务分析

的主要评价指标。财务报告分析了项目公司在政府购买服务合同期限

内的财务情况，测算出政府购买服务合同期限内项目全投资内部收益

率。

⑴财务内部收益率

项目全部投资财务内部收益率（所得税前）   8.15%，所得税后

6.07%，均高于同期银行贷款基准利率。

⑵财务净现值

项目投资财务净现值（所得税后）（Ic=5%）739.67万元，财务

净现值大于零。

⑶投资回收期

项目投资回收期（税后、动态）11.24年。

⑷盈利指标

北京国金管理咨询有限公司

32

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

本项目合作期内，政府购买服务费总额  23958.28万元，其中可

用性服务费 22638.91万元，运维绩效服务费  1319.37万元。合作期平

均投资利润率 1.86%，总投资收益率 3.94%，投资利税率  2.48%，利

息备付率 289.04%，偿债备付率 144.98%。

北京国金管理咨询有限公司

33

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第7 章合同体系

7.1法律主体

7.1.1 镇平县人民政府

镇平县人民政府系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的，

负责组织和管理镇平县行政事务的地方国家行政机关。

7.1.2 项目实施机构

镇平县人民政府授权镇平县教育体育局作为本项目的实施机构，

具体统筹组织本项目实施  PPP运作各项工作，包括项目识别、项目

准备、项目采购、与项目公司签署  PPP项目合同、项目执行、项目

移交等。

7.1.3 社会资本方

根据  PPP的政策指导方针和实际情况等规定，社会资本方应具

有较强融资能力和多元化实施业务能力。

7.2

PPP项目合同

本项目的合同体系主要包括  PPP项目合同、股东协议、履约合

同（主要包括转让合同、运营服务合同等）和保险合同等。其中  PPP

项目合同是整个项目合同体系的基础和核心，其目的是在项目实施机

构与社会资本之间合理分配项目风险，明确双方的权利义务关系，保

障双方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全

北京国金管理咨询有限公司

34

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

生命周期内的顺利实施。根据  PPP项目合同结构框架，在项目准备

阶段项目实施机构设置以下合同基本条款，具体的条款设置及完善在

项目采购阶段进一步予以明确。

7.2.1 合作期

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，“基础设施和公

用事业合作期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项

目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过 30年。”

通过经济测算，以及未来镇平县政府的财政承受能力状况，合作

期限为 12年。合作期满后，项目公司将项目所有资产和全部设施移

交给镇平县政府或其指定机构。

7.2.2 项目实施机构的主要权利和义务

⑴制定本方案项下工程的转让标准，并在  PPP项目合同中予以

明确。

⑵在遵守、符合适用法律要求的前提下，项目实施机构有权对项

目公司履行 PPP项目合同项下的运营期的义务进行监督和检查。

⑶有权根据法律规定和  PPP项目合同的约定对运营服务进行行

业监管。

⑷要求项目公司每月以书面形式报告项目运营相关信息。

⑸项目实施机构有权因前期费用、工程决算等项目服务费测算的

因素实际发生额变动与项目公司进行协商，达成一致意见后，根据审

批的项目实施方案所确定原则、条件、标准进行调整届时的政府购买

服务费。

⑹在发生  PPP项目合同约定的项目公司严重违约或发生紧急事

北京国金管理咨询有限公司

35

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

件时，项目实施机构有权利（但不得被要求）介入，暂代项目公司运

营和维护项目设施。

⑺合作期满后，无偿取得项目资产和设施的所有权。

⑻如果发生项目公司违约的情况，要求项目公司纠正违约、向项

目公司收取违约金、提前终止或采取 PPP项目合同规定的其他措施。

⑼负责本项目项下所涉资金全部纳入本级政府年度财政预算支

出。

⑽根据《PPP项目合同》，为项目公司投融资、运营、维护本项

目设施提供必要的支持条件；

⑾在合作期，按照《PPP项目合同》的约定，政府主管部门向项

目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费。

⑿因政府要求或原因导致项目运营维护成本增加时，给予项目公

司合理补偿。

⒀因政府的原因导致项目提前终止时，根据  PPP项目合同对项

目公司进行补偿。

⒁政府各相关部门应行使法律、法规及  PPP项目合同赋予的其

他权利并履行其规定的其他义务。

7.2.3 项目公司的主要权利和义务

⑴按照  PPP项目合同的约定，享有在合作期内投融资、运营、

维护和移交本项目设施的权利。

⑵负责筹措本方案项下工程转让所需的全部资金，进行所有必要

的融资安排并按时对项目设施进行投融资、运营及维护。

⑶根据  PPP项目合同的约定，项目公司按照政府或其指定部门

北京国金管理咨询有限公司

36

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

对工程制定的运营维护标准，进行本项目的运营和维护，并自行承担

相关费用、责任和风险。

⑷在运营期内，项目公司必须遵守国家和省、市、县政府的各项

法规政策，依法经营，认真履行经营管理责任。在项目设施内从事商

业经营时，遵守相关规定。

⑸接受项目实施机构及政府有关职能部门对项目运营的监督，并

按期提供有关运营资料。

⑹执行因项目实施机构要求或法律变更导致的运营标准的变更。

⑺接受项目实施机构依照适用法律进行的临时接管和其他管制

措施。

⑻非经项目实施机构同意，不得将项目资产、经营权转让给第三

方。

⑼在合作期届满后，按规定将项目设施无偿移交项目镇平县人民

政府或其指定机构，保证项目设施处于良好可使用状态，且全部项目

设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任

何种类和性质的索赔权。

7.2.4 项目转让

⑴投融资责任

项目转让价拟定  15392.06万元。在合作期内，由项目公司负责

投资，用于项目的投融资、运营和维护。

依据适用法律、设计文件、PPP项目合同规定的各项标准等规定，

在项目竣工结算并审计通过后，进行转让，转让后项目公司方可运营。

⑵转让价的确定

北京国金管理咨询有限公司

37

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

本项目转让价包括但不限于本项目建筑安装工程费、设备购置及

其安装工程费；勘察设计、监理费、地震安全性评价费、招标代理服

务费、工程造价咨询服务费、环境影响评价费、施工图审查费、可研

编制费、供水费、供电费等其他费用。

最终以工程竣工结算审计后的国有资产评估结论为准。

7.2.5 运营和维护

⑴运营维护责任

在经营期内，项目公司应按照国家有关技术规范、行业标准的规

定和谨慎运营惯例，对本项目红线范围内所有设施提供包括管理、维

护在内的相关服务，确保项目设施正常使用。经营期内，项目设施的

相关服务由项目公司承担费用、责任和风险。

项目公司应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、

连续和稳定的方式提供符合适用法律和本协议要求的服务。

⑵运营和维护记录

项目公司应确保对运营和维护项目的情况进行详细记录，并准许

项目实施机构在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况

进行检查并查阅和复制上述记录。

项目实施机构承诺若项目公司的上述记录可能包含商业秘密的，

其应予以保密。

⑶项目实施机构介入

如果项目实施机构认为项目公司未能按照本协议的规定运营或

维护项目，且项目公司在收到项目实施机构通知后的 30个工作日或

双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则项目实施

北京国金管理咨询有限公司

38

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

机构有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，费用和风险

均由项目公司承担。项目实施机构有权在向项目公司提供详细的费用

和支出记录后，从维护保函项下提取该款项。

⑷维护保函

自本项目运营期开始之日起 7个工作日内，项目公司应向实施机

构提交中国境内县级及以上商业银行出具的以项目实施机构作为受

益人的维护保函，以保证项目公司按照  PPP项目合同的规定提供运

营和维护本项目设施的义务。

⑸维护保函的解除

在维护保函有效期届满之日，在兑取完由该份维护保函担保的所

有款项，并清偿完该份维护保函有效期届满之日前项目公司根据  PPP

项目合同的规定应支付的所有款项后，实施机构应解除该份维护保函，

并将该份维护保函的余额退还给项目公司。

7.2.6 政府付费

在合作期内，项目公司有权在本项目设施范围内依据  PPP项目

合同的规定对本项目进行投融资、运营、维护和移交，镇平县人民政

府通过政府付费的方式在运营期向项目公司支付可用性服务费和运

维绩效服务费。

7.2.7 运维绩效服务费的调整

在合作期内，项目公司有权依据  PPP项目合同规定运营维护本

项目设施，政府主管部门通过政府付费的方式每年向项目公司支付运

维绩效服务费，所支付的购买服务费基价根据  PPP项目合同相关约

定进行调整，并通过运营绩效考核调整支付费用，考核办法根据项目

北京国金管理咨询有限公司

39

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

具体情况由项目实施机构进行编制。

7.2.8 合作期届满的资产移交

合作期满后，项目公司应向镇平县人民政府或其指定机构无偿移

交本项目设施。在合作期期满前 12个月，镇平县人民政府或其指定

机构和项目公司应共同成立移交委员会，负责过渡期内有关合作期届

满后项目移交的相关事宜。

本项目的移交范围、移交标准、移交验收程序、移交日项目设施

的状况、保险的转让、合同转让、风险转移、移交费用等具体条款将

在 PPP项目合同中约定。

7.2.9 一般补偿

⑴一般补偿事件

1）在运营期，因项目实施机构要求发生项目公司运营成本或资

本性支出的增加；

2）在运营期，因县政府层面的法律变更导致的运营服务要求变

更，发生项目公司运营成本或资本性支出的增加；

3）为了维护公共利益和安全，项目实施机构由于紧急事件而介

入，暂代项目公司运营和维护项目设施，造成项目公司的损失、支出

或费用。

⑵补偿形式

县政府对项目公司可能的补偿方式采取货币形式补偿。

具体补偿范围、补偿标准将在 PPP项目合同中明确。

北京国金管理咨询有限公司

40

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

7.2.10 协议的转让

未经项目实施机构和贷款人事先书面同意，项目公司不得转让其

PPP项目合同项下全部或部分的权利或义务。

项目公司不得转让其在  PPP项目合同或其他项目协议项下的权

利和利益。未经实施机构事先书面同意，项目公司不得出让、转让、

抵押、质押项目设施或任何其它重要资产，也不得在上述资产、权利

和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、

权利或利益。

7.2.11 保险

合作期内，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例，为本项目

自费购买运营期间的保险。

7.2.12 争议的解决

合作期内，协议双方存在无法通过协商或调解方式解决争议的情

况下，采用诉讼的方式解决争议。

7.3股东协议

股东协议由项目公司的股东签订，用以在股东之间建立长期的、

有约束力的合作关系。

股东协议通常包括以下主要条款：项目公司的设立、股东出资比

例、出资方式、项目公司的经营范围、股东权利、履行  PPP项目合

同的股东承诺、股权转让、股东会、董事会、监事会组成及其职权范

围、利润分配、违约、终止及终止后处理机制、不可抗力、适用法律

和争议解决等。

北京国金管理咨询有限公司

41

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

7.4履约合同

⑴转让合同。项目竣工结算并审计通过后，实施机构与项目公司

签订转让合同。转让合同通常包括转让价格、转让的工程标准、履约

担保和违约金等条款。

⑵运营服务合同。根据  PPP项目运营内容和项目公司管理能力

的不同，在项目公司运营经验不足的情况下，经政府同意，项目公司

可以将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的运营商，并

与其签订运营服务合同。但是，PPP项目合同中约定的项目公司的运

营和维护义务并不因项目公司将全部或部分运营维护事务分包给其

他运营商实施而豁免或解除。

⑷保险合同

由于项目资金规模大、生命周期长，负责项目实施的项目公司及

其他相关参与方有可能需要对项目融资、运营等不同阶段的不同类型

的风险分别进行投保。

⑸其他合同

在不同  PPP项目中还可能会涉及其他的合同，例如与专业顾问

单位签署的工程咨询顾问合同、财务顾问合同、税务顾问合同以及法

律顾问合同等。

北京国金管理咨询有限公司

42

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第8 章监管架构

监管架构主要包括授权关系和监管方式。授权关系主要是政府对

项目实施机构的授权，以及政府直接或通过项目实施机构对社会资本

的授权。监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

项目的监管通常从  PPP项目的全生命周期出发，并按照项目的

不同阶段来进行监管。

8.1监管原则

⑴坚持以立法为先导，监管机构的设置以及监管职责必须以法律

的明确授权为依据，依法明确政府的监管范围和监管程序。

⑵限制与激励相结合原则

在  PPP项目实施的过程中，政府方为追求社会效益而需要对项

目公司进行限制性的监管，如市场准入、运营和移交过程中质量、价

格、项目验收的监管。另一方面，为发挥  PPP模式运作的优势，使

更多社会资本参与公共基础设施，采取激励机制，激发私营企业努力

降低成本，同时提高效率和服务质量，保障社会效益。

⑶公开透明、可问责原则

公开透明原则要求  PPP项目监管机制在设计时应考虑监管的内

容、过程和结果等信息的公开性，使监管流程透明化，保证社会公众

的知情权，创造良好的监管环境。可问责原则要求县教体局的监管活

动必须接受政府自身和社会公众监督，规避监管机构滥用职权。

⑷独立专业原则

北京国金管理咨询有限公司

43

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

必须坚持独立性的原则，实行政企分开，以确保监管的公正性。

专业性原则是对镇平县教体局的技术要求，应建立一支在工程技术、

财务、法律等方面精通的专业人才队伍，以更好的发挥监管效益。

⑸提高监管效率原则

在公共项目实施过程中，监管不利将会带来各种各样的风险，为

此应以提高监管效率为准则，在保证企业生产效率，让项目公司得到

合理利润的同时也能保障社会公众的基本利益。

⑹多层次监管原则

健全的监管体制要求多层次全方位的监管，包括四个方面：司法

部门对监管机构行为和程序的审查；法律法规对监管机构的基本约束；

监管机构对被监管者的监管；社会公众与被监管者对监管机构的监管。

8.2授权关系

本项目授权主体为镇平县人民政府，授权对象包括政府授权的项

目实施机构，即镇平县教育体育局，具体负责本项目组织实施和各项

具体工作的安排；以及镇平县人民政府通过镇平县教育体育局对社会

资本的授权。

8.3监管方式

8.3.1 履约管理

镇平县财政及行业主管部门、项目实施主体要根据项目合同约定，

监督社会资本履行运营、维护和移交等合同义务，定期监测项目产出

绩效指标，编制季报和年报。政府有支付义务的，财政部门要按合同

北京国金管理咨询有限公司

44

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

约定向实施主体直接支付费用，并执行合同约定的奖励条款或惩处措

施。经合作双方同意需要进行合同调整的，由提出修改方制定合同修

订建议，经 PPP中心审查后，报同级政府核准后执行。

8.3.2 行政监管

行政监管要划清政府行政部门的监管边界，明确监管范围，建立

高效的 PPP项目政府监管机构。监管机构作为   PPP项目监管体系的

核心，高效的监管机构体系有利于确保项目监管的有效性和统一性，

所以对各部门的监管边界进行明确划分是十分必要的。PPP项目监管

机构的设立：首先明确各个政府行政监管部门的监管职责和范围。如

发改委重点监管 PPP项目的发起，城乡建委是   PPP项目建设市场的

监管主体，市政管理局主要监管  PPP项目的融资、运营、移交等状

况，财政局和审计局主要管理 PPP项目的资金安全问题等。

8.3.3 公众监督

为保障公众的知情权，接受社会监督，PPP项目合同中通常还会

明确约定项目公司依法公开披露相关信息的义务。

关于信息披露和公开的范围，一般的原则是，除法律明文规定可

以不予公开的信息外，其他的信息均可依据项目公司和项目实施机构

的合同约定予以公开披露。实践中，项目公司在运营期间需要公开披

露的信息主要包括项目产出标准、收费价格、运营绩效等。

北京国金管理咨询有限公司

45

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

第9 章采购方式

9.1    PPP项目采购方式

本项目应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于

印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法   >的通知》（财库

〔2014〕215号）及相关法律法规，根据本项目采购需求特点，依法

选择适当采购方式。

依据《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理

办法>的通知》（财库〔2014〕215号）文中第四条规定，PPP项目采

购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来

源采购五种方式。各类项目采购方式适用情况如下所示：

公开招标：应作为主要的招标方式，主要适用于采购需求中核心

边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规及政府采购

政策，且采购过程中不作更改的项目。

邀请招标：主要适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处

采购的，或采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过

大的项目。

竞争性谈判：主要适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细

规格或者具体要求的，或不能事先计算出价格总额的项目。此外，招

标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项

目可转入竞争性谈判。

竞争性磋商：主要适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细

北京国金管理咨询有限公司

46

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

规格或者具体要求的，或因采购时间及数量事先不能确定等原因不能

事先计算出价格总额的，或市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶

持的科技成果转化项目等。

单一来源采购：主要适用于只能从唯一供应商处采购的，或发生

了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目。对于已有项

目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从

原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的

可以采用单一来源采购方式。

9.2项目特点及采购方式

根据《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理

办法>的通知》（财库〔2014〕215号）明确的五种采购方式，结合本

项目特点：

⑴本项目转让价达到 15392.06万元，总建筑面积  73001.03㎡，

办学总规模为 5280人以上。属于教育基础设施、公用事业等关系社

会公共利益的项目；

⑵本项目的工程规模及工程标准已经基本确定；项目核心边界条

件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规及政府采购政策，

且采购过程中不作更改的项目；

⑶本项目为教育建筑类项目，其市场竞争激烈、充分，本项目采

用政府付费的方式，收益稳定有保障，对社会资本具有一定的吸引力。

因此，结合本项目特点及五种采购方式的适用范围，为实现公共

利益最大化，本项目采用公开招标方式择优选择社会资本。

北京国金管理咨询有限公司

47

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

9.3采购程序

⑴编制资格预审文件，发布资格预审公告；

⑵编制项目采购文件；

⑶咨询公司协助项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工

作组；

⑷按照候选社会资本的排名，协助谈判工作组依次与候选社会资

本及与其合作的金融机构就合同中可变的细节问题进行合同签署前

的确认谈判，率先达成一致的即为中选者；

⑸确认谈判完成后，项目实施机构应与中选社会资本签署确认谈

判备忘录，并将采购结果和根据采购文件、响应文件、补遗文件和确

认谈判备忘录拟定的合同文本进行公示，公示期不得少于 5个工作日；

⑹公示期满无异议的项目合同，应在政府审核同意后，由项目实

施机构与中选社会资本签署。

9.4供应商资格条件

供应商资格条件包括以下内容：

⑴符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供

应商条件；

⑵具有本项目要求的资金实力或融资能力，财务状况良好；

⑶近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑷本项目不接受联合体申请。

9.5实施计划

⑴采购阶段计划安排于 2016年  9月中旬开始；

北京国金管理咨询有限公司

48

镇平县思源实验学校、玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）PPP项目实施方案

⑵进行采购阶段的资格预审工作，编制资格预审文件，发布资格

预审公告，邀请社会资本和与其合作的金融机构参与资格预审，提交

资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于 15个工作日。

⑶发布投标邀请书，采购文件的发售期限自开始之日起不得少于

5个工作日。从采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止

之日止不得少于 20日。

⑷项目实施机构在预中标、成交社会资本确定后 10个工作日内，

与预中标、成交社会资本签署确认谈判备忘录，并将预中标、成交结

果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定

的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息

发布媒体上进行公示，公示期不得少于 5个工作日。

⑸项目实施机构在公示期满无异议后 2个工作日内，将中标、成

交结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体

上进行公告，同时发出中标、成交通知书。

⑹项目实施机构在中标、成交通知书发出后 30日内，与中标、

成交社会资本签订经本级人民政府审核同意的 PPP项目合同。

⑺采购阶段计划预计于 2016年  12月中旬结束。

备注：最终的项目进度将根据项目进展的实际情况随时调整。

北京国金管理咨询有限公司

49

附表1：总投资汇总表

序号

项目

单位

投资

7330.99

6661.79

13992.78

转让价

8064.09

7327.97

15392.06

备注

1

2

3

镇平县思源实验学校建设项目

镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目

合计

万元

万元

万元

附表1-1：镇平县思源实验学校投资估算表

序号

一

1

项目

金额（万元）

备注

工程费用

7096.78

主体工程及附属设施

工程建设其他费用

工程勘察费

7096.78

234.21

5.50

财政评审预算价

二

1

2

工程设计费

59.00

28.50

10.00

21.00

35.00

0.50

3

工程监理费

4

地震性安全评价费

招标代理服务费

工程造价咨询服务费

环境影响咨询服务费

施工图纸审查费

可研编制费

5

6

实际发生费用

7

8

5.31

9

0.70

10

11

三

供电费

54.00

14.70

7330.99

供水费

总投资

附表1-2：镇平县玉都实验学校（涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学）投资估算表

序号

一

1

项目

工程费用

金额（万元）

6421.99

5113.07

1308.92

239.80

119.60

34.30

备注

主体工程

财政评审预算价

2

附属设施

二

1

工程建设其他费用

勘察设计费

2

工程监理费

3

地震性安全评价费

招标代理服务费

工程造价咨询服务费

环境影响咨询服务费

施工图纸审查费

可研编制费

10.00

4

19.00

5

28.80

实际发生费用

6

0.50

7

8.00

8

0.90

9

供电费

11.70

10

供水费

7.00

三

总投资

6661.79

附表2：贷款还本付息表

单位：万元

12

计算期

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

银行借款

1.1

期初借款余额

当期借款

11100.00

10398.59

9662.81

8890.98

8081.33

7232.01

6341.07

5406.47

4426.08

3397.65

2318.83

1187.14

11100.00

建设期利息

当期还本付息

其中：还本

付息

1.2

14943.71

11100.00

3843.71

1245.31

701.41

1245.31

735.78

509.53

9662.81

1245.31

771.83

473.48

8890.98

1245.31

809.65

435.66

8081.33

1245.31

849.32

395.99

7232.01

1245.31

890.94

354.37

6341.07

1245.31

934.60

310.71

5406.47

1245.31

980.39

264.92

4426.08

1245.31

1028.43

216.88

1245.31

1078.82

166.48

1245.31

1131.69

113.62

1245.31

1187.14

58.17

543.90

1.3

2

期末借款余额

其他借款、债券

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

10398.59

3397.65

2318.83

1187.14

0.00

2.1

2.2

2.3

期末借款余额

利息备付率

偿债备付率

111.32%

150.39%

118.83%

149.70%

127.88%

148.97%

139.12%

148.25%

153.05%

135.85%

171.03%

146.62%

195.25%

145.78%

229.00%

144.86%

279.73%

143.89%

364.77%

142.92%

534.47%

141.86%

1043.98%

140.74%

计算指标

附表3：政府购买服务资金一览表

单位：万元

运营期（年）

序号

项目

单位

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2001.45

1886.58

114.87

1.31

11

2001.45

1886.58

114.87

1.31

12

2001.45

1886.58

114.87

1.31

一

1

政府购买服务资金

可用性服务费

运维绩效服务费

运维单价

万元

万元

万元

元/㎡.月

㎡

23958.28

22638.91

1319.37

1.20

1991.70

1886.58

105.12

1.20

1991.70

1886.58

105.12

1.20

1991.70

1886.58

105.12

1.20

1994.85

1886.58

108.28

1.24

1994.85

1886.58

108.28

1.24

1994.85

1886.58

108.28

1.24

1998.10

1886.58

111.52

1.27

1998.10

1886.58

111.52

1.27

1998.10

1886.58

111.52

1.27

2

-

-

数量

73001.03

277.54

252.31

1437.50

1185.19

12.62

73001.03

22.81

20.74

119.50

98.77

1.04

73001.03

22.81

20.74

119.50

98.77

1.04

73001.03

22.81

20.74

119.50

98.77

1.04

73001.03

23.02

20.93

119.69

98.77

1.05

73001.03

23.02

20.93

119.69

98.77

1.05

73001.03

23.02

20.93

119.69

98.77

1.05

73001.03

23.23

21.12

119.89

98.77

1.06

73001.03

23.23

21.12

119.89

98.77

1.06

73001.03

23.23

21.12

119.89

98.77

1.06

73001.03

23.45

21.32

120.09

98.77

1.07

73001.03

23.45

21.32

120.09

98.77

1.07

73001.03

23.45

21.32

120.09

98.77

1.07

二

1

营业税及附加

增值税

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

销项税

进项税

2

3

城市维护建设税（5%）

教育费附加（3%）

地方教育附加（2%）

印花税（1‰）

7.57

0.62

0.62

0.62

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

0.64

0.64

0.64

4

5.05

0.41

0.41

0.41

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.43

0.43

0.43

三

18.87

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

附表4：利润与利润分配表

单位:万元

合计

运营期（年）

序号

名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

政府购买服务收入

减免增值税

1991.70

1991.70

1991.70

1994.85

1994.85

1994.85

1998.10

1998.10

1998.10

2001.45

2001.45

2001.45

23958.28

3

营业税及附加

印花税

22.81

1.89

22.81

1.89

22.81

1.89

23.02

1.89

23.02

1.89

23.02

1.89

23.23

1.89

23.23

1.89

23.23

1.89

23.45

1.89

23.45

1.89

23.45

1.89

277.54

22.64

4

5

总成本费用

1905.41

1282.67

78.84

1871.04

1282.67

78.84

1834.99

1282.67

78.84

1799.54

1282.67

81.21

1759.86

1282.67

81.21

1718.25

1282.67

81.21

1677.03

1282.67

83.64

1631.23

1282.67

83.64

1583.19

1282.67

83.64

1535.31

1282.67

86.15

1482.45

1282.67

86.15

1426.99

1282.67

86.15

20225.29

15392.06

989.53

5.1

5.2

5.3

6

摊销成本

运营成本

财务成本

543.90

509.53

473.48

435.66

395.99

354.37

310.71

264.92

216.88

166.48

113.62

58.17

3843.71

补贴收入

7

营业外收入

8

利润总额

61.59

95.96

132.01

170.41

210.08

251.70

295.95

341.75

389.79

440.80

493.66

549.11

3432.82

9

弥补以前亏损

应税利润

10

11

12

13

14

15

16

17

17.1

17.2

18

19

20

21

22

61.59

15.40

46.19

95.96

23.99

71.97

132.01

33.00

99.01

170.41

42.60

210.08

52.52

13.13

251.70

62.93

295.95

73.99

341.75

85.44

389.79

97.45

440.80

110.20

330.60

493.66

123.41

370.24

549.11

137.28

411.83

3432.82

858.20

所得税

税后利润

127.81

188.78

221.97

256.31

292.34

2430.18

提取法定盈余公积金

提取任意盈余公积金

扣除基金后利润

未分配利润转分配

股东分配股利

投资方1（社会资本方）

投资方2（政府方）

未分配利润

累计未分配利润

息税前利润

累计息折旧摊销税前利润

息税前所得税

附表5-全部投资现金流量表

单位：万元

计算期（年）

序号

项     目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

现金流入

营业收入

1991.70

1991.70

1991.70

1994.85

1994.85

1994.85

1998.10

1998.10

1998.10

2001.45

2001.45

2001.45

政府购买服务资金

回收固定资产余值

回收流动资金

其他收入

1991.70

1991.70

103.54

1991.70

103.54

1994.85

106.11

1994.85

106.11

1994.85

1998.10

108.76

1998.10

108.76

1998.10

108.76

2001.45

111.49

2001.45

111.49

2001.45

111.49

现金流出

15495.59

15392.06

106.11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

建设投资

流动资金

经营成本

78.84

22.81

78.84

22.81

78.84

22.81

81.21

23.02

81.21

23.02

81.21

23.02

83.64

23.23

83.64

23.23

83.64

23.23

86.15

23.45

86.15

23.45

86.15

23.45

增值税金及附加

印花税

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

1.89

所得税前净现金流量

所得税前累计净现金流量

调整系数（ic=5%)

所得税前净现金流量（折现）

-13503.90

1888.16

1888.16

1888.74

-7838.84

0.823

1888.74

-5950.09

0.784

1888.74

-4061.35

0.746

1889.34

-2172.02

0.711

1889.34

-282.68

0.677

1889.34

1606.66

0.645

1889.95

3496.61

0.614

1889.95

5386.57

0.585

1889.95

7276.52

0.557

4

-13503.90   -11615.74    -9727.58

5

0.952

0.907

0.864

6

-12860.85

1712.62

1631.06

1553.87

-7963.30

151.52

1737.22

1479.88

-6483.42

151.52

1409.41

-5074.02

151.52

1342.72

-3731.30

151.67

1278.78

-2452.52

151.67

1737.67

-1494.68

1176.12

-3431.62

1217.88

-1234.64

151.67

1737.67

242.99

1120.12

-2311.50

1160.27

-74.37

151.82

1738.13

1981.12

1067.06

-1244.44

1105.02

1030.65

151.82

1738.13

3719.26

1016.25

-228.19

1052.40

2083.04

151.82

1738.13

5457.39

967.86

739.67

7

所得税前累计净现金流量（折现）   -12860.85   -11148.24    -9517.17

8

调整所得税

151.37

151.37

151.37

9

所得税后净现金流量

-13655.27

1736.79

1736.79

1737.22

-6707.25

1361.16

-7139.02

1737.22

-4970.02

1296.34

-5842.68

1737.67

-3232.35

1234.93

-4607.75

10

11

所得税后累计净现金流量

所得税后净现金流量（折现）

-13655.27   -11918.48    -10181.69   -8444.47

-13005.02

1575.32

1500.30

1429.22

12    所得税后累计净现金流量（折现）  -13005.02    -11429.70   -9929.40

-8500.18

计算指标：

财务内部收益率

财务净现值

单位

%

税前

7.97

税后

6.07

万元

年

2,083.04

8.15

739.67

8.86

投资回收期（静态）

投资回收期（动态）

年

10.07

11.24