鸭河工区南都古城旅游建设PPP项目

实施方案

二O一六年十二月

目  录

第一章：项目概况	6

一、项目基本情况	6

（一）、项目名称	6

（二）、项目性质	6

（三）、项目位置	6

（四）、项目发起单位	6

（五）、项目实施机构	6

（六）、项目协调机制	6

（七）、项目运作方式	7

（八）、项目回报机制	7

（九）、 合作期限	7

（十）、项目PPP运作的必要性与可行性	7

二、经济技术指标	9

（一）项目建设规模及内容	9

（二）、投资规模与资金来源	10

三、项目公司	12

四、项目进展情况	12

第二章：项目必要性和PPP模式可行性	12

一、项目建设的必要性	12

二、项目采用PPP模式的可行性	17

（一）、申报条件满足情况分析	17

(二)、物有所值定性分析	17

（三）全寿命周期合作	19

（四）可行性分析结论	19

第三章  风险分配基本框架	19

一、风险分担原则	19

（一）公平原则	19

（二）归责原则	20

（三）风险收益对等原则	20

（四）有效控制原则	21

（五）风险成本最低原则	21

（六）风险上限原则	21

（七）直接损失承担原则	21

（八）风险分担的动态原则	22

（九）风险偏好原则	22

二、风险归类	22

（一）公共部门承担的风险。	22

（二）社会资本承担的风险。	22

（三）根据谈判结果承担的风险。	23

三、项目主要风险识别	23

四、风险评估	23

五、风险应对	24

第四章  项目运作方式和合作期限	25

一、项目运作方式	25

二、合作期限	25

第五章   项目交易结构设计	25

一、项目投融资结构	26

（一）资金来源、性质及用途	26

（二）项目资产的形成和移交	26

二、项目回报	27

三、投资收益分配机制	27

第六章  财务测算	27

（一）相关参数	27

（二）成本计算	28

（三）财务收入	28

（四）财务分析	28

第七章  合同体系	29

一、法律主体	29

（一）鸭河工区人民政府	29

（二）鸭河工区旅游局	29

（三）社会资本方	29

二、PPP项目合同体系	29

（一）PPP项目合同	30

（二）、股东协议（合资合营协议）	30

（三）、履约合同	31

（四）、融资合同	31

（五）、保险合同	31

三、PPP项目合同框架	31

1、PPP项目合同主要条款	32

2、特许经营协议主要条款	33

3、项目边界条件	33

4、股东协议主要条款	34

第八章  监管架构	35

一、监管原则	35

（一）坚持以立法为先导，	35

（二）限制与激励相结合原则	35

（三）公开透明、可问责原则	36

（四）独立专业原则	36

（五）提高监管效率原则	36

（六）多层次监管原则	36

二、授权关系	37

三、监管方式	37

（一）履约管理	37

（二）行政监管	37

（三）公众监督	38

第九章  采购方式	38

一、项目采购方式及其适用性	38

二、本项目特点及采购方式	39

三、社会资本资格条件	42

1、基本条件	42

2、资质条件	42

3、项目经验	42

4、是否接受联合体	42

四、项目实施计划	42

## 第一章：项目概况

### 一、项目基本情况

### （一）、项目名称

鸭河工区南都古城旅游建设项目。

### （二）、项目性质

### 新建项目

### （三）、项目位置

南阳市鸭河工区（鸭河口水库南侧）新城市规划区。

### （四）、项目发起单位

鸭河工区人民政府

### （五）、项目实施机构

鸭河工区人民政府授权批准鸭河工区旅游局作为本项目的实施机构。

项目实施机构主要负责本项目的具体实施，具体包括初步实施方案、协助开展物有所值评价及财政承受能力论证、项目实施方案编制和报批、项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本方准入条件和标准、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。

### （六）、项目协调机制

本项目由鸭河工区人民政府发起，授权鸭河工区旅游局作为项目实施机构，并逐步组织工区财政局、发展改革委、建设局、国土局、规划局、环保局、审计局等各相关部门协调推进项目正常开展。

### （七）、项目运作方式

本项目属于投资规模较大、需求长期稳定的准经营性项目，适宜采用政府和社会资本合作模式（PPP）实施本项目。鉴于本项目属于旅游类项目，政府投入较小，政府部门节省了大量财力、物力和人力，因此本项目适于采用BOO（建设-拥有-运营）模式，该模式由BOT模式演变而来，二者的区别主要是BOO方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益性的约束条款，不涉及项目期满移交。

### （八）、项目回报机制

### 本项目回报机制为使用者付费。

### （九）、 合作期限

参照 PPP项目合作期限一般为 10-30年，根据本项目投资回收期的实际情况，确定本项目合作期为20年。

### （十）、项目PPP运作的必要性与可行性

1、适宜采用PPP模式

本项目在运营期间以床位租金、医疗康复作为项目的主要收入来源，无需财政对项目进行补贴。本项目属于投资规模较大、需求长期稳定的基础设施，适宜采用政府和社会资本合作模式（PPP）实施。

2、增加公共供给

若采用政府传统采购模式，资本金需要政府全部投入，若采用政府和社会资本合作模式，政府仅需少量资金，相比传统模式节省的资金，可用于其他基础设施项目建设，增加公共供给，提高财政杠杆作用。本项目通过采用政府和社会资本合作模式（PPP），可拓展项目建设的融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，提升城市品质，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。

3、优化风险分配

本项目不但要耗费大量的资金、物资和人力等宝贵资源，且一旦建成难以更改。因此，需要分析识别本项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失，优化风险分配，降低政府风险承担责任。

本项目主要存在9个方面的风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。项目组织、施工技术、工程、投资估算、资金、市场和财务等风险由社会资本承担，政策等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。政府仅承担法律、政策风险和一部分不可抗力风险，大大降低了政府的风险承担成本。

4、提高效率

规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。

对政府而言，可以减轻政府债务负担，有效促进政府职能转变，较少对微观事务的干预，腾出更多的精力放到规划和监管上；

对企业而言，可以降低参与公共领域项目的门槛，拓宽私人部门的发展空间，进一步激发非公有制经济的活力；

对社会而言，通过“让专业的人做专业的事”，高低效益相配置，产生宏观效益，提高公共产品供给效率。

（十一）、项目提供的公共产品和服务内容

1、240亩的景观、绿地、公园，完善了鸭河工区的城市配套；

2、33万平米的古城建筑，每年为50万人次游客提供旅游观光、休闲、购物服务。提供2000个就业岗位，拉动周边经济发展。

### 二、经济技术指标

### （一）项目建设规模及内容

鸭河工区南都古城旅游建设项目建设规划占地740亩，除景观公园设施外，集中建设区为500亩，总建筑面积33万平方米，投资9.5亿元。

项目共规划六大功能区，分别是：古城文化核心区、古文化旅游体验区、商业购物休闲区、民俗演艺互动区、文化创意产业区、养生居住示范区等六大功能组团。

## 表1                项目建设规模一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积（亩） | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化创意服务中心 | 50 | 25000 |
| 1.1 | 入驻企业及商户综合办公场所 | 40 | 20000 |
| 1.2 | 旅游信息平台 | 10 | 5000 |
| 2 | 古文化商业街区 | 200 | 100000 |
| 2.1 | 旅游购物场所 | 80 | 40000 |
| 2.2 | 休闲场所 | 20 | 10000 |
| 2.3 | 居住场所 | 100 | 50000 |
| 3 | 汉代名人馆 | 50 | 25000 |
| 3.1 | 光武帝刘秀 | 6 | 3000 |
| 3.2 | 张衡 | 2 | 1000 |
| 3.3 | 张仲景 | 2 | 1000 |
| 3.4 | 诸葛亮 | 2 | 1000 |
| 3.5 | 杜诗 | 2 | 1000 |
| 3.6 | 其他名人 | 36 | 18000 |
| 4 | 主要文化景观景点 | 200 | 100000 |
| 4.1 | 《南都赋》照壁 | 20 | 10000 |
| 4.2 | 古城门 | 50 | 25000 |
| 4.3 | 古戏台 | 20 | 10000 |
| 4.4 | 扳倒井 | 6 | 3000 |
| 4.5 | 麦仁店 | 10 | 5000 |
| 4.6 | 云台二十八将 | 70 | 35000 |
| 4.7 | 其他文化景观景点 | 24 | 12000 |
| 合 计 | 500 | 250000 |

### （二）、投资规模与资金来源

经估算，本项目总投资为9.5亿元，其中社会资本出资资金1.80亿元，政府出资0.20亿元，申请财政扶持资金及贷款7.50亿元。

表2               项目总投资估算分析表

| 序号 | 项 目 | 投资额（万元） | 占总投资百分比（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地购置 | 17500 | 18.42 |  |
| 2 | 建设内容 | 60120 | 63.28 |  |
| 2.1 | 文化创意服务中心 | 4500 | 4.74 |  |
| （1） | 入驻企业及商户综合办公场所 | 3600 | 3.79 |  |
| （2） | 旅游信息平台 | 900 | 0.95 |  |
| 2.2 | 古文化商业街区 | 22000 | 23.16 |  |
| （1） | 旅游购物场所 | 8800 | 9.26 |  |
| （2） | 休闲场所 | 2200 | 2.32 |  |
| （3） | 居住场所 | 11000 | 11.58 |  |
| 2.3 | 南阳汉代名人馆 | 4500 | 4.74 |  |
| （1） | 光武帝刘秀 | 540 | 0.57 |  |
| （2） | 张衡 | 180 | 0.19 |  |
| （3） | 张仲景 | 180 | 0.19 |  |
| （4） | 诸葛亮 | 180 | 0.19 |  |
| （5） | 杜诗 | 180 | 0.19 |  |
| （6） | 其他名人 | 3240 | 3.41 |  |
| 2.4 | 主要文化景观景点 | 21600 | 22.73 |  |
| （1） | 《南都赋》照壁 | 2000 | 2.11 |  |
| （2） | 古城门 | 5000 | 5.26 |  |
| （3） | 古戏台 | 2000 | 2.11 |  |
| （4） | 扳倒井 | 600 | 0.63 |  |
| （5） | 麦仁店 | 1000 | 1.05 |  |
| （6） | 云台二十八将 | 7000 | 7.37 |  |
| （7） | 其他文化景观景点 | 2400 | 2.53 |  |
| 2.5 | 道路等基础设施建设 | 2000 | 2.11 |  |
| 2.6 | 工程建设其他费用 | 3000 | 3.11 |  |
| 2.7 | 建设期利息 | 2520 | 2.69 |  |
| 3 | 设备投资 | 16830 | 17.72 | 见表17 |
| 4 | 流动资金 | 550 | 0.58 |  |
| 合 计 | 95000 | 100.00 |  |

### 三、项目公司

依据《中华人民共和国政府采购法》及《财政部关于印发<政府

和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215

号）等法律法规，项目实施机构以依法合规方式确定社会资本方。

本项目拟采用BOO运作方式进行运作，由政府资本和社会资本方独资成立项目公司，以合法方式从鸭河工区人民政府或其授权实施机构获得本项目的投融资、维护、运营等资格。

### 四、项目进展情况

项目前期手续已完成项目立项、规划报批、环境评价、土地招拍挂（部分）、文物勘探、地质勘探等，施工建设等方面严格按照开发建设程序进行。目前已取得第一块商业用地，第二块商业用地105亩正在做挂牌前期准备工作。

## 第二章：项目必要性和PPP模式可行性

## 一、项目建设的必要性

1、鸭河工区完善城市职能的需要

鸭河工区是南阳市定位的北翼新城和生态功能区，是南阳市的城市后花园。成立六年来，城市基础设施和项目招商取得了一定的发展，但由于是在一个乡镇基础上发展起来，人口少，经济基础薄弱，急需一个符合鸭河区域环境的产业模式来带动城市人口和经济的增长。南都汉代仿古旅游商业街区项目是一个文化旅游项目，符合鸭河工区优秀自然和人文特点，将会通过该项目的实施迅速提升鸭河经济发展和城市知名度。

鸭河工区在西周时期就已形成繁华城镇；南北朝及隋唐时期，这里曾多次作为郡治、县城所在地；现存有大规模集中分布的世界级鸭河岩画史前文明遗迹和“向城县遗址”。东汉时期更是自南阳通往洛阳的主要道路，也有着厚重的汉文化遗迹。东汉时期著名科学家张衡的故里。近现代，孕育出著名教育家彭和卿、民革中央原常务副主席、全国人大常委会原副秘书长彭清源、国家发改委原副主任彭森、五笔字型发明人、著名科学家王永民等现当代名人。

2、项目建设是发展当地特色文化旅游业、展现南阳厚重东汉历史文化的需要

南都古城深研南阳千百年悠久历史，详读大汉盛世文化之美，以八百里伏牛山为骨，以汉文化为魂，以历史为脉，以人文为韵，以生态为本，以《南都赋》为总体规划蓝本，将其打造为国家级5A景区。

图   南阳市总体发展布局示意图

图 2      鸭河工区在南阳市总体发展布局位置示意图

南都古城截取数千年历史烟云中最鼎盛时代的精华，采撷极具民族融合特色的建筑艺术，兴北方盛世之风，载千古圣贤品格。水绕古城，繁华街市宛如积淀千年的历史长河，每一步都在领略盛世时代煌煌风韵。

南都古城以“合”为理念，整个古城文化体系规划——历史文化主题线、民俗文化主题线、名人文化主题线、民族文化主题线，四条文化线为主题，重现汉代城市之繁华、民俗文化之璀璨、名人文化之丰厚、民族文化之根本，从南都湖而来，向盛世而去。

南都古城以《南都赋》为蓝本，再现千年历史盛况：汉代古城门、《南都赋》照壁、嫦娥奔月浮雕影壁、汉议事台、光武大殿、丽华行宫、上田文化区（刘秀亲耕）、丽华浣衣、公主府、云台二十八将主题雕塑群、钟鼓楼、接官亭、古戏台、同心桥、南都阁、显乐寺、园庙、合园、月老庙、祭星楼、古向国城墙等盛世建筑，展现遥不可及、难以清晰领会的历史印象，取其神韵，结合现实。融汇中国水文化，修建滨水而居、临水起舞的百里溪。

以东汉文化为魂魄，重现《南都行》繁华盛景，全面打造特色汉文化商业区、民俗文化区、异域风情区、婚俗文化区、庙会文化区、异域美食区、玉石古玩淘宝区、养生文化街及游客接待中心、五星级酒店等，无限风华，气势如虹。一座集历史文化、旅游观光、商务会议、品尝美食、商贸市集、休闲度假及养生居住为一体的复合型古镇旅游综合体。

该项目建设立足南阳本地特色，借鉴外地成功经验，科学选址，依托当地资源优势、区位优势和政策优势来发展特色文化旅游业，向游客展示南阳汉代历史风貌，融历史人物、汉代建筑风格、风土人情于一体。因此，该项目建设是发展当地特色文化旅游业、展现南阳厚重东汉历史的需要。

2、是促进第三产业，带动地方经济发展，增加财政收入的需要

旅游业具有较强的综合性和较高的产业关联度，旅游产业与食、宿、行、游、购、娱等行业都有密切关系，属于多元化、跨地区、跨部门综合性强的产业，且旅游业具有较大的乘数效应，对国民经济的拉动作用十分明显，文化旅游产业是一种特殊的综合性产业，因其关联度高、涉及面广、辐射力强、带动性大而成为新世纪经济社会发展中最具活力的新兴产业。随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力，以及对文化与环境的促进作用日益显现，旅游业日益成为中国经济新的增长点。

由此可以看出，随着该项目的开发建设及运营，必将给当地第三产业的发展带来强大的动力，促进当地第三产业的发展，带动当地商业的繁荣发展，不仅扩大了社会就业，还为促进地方经济、增加财政收入提供了有力支撑。

4、是丰富人们文化生活，带动全市、河南省及全国乃至世界发展特色旅游，实现经济可持续发展的需要

随着我国经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高，旅游产业规模不断增大，旅游总收入和出游人数都逐年上升，旅游业呈现出蓬勃发展趋势。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力，以及对文化与环境的促进作用日益显现，旅游业日益成为中国经济新的增长点。许多省份把大力发展文化旅游业列入省政府报告中，这些都为旅游关联产业的发展提供了广阔的空间，因此，该项目建设丰富了人们的文化生活，带动了特色旅游，是实现经济可持续发展的需要。

5、是促进和提高当地居民收入的需要

随着该项目的建设，必将为当地群众提供良好的就业致富机会，项目的建设会吸纳更多的社会闲散人员、失业人员和当地居民投入到项目的建设中来，为社会经济发展提供了较稳定的社会秩序，从而促进和提高人们的收入，促进和谐社会的发展。

本项目的建设，可带动区域经济腾飞，带动区域产业结构的调整，带动第三产业的发展，可使当地人民脱贫致富奔小康，有广泛的经济效益和社会效益。河南省五扇门置业有限公司以建设一座集文化产业展示、创意和体验，带动旅游资源发展、提升特色商业区和服务业联动的一座文化旅游古城为目标。不久的将来，南都古城汉代仿古旅游商业区将成为南阳市文化旅游业的一颗灿烂明星，它将以强大的资源优势和发展优势而崛起，为南阳市的经济振兴及跨越式发展作出巨卧大的贡献。

综上所述，建立桐柏鸭河工区南都古城旅游建设项目是非常必要且可行的。

## 二、项目采用PPP模式的可行性

## （一）、申报条件满足情况分析

项目规划符合鸭河工区规划部门的要求，建设规模符合鸭河工区旅游资源整体布局要求。目前项目的各项前期工作正在有序推进，已取得立项批复等审批文件。

行业主管部门的意愿：

对于鸭河工区人民政府及民政相关部门来说，项目采用 PPP模式，鸭河工区人民政府及民政部门从过去的旅游公共服务的提供者变成一个监管者的角色，从而保证工程质量；同时政府方和社会资本可以取长补短，发挥政府公共机构和社会资本各自的优势，弥补对方的不足。社会资本的参与还能推动在项目融资、建设、施工、设施管理过程等方面的革新，提高建设和运营效率，双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的旅游服务。

对于鸭河工区财政部门来说，本项目采用  PPP模式可以在财政预算方面减轻财政压力，社会资本参与项目能为政府部门提供更多的资金用来发展旅游事业，促进了投融资体制改革。

目前，鸭河工区人民政府和财政部门、行业主管部门等相关部门对本项目采用 PPP模式都持支持的态度。由于本项目采用 BOO的模式，对社会资本来说，可以产生长期、稳定的现金流，因此社会资本通过PPP模式参与本项目的积极性很高。

## (二)、物有所值定性分析

相对于政府传统项目开发模式及公共融资方式，本项目采用  PPP模式有以下比较优势：

⑴提高公共财政使用效率

PPP项目一般由社会资本或者项目公司融资建设及运营，提供公共服务。公共财政投入很少，较好发挥了 “四两拨千斤”的杠杆作用，这对公共财政短缺的情况下发展城市配套基础设施事业，做好市政工作有比较重要的意义。

⑵保障项目和公共服务质量

评审中标的社会资本或联合体组建项目公司建设项目并提供公共服务。联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，它比传统开发模式具有更好的内部协调能力。

另外，很多PPP项目通过引进知名建设、管理机构，带来先进的管理经验，有利于提高服务质量。

⑶实现合作双方互利共赢

合理的  PPP模式可以平衡公私双方的权责利。在风险分配上遵循“最优承担”原则，即将风险分配给最有能力承担的一方。同时，全寿命周期特点使得合同具有较大的灵活空间，风险共担、收益共享的机制既能维护公共部门的利益，也能最大限度满足社会资本的诉求。

⑷定性分析结论

PPP模式作为调节政府、社会资本与市场三者关系的一把钥匙，是改革基础设施领域新举措，本项目采用  PPP模式能够克服传统建设供给形式和完全市场化变革的弊端，利用公私部门的有限合作方式来改善基础设施工程的供给效率和质量，同时引入民间资源也减轻了政府在公共领域供给的财政负担。

PPP模式对于促进旅游的发展均有多方面的意义，国家宏观层面也在创设积极、宽松的制度安排，但鉴于目前我国旅游基础设施领域公私合作的政策条文尚不明朗细致，以 PPP形式进行旅游供给的服务内容、范围以及私人合作者的资质要求等需要详细的评估审定。因此，本项目的实施需要周密的前期规划和严谨的实施过程，以避免可能出现的各种问题，从而顺利实现预期目标。

## （三）全寿命周期合作

PPP项目是全寿命周期合作。在较长的合作期内，全寿命周期的特点是双方无法在一开始就预见所有可能的情况，这就需要政府和社会资本双方本着合作伙伴的精神，对项目未来可能出现的风险和收益预留足够的协商空间。

如果项目实际收益过高，意味着项目中公共利益被低估，在到达预设阀值后，双方应启动谈判，就合理分配超额收益进行协商。在实际操作中，可以通过缩短特许期或者降低支付标准实现。反之，如果项目自投入运营后，因非主观原因长期陷入亏损，经营困难，在达到预设阀值后，同样应启动谈判机制。可以通过延长合作期或给予补贴等方式予以调整。

## （四）可行性分析结论

本项目采用  PPP模式得到了鸭河工区人民政府、财政部门、发改委、旅游局、建设局、国土部门、规划部门、环保部门等相关政府部门的认可。项目采用  PPP模式与传统模式相比，在全寿命周期内通过“利益共享、风险共担”的原则，使不同的项目参与者能达到互惠互利、共赢的目标，与传统模式相比，减少了政府运营项目的风险，可以提高运营效率。

## 第三章  风险分配基本框架

## 一、风险分担原则

## （一）公平原则

公平原则是合同法基本原则，贯穿于合同法的全部内容之中，以

保证合同内容本身以及因合同而产生的法律后果之全面公正。PPP项

目的风险分担主要通过合同的方式来进行分配，因此在风险分担时应

体现公平原则。公平原则主要体现在：既强调合同条款中本身对于风

险的权利义务的均衡，也强调合同所派生的风险权利义务的均衡；既

关注合同主体的由于风险事件引起的收益，也同时关注合同主体面临的风险损失。

## （二）归责原则

“归责”是指依据某种事实状态确定责任的归属，是解决责任的承

担问题。归责原则决定着违约责任的构成要件、举证责任的内容、免责事由，以及损害赔偿的范围。由于 PPP合同兼具“合同性”和“行政

性”，以及风险因素引起责任的原因的多样性，使得 PPP合同中的责

任归责较为复杂。考虑到  PPP合同的特性，可以将其一分为二，综

合运用行政法与民事法律加以调整。民事合同违约责任是以合同约定

的义务为前提，行政合同的违约责任是以行政合同中存在约束行政主

体和相对人的义务为前提，在确定  PPP风险分担时的责任归责时，

应依风险类型而定，分别适用于民事归责原则和行政归责原则。

## （三）风险收益对等原则

该原则即“责利”对等的思想。风险收益对等原则是指：如果一方

是管理某项风险所获得的经济利益的最大受益者，则该风险应由该方

承担。也就是说，当一个主体在有义务承担风险损失的同时，也应该

有权利享有风险变化所带来的收益，并且该主体承担的风险程度与所

得到的回报相匹配。风险分担的策略就是承担风险的主体在承担风险

损失的同时，有权利享有风险收益。

## （四）有效控制原则

有效控制原则是指风险应分摊给处于最有利控制该风险地位并以较小代价控制风险的一方，或者说，风险的分担应与各方的控制能力相对称，将风险分配给能够最佳管理风险和减少该风险的一方。

## （五）风险成本最低原则

风险成本最低原则是指风险分担应使参与各方承担风险的总成

本最小。风险分担对项目总体成本的影响可以归结为三个效应：生产

成本效应、交易成本效应、风险承担成本效应。

## （六）风险上限原则

在实际项目中，某些风险可能会出现双方意料之外的变化或风险

带来的损害比之前估计得要大得多。出现这种情况时，不能让某一方单独承担这些接近于无限大的风险，否则必将影响这些风险的承担者

管理项目的积极性，因此，应该遵从承担的风险要有上限的原则。项

目参与方所能承担风险上限与其承担该风险的财务能力、承担该项目

的技术能力、管理能力等因素有关。

## （七）直接损失承担原则

直接损失承担原则是指如果某风险发生后，一方为直接受害者，

则该风险应划分给该方承担。这是因为当人们的自身利益可能受到损

害时，更能主动地采取措施去避免这种风险。

## （八）风险分担的动态原则

风险分担的动态性是指随着项目的发展，当内外部条件发生变化

时，需要重新确定风险分担格局，这主要是因为  PPP项目的寿命周

期比较长，而各方的目标互相冲突所导致。

## （九）风险偏好原则

风险偏好原则是指风险应由对该风险偏好系数最大的项目参与

方承担，达到项目整体满意度最大。如果项目参与方对某种风险的偏

好系数最大，就意味着该项目参与方最适合承担该风险。

## 二、风险归类

PPP风险可以分为三类：

## （一）公共部门承担的风险。

政治和公共政策可以由政府来承担，在我国当前政局稳定，只要经过政府批准的建设项目，一般政治风险对项目的影响会比较小，这种风险公共部门可以自己承担而不必分配给私营企业。同样，社会和法律风险政府也可以通过法律来控制，项目的选择如土地的获得等，政府也可以用行政的手段来达到，这部分风险最适合由公共部门来承担。

## （二）社会资本承担的风险。

整体经济情况中大部分属于商业行为，私营部门是以盈利为目的的，而且具有较丰富的商业经验，这种风险由社会资本来承担更为合理。

## （三）根据谈判结果承担的风险。

对于剩余风险、相互关系、第三方等风险与工程类型，工程价值、施工方法、利润来源等没有明显的联系，无法判断是公共部门还是私营部门的风险偏好系数最大，这些风险可以通过双方的谈判，仔细分析后作出最后决定——哪一方来承担更为合适。

## 三、项目主要风险识别

本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和

风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风

险。本项目政府与社会资本风险分担框架如下：

表3-1  风险分配基本框架

| 编号 | 风险种类 | 社会资本承担 | 政府方承担 | 共同承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构风险 | √ |  |  |
| 2 | 施工技术风险 | √ |  |  |
| 3 | 工程风险 | √ |  |  |
| 4 | 投资估算风险 | √ |  |  |
| 5 | 资金风险 | √ |  |  |
| 6 | 市场风险 | √ |  |  |
| 7 | 政策风险 |  | √ |  |
| 8 | 财务风险 | √ |  |  |
| 9 | 不可抗力风险 |  |  | √ |

## 四、风险评估

分析、评估风险发生的可能性和风险发生后造成的损失，主要进行定性分析和定量分析

定性分析判断，即对已识别的风险发生的可能性及其影响大小进

行定性分析和评估，进而对风险进行优先级排序，这种优先级别通常可以用风险度（重要程度）或风险大小来定性表示，把风险分成若干

个等级（不严重、轻微严重、有些严重、严重、很严重、非常严重、

异常严重七个等级），根据风险的不同等级，就可以按照相应的优先

顺序采取应对措施。

定量分析：即将各种风险因素对项目的影响数量化。对这些风险的影响确定具体的数值，许多财务指标（如收益率、负债率等）常常是决策的依据。

综上分析，本项目重大风险为融资风险。

## 五、风险应对

PPP项目风险的应对策略主要包括：风险回避、风险自留、风险

控制、风险转移。

（一）风险回避是指在完成项目风险分析与评价后，如果发现项目风

险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策

来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，

使其不发生或不再发展，从而避免可能发生的潜在损失；

（二）风险自留是指项目风险保留在风险管理主体内部，通过采取内

部控制措施来化解风险或者对这些保留下来的项目风险不采取任何

措施；

（三）风险控制指采取一种主动、积极的风险对策，可分为预防损失

和减少损失两个方面，风险控制方案都应当是预防损失措施和减少损

失措施的有机结合，风险控制计划系统一般应由预防计划、灾难计划

和应急计划三部分组成；

（四）当有些风险无法回避，必须直接面对，而以自身的承受能力又

无法有效的承担时，通过某种方式将某些风险的后果连同应对的权利

和责任转移给他人。

## 第四章  项目运作方式和合作期限

## 一、项目运作方式

项目运作方式主要包括委托运营、管理合同、建设-运营-移交、建设-拥有-运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等六种。本项目属于旅游公益项目，并且考虑到项目30年或50年都不能达到行业内一般收益率的要求，但随着特许经营期的延长，项目的收益水平会不断提升。因此建议本项目采用BOO的方式运作，由项目公司负责运营管理。

## 二、合作期限

由于项目为公益性项目，项目收益来自使用者付费，考虑投资回收期，通过经济测算，本项目合作期限为20年，期满后，社会资本按评估价收购政府资本在项目公司持有股份，政府资本退出项目公司。

## 第五章   项目交易结构设计

## 一、项目投融资结构

## （一）资金来源、性质及用途

依照国务院 2004年  4月  26日发布的《国务院关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》、2009年  5月  25日发布的《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》、2015年  9月 9日发布的《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号文）的规定，本项目的资本金投入比例不应低于 20%。不同投资人的资信和融资能力不同，根据项目实践经验，同时结合目前的融资环境，本项目的资本金在20-30%比较适宜推进项目后续的建设和运营。

综合考虑本项目实施进展情况，本方案设定：申请融资金额7.50亿元（利率按央行最新  5年以上贷款基准利率  4.90%考虑）占项目总投资的 79%；项目资本金 2亿元，占项目总投资的21%（其中社会资本出资1.8亿元，政府资本出资0.20亿元）。

## （二）项目资产的形成和移交

建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15号—建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别确认金融资产或无形资产。

本项目合作期 20年，合作期满后，项目公司应按照  PPP项目合同约定的社会资本按评估价收购政府资本在项目公司持有股份，政府资本退出项目公司。

## 二、项目回报

项目的收益来源主要为旅游服务收入。同时本项目内包含古城商业街租赁、酒店等部分，可以提供相关的服务，由使用者付费。运营期内政府无需支付相关的补贴。

## 三、投资收益分配机制

通过测算项目运营期内的收入和成本，得到项目净利润。本项目投资收益分配按照项目公司成立时的股权比例进行分配。

## 第六章  财务测算

## （一）相关参数

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，行

业综合社会折现率为 8%，对于永久性工程或者收益期超长的项目，

宜采用低于 8%的社会折现率。依据财政部《政府和社会资本合作项

目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）第十七条：“年度

折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益

率合理确定”。本项目综合考虑市场因素、经济因素及行业情况，本

项目社会折现率选定为 5%。

## （二）成本计算

本项目（PPP范围内的）成本主要为建设运营期的成本：

综合建设成本：9.5亿元。

财务费用，按照5%的利率，按照已完成的投资计算（其中79%的资金为融资，计算融资成本）。

运营期成本：主要包括外购原辅材料费、外购燃料动力费、人员工资及福利、修理费、摊销费、财务费用、管理费、税费及其他费用等，经测算为20700万元。

## （三）财务收入

1）、商业年租金收入106720*70*12=8，964万元；

2）、四合院类经营租赁收入160080*60*12=11，525万元；

3）、旅游运营收入每年预计收入5000万元；。

4）、其它收入：本项目建有酒店、养生会所等，年收入按3000万估算。

收入合计：28489万元

## （四）财务分析

1、项目年利润7790万元，年投资收益率8.2%，此项目的年均利润处于合理区间，有利于项目的可持续发展。

2、项目动态回收期16年（含建设期）。

## 第七章  合同体系

## 一、法律主体

## （一）鸭河工区人民政府

系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的，在国务院统一领导下负责组织和管理南阳市宛城区各项行政事务的地方国家行政机关。

## （二）鸭河工区旅游局

鸭河工区人民政府授权的桐柏鸭河工区南都古城旅游建设项目PPP实施机构，具体统筹组织本项目实施PPP运作各项前期工作，包括项目准备、项目采购等。

鸭河工区人民政府授权的本项目政府方出资代表，鸭河工区旅游局代表政府与社会资本共同出资组建PPP项目公司。

## （三）社会资本方

根据PPP的政策指导方针和实际情况，有较强能力和多元化实施业务的社会资本入股到PPP项目公司。

## 二、PPP项目合同体系

PPP项目的参与方包括政府、社会资本方、融资方、承包商和分包商、专业运营商、保险公司以及专业机构等。在PPP项目中，项目参与方通过签订一系列合同来确立和调整彼此之间的权利义务关系，构成PPP项目的合同体系。

PPP项目合同包括PPP项目合同、股东协议、履约合同（包括工程承包合同、运营服务合同、产品或服务购买合同等）、融资合同和保险合同等。其中，PPP项目合同是整个PPP项目合同体系的基础和核心。

图8-1  PPP项目基本合同体系

## （一）PPP项目合同

PPP项目合同是政府方与社会资本方依法就PPP项目合作所订立的合同。其目的是在政府方与社会资本方之间合理分配项目风险，明确双方权利义务关系，保障双方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。PPP项目合同是其他合同产生的基础，也是PPP项目的核心合同。

## （二）、股东协议（合资合营协议）

股东协议由项目公司的股东签订，用以在股东之间建立长期的、有约束力的合约关系。

## （三）、履约合同

根据项目公司的经营范围和承担的工作职责的不同，项目公司需要与外界主体就项目的建设、运营、产品或服务的购买等签订相关合同。主要包括：工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品采购等合同。

## （四）、融资合同

从广义上讲，融资合同主要包括项目公司与融资方签订的项目贷款合同、担保人就项目贷款与融资方签订的担保合同、政府与融资方和项目公司签订的直接介入协议等多个合同。其中，项目贷款合同是最主要的融资合同。在项目贷款合同中一般会包括以下条款：陈述与保证、前提条件、偿还贷款、担保与保障、抵销、违约、适用法律与争议解决等。

## （五）、保险合同

由于PPP项目资金规模大、生命周期长，负责项目实施的项目公司及其他相关参与方通常需要对项目融资、建设、运营等不同阶段的不同类型的风险分别进行投保。

## 三、PPP项目合同框架

### 1、PPP项目合同主要条款

- 引言、定义和解释

- 项目的范围和期限

- 前提条件

- 项目的融资

- 项目用地

- 项目的建设

- 项目的运营

- 项目的维护

- 股权变更限制

- 付费机制

- 履约担保

- 政府承诺

- 保险

- 守法义务及法律变更

- 不可抗力

- 政府方的监督和介入

- 违约、提前终止及终止后处理机制

- 适用法律及争议解决

- 合同附件

同时，在PPP项目合同中通常还包括其他一些条款，例如，著作权和知识产权、环境保护、声明与保证、通知、合同可分割、合同修订等条款规定。

### 2、特许经营协议主要条款

- 项目名称、内容

- 特许经营方式、区域、范围

- 项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、股权转让等

- 所提供产品或者服务的数量、质量和标准

- 设施权属，以及相应的维护和更新改造

- 监测评估

- 投融资期限和方式

- 收益取得方式，价格和收费标准的确定方法以及调整程序

- 履约担保

- 特许经营期内的风险分担

- 政府承诺和保障

- 应急预案和临时接管预案

- 变更、提前终止及补偿

- 违约责任

- 争议解决方式

- 需要说明的其他事项

### 3、项目边界条件

项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界：

- 权利义务边界主要明确项目资产权属、社会资本承担的公共责任、政府支付方式和风险分配结果等。

- 交易条件边界主要明确项目合同期限、项目回报机制、收费定价调整机制和产出说明等。

- 履约保障边界主要明确强制保险方案以及由投资竞争保函、设履约保函、运营维护保函组成的履约保函体系。

- 调整衔接边界主要明确应急处置、临时接管和提前终止、合同变更、合同展期、项目新增改扩建需求等应对措施。

### 4、股东协议主要条款

- 前提条件

- 项目公司的设立和融资

- 项目公司的经营范围

- 股东权利与义务

- 履行PPP项目合同的股东承诺

- 股东的商业计划

- 股权转让

- 股东会、董事会、监事会组成及其职权范围

- 股息分配

- 违约、终止及终止后处理机制

- 不可抗力

- 适用法律和争议解决

- 其他条款

股东协议除了包括规定股东之间权利义务的一般条款外，还可能包括与项目实施相关的特殊规定。

## 第八章  监管架构

监管架构主要包括授权关系和监管方式。授权关系主要是政府对项目实施机构的授权，以及政府直接或通过项目实施机构对社会资本的授权。监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

项目的监管通常从  PPP项目的全生命周期出发，并按照项目的

不同阶段来进行监管。

## 一、监管原则

## （一）坚持以立法为先导，

监管机构的设置以及监管职责必须以法律的明确授权为依据，依法明确政府的监管范围和监管程序。

## （二）限制与激励相结合原则

在  PPP项目实施的过程中，政府方为追求社会效益而需要对项

目公司进行限制性的监管，如市场准入、运营和移交过程中质量、价

格、项目验收的监管。另一方面，为发挥  PPP模式运作的优势，使

更多社会资本参与公共基础设施，采取激励机制，激发私营企业努力

降低成本，同时提高效率和服务质量，保障社会效益。

## （三）公开透明、可问责原则

公开透明原则要求  PPP项目监管机制在设计时应考虑监管的内容、过程和结果等信息的公开性，使监管流程透明化，保证社会公众的知情权，创造良好的监管环境。可问责原则要求工区教体局的监管活动必须接受政府自身和社会公众监督，规避监管机构滥用职权。

## （四）独立专业原则

必须坚持独立性的原则，实行政企分开，以确保监管的公正性。

专业性原则是对鸭河工区教体局的技术要求，应建立一支在工程技术、

财务、法律等方面精通的专业人才队伍，以更好的发挥监管效益。

## （五）提高监管效率原则

在公共项目实施过程中，监管不利将会带来各种各样的风险，为

此应以提高监管效率为准则，在保证企业生产效率，让项目公司得到

合理利润的同时也能保障社会公众的基本利益。

## （六）多层次监管原则

健全的监管体制要求多层次全方位的监管，包括四个方面：司法

部门对监管机构行为和程序的审查；法律法规对监管机构的基本约束；监管机构对被监管者的监管；社会公众与被监管者对监管机构的监管。

## 二、授权关系

本项目授权主体为鸭河工区人民政府，授权对象包括政府授权的项目实施机构，即鸭河工区旅游局，具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排；以及鸭河工区人民政府通过鸭河工区旅游局对社会资本的授权。

## 三、监管方式

## （一）履约管理

鸭河工区财政及行业主管部门、项目实施主体要根据项目合同约定，监督社会资本履行运营、维护和移交等合同义务，定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报。政府有支付义务的，财政部门要按合同约定向实施主体直接支付费用，并执行合同约定的奖励条款或惩处措施。经合作双方同意需要进行合同调整的，由提出修改方制定合同修订建议，经 PPP中心审查后，报同级政府核准后执行。

## （二）行政监管

行政监管要划清政府行政部门的监管边界，明确监管范围，建立高效的 PPP项目政府监管机构。监管机构作为   PPP项目监管体系的核心，高效的监管机构体系有利于确保项目监管的有效性和统一性，所以对各部门的监管边界进行明确划分是十分必要的。PPP项目监管机构的设立：首先明确各个政府行政监管部门的监管职责和范围。如发改委重点监管 PPP项目的发起，城乡建委是   PPP项目建设市场的监管主体，市政管理局主要监管  PPP项目的融资、运营、移交等状况，财政局和审计局主要管理 PPP项目的资金安全问题等。

## （三）公众监督

为保障公众的知情权，接受社会监督，PPP项目合同中通常还会明确约定项目公司依法公开披露相关信息的义务。关于信息披露和公开的范围，一般的原则是，除法律明文规定可以不予公开的信息外，其他的信息均可依据项目公司和项目实施机构的合同约定予以公开披露。实践中，项目公司在运营期间需要公开披露的信息主要包括项目产出标准、收费价格、运营绩效等。

## 第九章  采购方式

## 一、项目采购方式及其适用性

根据《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号），PPP项目采购方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购。各类项目采购方式适用情况如下所示：

①公开招标：应作为主要的招标方式，主要适用于核心边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不作更改的项目。

②竞争性谈判：主要适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，或不能事先计算出价格总额的项目。此外，招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目可转入竞争性谈判。

③邀请招标：主要适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。

④竞争性磋商：主要适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，或因采购时间及数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的，或市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

⑤单一来源采购：主要适用于只能从唯一供应商处采购的，或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目。对于已有项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的可以采用单一来源采购方式。

## 二、本项目特点及采购方式

本项目是旅游综合开发市场化运作项目。旅游产业本身正处于起步发展的阶段，其模式、运营管理都处于探索阶段，并且本项目还包含了医疗服务、酒店、商业等综合性开发，开发的复杂程度较高，各项设备、技术无法明确具体的要求，项目核心边界条件和技术经济参数仅供参考。

为了确保项目能够顺利与社会资本开展合作，结合以上项目特点，对照各类采购方式适用性，本项目应选择竞争性磋商，具体采购流程如下。

## 三、社会资本资格条件

### 1、基本条件

社会资本首先必须满足采购法第22条要求的基本条件，即

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

### 2、资质条件

社会资本应具有相应的资质，具备河南省内发布的旅游机构设立许可证、卫生许可证；企业拟任用经营管理、技术管理负责人须具备相应的资格从业经历（提供相关证明文件）。

### 3、项目经验

社会资本近五年内在河南省内拥有养老机构的运营管理经验。

### 4、是否接受联合体

接受联合体形式参与项目竞争，联合体牵头人需满足签署1-3条资格条件。

## 四、项目实施计划

在保证项目的实施合法合规的前提下，严格按照《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金【2014】113号）及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的操作程序执行，结合项目的需求对部分流程进行适当调整以满足工期要求，据此制定项目工作时间计划如下：

| 工作事项 | 工作内容 | 完成主体 /协助完成主体 | 预计完成时间 （工作日） | 形成的文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目采购阶段 （竞争性磋商程序） | 确定采购方式为竞争性磋商 | 咨询服务机构/PPP领导小组/财政部门 | T日 | 向市政府财政部门申请批准 |
|  | 编制竞争性磋商文件 | 咨询服务机构 | T+5日 | 按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的要求编制 |
|  | 邀请社会资本（不少于3家） | 咨询服务机构/宛城区旅游局 | T+7日 | 采购人、评审专家可书面推荐，出具书面推荐意见，采购人推荐的社会资本比例不得高于50%。 （可以不发采购公告） |
|  | 邀请专家组建磋商小组，向邀请的社会资本发售竞争性磋商文件。 | 咨询服务机构/磋商小组 | T+8日 |  |
|  | 社会资本提交响应文件 | 咨询服务机构/磋商小组 | T+18日 | 从磋商文件发出之日起至社会资本提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。 可以要求社会资本在提交响应文件截止时间之前交纳磋商保证金。磋商保证金数额应当不超过采购项目预算的2%。 |
| 阶段二：项目评审及谈判阶段 | 编制评审手册，准备评审文件，磋商小组对响应文件进行评审。 | 咨询服务机构/磋商小组 | T+20日 | 评审手册，包括： 评审日程安排 评审原则和纪律 保密协议 评审细则 评审用表格等 |
|  | 磋商小组所有成员集中与单一社会资本分别进行磋商 | 磋商小组/社会资本 | T+25日 | 给予所有参加磋商的社会资本平等的磋商机会。 |
|  | 社会资本在规定时间内提交最后报价（不得少于3家） | 磋商小组/社会资本 | T+26日 | 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的社会资本的响应文件和最后报价进行综合评分 |
|  | 根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选社会资本，并编写评审报告。 | 磋商小组 | T+26日 | 采购人从评审报告提出的成交候选社会资本中，按照排序由高到低的原则确定成交社会资本，也可以书面授权磋商小组直接确定成交社会资本。 |
|  | 将评审报告送采购人确认。 | 咨询服务机构 | T+28日 |  |
|  | 在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交社会资本发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。 | 咨询服务机构 | T+30日 | 采用书面推荐社会资本参加采购活动的，还应当包含公告采购人和评审专家的推荐意见。 |
| 阶段三：项目公司组建及协议签署阶段 | 与社会资本草签项目协议 | 宛城区旅游局/项目公司/社会资本 | T+40日 | PPP项目协议 |
|  | 组建项目公司，双方正式签约 | 宛城区旅游局/项目公司/社会资本 | T+60日 | 项目公司章程 正式签约文本 |

# Text boxes

鸭河工区                                               北电板块

南阳市清洁能源产业集聚区、经济

社会发展的重要增长极、湖泊旅游

精品区和生态宜居区。

中心城区                                              老城和新区板块

南阳市高新技术产业集聚区、

豫鄂陕接合部综合交通枢纽和

物流中心、豫西南政治经济文

化中心。

官庄工区                                              南油板块

豫西南新兴的石油化工城、

河南油田总部区、南阳市轻纺工业集聚地。