附件4：

# 2021年度南阳市“数字城管”系统运行维护费

# 项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

实施数字化城市管理是国家住建部2005年要求在全国推广的创新城市管理、提高管理水平的新模式，是强化城市管理“牵头、抓总、考核”职能，健全城市管理指挥、协调、考核、奖惩体系，加快构建“大城管”格局的重要抓手，是中共中央、国务院在2015年中央城市工作会议上提出的城市管理工作目标和要求，是创建国家级卫生城市、全国文明城市的必备要件和建设智慧城市的重要组成部分。

数字化城市管理是集计算机网络、移动通讯、全球定位系统、地理信息系统等多种现代技术手段于一体，采用万米单元网格管理法和城市部事件管理法相结合的方式，通过多部门信息共享、协同工作，创建城市管理体制，再造城市管理流程，实现精确精细、敏捷高效、全时段、全方位、标准化、动态化城市监督管理的综合集成化信息系统。

我市数字化城市管理系统于2013年通过省住建厅、工信厅的评审论证，于2014年4月启动建设，于2016年2月2日启动试运行。

截止2021年底，市本级数字化城市管理区域已覆盖了中心城区351.1平方公里，范围为中心城区(二广高速公路以东、沪陕高速公路以北、兰南高速公路以西、信臣路和独山南环山路以南区域，以及连接各高速公路收费站的道路沿线)建成区约219平方公里，以及保税区、兰营景区、独山景区、高铁片区、月季博览园景区等132.1平方公里，

为更好的推动数字化城市管理建设工作，2015年12月经市编委批准成立南阳市数字化城市管理监督指挥中心，中心于2016年2月正式组建，规格为正科级全供事业单位，隶属于南阳市城市管理局。数字化城市管理系统运行维护费主要用于为城市数字化管理提供保障；对数字化城市管理系统规划、建设和管理；对城市部件、事件进行巡查和派遣；指挥、监督、考核责任单位；指导县区数字化城市管理平台的建设和管理工作。

（二）资金投入和使用情况

2021年度，市级财政实际拨付预算资金715万元。截至2021年12月31日，共支出资金715万元，预算执行率为100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，通过对项目决策、过程、产出和效益的梳理、分析，发现项目实施过程中存在的不足，提出改进意见和建议。为市委、市政府进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

## （二）绩效评价原则、方法

本次绩效评价遵循科学规范、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。采用定性与定量相结合，使用比较法、因素分析法、社会调查法进行评价。

## （三）评价指标体系

## 评价指标以实施主体、目标、内容为依据，按照“决策—过程—产出—效益”的逻辑路径，由决策、过程、产出、效益4个一级指标， 13个二级指标，28个三级指标构成。

## （四）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2021年12月31日。

三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值15分，实际得13分，得分率为86.67%。主要扣分项为：绩效指标明确性。

## （二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及8个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

## （三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及10个三级指标，总分值为45分，实际得44.23分，得分率为98.29%。主要扣分项为：有效上报率、按期结案率。

## （四）项目效益情况

效益指标包括4个二级指标以及4个三级指标，总分值20分，实际得16分，得分率为80%。主要扣分项为：城市环境改善程度、居民对城市管理工作的满意度。

具体得分情况见下表。

2021年度南阳市“数字城管”系统运行维护费项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重分值 | 15 | 20 | 45 | 20 | 100 |
| 得分 | 13 | 20 | 44.23 | 16 | 93.23 |
| 得分率 | 86.67% | 100% | 83.98% | 80% | 93.23% |

# 四、绩效情况分析

（一）优化整合资源，重塑“大城管”格局

随着“数字城管”系统的不断完善和发展，管辖范围辐射四区27个乡镇、街道，管理业务涉及到21个市直职能部门（单位）、17个专业公司。行政资源的整合运用，进一步提高了监管的精细化程度，降低了行政管理成本。通过运用“一线工作法”措施，提高了工作效率，城市管理工作由过去城市管理部门一家独唱、单打独斗的“小城管”模式，转变为多部门一倡百和、协力同心的“大城管”模式。越来越多的居民感受到城市管理数字化的快捷、精准、高效，享受到城市管理水平提升带来的便利。

（二）城市管理效能明显提升

2021年，市数字化城管中心上报各类城市管理问题509,566.00件，其中：信息采集员上报各类问题427,455.00件，占比83.89%；信息采集员自行处置问题68,654.00件，占比13.47%；“12319”城管热线举报问题8,992.00件，占比1.76%；其他来源发现问题4,465.00件，占比0.88%。上述问题中，中心立案465,557.00件，立案率91.36%；结案428,644.00件，结案率92.07%。中心月度上报问题数量、立案数量、结案数量均有明显提升，“数字城管”系统发现问题、解决问题的能力显著增强。

通过推进数字化城市管理，有效提高了对各责任单位的协调组织能力，责任单位的工作响应能力明显提升，处置效率、案件整改质量等都有明显提升。

（三）引领助推了县级数字城管工作的发展

在市数字化城管中心的指导下，市辖各县级数字化城市管理系统平台全面建成，并实现了联网运行，打破了区域数据壁垒，实现了市、县（区）城市管理数据的融合、互通、共享。确保了各县区系统运行的标准化、规范化、常态化，为提升全市“数字化”城市管理水平奠定了坚实的基础。

五、项目实施过程中存在的问题

（一）绩效管理工作质量不高

编制的预算绩效目标不完整、不够细化，不能涵盖项目总体实施情况，不能全面反映年度工作目标，资金绩效管理的指向性不强。

（二）信息平台功能不强

一是信息采集系统相关数据指标需要根据系统记录的巡查频次进行人工测算，效率较低，且精准度不高。二是“数字城管平台”的数据分析 “智能化”有待提高。中心发布数据报告的相关指标，除“结案率”、“按期结案率”以外，其它数据均需人工提取、计算、分析，智能化水平较低，系统功能亟待升级完善。

（三）公众参与度较低

新时代城市建设工作必须以人民为中心，需要市民积极参与。但从目前“数字城管”平台运行情况来看，信息采集的主要来源为信息采集员上报，占上报案件总数的97.36%，其他途径上报案件数量占比极低。问卷调查显示，约39%的受访市民表示仅仅听说过“数字城管”项目，36%的受访市民表示完全不了解，市数字化城管中心创办的“南阳数字城管”微信公众号关注度较低，城市居民的参与度不高。

六、建议

（一）加强资金绩效管理

绩效目标是全过程绩效管理的生命线，是全面实施预算绩效管理的起点和基础。市数字化城市管理监督指挥中心应当建立健全项目资金全过程绩效管理机制，提高绩效管理工作的质量水平。强化资金全过程绩效管理，提升项目资金的综合效益。加强绩效管理知识培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。

（二）持续优化“数字城管”平台功能

数字化城市管理工作的实现依托于“数字城管”平台，“数字城管”平台的功能需要根据实际工作情况进行优化调整，以满足日益繁重的城市管理工作需求。现阶段，“数字城管”平台的数据查询、数据统计、数据备份等功能仍有不足之处，市数字化城管中心应根据实际工作需求，强化管理，不断完善提升“数字城管”平台功能，为“智慧城管”的建设做好技术支撑。

（三）夯实信息数据安全管理责任

针对“数字城管”平台的功能变动、数据库修改等敏感操作，要严格按照《安全生产相关管理制度》、《网络安全管理制度》等文件规定进行规范操作，落实敏感操作责任审核制度，建立健全数据管理问责机制。要做到事前有审核，事中有监督，事后有记录。健全数据安全管理机制，为“数字城管”信息安全保驾护航。

（四）加大宣传力度，鼓励全民参与城市管理

新时代推进城市建设必须深入贯彻落实习近平总书记提出的“城市是人民的城市，人民城市为人民”的重要论断，尊重城市居民的知情权、参与权、表达权、监督权，灵活运用现代信息技术，推动“数字城管”融入群众日常生活。借助网络媒体、新兴自媒体等方式，提高宣传力度，扩大宣传范围，让“数字城管”项目的意义、功能、效果深入人心。深度挖掘服务潜力，推广官方邮箱、微信、微博、便民服务应用等信息上报渠道，提高群众参与城市管理的积极性，鼓励群众主动参与数字化城市管理，真正实现共治共管、共建共享。

七、综合评价结论

经综合评价，市数字化城管中心2021年度项目预算资金执行到位、管理制度健全有效，预算资金综合效益明显。但也存在一些不足，主要表现为：绩效管理工作质量有待提高、信息平台功能不强、公众参与度较低等问题。

评价组根据评价指标体系和评价标准，通过数据采集、现场调研和社会调查等形式，对 “2021年度南阳市‘数字城管’系统运行维护费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为93.23分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。