- 南阳市城乡一体化示范区2020年度

- 预算绩效管理工作开展情况

2020年在区级刚性收支矛盾异常突出的情况下，示范区紧紧抓住“保工资、保运转、保基本民生”这一核心，突出重点、有保有压，将有限财力优先用于人员工资、机关运转和义务教育、医疗卫生、社保就业、精准脱贫、保障性安居工程等重点民生支出。预算绩效工作主要完成了以下几个方面：

一、示范区高标准良田建设专项资金绩效评价

（一）项目区基本情况

确保重要农产品特别是粮食供给是实施乡村振兴战略的首要任务。2020年示范区规划2万亩高标准农田建设项目，项目区建设范围北至方城界，南至南水北调，西至白河，东至张楼村与张苏庄村村界，东西长7.4km，南北宽1.9~5.3km，涉及大圪坦头村、周徐营村、竹园寺村、魏谟庄村、贾庄村、夏饷铺村、张楼村及阡陌营村计8个行政村，总人口25652人，总土地面积25.89km。本次规划高标准农田面积2万亩，项目区种植作物以小麦、玉米及花生等为主，项目区人均年收入8000～10000元。

- （二）主要建设内容

项目总投资4700万元，其中：中央、省财政投资2606万元，市级财政投资197万元。主要建设内容：土地平整140亩，土壤调理剂2.0万kg；改良土壤地力培肥100万kg；新打机电井266眼，机井深为40m的114眼，机井深为60m的137眼，机井深为80m的15眼；埋设PVC-M管道111.72公里，配套移动软管PEφ90长39.90km和玻璃钢出水口2660个；新挖、清淤和衬砌排水沟总长35.31km，其中新挖排水沟13.53km，现状清淤排水沟16.23km（边沟12.21km，斗沟2.27km，支沟1.75km），衬砌排水沟5.55km（新挖排水沟3.08km，边沟1.19km，斗沟1.28km）。新建涵洞150座，其中1.5m涵洞47座，2.5m涵洞94座，4m涵洞9座；新建6m*2跨桥涵1座；在竹园寺村白桐干渠西侧新建蓄水量为1.2万m³的坑塘一座；新修和维修道路31.91km，新修4m宽机耕路10.80km，3.5m宽机耕路13.94km，新修3m宽生产路7.12km，现状路维修0.05km；低压地埋电缆59.47公里；农田林网防护栽植树木总计39514棵。

- （三）预期效益

高标准农田建设后，将达到土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的耕地目标。提升耕地质量，加强农田生态建设和环境保护，发挥生态、环保、景观的综合功能，实现持续高效利用。项目建设后，新增灌溉面积1.58万亩，改善灌溉面积0.42万亩，新增节水灌溉面积2万亩，年节约水量120万立方米，农业灌溉水利用率提高30%，增加农田林网防护面积0.8万亩，农业综合机械化提高值28%，项目区直接受益农户5170户，直接受益农业人口22968人。

（四）资金支付情况

范区社会事业局作为项目主管单位，于2020年6月份进行项目公开招投标，根据中标结果于7月份与各标段中标公司签订合同。合同计划完工工期为2021年5月份。各标段正在紧张施工，已完成总任务80%。截止2020年底，已按照工程进度和合同约定拨付工程款2120万元，

（五）存在的问题及建议

存在的问题：因年初受新冠疫情影响，导致项目实地调查、规划设计滞后，工程招标等延迟到6月底，导致工程进度较慢。因按照工程进度拨付资金，截止2020年底拨付2120万元，占已到位资金4338万元的49%，资金支付进度较慢，年底资金结转项目单位。

建议：项目主管单位加大监管力度，按照计划工期完成项目主体工程建设。要按照确定的“符合规划、突出重点、集中连片、整体推进、避免重复以及群众积极性高”的原则，确保高标准农田建设项目保质保量完成。因项目计划到2021年5月份完工，待项目完工验收后，将组织对项目进行全面绩效评价。

二、示范区2020年度基本公共卫生服务补助专项资金绩效评价报告

（一）项目基本情况

示范区辖区三办一乡，2020年常住人口186635人， 其中居民78408人，农民108227人。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施，并承担基本公共卫生服务任务。

2020年国家基本公共卫生服务项目及相关免费服务内容如下：

| 序号 | 类 别 | 服务对象 | 项目及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案。 2.健康档案维护管理。 |
| 二 | 健康教育 | 辖区内居民 | 1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |

| 三 | 预防接种 | 辖区内0～6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 儿童健康管理 | 辖区内居住的0～6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。 |
| 五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内居住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
| 六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
| 七 | 高血压患者健康管理 | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 八 | 2型糖尿病患者健康管理 | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 九 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 十 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0～36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医调养。 |
| 十一 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
| 十二 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食品安全信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。 |
| 十三 | 结核病患者健康管理 | 辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者） | - 筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.患者感染控制。4.督导服药和随访管理。5.结案评估。 |

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

2、按照《示范区2020年基本公共卫生服务项目工作方案》，示范区2020年度基本公共卫生服务项目绩效目标详见下表：

| 序号 | 工作任务 | 2020年度绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立居民健康档案 | 以乡镇为单位，健康档案整改率100%，纸质及电子档案建档率均≥95%，健康档案合格率≥90%。 |
| 2 | 健康教育 | 全部健康教育痕迹资料使用《 国家基本公共卫生服务（第三版)各表单填写说明》中规定的表格。 1.发放印刷材料：乡村两级年内发放的各类宣传材料，以领取和发放记录为依据。发放率≥辖区人口的30%。 2.播放音像资料：以乡镇为单位，年内播放音像资料不少于20种，平均每天播放时间不少于2小时，全年播放不少于300天，以播放记录为依据。 3.更换宣传专栏：更换时间每月一次，乡级每次更换2块，村级每次更换1块，以彩色照片为依据（全区统一使用手机“水印相机”，每次照片须有日期及单位名称）。 4.公众健康咨询：结合卫生主题宣传日，乡级每月开展1次公众健康咨询活动，年内不少于9次，以照片、咨询活动记录为依据 。 5.健康知识讲座：乡级每月1次，年内不少于12次，每次不少于30人，村级每2月1次，年内不少于6次，每次不少于20人，以培训课件、参会人员签名、照片、小结为依据。 6.个体化健康教育：在提供门诊医疗，上门访视时开展个体化健康教育。以个体化健康教育记录为依据，重点人群（儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核）个体化健康教育覆盖率不得少于就诊人次的60%，住院患者必须100%开展个体化健康教育。 |
| 3 | 预防接种 | 规范开展全年12次冷链运转，做好辖区内0～6岁儿童和其他重点人群免疫规划疫苗常规接种、应急接种及强化免疫工作。以乡镇为单位，建卡、建证率达100%；免疫规划疫苗全程接种率≥95%。 |
| 4 | 0-6岁儿童和孕产妇健康管理 | 以乡镇为单位，新生儿访视率≥98%，0－3岁儿童系统管理率≥96%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，婴儿死亡率≤5.5‰，5岁以下儿童死亡率﹤8‰，高危儿童管理率达100%。 孕产妇保健覆盖率100%，系统管理率≥90%（以区人民医院保健科指标为主），高危孕产妇住院分娩率及危急孕产妇抢救率100%，农村孕产妇住院分娩率≥99%，孕产妇12+6前HIV检测率≥80%，28周前检测率≥90%，剖宫产率＜24%，孕产妇死亡控制率20/10万以内。以2017年度活产数为依据，全区孕妇筛前筛查要达到45%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥90%，听力筛查率≥85%。 |
| 5 | 老年人健康管理 | - 以乡镇为单位每年为65岁以上老年人进行健康体检一次 ，完成生活方式和健康状况评估，体格检查，辅助检查，中医体质辨识、健康指导者方可纳入统计。健康档案各类检查单填写要求以《 国家基本公共卫生服务规范》（第三版）为标准。体检率达到70%，体检表完整率达到90%以上。 |
| 6 | 高血压和2型糖尿病患者管理 | 以乡镇为单位，35岁以上患者首诊血压测量率达100%，高血压患者建档率 2017年下达指标达100%，健康管理率（指1年内，至少有1次面对面随访）100%，规范管理率（指1年内，至少有4次面对面随访和1次体检）≥60%，血压控制率≥40%，控制不满意者分类干预率100%。 2型糖尿病患者建档率2017年下达指标达100%，健康管理率（指1年内，至少有1次面对面随访）100%，规范管理率（指1年内，至少有4次面对面随访和1次体检）≥60%，血糖控制率≥30%，控制不满意者分类干预率100%。 |
| 7 | 重性精神疾病患者管理 | 以乡镇为单位，建档率以辖区人口为依据达4‰，健康管理率（指1年内，至少有1次面对面随访）100%，规范管理率（指1年内，至少有4次面对面随访和1次体检及疗效评估）≥75%，在管居家患者病情稳定率≥60%，病情不稳定者分类干预率100%， 3级以上重症患者住院率100%。 |
| 8 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 法定传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率、报告准确率、重点监测传染病个案调查率和突发公共卫生事件调查处理率均要达到100%。 |
| 9 | 中医药健康管理服务 | 65岁及以上老年人中医体质辨识率、0-3岁儿童中医药调养率均要达到60%以上。 |
| 10 | 卫生监督协管 | 卫生监督协管覆盖率达到100%，监督协管信息报告率达到100%。 |
| 11 | 肺结核患者健康管理 | 乡镇卫生院，村卫生室、社区卫生服务中心接到上级专业机构管理肺结核患者通知后，要在72小时内访视患者建立档案，建档率100%，完成培训、督导、评估和随访，管理率100%。 |

（三）项目执行情况

2020年全年基本公共卫生项目补助经费共计12131275元。

2020年上半年应拨付新增5元用于应对乡村和城市社区疫情防控工作补助资金合计933175元，人均60元基本公共卫生项目补助资金预拨70%合计7838672元，总计8771847元。

全年公共卫生服务项目资金12131275元，2020年上半年拨付8771847元，下半年应拨付3359428元，其中业务部门技术指导、技能培训经费149308元，4-6岁儿童视力检查103875元，根据《2020年示范区国家基本公共卫生服务项目考核方案》年终考核：枣林社区卫生服务中心929.55分，新店卫生院920.1分，白河二社区卫生服务中心867.1分，白河一社区卫生服务中心774.99分,婚前保健由宛城保健院承担，现场核实示范区参加婚检共847对。按照《南阳市卫生计生委城乡一体化示范区卫生管理中心关于印发示范区2020年基本公共卫生服务补助资金考核分配办法的通知》宛示范卫管[2020]87号文要求，考核800分以上足额拨付的原则，全部按照承担项目内容全额拨付。根据考核结果进行公卫资金分配2966233.5元，剩余资金140011.5元依据《示范区2020年基本公共卫生服务补助资金考核分配办法》三家达到800分以上的，按照第一名38%，第二名33%，第三名29%进行二次分配。

（四）项目绩效目标自我评价

截止2020底全区基本公共卫生服务工作开展顺利，主要指标完成情况较好。其中枣林社区卫生服务中心：老年人健康管理：辖区老年人总数7198人，纳入管理3683人，管理率51.1%；家庭医生：辖区总人数79446人，2020年签约24045人，签约率为30.2%；重点人群：21313人，2020年签约12848人，签约率60.2%；贫困人口：50人，签约率为：100%。

新店乡卫生院：老年人健康管理：辖区老年人共计7535人，2020年纳入管理4989人，中医药服务管理率为66.2%；家庭医生签约：辖区总人口60681人，2020年签约22422人，签约率为36.95%；重点人群20160人，2020年签约14039人，签约率为69.64%；贫困人口792人，2020年签约792人，签约率100%。

白河第二社区服务中心：老年人管理：辖区老年人共计4092人，2020年纳入管理3907人，管理率为：95.47%；2020年老年人中医药健康管理1445人，管理率为：35.32%；家庭医生签约：辖区总人数33503人，2020年签约3890人，签约率为11.61%；重点人群共计11500人，2020年签约3503人，签约率为：30.46%；贫困人口93人，2020年签约93人，签约率为：100%。

白河第一社区卫生服务中心：老年人健康管理：辖区老年人总数1220人，纳入管理730人，管理率为：59.87%；2020年中医药健康管理340人，管理率28.3%；家庭医生签约：辖区总人口13005人，2020年签约2870人，签约率为：23%；重点人群共计3800人，2020年签约1500人，签约率为：47%。

存在问题：

1.组织管理：问题整改见证材料欠缺，无整改过程前后对比见证；问题整改资料应收集全面，分工应明确；及时汇总居民健康档案等各类信息。

2.资金管理：财务管理、预算管理不齐全，个别基层医疗机构单据收集不齐全。

3.项目执行和效果：部分健康档案相关资料不齐全，部分档案填写不完整。

4.缺乏健康教育宣讲计划。

5.糖尿病患者筛查率及预防接种免疫规划疫苗接种率偏低。

6.卫生监督巡查覆盖率不足，登记检查笔录填写不规范。

7.结核病转诊人数不足，应加大筛查力度，加强结核病管理。

三、示范区卫管中心2020年度新型冠状病毒疫情防控专项经费绩效评价报告

（一）基本情况

2020年1月突发而来的新冠肺炎疫情在全国各地扩散蔓延，为遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康，中央、河南省、南阳市各级财政部门紧急下达拨付对疫情防控工作的资金支持。根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障健康的通知》（财社[2020]2号）、河南省财政厅、河南省卫生健康委员会《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（豫财社[2020]11号）文件精神、参照《河南省人力资源和社会保障厅 河南财政厅关于转发（人力资源社会保障部 财政部关于建立传染病疫情防控人员临时工资补助的通知）的通知》（豫人社办[2017]7号）有关规定等文件，根据南阳市卫健委通知要求，为做好市城乡一体化示范区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，截至12月31日，财政共拨付疫情防控资金11527287元，捐赠资金收入3144440元。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.为了认真分析和综合评价疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。疫情防治救治工作任务重，动用人力、物力大，办公车辆使用频次高，且要做好持久战的准备，为切实做好示范区新型冠状病毒感染肺炎疫情防治救治工作，采取有效措施，坚决遏制蔓延势头，拨付基层医疗机构用于防治疫情工作经费，为顺利打赢这场防疫战做好资金保障工作。

2.评价对象和范围。对示范区卫生管理中心、示范区人民医院、新店乡卫生院、枣林社区卫生服务中心、白河卫生院、集中医学观察隔离点等新冠疫情防控专项补助资金拨付、使用情况进行评价。

（三）项目绩效评价情况

1、审计考评组于2020年3月16日对示范区卫生管理中心和示范区人民医院的财务收支，防疫物资台账进行检查，根据资金的申请、审批、拨付、使用流程：通过现场查看、查阅、收集项目财务及其他台账材料，对该项目进行全面审计评价，审计评价组主要查阅了资金收支台账和疫情防控物资采购记账凭证、结算业务申请书、采购发票、采购审批表，检查资金到位情况和采购物资程序的合法性，通过查阅采购发票、发货单及出入库台账，对防疫物资库的盘存，账务核对相符，核实了物资采购的真实性。

2、资金到位及时情况

区财政局于每月分批将上述资金拨付至示范区卫生管理中心，资金共计11527287元，示范区卫生管理中心每月分批拨付给基层医疗机构，资金及时到位，到位率100%。

3、项目组织实施情况

为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，建立联防联控机制，切实做好疫情防控相关工作，党工委、管委会决定成立南阳市城乡一体化示范区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。下设办公室内设八个工作组，承担示范区内的防控工作。自新型冠状病毒疫情发生以来，成立防治工作小组，组织精干技术力量，组建医疗救治组、疫情报告组、流动调查组、综合保障组、高速卡口疫情防控组等，全员在岗，带班领导、医疗保障人员天天值守，科学有序地开展防控工作，坚决落实早发现、早报告、早诊断、早治疗处理机制，全体人员随时待命，坚决杜绝疫情蔓延。

根据《中国疾病预防控制中心关于印发新型冠状病毒肺炎病例密切接触者调查与管理指南》、《南阳市防控新冠肺炎不同人群隔离管理办法》、《示范区防控新冠肺炎不同人群隔离办法》等文件精神，示范区新冠肺炎疫情防控指挥部结合我区疫情防控工作实际开展需要，于2020年2月14日正式成立了集中医学观察隔离点，集中隔离医学观察点共进驻工作人员36人，其中医护人员15人、办公室人员3人、公安民警8人、消毒保洁人员6人、保安4人对境外输入人员及外地务工人员返乡的发热病人，进行集中隔离和医学观察，

遏制新型冠状病毒的传播，控制疫情蔓延。

示范区卫生管理中心将财政局拨付的资金，拨付于新店乡卫生院、白河第一社区、白河第二社区服务中心、枣林社区服务中心、示范区人民医院等基层医疗机构，用于采购疫情防控物资、设备、消杀用品、专用救护车及防疫人员工作经费补助等。

（四）项目评价结果

1、疫情防控专项补助资金拨付情况。

上半年专项补助资金拨付情况：2020 年上半年，南阳市城乡一体化示范区卫生管理中心新冠肺炎疫情防控补助资金使用预算安排和下达资金8197271元，资金来源于本级财政资金，捐赠资金收入2389900元。根据预算批复资金及各基层医疗机构的有关要求，示范区卫生管理中心新冠肺炎疫情防控补助资金10587171元，拨付于基层医疗机构开展新冠防疫专项工作，具体分配如下：

| 财政资金支出 （单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拨付新店乡卫生院防治工作专项经费 | 50000 | 示范区疫情指挥部及卫管中心防控人员补助 | 681900 |
| 拨付白河卫生院防治工作专项经费 | 50000 | 预拨新店乡卫生院 防控经费 | 300000 |
| 拨付枣林社区卫生服务中心防治工作专项经费 | 50000 | 预拨白河卫生院 防控经费 | 323826 |
| 拨付示范区人民医院防治工作专项经费 | 50000 | 示范区疫情指挥部及卫管中心防控人员补助 | 488150 |
| 拨付示范区人民医院物资购进经费 | 500000 | 示范区疫情指挥部及卫管中心防控人员补助 | 442900 |
| 拨付示范区人民医院防治工作专项经费 | 90000 | 拨付示范区人民医院防治工作专项经费 | 280000 |
| 拨付示范区人民医院物资购进经费 | 300000 | 预拨新店乡卫生院 防控经费 | 265000 |
| 示范区指挥部八个组防控补助 | 377700 | 财政拨入集中隔离点安保费用 | 68400 |
| 预拨示范区人民医院防控工作经费 | 280000 | 财政拨入示范区人民医院医务人员隔离租赁宾馆费 | 100000 |
| 拨枣林社区卫生中心防控工作经费 | 213700 | 财政拨入卫生系统防控工作经费 | 412871 |
| 重点公共场所消毒费 | 32800 | 财政拨入集中隔离点安保费用 | 56000 |

| 捐赠资金支出（单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拨示范区人民医院购救护车款 | 412000 | 拨付白河卫生院购防控物资款 | 50000 |
| 拨付新店卫生院购防控物资款 | 50000 | 拨付枣林社区中心购防控物资款 | 50000 |
| 拨付示范区人民医院购防控物资款 | 800000 | 拨付示范区人民医院购隔离病房设备 | 657900 |
| 拨付示范区人民医院购防控物资工作经费 | 210000 | 拨付示范区人民医院购防控物资工作经费 | 160000 |

2、下半年专项补助资金拨付情况：2020 年下半年，南阳市城乡一体化示范区卫生管理中心新冠肺炎疫情防控补助资金使用预算安排和下达资金3330016元，资金来源于本级财政资金，捐赠资金收入754540元。根据预算批复资金及各基层医疗机构的有关要求，示范区卫生管理中心新冠肺炎疫情防控补助资金4084556元，拨付于基层医疗机构开展新冠防疫专项工作，具体分配如下：

| 财政资金支出（单位：元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离点3-4月份疫情防控人员补助 | 423800 | 白河卫生院防控新冠肺炎疫情工作补助 | 219600 |
| 隔离点2-4月份人员工作用餐 | 124880 | 示范区人民院新冠疫情 物资储备经费 | 237000 |
| 2.22-3.18九个疫情防控小组及卫生系统疫情补助 | 1859450 | 集中隔离点人员消杀、保洁、安保费 | 67150 |
| 集中隔离点人员餐费、安保费、5-6月份人员疫情补助 | 254960 | 支新店卫生院发热门诊补助 | 200000 |

| 捐赠资金支出（单位：元） |  |
| --- | --- |
| 拨付示范区人民医院购防控物资工作经费 | 130000 |
| 拨付示范区人民医院重点人群核酸检测费 | 150490 |
| 拨付示范区人民医院疫情期间救护车转运发热病人补助 | 32400 |
| 示范区人民医院核酸检测及运转费 | 182890 |
| 临床核酸BCR建设经费 | 258760 |

（五）项目绩效

该项目完成了疫情防控专项经费拨付的目标任务，有效的解决了医疗卫生机构的防疫物资、设备的供应问题和防疫人员补助发放等问题，确保了城乡一体化示范区辖区内人民群众生命和健康安全。

（六）存在的问题及评价建议

由于新型冠状病毒肺炎疫情为突发事件，并且有局部爆发和人类长期并存的趋势，后续的防疫资金和物资使用会持续不断且适用范围广，监管难度较大。

强化疫情防控资金的事中绩效监控，合理配置公共卫生资源，加强战略物资储备，分配好新冠疫情防控专项补助资金，确保财政项目资金不但拨付得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。