卧龙区粮食和物资储备局

关于报送“十四五”期间粮食仓储等

重点工作规划的报告

区政府：

卧龙区属于全省产粮大县（区）之一，地处南阳市中心区域，交通便利，地理位置优越，全区总人口93万人，小麦年播种面积52万亩，小麦年平均产量 近20万吨，正常年景收购量 10万吨（含社会收购量，不含中储粮收储量），但全区粮食仓储、物流设施、主食产业化和粮油深加工能力发展滞后，不能满足现实需要，迫切需要扩大规模、建设发展。

根据区政府关于编制“十四五”规划的部署，现就全区国有粮食收储企业粮食仓储建设项目、储粮规模、主食产业化、粮油深加工重点工作规划如下：

一、粮食仓储建设项目

卧龙区位于全市中心区域，是全省产粮大县（区）之一，现有国有粮食收储企业六家，南部青华、潦河、英庄、陆营粮食管理所处于平原区域，土地面积广阔、肥沃，粮源充足，与宛城、新野、邓州相邻。北部安皋、石桥粮食管理所区内管辖范围大，与镇平、南召、宛城相邻。六个粮所收储粮食辐射范围大，发展空间大，但上述六个粮食管理所粮仓大多建于上世纪50-70年代，仓容小且已到报废年限，设施陈旧落后，粮食保管费用管，是造成农民卖粮难的主要原因，急需原址改建增加库容。

我局申报地方政府仓储物流债券项目上报材料审核已通过，计划筹措资金1.02亿。若成功，马上实施，若不成功，明年继续申报上级财政仓储物流项目方面资金来源。规划“十四五”期间在蒲山、青华、潦河、英庄、陆营、安皋、石桥7个库区建34座5000吨库容的高大平房仓，新增总库容17万吨。

项目建设完成后可有效缓解区内农民“卖粮难”问题，提高粮食安全程度和经济效益，将国有粮食收储库存能力由目前的7万吨提高到24万吨。

| 年 份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存能力（万吨） | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |

二、主食产业化粮食深加工发展方面

根据市场需求导向协调政策对私营经济发展支持、扶持是培育市场多元化，发展粮食经济的方向。

（一）南阳市铂金面业有限公司是位于陆营镇冢东村的面粉生产企业，年生产量为1万多吨面粉，面粉质量好、销量广，但由于现厂区用地仅3亩多，仓库小，生产能力不能充分发挥，计划在本村新征地10亩建成新厂区生产能力扩大到3万吨/年。

（二）南阳市诚鑫面粉厂该企业现生产区占地40亩，发展空间大，加工面粉现生产能力为3万吨/年，拟投资600万元扩建成7万吨的年生产能力。

（三）南阳市益康挂面厂现厂区占地8亩，现面条生产能力4万吨，拟投资100万元扩建生产线，产能扩大至10万吨/年。

（四）通过市场引导，政策支持推动发展，将全区粮油加工业总产值由2019年的19.8亿，按每年10%的增长速度发展至32.1亿元

| 年 份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮油加工业总产值（万元） | 22 | 24.2 | 26.6 | 29.2 | 32.1 |

上述项目如建成，可按照国家惠农政策敞开收购农民的余粮，解决群众“卖粮难”问题，有效增加国家粮食储备，确保国家粮食安全，粮食深加工可满足人民群众日常生活需求，解决粮食深加工能力不足的问题，取得较好的经济和社会效益，对促进南阳粮食安全和经济发展起到重要作用。

2020年5月26日