## 西峡县关于对重大政策和重点项目执行

## 结果的情况报告

为加强财政支出管理，强化对财政支出资金的“追踪问效”，提高财政决策水平和财政资金使用效益，推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建立，增强绩效观念，依据《中华人民共和国预算法》、市财政局《南阳市财政专项资金绩效评价管理试行办法》（宛财〔2013〕87号）、《关于对2018年农业综合开发项目专项资金进行绩效评价的通知》（宛财绩效〔2019〕5号）等文件精神要求，由西峡县财政局对政府重点项目中的“2018年农业综合开发项目专项资金”进行了绩效评价，其执行结果的评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

西峡县2018农业综合开发土地治理项目建设任务1.5万亩，项目涉及丹水镇的青龙、南岗2个村、回车镇的屈原岗村，投入财政资金1650万元，目前财政资金支出1350万元。

（二）项目实施依据

项目实施的依据是《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）财政部第84号令和豫财办[2017]32号文件等制度的有关规定。

（三）项目主要内容

西峡县2018农业综合开发土地治理项目建设任务1.5万亩，项目涉及两个乡镇3个村，投入财政资金1650万元。

丹水镇的青龙、南岗2个村建设任务1万亩，投入财政资金1100万元，主要建设内容：按照计划完成提灌站26座，机电井2眼，地埋管道23.19公里，电力线路3.63公里，水泥硬化机耕路11.91公里，栽植女贞4000株。

回车镇的屈原岗村建设任务0.5万亩，投入财政资金550万元，主要建设内容:提灌站8座，机电井1眼，电力线路1.5公里，地埋管道7.25公里，生产桥1座，水泥硬化机耕路3.4公里，改良土壤105亩（土地深翻、起垄栽植猕猴桃）栽植五角枫2268株，栽种猕猴桃12000株。其中：水利工程投资328.14万元，机耕路及改良土壤投资170.8万元，防护林投资34.56万元，

二、项目实施情况

（一）项目资金投入情况

本项目建设总投资金额1650万元。项目资金专款专用，未出现挪用、截留等情况。目前财政资金支出1350万元。

（二）项目实际建设情况

1、丹水镇的青龙、南岗2个村建设任务1万亩，投入财政资金1100万元，主要建设内容：按照计划完成提灌站26座，机电井2眼，地埋管道23.19公里，电力线路3.63公里，水泥硬化机耕路11.91公里，栽植女贞4000株。在实施过程中，按照财政部第84号令和豫财办[2017]32号文件等有关规定：报经市局农综办批准，招标结余资金17.01万元建设项目完成机电井1眼，电力线路200米，水泥硬化路410米。其中：水利工程投资674.2万元，机耕路投资379.38万元，防护林投资13.42万元，工程管护费和管理费投资33万元。

2、回车镇的屈原岗村建设任务0.5万亩，投入财政资金550万元。主要建设内容:提灌站8座，机电井1眼，电力线路1.5公里，地埋管道7.25公里，生产桥1座，水泥硬化机耕路3.4公里，改良土壤105亩（土地深翻、起垄栽植猕猴桃）栽植五角枫2268株，栽种猕猴桃12000株。其中：水利工程投资328.14万元，机耕路及改良土壤投资170.8万元，防护林投资34.56万元，工程管护费和管理费投资16.5万元。

（三）项目效益情况

丹水镇的青龙、南岗2个村截止目前，根据项目单位报送的佐证材料，以及绩效评价工作组现场查看相结合，项目建成后,新增灌溉面积0.7万亩，改善灌溉面积0.3万亩，新增节水灌溉面积0.8万亩，年节约水量35万立方米，新增高标准农田面积0.4万亩，种植优质粮食0.65万亩，种植优质猕猴桃0.35万亩，新增优质粮食130万公斤，新增优质猕猴桃鲜果105万公斤，新增种植业总产值550万元，项目区农民收入增加总额275万元。

回车镇的屈原岗村项目建成后,新增灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积0.2万亩，新增节水灌溉面积0.5万亩，年节约水量24万立方米，新增农田林网面积0.03万亩，种植优质粮食0.25万亩，种植优质猕猴桃0.3万亩，新增优质粮食20万公斤，新增优质猕猴桃鲜果80万公斤，新增种植业总产值320万元，项目区农民收入增加总额168万元，经济效益明显。对合理调整农业产业结构，实现农业增收，带动农民脱贫致富起到了积极的推动作用，促进了县域经济的全面提升和生态环境的进一步改善。

随着项目的实施，辐射带动项目区周边经济的发展，基地建设过程中和建成后，将雇佣周边农户和贫困户参与一些力所能及的工作，使周边农户和贫困户受益；通过提高和改善基本生产条件，支持他们创业兴业，带动周边农户和贫困户走上脱贫致富的道路。

项目建成后，有利于土地的可持续利用，有利于生态环境的建设，并带来巨大的经济和社会效益。就项目本身而言，生态效益将会与显著的经济效益、社会效益同步增长。

三、评价结果

经过分析项目单位报送的自评报告、现场勘察、走访当地农户等方式，评价结论如下：“2018年农业综合开发项目专项资金”项目实施落实了政策，惠及了当地贫困户和非贫困户，项目按照原定计划有条不紊的进行，并在当地起到一定的政治、经济、社会、生态等效益。

按照“优、良、中、差”绩效评价标准，本次绩效评价属于过程（阶段性）评价，绩效评价工作组认为“2018年农业综合开发项目专项资金”项目评价结果为“优”。

四、意见建议

绩效评价工作组提出：一是责任单位应督促项目单位按照项目方案和时间节点尽快落实项目建设全部内容；二是项目单位已栽植女贞4000株，五角枫2268株，栽种猕猴桃12000株，经绩效评价工作组现场勘察发现，部分树苗由于干旱缺水等原因已死亡，建议项目单位在适应季节加快补植补栽树苗数量，保质保量完成项目计划方案；三是建议财政方面按项目开展情况和项目实际施工进度拨付资金，进一步强化监督管理。