- 附件：1.镇平县2019年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目规划表（第一批）

- 2.镇平县义务教育学校建设2019年中央预算内投资计划表

- 3.镇平县支持学前教育发展新建幼儿园项目规划

- 4.镇平县支持学前教育发展改扩建幼儿园项目规划

- 5.镇平县支持学前教育发展设备购置项目规划

2019年5月21日

附件1

镇平县2019年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目规划表（第一批）

| 项目学 校代码 | 项目学校全称 | 学校所数 | 在校生数（人） |  | 校舍面积（平方米） | 消除危房面积(平方米） |  |  |  | 改造规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 其中： 住宿生 |  | 小计 | 消除B级危房面积 | 消除C级危房面积 | 消除D级危房面积 | 计划建设面积（平方米） | 建设性质 | 建设内容 | 资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 工程平均造价（元/M2） | 计划开工时间 | 计划竣工交付使用时间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央专项资金 | 农村税费改革转移支付4% | 省级 补助 | 县级安排 | 其他 资金 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 镇平县合计 | 40 | 28936 | 9578 | 281875 | 26254 | 600 | 20830 | 6928 | 7062.6 |  |  | 3563.9 | 1785.7 | 191 | 1587.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4113240010051112 | 镇平县涅阳察院小学 | 1 | 6032 |  | 16253 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 103 | 103 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240010022312 | 镇平县涅阳二初中 | 1 | 4220 |  | 32723 | 3000 |  | 3000 |  |  | 01-维修加固 | 12－综合楼 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 124 | 124 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240020091112 | 镇平县玉都唐家庄小学 | 1 | 262 | 56 | 3271 | 1053 |  |  | 1053 | 1053 | 03-新建 | 21－学生宿舍 | 137.3 | 137.3 |  |  |  |  | 1240 | 2019.7 | 2019.12 | 含水道130米 |
| 4113240020141112 | 镇平县玉都北张庄小学 | 1 | 221 |  | 2548 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240020191112 | 镇平县玉都思源实验学校 | 1 | 1178 | 800 | 29532 |  |  |  |  |  | 01-维修加固 | 41-其他用房 | 116 | 116 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240030081112 | 镇平县雪枫玉都实验学校 | 1 | 1716 | 1520 | 43548 |  |  | 54 |  |  | 01-维修加固 | 51-其他配套设施 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240040022313 | 镇平县柳泉铺镇二初中 | 1 | 390 | 390 | 7360 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 153.1 | 141 |  | 12.1 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240060051813 | 镇平县老庄镇赵窝小学 | 1 | 146 |  | 1513 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 128.2 | 128.2 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240070151813 | 镇平县二龙乡王坪小学 | 1 | 233 | 198 | 2829 | 140 |  |  | 140 | 140 | 03-新建 | 12－综合楼 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  | 1200 | 2019.7 | 2019.12 | 含其他配套设施建设 |
| 4113240080091113 | 镇平县高丘镇付寨小学 | 1 | 168 | 90 | 2557 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 28.6 |  |  | 28.6 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 720 |  | 720 |  |  | 01-维修加固 | 12－综合楼 | 30.5 |  |  | 30.5 |  |  | 333 | 2019.7 | 2019.12 | 含食堂维修 |
| 4113240110011112 | 镇平县卢医镇中心小学 | 1 | 850 | 487 | 6437 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 42.8 |  |  | 42.8 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240110051113 | 镇平县卢医镇东风小学 | 1 | 135 |  | 1880 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240110031112 | 镇平县卢医镇卢医小学 | 1 | 690 |  | 4135 |  |  |  | 270 | 260.6 | 03-新建 | 23－厕所 | 39 |  |  | 39 |  |  | 1500 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240120061813 | 镇平县曲屯镇曹营小学 | 1 | 95 |  | 1748 |  |  |  | 420 | 400 | 03-新建 | 22－食堂 | 52 |  |  | 52 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240130021112 | 镇平县枣园镇中心小学 | 1 | 699 | 478 | 6386 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 90.4 | 90.4 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240143122313 | 镇平县晁陂镇初级中学 | 1 | 936 | 843 | 9050 |  |  |  | 280 |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 156 | 156 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240140071113 | 镇平县晁陂镇老张营小学 | 1 | 365 | 70 | 3920 | 1000 |  | 1000 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 44.5 | 44.5 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240140081113 | 镇平县晁陂镇中户杨小学 | 1 | 105 |  | 1800 | 1564 |  | 1564 |  |  | 01-维修加固 | 12－综合楼 | 54.2 |  |  | 54.2 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240140091113 | 镇平县晁陂镇草场吴小学 | 1 | 115 |  | 1560 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 58.3 | 58.3 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 780 |  | 780 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 20 | 20 |  |  |  |  | 256 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 780 |  | 780 |  |  | 01-维修加固 | 12－综合楼 | 20 | 20 |  |  |  |  | 256 | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240143131113 | 镇平县晁陂镇山头营小学 | 1 | 58 |  | 636 | 130 |  |  | 130 | 130 | 02-重建 | 23－厕所 | 31.9 | 31.9 |  |  |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 | 含其他配套设施建设 |
| 4113240150041112 | 镇平县贾宋镇贾宋小学 | 1 | 1331 |  | 7598 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 58 | 58 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240170321113 | 镇平县张林镇中心小学 | 1 | 872 | 360 | 8273 | 4648 |  | 4648 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 73.6 | 73.6 |  |  |  |  | 125 | 2019.7 | 2019.12 | 含硬化1400平方米 |
| 4113240170012313 | 镇平县张林镇一初中 | 1 | 433 | 433 | 9200 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 39 | 39 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240170032313 | 镇平县张林镇二初中 | 1 | 695 | 421 | 7538 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 99.9 | 99.9 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240170161113 | 镇平县张林镇布德王小学 | 1 | 250 | 51 | 2339 | 700 |  |  | 700 | 700 | 03-新建 | 12－综合楼 | 124.8 |  |  | 124.8 |  |  | 1500 | 2019.7 | 2019.12 | 含围墙146米、硬化750平方米、水道120米 |
| 4113240170241113 | 镇平县张林镇贾庄小学 | 1 | 233 |  | 1952 | 625 |  |  | 625 | 635 | 03-新建 | 12－综合楼 | 94.4 |  |  | 94.4 |  |  | 1240 | 2019.7 | 2019.12 | 含硬化1570平方米 |
| 4113240180022312 | 镇平县杨营镇二初中 | 1 | 645 | 610 | 9962 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 26.6 |  |  | 26.6 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240180111113 | 镇平县杨营镇贾庄小学 | 1 | 279 |  | 2179 | 160 |  |  | 160 | 160 | 03-新建 | 23－厕所 | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1660 |  | 1660 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 77 |  |  | 77 |  |  | 500 | 2019.7 | 2019.12 | 含运动场3800平方米、硬化1200平方米、围墙176米、水道300米 |
| 4113240180041113 | 镇平县杨营镇谢庄小学 | 1 | 275 |  | 1717 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240180091113 | 镇平县杨营镇林寨小学 | 1 | 292 |  | 2519 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1120 |  | 1120 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 20 |  |  | 20 |  |  | 179 | 2019.7 | 2019.12 | 教学楼、综合楼维修1120平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 03-新建 | 23－厕所 | 26 |  |  | 26 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240190012312 | 镇平县侯集镇一初中 | 1 | 1025 | 923 | 10219 |  |  | 480 |  |  | 01-维修加固 | 21－学生宿舍 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240190111113 | 镇平县侯集镇王营小学 | 1 | 257 |  | 1625 | 355 |  |  | 355 | 355 | 03-新建 | 12－综合楼 | 51.3 | 51.3 |  |  |  |  | 1445 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 03-新建 | 23－厕所 | 46.8 | 46.8 |  |  |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 | 运动场2270平方米、硬化300平方米及其他配套设施建设 |
| 4113240190201113 | 镇平县侯集镇宋营小学 | 1 | 318 |  | 3340 | 768 |  | 768 |  |  | 01-维修加固 | 12－综合楼 | 27 |  |  | 27 |  |  | 352 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 60 | 03-新建 | 22－食堂 | 120.3 |  |  | 120.3 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 | 含运动场2770平方米、大门、围墙60米、水道化粪池140米、绿化、硬化3160平方米 |
| 4113240190181113 | 镇平县侯集镇乔其营小学 | 1 | 157 |  | 610 | 1161 |  |  | 1161 | 1161 | 03-新建 | 11－教学楼（含平房） | 143.9 |  |  | 143.9 |  |  | 1240 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 | 160 | 03-新建 | 22－食堂 | 39.2 |  |  | 39.2 |  |  | 1500 | 2019.7 | 2019.12 | 含硬化1548平方米、围墙50米 |
| 4113240190061113 | 镇平县侯集镇赵营小学 | 1 | 146 |  | 1263 | 700 |  |  | 700 | 1134 | 03-新建 | 11－教学楼（含平房） | 140.5 |  |  | 140.5 |  |  | 1240 | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240200012313 | 镇平县安字营镇一初中 | 1 | 1238 | 1238 | 13470 | 880 |  | 880 |  |  | 01-维修加固 | 11－教学楼（含平房） | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 | 含维修综合楼880平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 1220 |  | 1220 |  |  | 01-维修加固 | 21－学生宿舍 | 25 | 25 |  |  |  |  | 205 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 43.5 |  |  | 43.5 |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240200031113 | 镇平县安字营镇安字营小学 | 1 | 607 | 284 | 5957 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 123.5 |  | 123.5 |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240200131113 | 镇平县安字营镇闫庄小学 | 1 | 591 |  | 3827 |  |  |  |  |  | 03-新建 | 51-其他配套设施 | 25.5 |  | 25.5 |  |  |  |  | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240210021113 | 镇平县彭营镇韩堂中心小学 | 1 | 516 | 326 | 6657 | 60 |  |  | 60 | 60 | 03-新建 | 23－厕所 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2600 | 2019.7 | 2019.12 | 含教学楼维修1350平方米、硬化550平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 2156 |  | 2156 |  |  | 01-维修加固 | 21－学生宿舍 | 20 |  |  | 20 |  |  | 100 | 2019.7 | 2019.12 |  |
| 4113240210051113 | 镇平县彭营镇李锦庄小学 | 1 | 162 |  | 1944 | 280 |  |  | 280 | 280 | 03-新建 | 22－食堂 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 |  |  | 144 | 144 | 03-新建 | 23－厕所 | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 1300 | 2019.7 | 2019.12 | 含综合楼维修1610平方米 |

附件2

镇平县义务教育学校建设2019年中央预算内投资计划表

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要工程量 |  | 开工年份 | 建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 本次下达 | 建设 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 建设套数 （套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |  |
| 合计（6个） |  | 9994 |  |  |  | 合计 | 1580 | 1580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 948 | 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 632 | 632 |  |  |
| 1.镇平县杨营镇二初中 | 新建 | 3600 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 540 | 540 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 324 | 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 216 | 216 |  |  |
| 2.镇平县安字营镇遇仙桥小学 | 新建 | 1372 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 206 | 206 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 124 | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 82 | 82 |  |  |
| 3.镇平县安字营镇一初中 | 新建 | 1300 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 275 | 275 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 165 | 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 110 | 110 |  |  |
| 4.镇平县张林镇二初中 | 新建 | 1440 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 216 | 216 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 129 | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 87 | 87 |  |  |
| 5.镇平县卢医镇卢医小学 | 新建 | 1080 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 162 | 162 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 97 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 65 | 65 |  |  |
| 6.镇平县二龙乡初级中学 | 新建 | 1202 |  | 2019 | 2020 | 合计 | 181 | 181 | 土建 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 109 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 72 | 72 |  |  |

附件3

镇平县支持学前教育发展新建幼儿园项目规划

| 项目学校 | 项目名称 | 建设性质 | 建设面积 （平方米） | 预算投资 （万元） | 资金文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 12100 | 2625 |  |  |
| 镇平县雪枫街道办事处中心幼儿园 | 综合楼 | 新建 | 3000 | 600 | 宛财预〔2017〕155号 | 含装修 |
|  | 教学楼 | 新建 | 6000 | 1200 | 宛财预〔2018〕119号 | 含装修 |
|  | 附属设施 | 新建 |  | 217 |  |  |
| 镇平县玉都街道办事处中心幼儿园 | 教学楼 | 新建 | 3100 | 558 | 宛财预〔2018〕559号 |  |
|  | 附属设施 | 新建 |  | 50 |  |  |

附件4

镇平县支持学前教育发展改扩建幼儿园

项目规划

| 项目学校 | 项目名称 | 建设性质 | 预算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 237 |  |
| 镇平县涅阳三小幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 16 | 宛财预〔2017〕155号 |
| 镇平县杨营镇李邦相幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 16 |  |
| 镇平县贾宋镇首季李幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 15 |  |
| 镇平县雪枫泰山庙幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 18 | 宛财预〔2018〕559号 |
| 镇平县遮山镇孔营幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 15 |  |
| 镇平县高丘镇丁张营幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 5 |  |
| 镇平县枣园镇绿化幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 14 |  |
| 镇平县马庄乡夹河李幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 25 | 宛财预〔2018〕416号 |
| 镇平县张林镇黑龙集幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 20 |  |
| 镇平县张林镇贾庄幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 26 |  |
| 镇平县张林镇布德王幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 30 |  |
| 镇平县张林镇大陈营幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 13 | 宛财预〔2018〕119号 |
| 镇平县晁陂镇张营幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 14 |  |
| 镇平县侯集镇中心幼儿园 | 附属设施 | 改扩建 | 10 |  |

附件5

镇平县支持学前教育发展设备购置项目规划

| 项目学校 | 预算投资 （万元） | 资金文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 117 |  |  |
| 镇平县涅阳三小幼儿园 | 9 | 宛财预 〔2017〕155号 |  |
| 镇平县遮山镇孔营幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县高丘镇丁张营幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县枣园镇绿化幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县晁陂镇张营幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县贾宋镇首季李幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县马庄乡夹河李幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县张林镇大陈营幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县张林镇黑龙集幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县张林镇贾庄幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县张林镇布德王幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县杨营镇李邦相幼儿园 | 9 |  |  |
| 镇平县侯集镇中心幼儿园 | 9 |  |  |

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

镇平县人民政府办公室　　　       　　　2019年5月21日印发