附件1

镇平县2019年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目规划表（第二批）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目学**  **校代码** | **项目学校全称** | **学校所数** | **在校生数（人）** | | **校舍面积（平方米）** | **消除危房面积(平方米）** | | | | **改造规划** | | | | | | | | | | | | **备注** |
| **合计** | **其中：住宿生** | **小计** | **消除B级危房面积** | **消除C级危房**  **面积** | **消除D级危房面积** | **计划建设**  **面积**  **（平方米）** | **建设性质** | **建设内容** | **资金投入（万元）** | | | | | | **工程平均造价**  **（元/M2）** | **计划开工时间** | **计划竣工交付使用时间** |  |
| **合计** | **中央专项资金** | **农村税费改革转移支付4%** | **省级补助** | **县级安排** | **其他资金** |
| **甲** | **乙** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
|  | **镇平县合计** | **10** | **7264** | **2598** | **58836.58** | **11518** |  | **11268** | **250** | **250** |  |  | **539.3** | **194** |  |  | **345.3** |  |  |  |  |  |
| **4113240010012312** | **镇平县涅阳一初中** | **1** | **1545** |  | **10170.7** |  |  |  |  |  | **03-新建** | **51-其他配套设施** | **35** | **35** |  |  |  |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **绿化等** |
| **4113240010042312** | **镇平县涅阳四初中** | **1** | **1398** | **371** | **9532.4** | **2500** |  | **2500** |  |  | **01-维修加固** | **21－学生宿舍** | **79.9** |  |  |  | **79.90** |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **含附属设施** |
| **4113240080031119** | **镇平县高丘镇中心小学** | **1** | **400** | **392** | **4184** | **1568** |  | **1568** |  |  | **01-维修加固** | **12－综合楼** | **30** |  |  |  | **30.00** |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **含宿舍楼** |
| **4113240090041113** | **镇平县石佛寺镇四龙小学** | **1** | **1399** |  | **6629** |  |  |  |  |  | **03-新建** | **51-其他配套设施** | **97.8** |  |  |  | **97.80** |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **硬化、水道等读书设施** |
| **4113240120041113** | **镇平县曲屯镇五龙庙小学** | **1** | **285** | **59** | **3208** |  |  |  |  |  | **03-新建** | **51-其他配套设施** | **50** | **50** |  |  |  |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **运动场等** |
| **4113240143123313** | **镇平县晁陂镇蒙古族初级中学** | **1** | **573** | **538** | **8255.3** | **1050** |  | **1050** |  |  | **01-维修加固** | **21－学生宿舍** | **32** |  |  |  | **32** |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **含餐厅维修及硬化等附属设施** |
| **4113240190201114** | **镇平县侯集镇易营小学** | **1** | **62** |  | **522** | **160** |  |  | **160** | **160** | **03-新建** | **23－厕所** | **25.6** |  |  |  | **25.6** |  | **1600** | **2019.9** | **2020.3** |  |
| **4113240200121113** | **镇平县安字营镇辛庄小学** | **1** | **189** |  | **1062** |  |  |  |  |  | **03-新建** | **51-其他配套设施** | **61** |  |  |  | **61** |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **含硬化17.6万元，土方、水道、绿化等附属设施43.4万元** |
| **4113240200012313** | **镇平县安字营镇一初中** | **1** | **1238** | **1238** | **13470.28** | **4450** |  | **4450** |  |  | **01-维修加固** | **26－教工宿舍** | **50** | **50** |  |  |  |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **男生宿舍楼、教师宿舍维修等** |
| **1700** |  | **1700** |  |  | **01-维修加固** | **22－食堂** | **58** | **58** |  |  |  |  |  | **2019.9** | **2020.3** | **含门卫室、硬化等附属设施建设** |
| **4113240220031113** | **镇平县郭庄乡团西小学** | **1** | **175** |  | **1802.9** | **90** |  |  | **90** | **90** | **03-新建** | **23－厕所** | **20** | **1** |  |  | **19** |  | **1600** | **2019.9** | **2020.3** | **含硬化等** |

附件2

2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目学校建设计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目学校** | **建设性质** | **建设内容** | **预算投资 （万元）** | **建筑面积** | | | | | **备注** |
|  |  |  |  |  | **校舍面积 （平方米）** | **活动场地 （平方米）** | **其他附属设施** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **平方米** | **米** | **立方米** |  |
|  | **镇平县合计** |  |  | **1840.79** | **4367** | **11150** | **10160** | **1220** | **126** |  |
| **1** | **玉都街道十里庄小学** | **新建** | **厕所** | **90** | **82** |  |  |  |  | **含校舍维修、河堤、旗杆等附属设施** |
| **2** | **雪枫街道玉都实验学校** | **新建** | **其他配套设施** | **16** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **遮山镇倒座堂小学** | **新建** | **学生宿舍** | **173.6** | **1400** |  |  |  |  |  |
|  |  | **新建** | **其他配套设施** | **41.3** | **550** |  |  |  | **126** | **含大门、校舍维修、围墙、土方等** |
|  |  | **新建** | **硬化** | **48.4** |  |  | **5900** |  |  |  |
| **4** | **二龙乡初级中学** | **新建** | **护坡** | **18.5** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **高丘镇韩营小学** | **新建** | **运动场** | **42** |  |  |  |  |  | **含护坡、土方、水道** |
|  |  | **新建** | **其他配套设施** | **90.3** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **高丘镇陈营小学** | **新建** | **其他配套设施** | **38.19** |  |  |  |  |  | **绿化、围墙及水电工程等附属设施** |
| **7** | **卢医镇中上寺小学** | **新建** | **综合楼** | **230** | **1055** |  |  |  |  | **含厕所及大门、围墙、水道等附属设施建设** |
| **8** | **卢医镇郭岗小学** | **新建** | **其他配套设施** | **92.1** |  |  |  |  |  | **绿化、土方、院墙等附属设施** |
| **9** | **卢医镇军刘沟小学** | **新建** | **校园硬化** | **36** |  |  | **1260** | **100** |  | **含围墙、校舍维修等附属设施** |
| **10** | **曲屯镇楼子王小学** | **新建** | **其他配套设施** | **13** |  |  |  |  |  | **硬化等** |
| **11** | **晁陂镇大庙小学** | **新建** | **厕所** | **50** | **100** | **2700** |  |  |  | **含运动场、土方等** |
|  |  | **新建** | **绿化** | **6** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **新建** | **其他配套设施** | **70** |  |  |  |  |  | **含大门、校舍维修、围墙、硬化等** |
| **12** | **晁陂镇蒙古族中心小学** | **新建** | **运动场** | **107.2** |  | **4900** |  |  |  | **含土方、水道等** |
|  |  | **新建** | **硬化** | **82.8** |  |  | **3000** |  |  | **含围墙及其他附属设施** |
| **13** | **杨营镇程庙小学** | **新建** | **其他配套设施** | **150** |  |  |  | **780** |  | **含水道、土方、大门及水电工程等附属设施** |
| **14** | **安字营镇胡营小学** | **新建** | **教学楼** | **129.6** | **1080** |  |  |  |  |  |
|  |  | **新建** | **厕所** | **13** | **100** |  |  |  |  |  |
|  |  | **新建** | **其他配套设施** | **94.8** |  | **3550** |  | **340** |  | **含运动场、围墙、大门、水道、硬化、绿化等附属设施** |
| **15** | **安子营镇榆树庄小学** | **新建** | **其他配套设施** | **93** | **1333** |  |  |  | **192** | **校舍维修、水道、土方、护坡、围墙等附属设施建设** |
| **16** | **安字营镇大王庄小学** | **新建** | **其他配套设施** | **65** |  |  | **750** | **175** |  | **土方、水道、硬化、校舍维修、围墙等附属设施** |
| **17** | **安字营镇王洼小学** | **新建** | **硬化** | **50** |  |  |  | **1300** |  | **含教学楼维修、大门、绿化等** |

附件3

2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（条件装备）计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目学校** | **建设内容** | **建设 性质** | **设备购置计划** | | | | | | | | | | | | | **备 注** |
| **资金小计**  **（万元）** | **生活设施** | | | | **图书**  **（册）** | **数字**  **教育**  **资源** | **课桌凳**  **（单人套）** | **计算机、教学仪器设备** | | | | |
| **学生用床**  **（单人套）** | **储物柜（个）** | **食堂设备（含炊具、餐具和桌椅）（台、件）** | **饮水设备（台件）** | **计算机**  **（台）** | **多媒体远程教学设备**  **（台、件）** | **实验实习设备**  **（台、件）** | **体音**  **美器材**  **（台、件）** | **其他配套设备**  **（台、件）** |
|  | **镇平县合计** |  |  | **147.41** | **870** | **200** | **307** | **0** | **0** | **0** | **1687** | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** |  |
| **1** | **柳泉铺镇马庄小学** | **设备购置** | **新建** | **1.7** |  |  | **10** |  |  |  | **66** |  |  |  |  |  | **含教师办公桌椅6套** |
| **2** | **石佛寺镇中心小学** | **设备购置** | **新建** | **2.8** |  |  |  |  |  |  | **200** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **卢医镇郭岗小学** | **设备购置** | **新建** | **23.86** | **100** | **40** | **40** |  |  |  | **312** |  | **4** |  |  |  | **含教师办公桌椅12套** |
| **4** | **卢医镇大魏营小学** | **设备购置** | **新建** | **17.7225** | **100** | **30** | **30** |  |  |  | **246** |  | **2** |  |  |  | **含教师办公桌椅6套** |
| **5** | **曲屯镇初级中学** | **设备购置** | **新建** | **10.2925** | **100** | **30** |  |  |  |  | **120** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **枣园镇绿化小学** | **设备购置** | **新建** | **0.84** |  |  |  |  |  |  | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **枣园镇陈岗小学** | **设备购置** | **新建** | **1.4** |  |  |  |  |  |  | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **马庄乡中心小学** | **设备购置** | **新建** | **16.0775** | **150** | **30** | **30** |  |  |  | **118** |  |  |  |  |  | **含教师办公桌椅18套** |
| **9** | **杨营镇程庙小学** | **设备购置** | **新建** | **12.6385** | **80** | **30** | **40** |  |  |  | **195** |  |  |  |  |  | **含教师办公桌椅15套** |
| **10** | **侯集镇宋小庄小学** | **设备购置** | **新建** | **5.1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |
| **11** | **侯集镇房营小学** | **设备购置** | **新建** | **6.8** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |
| **12** | **安字营镇一初中** | **设备购置** | **新建** | **1.7** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **13** | **安子营镇王庄小学** | **设备购置** | **新建** | **6.8** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |
| **14** | **安子营镇草王庄小学** | **设备购置** | **新建** | **1.7** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **15** | **安字营镇辛庄小学** | **设备购置** | **新建** | **1.6** |  |  | **32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **安字营镇榆树庄小学** | **设备购置** | **新建** | **4.039** | **40** |  | **25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **安字营镇胡营小学** | **设备购置** | **新建** | **2.72** |  |  | **20** |  |  |  | **90** |  |  |  |  |  | **含教师办公桌椅10套** |
| **18** | **彭营镇初级中学** | **设备购置** | **新建** | **29.62** | **300** | **40** | **80** |  |  |  | **180** |  |  |  |  |  |  |

附件4

2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升

项目（教育信息化）计划表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目学校 | 建设内容 | 建设 性质 | 预算投资 （万元） | 备注 |
|  | 镇平县合计 |  |  | 73.8 |  |
| 1 | 王岗乡初级中学 | 教育信息化 | 新建 | 36.9 | 同步课堂 |
| 2 | 马庄乡初级中学 | 教育信息化 | 新建 | 36.9 | 同步课堂 |

　抄送：县委办，县人大办，县政协办。

　镇平县人民政府办公室　　　　 　　2020年1月10日印发